На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «а»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договора «Комплекс услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения, долотного сервиса и сервиса ВЗД»по **ПДО № 116-БНГРЭ-2021** на следующих условиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет оферты | Комплекс услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения, долотного сервиса и сервиса ВЗД на Юрубчено-Тохомском месторождении. |
| 2 | Срок оказания услуг: 15.02.2022г. – 01.03.2023г., в т.ч.:  1. Мобилизация материалов и оборудования: 15.02.2021г. - 15.05.2022г.  2. Начало бурения: 17.05.2022г.  3. Окончание бурения: 18.12.2022г.  4. Демобилизация материалов и оборудования: 01.01.2023г. – 01.03.2023г. | Согласны / не согласны (прописать свои условия) |
| 3 | **ВСЕГО, руб. без НДС**, с учетом всех затрат Исполнителя | 0,00 |
| 4 | **ВСЕГО, руб. с НДС (20 %)**, с учетом всех затрат Исполнителя | 0,00 |
| 5 | Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении | |
| 6 | Наличие скидок или условия их получения |  |
| 7 | Расчет за оказанные по настоящему Договору услуги осуществляется Заказчиком на основании оригинала Акта об оказании услуг, подписанного полномочными представителями Сторон по факту оказания услуг, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ, на 60 календарный день после их предоставления Заказчику, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре | Согласны / не согласны (прописать свои условия) |
| 8 | Опцион: +/-50% от объема оказываемых услуг. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты окончания срока выполнения работ, предусмотренных Договором | Согласны / не согласны (прописать свои условия) |
| 9 | Согласие с условиями проекта договора | Согласен/не согласен |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано **до «15» февраля 2022 г.**
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
5. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.