Приложение № 13

к договору № _____

от «___ » _________ _______г.

Разделительная ведомость

по разграничению зон ответственности при выполнении работ по договору поставки, выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ временного здания (ангар прямостенный с двухскатной крышей) ремонтно-механических мастерских (РММ), предназначенного для ремонта бурового оборудования на базе производственного обеспечения (БПО) ООО «БНГРЭ» в составе и комплектности согласно Приложению №1 «Техническое задание» и Приложению №2 «Спецификация» к Договору (далее – ангар РММ)

| № п/п | Производимые работы, поставляемое оборудование | Заказчик | Поставщик | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Подготовка территории Заказчика к монтажу временного здания (ангара) | + |  |  |  |
|  | Оформление Акта допуска «СубПодрядчика» в ООО «СН-КНГ» | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |  |
|  | Оформление пропусков для персонала и техники Поставщика на производственный объект | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |  |
|  | Предоставление ориентировочной схемы размещения оборудования и помещений внутри ангара | + |  |  |  |
|  | Содержание подъездных дорог | + |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовое обеспечение на период поставки и ПРР. Условия выполнения работ. |  |  |  |  |
|  | Обеспечение питьевой водой и резервуаром для ее хранения | + |  |  |  |
|  | Обеспечение круглосуточным освещением для производства работ | + |  | При необходимости |  |
|  | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ по разгрузке ангара и всех комплектующих с автотранспорта | + |  |  |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика на объекте |  | + | Поставщик направляет своего представителя для контроля за ПРР поставляемого ангара и его хранения на объекте. |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Заказчика на объекте | + |  |  |  |
|  | Очистка территории производственного объекта от строительного мусора, возникшего в ходе выполнения ПРР поставляемого ангара и всех комплектующих |  | + | Упаковка, тара |  |
|  | Предоставление койко-мест в вагон - доме для проживания персонала Поставщика в ходе выполнения ПРР | + |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовое обеспечение на период выполнения ШМ и ПНР. Условия выполнения работ. |  |  |  |  |
|  | Предоставление койко-мест в вагон - доме и энергообеспечение вагон – домов для проживания персонала Поставщика, осуществляющего шеф-монтажные и пуско-наладочные работы (ШМ и ПНР) | + |  |  |  |
|  | Организация питания в столовой | + |  | Заключение Поставщиком договора на организацию услуг питания с ООО «БНГРЭ» для обеспечения питания персонала Поставщика в столовой в месте выполнения работ |  |
|  | Питание сотрудников Поставщика |  | + |  |  |
|  | Обеспечение питьевой водой и резервуаром для ее хранения | + |  |  |  |
|  | Обеспечение работников Поставщика круглосуточной связью на объекте проведения работ |  | + |  |  |
|  | Выполнение работ по ШМ и ПНР оборудования, входящего в состав ангара и всех комплектующих |  | + |  |  |
|  | Монтаж оборудования, входящего в состав ангара и всех комплектующих | + |  |  |  |
|  | Монтаж прочего функционального оборудования не входящего в объём поставки ангара и всех комплектующих | + |  |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы оборудования и материалов Поставщика на объекте | + |  |  |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика на объекте |  | + |  |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Заказчика на объекте | + |  |  |  |
|  | Обеспечение расходными материалами на цикл ШМ и ПНР ангара и всех комплектующих, входящего в объём поставки |  | + |  |  |
|  | Трансфер персонала, мобилизация оборудования и техники |  |  |  |  |
|  | Трансфер персонала, осуществляющего контроль поставки ангара и всех комплектующих, ШМ И ПНР до места выполнения работ и обратно |  | + |  |  |
|  | Мобилизация оборудования, инструмента, материалов Поставщика до места выполнения работ и обратно |  | + |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |
|  | Комиссионная приёмка оборудования и ШМ и ПНР | + | + |  |  |
|  | Обеспечение расходными материалами для проведения пуско-наладки оборудования, входящего в состав ангара и всех комплектующих |  | + |  |  |
|  | Контроль и руководство выполнением работ по подготовке оборудования к работе при вводе в эксплуатацию |  | + |  |  |
|  | Испытание оборудования в составе поставки | + | + | Совместно с руководителями шеф-монтажных и пуско-наладочных работ Поставщика (в рамках договора) |  |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ____________________ | ___________________ |
| М.п. | М.п. |