Приложение № 13

к договору № _____

от «___ » _________ _______г.

Разделительная ведомость

по разграничению зон ответственности при выполнении работ по договору поставки, выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ опытного образца набора оборудования емкости шламовой накопительной с механизмом выгрузки, для модернизации блока ЦСГО буровой установки Заказчика, предназначенной для бурения скважин с раствором на основе РУО (с содержанием нефти до 90 %)

| № п/п | Производимые работы, поставляемое оборудование | Заказчик | Поставщик | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подготовительные мероприятия |  |  |  |
|  | Подготовка площадки к монтажу буровой установки в соответствии с проектом | + |  | На основании договора на строительство кустовой площадки |
|  | Оформление Акта допуска «СубПодрядчика» в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |
|  | Оформление пропусков для персонала и техники Поставщика на производственный объект | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |
|  | Предоставление согласованных с ген. заказчиком схем буровой площадки, наземных и подземных коммуникаций, укладки фундаментов и др. | + |  |  |
|  | Содержание подъездных дорог | + |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовое обеспечение на период поставки и ПРР. Условия выполнения работ. |  |  |  |
|  | Обеспечение питьевой водой и резервуаром для ее хранения | + |  |  |
|  | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ по разгрузке НО с автотранспорта | + |  |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика на объекте |  | + | Поставщик направляет своего представителя для контроля за ПРР поставляемого НО и его хранения на объекте до передачи Заказчику после окончания поставки полного комплекта НО |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Заказчика на объекте | + |  |  |
|  | Очистка территории производственного объекта от строительного мусора, возникшего в ходе выполнения ПРР поставляемого НО |  | + | Тара, упаковка поставленного НО |
|  | Предоставление койко-мест в вагон - доме для проживания персонала Поставщика в ходе выполнения ПРР поставляемого НО | + |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовое обеспечение на период выполнения ШМ и ПНР. Условия выполнения работ. |  |  |  |
|  | Предоставление койко-мест в вагон - доме и энергообеспечение вагон – домов для проживания персонала Поставщика, осуществляющего шеф-монтажные и пуско-наладочные работы (ШМ и ПНР) | + |  |  |
|  | Организация питания в столовой | + |  | Заключение Поставщиком договора на оказание услуг питания с организацией, оказывающей услуги питания на объектах ООО «БНГРЭ» |
|  | Питание сотрудников Поставщика |  | + |  |
|  | Обеспечение питьевой водой и резервуаром для ее хранения | + |  |  |
|  | Обеспечение работников Поставщика круглосуточной связью на объекте проведения работ |  | + |  |
|  | Выполнение работ по ШМ и ПНР оборудования, входящего в состав поставляемого НО |  | + |  |
|  | Монтаж оборудования, входящего в состав НО | + |  |  |
|  | Монтаж прочего функционального оборудования не входящего в объём поставки НО | + |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы оборудования и материалов Поставщика на объекте | + |  |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика на объекте |  | + | до передачи НО Заказчику после окончания поставки полного комплекта НО |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Заказчика на объекте | + |  |  |
|  | Обеспечение расходными материалами на цикл ШМ и ПНР НО, входящего в объём поставки |  | + | Поставляются в составе комплекта НО |
|  | Выполнение работ агрегатом по опрессовке линий высокого давления | + |  |  |
|  | Трансфер персонала, мобилизация оборудования и техники |  |  |  |
|  | Трансфер персонала, осуществляющего контроль поставки НО, ШМ И ПНР до места выполнения работ и обратно |  | + |  |
|  | Мобилизация оборудования, инструмента, материалов Поставщика до места выполнения работ и обратно |  | + |  |
|  | Прочее |  |  |  |
|  | Комиссионная приёмка НО и ШМ и ПНР | + | + |  |
|  | Предоставление суточных рапортов – сводок цикла ШМ и ПНР |  | + |  |
|  | Обеспечение расходными, смазочными материалами для проведения пуско-наладки оборудования, входящего в состав НО |  | + | Поставляются в составе комплекта НО |
|  | Контроль и руководство выполнением работ по подготовке оборудования к работе, работ по карте смазки НО при вводе в эксплуатацию |  | + |  |
|  | Испытание и обкатка НО | + | + | Совместно с руководителями шеф-монтажных и пуско-наладочных работ Поставщика (в рамках договора) |
|  | Очистка блоков буровой установки и территории проведения работ от строительного мусора по окончании работ |  | + | Тара, упаковка поставленного НО |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ____________________ | ___________________ |
| М.п. | М.п. |