Приложение № 13

к договору № _____

от «___ » _________ _______г.

Разделительная ведомость

по разграничению зон ответственности при выполнении работ по договору на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы мобильного пневмоангара (пневмокаркасного арочного сооружения – теплого склада) в составе и комплектности согласно Приложению №1 «Техническое задание» и Приложению №2 «Спецификация» к Договору (далее – ангар) для базы производственного обеспечения (БПО) ООО «БНГРЭ», расположенной на территории Куюмбинского ЛУ.

| № п/п | Производимые работы, поставляемое оборудование | Заказчик | Поставщик | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подготовительные мероприятия |  |  |  |
|  | Подготовка территории Заказчика к монтажу ангара | + |  |  |
|  | Оформление Акта допуска «СубПодрядчика» в ООО «СН-КНГ» | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |
|  | Оформление пропусков для персонала и техники Поставщика на производственный объект | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |
|  | Предоставление схемы размещения оборудования внутри ангара входящих в объем поставки Поставщика |  | + | Схема расстановки оборудования согласовывается с Заказчиком |
|  | Содержание подъездных дорог | + |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовое обеспечение на период поставки и ПРР. Условия выполнения работ. |  |  |  |
|  | Обеспечение питьевой водой и резервуаром для ее хранения | + |  |  |
|  | Обеспечение круглосуточным освещением для производства работ | + |  | При необходимости |
|  | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ по разгрузке ангара и всех комплектующих с автотранспорта | + |  |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика на объекте |  | + | Поставщик направляет своего представителя для контроля за ПРР поставляемого ангара и его хранения на объекте. |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Заказчика на объекте | + |  |  |
|  | Очистка территории производственного объекта от строительного мусора, возникшего в ходе выполнения ПРР поставляемого ангара и всех комплектующих |  | + | Упаковка, тара |
|  | Предоставление койко-мест в вагон – домах для проживания персонала Поставщика (представителя) в ходе выполнения ПРР | + |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовое обеспечение на период выполнения МР и ПНР. Условия выполнения работ. |  |  |  |
|  | Предоставление койко-мест в вагон - домах и энергообеспечение вагон – домов для проживания персонала Поставщика, осуществляющего монтажные и пуско-наладочные работы (МР и ПНР) в составе согласно Техническому заданию (8 человек) | + |  |  |
|  | Организация питания в столовой | + |  | Поставщик заблаговременно до начала работ не менее чем за 60 календарных дней уточняет у Заказчика о порядке обеспечения питания на объекте |
|  | Расходы на питание сотрудников Поставщика |  | + |  |
|  | Обеспечение питьевой водой и резервуаром для ее хранения | + |  |  |
|  | Обеспечение работников Поставщика круглосуточной связью на объекте проведения работ |  | + |  |
|  | Выполнение работ по МР и ПНР оборудования, входящего в состав ангара и всех комплектующих |  | + |  |
|  | Монтаж оборудования, входящего в состав ангара и всех комплектующих |  | + |  |
|  | Монтаж прочего функционального оборудования не входящего в объём поставки ангара и всех комплектующих | + |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы оборудования и материалов Поставщика на объекте | + |  |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика на объекте |  | + |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Заказчика на объекте | + |  |  |
|  | Обеспечение расходными материалами на цикл МР и ПН ангара и всех комплектующих, входящего в объём поставки |  | + |  |
|  | Трансфер персонала, мобилизация оборудования и техники |  |  |  |
|  | Трансфер персонала, осуществляющего контроль поставки ангара и всех комплектующих, МР И ПНР до места выполнения работ и обратно |  | + |  |
|  | Мобилизация оборудования, инструмента, материалов Поставщика до места выполнения работ и обратно |  | + |  |
|  | Прочее |  |  |  |
|  | Комиссионная приёмка оборудования и МР и ПНР | + | + |  |
|  | Обеспечение расходными материалами для проведения пуско-наладки оборудования, входящего в состав ангара и всех комплектующих |  | + |  |
|  | Контроль и руководство выполнением работ по подготовке оборудования к работе при вводе в эксплуатацию |  | + |  |
|  | Испытание оборудования в составе поставки | + | + | Совместно с руководителем монтажных и пуско-наладочных работ Поставщика (в рамках договора) |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ____________________ | ___________________ |
| М.п. | М.п. |