Приложение № 13

к договору № _____

от «___ » _________ _______г.

Разделительная ведомость

по разграничению зон ответственности при выполнении работ по поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения на  БПО ООО «БНГРЭ», расположенной на территории Куюмбинского ЛУ

| № п/п | Производимые работы, поставляемое оборудование | Заказчик | Поставщик | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подготовительные мероприятия |  |  |  |
|  | Оформление Акта допуска «СубПоставщика» в ООО «СН-КНГ» | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |
|  | Оформление пропусков для персонала Поставщика на БПО ООО «БНГРЭ» | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |
|  | Предоставление ориентировочной схемы размещения временных сооружений Заказчика на БПО ООО «БНГРЭ» | + |  | В составе Технического задания |
|  | Содержание подъездных дорог к БПО ООО «БНГРЭ» | + |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовое обеспечение на период выполнения работ. Условия выполнения работ. |  |  |  |
|  | Поставка системы видеонаблюдения и всех комплектующих до объекта проведения работ |  | + | силами и за счет Поставщика |
|  | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ по разгрузке оборудования и всех комплектующих с автотранспорта | + |  | Силами Заказчика при участии персонала Поставщика |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика на объекте |  | + | Поставщик направляет своего представителя для контроля за ПРР поставляемой системы видеонаблюдения и хранения на объекте. |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Заказчика на объекте | + |  |  |
|  | Очистка территории БПО ООО «БНГРЭ» от строительного мусора, возникшего в ходе выполнения работ, обращение и утилизация с отходами выполнения работ |  | + | Упаковка, тара |
|  | Проживание персонала Поставщика в соответствии с требованиями о минимальном составе (2 чел.), осуществляющего поставку и работы по монтажу и пуско-наладке | + |  | Заказчик предоставляет койко-места в вагон-доме для размещения персонала Поставщика в количестве 2 чел. |
|  | Проживание персонала Поставщика сверх минимального состава (3й чел. и более), осуществляющего поставку и работы по монтажу и пуско-наладке |  | + | Возможно размещение персонала Поставщика в вахтовом поселке заказчика по предварительному письменному согласованию и отдельному договору аренды вагон-домов |
|  | Социально-бытовое обеспечение персонала Поставщика в месте выполнения работ на период работ |  | + | Поставщик имеет возможность заключить с Заказчиком отдельный договор на социально-бытовое обслуживание (стирка, уборка помещений) |
|  | Энергоснабжение Поставщика для выполнения работ | + |  | Заказчик предоставляет точку подключения Поставщику для подключения РЩ-0,4 кВ, для подключения электроинструмента Поставщика при выполнении работ. Заказчик от своей точки подключения производит подключение РЩ-0,4 кВ. |
|  |  |  | + | Все подключаемое оборудование от РЩ-0,4 кВ Заказчика, входит в зону ответственности Поставщика |
|  |  |  | + | Поставщик обеспечивает наличие кабельной продукции, инструмента и удлинителей для подключения своего оборудования от РЩ-0,4 кВ Заказчика. Максимальное расстояние от точки подключения до места работ 100 м. |
|  | Организация питания в столовой | + |  | Заключение Поставщиком договора на организацию услуг питания с ООО «БНГРЭ» для обеспечения питания персонала Поставщика в столовой в месте выполнения работ |
|  | Питание сотрудников Поставщика (оплата за питание) |  | + |  |
|  | Обеспечение питьевой водой и резервуаром для ее хранения | + |  |  |
|  | Обеспечение круглосуточным освещением для производства работ | + |  | При необходимости на основании официального запроса |
|  | Обеспечение работников Поставщика круглосуточной связью на объекте проведения работ (в том числе точкой доступа internet) |  | + |  |
|  | Обеспечение орг. техникой персонала Поставщика (ПК, МФУ и прочее) |  | + |  |
|  | Обеспечение расходными материалами и комплектующими, входящими в объем поставки |  | + |  |
|  | Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения |  | + |  |
|  | Предоставление суточных рапортов-сводок на весь цикл выполнения работ |  | + | До 21:00 ежедневно за текущую смену |
|  | Трансфер персонала, мобилизация оборудования и техники |  |  |  |
|  | Трансфер персонала Поставщика до места выполнения работ и обратно |  | + | Возможно заключение агентского договора на перевозку персонала Поставщика |
|  | Мобилизация оборудования, инструмента, материалов Поставщика до места выполнения работ и обратно |  | + |  |
|  | Прочее |  |  |  |
|  | Комиссионная приёмка системы видеонаблюдения после выполнения всех работ, указанных в Техническом задании | + | + |  |
|  | Обеспечение расходными материалами для выполнения работ |  | + |  |
|  | Контроль и руководство выполнением работ при монтаже и вводе в эксплуатацию |  | + |  |
|  | Проверка материалов и оборудования в составе поставки, замена некачественного и непригодного материала на качественный |  | + |  |
|  | Обеспечение 100 % персонала Поставщика СИЗ, спецодеждой |  | + |  |
|  | Выполнение инструктажа персонала Заказчика по работе с системой видеонаблюдения |  | + |  |
|  | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в течение 14 дней после ввода системы видеонаблюдения в эксплуатацию без замечаний |  | + |  |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ____________________ | ___________________ |
| м.п. | м.п. |