**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Выполнение комплекса работ по технической и биологической рекультивации нарушенных земель площадок разведочных скважин Тагульского, Лодочного, Восточно-Сузунского лицензионных участков в 2024-2025 году»

**Общие положения**

1.1 Предмет закупки.

Выполнение комплекса работ по технической и биологической рекультивации нарушенных земель площадок разведочных скважин Тагульского, Лодочного, Восточно-Сузунского лицензионных участков в 2024-2025 гг.

1.2. Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается.

1.3. Лоты закупки:

Лот № 1: Выполнение комплекса работ по технической рекультивации нарушенных земель площадки разведочной скважины №28 Тагульского лицензионного участка.

Лот № 2: Выполнение комплекса работ по технической и биологической рекультивации нарушенных земель площадок разведочных скважин Тагульского лицензионного участка.

Лот № 3: Выполнение комплекса работ по технической и биологической рекультивации нарушенных земель площадок разведочных скважин Лодочного лицензионного участка.

Лот № 4: Выполнение комплекса работ по технической рекультивации нарушенных земель площадок разведочных скважин Восточно-Сузунского лицензионного участка.

1.4. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

1.5. Объемы и сроки выполнения работ:

Лот № 1:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Рекультивация** | **Кадастровый номер ЗУ** | **Площадь, га** | **Ориентировочный срок мобилизации** | **Ориентировочное начало работ** | **Ориентировочное окончание работ** |
| Таг-28 | Техническая и биологическая | 24:37:6201001:10653 | 9,05885 | до 10.06.2024 | 10.06.2024 | 31.08.2024 |

Доступ к объекту круглогодичный.

Лот № 2:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Рекультивация** | **Кадастровый номер ЗУ** | **Площадь, га** | **Ориентировочный срок мобилизации** | **Ориентировочное начало работ** | **Ориентировочное окончание работ** |
| Таг-29 | Техническая и биологическая | 24:37:6201001:2760 | 6,0702 | до 15.04.2024 | 10.06.2024 | 31.08.2024 |
| Таг-53 | Техническая и биологическая | 24:37:6201001:8947 | 12,3809 | до 15.04.2024 | 10.06.2024 | 31.08.2024 |

Объекты являются автономными (доступ к объектам в летний период – авиатранспорт).

Лот № 3:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Рекультивация** | **Кадастровый номер ЗУ** | **Площадь, га** | **Ориентировочный срок мобилизации** | **Ориентировочное начало работ** | **Ориентировочное окончание работ** |
| Лод-12 | Техническая и биологическая | 24:37:6201001:10884 | 13,9507 | до 15.04.2024 | 10.06.2024 | 31.08.2024 |
| Лод-15 | Техническая и биологическая | 24:37:6201001:11076 | 13,0204 | до 15.04.2024 | 10.06.2024 | 31.08.2024 |
| Лод-16 | Техническая и биологическая | 24:37:6201001:10698 | 13,1096 | до 15.04.2024 | 10.06.2024 | 31.08.2024 |

Объекты являются автономными (доступ к объектам в летний период – авиатранспорт).

Лот № 4:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Рекультивация** | **Кадастровый номер ЗУ** | **Площадь, га** | **Ориентировочный срок мобилизации** | **Ориентировочное начало работ** | **Ориентировочное окончание работ** |
| Вост-Суз 4 | Техническая и биологическая | 84:00:0000000:3/784 | 28,0507 | 15.04.2025 | 10.06.2025 | 31.08.2025 |

Объект является автономным (доступ к объекту в летний период – авиатранспорт).

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение №1). Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами (в том числе сорбентами), необходимой техникой и оборудованием.

Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 24 месяцев с момента приемки Заказчиком фактически выполненных работ и подписания сторонами Акта об окончании Работ.

1.6. Стоимость работ:

Стоимость работ должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения полного объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию материалов, техники, оборудования и персонала (в т.ч. при необходимости – обсервация в период возможных ограничений), расходы на покупку расходных материалов, страховые взносы и выплаты, заработную плату, питание и проживание обслуживающего персонала, отбор проб и проведение лабораторных исследований.

Оплата производится в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (услуг) и предоставления полного пакета подтверждающих документов, предусмотренных договором.

Акт выполненных работ подписывается после комиссионной приемки выполненных работ.

Опцион:

Под Опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем работ, предусмотренный договором без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения единичных расценок, согласованных в настоящем Договоре.

Опцион Заказчика в сторону увеличения объема работ + 100 % в стоимостном выражении от объема работ, предусмотренного договором, относительно каждого года.

Опцион Заказчика в сторону уменьшения объема работ - 100 % в стоимостном выражении от объема работ, предусмотренного договором, относительно каждого года.

1.7. Гарантийные обязательства:

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. В случае выявления претензий, со стороны Заказчика, Исполнитель в рабочем порядке устраняет все недостатки, выявленные Заказчиком.

1.8. Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, Красноярский край,

г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «А».

Почтовый адрес:660135, г. Красноярск, ул. Весны 3 «А».

Адрес для корреспонденции: 660135 г. Красноярск, ул. Весны 3 «А», БЦ «Весна», 13 этаж.

Тел. (391)274-86-81,

Факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908

КПП 246 501 001

р/с 40702810300030003480

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярск

к/с 30101810200000000777 БИК 040407777.

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.1 | Выполнение работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Форме 2). | Письмо за подписью руководителя о согласии с условиями Договора | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Гарантийный срок качественного выполнения работ 2 года с даты подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ. | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Оплата выполненных работ производится после сдачи выполненных работ Генеральному Заказчику | Письмо о согласии за подписью руководителя на бланке организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту на выполнение работ:***

| **№ п/п** | **Требование**  **(параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора в т.ч. с ЛНД, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1)[1]. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника:   * смерть в результате несчастного случая; * постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Согласие на осуществление расчетов по настоящему договору через АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» (АО «ВБРР», любое территориальное подразделение Банка) | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии на открытие счета в АО «ВБРР» и осуществление расчетов по договору через АО «ВБРР", либо документы, подтверждающие наличие счета в указанном выше банке | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Обеспечение объекта спутниковой связью (спутниковым телефоном) | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации о наличии спутниковой связи | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Опыт выполнения работ по рекультивации нарушенных земель в районах Крайнего Севера (и приравненные к нему) не менее 3-х комплексов работ (за последние 3 года). | Референц-лист с указанием наименований контрагентов за последние 3 года (2021-2023), контактного лица и телефона с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 3.9 | Наличие в собственности у Потенциального Претендента специальной техники и МТР для выполнения работ по рекультивации по одному из Лотов (включая технику, находящуюся в лизинге, а также технику, планируемую к приобретению в лизинг) Перечень техники:   * Бульдозер – 1 ед.; * ДЭС 200 кВт – 1 ед.; * Мотокультиваторы – 1 ед.; * - вагон-дом – 1 ед. | Копии ПТС\ПСМ на собственную технику  Копии договора аренды с актом приема-передачи и ПТС\ПСМ (на технику, которая находится в аренде)  Копия договора лизинга (на технику, находящуюся в лизинге)  Письмо-подтверждение о готовности лизинговой компании к финансированию приобретения техники под выполнение объема работ, указанного в ПДО | Да/Нет | Да |
| 3.10 | Обеспечение спецтехники и оборудования ГСМ (дизельное топливо, бензин, масла и т.п.) на весь период выполнения комплекса работ по лоту | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

Приложение:1. Техническое задание;

Начальник ОООС Ткачева А.В. «19» февраля 2024 г

1. [1] Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)