Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

«Проектирование, поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ наборов оборудования (НО) для технического перевооружения буровых установок БУ-2500 ДГУ, зав. № 172и 2014г.в.,  БУ-2500 ДГУ зав. № 229и 2014 г.в.»

1.Общие положения

1.1.  Предметом закупки являются:

1.1.1. Лот №1 «Проектирование, поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ наборов оборудования (НО) для технического перевооружения буровых установок БУ-2500 ДГУ, зав. № 172и 2014г.в.,  БУ-2500 ДГУ зав. № 229и 2014 г.в.».

1.2.	Лот является неделимым.

1.3.	Плановые сроки поставки/выполнения работ:

1.3.1.

- Проектирование набора оборудования (НО) для технического перевооружения буровой установки БУ-2500 ДГУ, зав. № 172и 2014г.в.– 30.11.2019 г.;

- поставка набора оборудования (НО) для технического перевооружения буровой установки БУ-2500 ДГУ, зав. № 172и 2014г.в.– 16.03.2020 г.;

Базис поставки: DDP, место назначения - кустовая площадка Куюмбинского ЛУ в радиусе 100 км от площадки центрального пункта сбора (ЦПС) (Координаты ЦПС – 60·50΄14΄΄  северной широты, 97·21΄07΄΄восточной долготы).

- шефмонтаж и пуско-наладка набора оборудования (НО) для технического перевооружения буровой установки БУ-2500 ДГУ, зав. № 172и 2014г.в – 14.05.2020 г.

1.3.2.

- Проектирование набора оборудования (НО) для технического перевооружения буровой установки БУ-2500 ДГУ, зав. № 229и 2014г.в.– 30.11.2019 г.;

- поставка набора оборудования (НО) для технического перевооружения буровой установки БУ-2500 ДГУ, зав. № 229и 2014г.в – 15.01.2021 г.;

Базис поставки: DDP, место назначения - кустовая площадка Куюмбинского ЛУ в радиусе 100 км от площадки центрального пункта сбора (ЦПС) (Координаты ЦПС – 60·50΄14΄΄  северной широты, 97·21΄07΄΄восточной долготы).

- шефмонтаж и пуско-наладка набора оборудования (НО) для технического перевооружения буровой установки БУ-2500 ДГУ, зав. № 229и 2014г.в  – 15.03.2021 г.

1.4.Цель проведения закупки: Проектирование, поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ наборов оборудования (НО) для технического перевооружения буровых установок БУ-2500 ДГУ, зав. № 172и 2014г.в.,  БУ-2500 ДГУ зав. № 229и 2014 г.в.

1.5.Заявленная стоимость оферты должна включать расходы участника закупки в соответствии с базисными условиями поставки DDP (ИНКОТЕРМС 2010.).

1.6.Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»).

1.7.Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск.ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

2. Требования к предмету закупки по Лоту №  1

Набор оборудования (НО) для буровой установки БУ-2500 ДГУ, зав. № 172и 2014г.в.

| № п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО (Приложение 1) | Подписанное со стороны участника закупки техническое задание (Приложение 1) | Да/Нет | Да |
| 2.1.2 | Предоставление информации о сроках, в которые участник закупки готов осуществить проектирование, поставку, шеф-монтаж и пуско-наладку набора оборудования (НО) для технического перевооружения буровой установки БУ-2500 ДГУ, зав. № 172и 2014г.в. | Письмо в произвольном формате с указанием сроков проектирования, поставки, шеф-монтажа и пуско-наладки на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.1.3 | Наличие сертификатов/декларации соответствия оборудования и технических устройств требованиям Технического регламента Таможенного Союза №010/2011 «О безопасности машин и оборудования» | Копии деклараций или сертификатов соответствия на оборудование указанное в Приложении 1 к форме 6.1т (Техническое предложение) |  | Да |
| 2.1.4 | Согласие участника закупки предоставить документацию на русском языке, указанные в разделах 2, 5 Технического задания | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.1.5 | НО и все его составные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, изготовленными не ранее 2019 года | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.1.6 | Предоставление информации об оборудовании к поставке согласно Приложению 1 к форме 6т (Техническое предложение) | Подписанное и заполненное Приложение 1 к форме 6т (Техническое предложение) с приложением необходимых документов | Да/Нет | Да |

Набор оборудования (НО) для буровой установки БУ-2500 ДГУ, зав. № 229и 2014г.в.

| № п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО (Приложение 1) | Подписанное со стороны участника закупки техническое задание (Приложение 1) | Да/Нет | Да |
| 2.2.2 | Предоставление информации о сроках, в которые участник закупки готов осуществить проектирование, поставку, шеф-монтаж и пуско-наладку набора оборудования (НО) для технического перевооружения буровой установки БУ-2500 ДГУ, зав. № 229и 2014г.в. | Письмо в произвольном формате с указанием сроков проектирования, поставки, шеф-монтажа и пуско-наладки на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.2.3 | Наличие сертификатов/декларации соответствия оборудования и технических устройств требованиям Технического регламента Таможенного Союза №010/2011 «О безопасности машин и оборудования» | Копии деклараций или сертификатов соответствия на оборудование указанное в Приложении 6.2.1т к форме 6.2т (Техническое предложение) |  | Да |
| 2.2.4 | Согласие участника закупки предоставить документацию на русском языке, указанные в разделах 2, 5 Технического задания | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.2.5 | НО и все его составные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, изготовленными не ранее 2019 года | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.2.6 | Предоставление информации об оборудовании к поставке согласно Приложению 1 к форме 6т (Техническое предложение) | Подписанное и заполненное Приложение 1 к форме 6т (Техническое предложение) с приложением необходимых документов | Да/Нет | Да |

3.  Требования к контрагенту

|  | Общие требования Заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ОАО «НГК «Славнефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» (Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на сайте Компании www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев предъявления Заказчиками – Обществами групп ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НГК «Славнефть» требований по факту некачественного выполнения работ, поставки МТР. | Письмо за подписью руководителя организации. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Согласие на проведение технического аудита с выездом представителей Заказчика на производственную площадку участника закупки | Письмо с подтверждением за подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Наличие производственных площадей в собственности или в аренде | Справка о наличии призводственных площадей за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | Да/Нет | Да |
|  | Требования к опыту работы |  |  |  |
| 3.6 | Опыт изготовления и поставок аналогичного оборудования в районы Крайнего Севера (и приравненные к нему) не менее 3х за последние 5 лет (с 2014 по 2018 годы) | Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 5лет, контактного лица и телефона с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Опыт аналогичного проектирования не менее 5-ти лет | Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 5лет, контактного лица и телефона с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Требования к персоналу |  |  |  |
| 3.8 | Гарантия наличия на объекте руководителя шеф-монтажных и пусконаладочных работ с высшим образованием: инженера-электрика, инженера-механика, инженера-конструктора, опытом работы не менее 3-х лет, группой допуска по электробезопасности не ниже 4 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на шеф-монтажные и пуско-наладочные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обучению | Да/Нет | Да |
| 3.9 | Наличие в структуре участника закупки проектного бюро | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Разделительная ведомость |  |  |  |
| 3.10 | Согласие с разделительной ведомостью (Приложение №16 к проекту Договора) | Подписанная со стороны участника закупки разделительная ведомость (Приложение №16 к проекту Договора) | Да/Нет | Да |

4. Прочие требования

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник отдела по развитию производства_______________________ В.Ю. Мартюшов