На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «а»

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договора на выполнение: «Комплекса услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения, долотного сервиса и сервиса ВЗД» (ПДО № 84-БНГРЭ-2017) по Лоту № 1 на следующих условиях:

| Предмет оферты | «Комплекс услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения, долотного сервиса и сервиса ВЗД» Лот № 1 |
| --- | --- |
| Период оказания услуг: Мобилизация материалов и оборудования долотного сервиса и сервиса ВЗД: 15.03.2018г. – 01.04.2018г. Мобилизация материалов и оборудования сервиса ННБ: - для бурения наклонно-направленного интервала 23.06.2018 г. – 27.06.2018 г. - для бурения горизонтального интервала 05.10.2018 г. – 10.10.2018 г. Начало оказания услуг на объекте: 01.05.2018 г. Окончание оказания услуг: 16.12.2018 г. Демобилизация: 18.12.2018 г. – 22.12.2018 г. | Согласны / не согласны |
| Стоимость услуг в руб. (без НДС) |  |
| Стоимость услуг в руб. (с НДС) |  |
| Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Согласие с условиями оплаты: Расчет за оказанные по настоящему Договору услуги осуществляется Заказчиком на основании оригинала Акта об оказании услуг, подписанного полномочными представителями Сторон по факту оказания услуг, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ, в течение 60 календарных дней после их предоставления Заказчику, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре | Согласны / не согласны |
| Согласие с условиями договора на оказание услуг | Согласны / не согласны |
| Условия опциона: +/- 30% от объема работ | Согласны / не согласны |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «15» марта 2018 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.