УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «26» августа 2021 г. № 1055

Введена в действие с «26» августа 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ДАВАЛЬЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

№ П2-02 И-001377 ЮЛ-428 ВЕРСИЯ 1 ИЗМ.2

Г. КРАСНОЯРСК

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………………………………...3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2. ГЛОССАРИЙ	4

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.3. СОКРАЩЕНИЯ	4

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	6

4.	ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ПО ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЕ НА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	7

4.1. ПЕРЕДАЧА МТР ПО ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЕ	7

4.2. СПИСАНИЕ МТР, ПЕРЕДАННЫХ ПО ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЕ	9

4.3. ВОЗВРАТ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	10

5.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ МТР, ПЕРЕДАННЫХ ПО ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЕ	12

6.	ВОЗВРАТ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МТР ОТ ПОДРЯДЧИКОВ, НЕ ВЕДУЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	14

7.	СПИСАНИЕ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МТР ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ	16

8.	ССЫЛКИ	18

ПРИЛОЖЕНИЯ	19

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Инструкция устанавливает требования к порядку взаимодействия структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при передаче, списании, возврате и контроле за сохранностью давальческих материалов, закупаемых Обществом и передаваемых подрядным организациям со складов Общества для проведения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства.

Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Политики Компании в области капитального строительства № П2-01 П-01.

Под требования данной инструкции не попадают: готовая продукция, материалы общераспространенных полезных ископаемых, отпуск и учет которых регламентирован Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-01 Р-0390 ЮЛ-428 «Ведение карьерного складского хозяйства, отгрузка общераспространенных полезных ископаемых на сторону».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками:

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по капитальному строительству ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по снабжению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются термины Корпоративного глоссария: Исполнительная документация, Материально-технические ресурсы (МТР), Первичный (учетный) документ, Подрядная организация (Подрядчик).

2.2. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ |  | материал, получаемый в процессе дробления горной породы (щебень, щебень-отсев и т.п.). |
| --- | --- | --- |
| ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  | материалы, передаваемые Заказчиком Подрядной организации без оплаты их стоимости Подрядной организацией, и предназначенные для дальнейшего их использования в строительном процессе, выполняемом Подрядной организацией на объектах Заказчика и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ. Стоимость давальческих материалов в договорную цену объекта не включается, и право собственности Заказчика на передаваемые материальные ценности не утрачивается. |
| ДАВАЛЬЧЕСКАЯ СХЕМА |  | передача материальных ресурсов Подрядным организациям для выполнения работ с использованием материала Заказчика. |
| ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ |  | неметаллические и горючие полезные ископаемые, пространственно и генетически связанные с осадочными, магматическими или матаморфогенными породами, характеризующиеся частой встречаемостью в условиях конкретного региона и значительными площадями распространения. |
| ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД |  | промежуток времени, обозначенный определенными датами, либо определяемый нормативными документами, который включает происходившие на его протяжении или относящиеся к нему факты хозяйственной деятельности, отражаемые экономическим субъектом в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности. |

2.3. СОКРАЩЕНИЯ

| ДМ |  | давальческие материалы. |
| --- | --- | --- |
| ЕИ |  | единица измерения. |
| ИД |  | исполнительная документация. |
| КИС SAP R/3 |  | корпоративная информационная система SAP R/3 (024.000.007.000). |
| КЛУ |  | Куюмбинский лицензионный участок. |
| КС |  | капитальное строительство. |
| МОЛ |  | материально-ответственное лицо. |
| МСО |  | месяц, следующий за отчетным. |
| ОБЩЕСТВО |  | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОПИ |  | общераспространенные полезные ископаемые. |
| ПСД |  | проектно-сметная документация. |
| СМР |  | строительно-монтажные работы. |
| СП |  | структурное подразделение. |
| УКОИМ |  | управление комплектации оборудованием и материалами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| УЛИСК |  | управление логистикой и складским комплексом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| УСМТР |  | управление по снабжению материально-техническими ресурсами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ФОРМА КС-2 |  | Акт о приемке выполненных работ (форма регламентирована Приложением 2 к Положению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2021 год»). |
| ФОРМА КС-3 |  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма регламентирована Приложением 2 к Положению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2021 год»). |
| ФОРМА М-15 |  | Накладная на отпуск материалов на сторону (форма регламентирована Приложением 2 к Положению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2021 год»). |
| ФОРМА М2/М2А |  | Доверенности (на получение товара / материальных ценностей) (форма регламентирована Приложением 2 к Положению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2021 год»). |
| ФОРМА ОС-15 |  | Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма регламентирована Приложением 2 к Положению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2021 год). |

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящей Инструкции, участвуют:

- СП, курирующее исполнение договора - управление организации капитального строительства;

- Кураторы договоров – работники СП по направлению деятельности, курирующие исполнение договора СМР в соответствии с направлением производственной деятельности;

- УКОиМ, УЛиСК, УСМТР.

4.	ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ПО ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЕ НА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. ПЕРЕДАЧА МТР ПО ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЕ

4.1.1. Отпуск МТР по давальческой схеме Подрядчику, представленной в Таблице 1, производится в рамках заключенного договора подряда, условиями которого предусмотрена выдача материалов на давальческой основе.

Таблица 1

Порядок передачи МТР

| № П/П | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. (СРОК ИСПОЛНЕНИЯ) | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование потребности на отпуск МТР по давальческой схеме | СП, курирующее исполнение договора В течение 2 рабочих дней с момента получения письма от Подрядчика | Входящие: Письмо Подрядчика об отпуске МТР для проведения СМР. Продукт: Письмо Подрядчика об отпуске МТР для проведения СМР (согласованное). Требования: Куратор договора производит проверку заявленной Подрядчиком потребности на соответствие ПСД, разделительной ведомости к договору, графику и срокам вовлечения в производство ДМ. Согласование потребности на отпуск ДМ Подрядчику осуществляется только по объектам, обеспеченным ПСД, разрешительной документацией, мобилизованным персоналом Подрядчика, то есть по объектам, полностью подготовленным к вовлечению ДМ в СМР. Согласование потребности на отпуск ДМ Подрядчику осуществляется в объеме, необходимом для выполнения работ на 1 - 2 месяца. На основании проведенного анализа Куратор договора передает согласованное письмо в УКОиМ электронной почтой |
| 2 | Формирование Заявки на отпуск ДМ | УКОиМ В течение 2 рабочих дней с момента получения согласованного письма от Подрядчика | Входящие: Письмо Подрядчика об отпуске МТР для проведения СМР (согласованное). Продукт: Заявка на отпуск ДМ. Требования: УКОиМ осуществляет проверку наличия на складах требуемого количества МТР под указанные в заявке объекты, рассматривает возможность покрытия заявленного количества из складских остатков, зарезервированных под другие объекты КС, либо из свободных запасов, формирует в соответствующем функциональном блоке КИС SAP R/3 Заявку отпуск ДМ. Оригинал и/или копия Заявки на отпуск ДМ передается УКОиМ представителю Подрядчика для оформления доверенности на получение МТР |
| 3 | Отпуск оборудования в монтаж | УЛиСК В течение 2 рабочих дней с момента поступления Заявки на отпуск ДМ на склад | Входящие: Заявка на отпуск ДМ. Доверенность на МОЛ Подрядчика на получение МТР по форме М2/М2а. Продукт: Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15. Требования: Отпуск оборудования в монтаж осуществляется при условии наличия должным образом оформленной Заявки на отпуск МТР. Отпуск осуществляется на основании Актов по форме ОС-15. Сертификаты, паспорта и другие необходимые документы передаются доверенному лицу МОЛ Подрядчика в момент выдачи МТР специалистом УЛиСК в случае наличия прикрепления в КИС SAP R/3, в ином случае специалистами отдела контроля качества материально-технических ресурсов УСМТР, в т.ч. вахтовым персоналом на КЛУ. Формирование, подписание и отражение в учете Актов по форме ОС-15 осуществляется УЛиСК в соответствии с Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-02 Р-0588 ЮЛ-428 «Порядок приемки, перемещения, хранения и отпуска материально-технических ресурсов». Один экземпляр формы ОС-15 передается Подрядчику |
| 4 | Отпуск ДМ со склада | УЛиСК В течение 2 рабочих дней с момента поступления Заявки на отпуск ДМ на склад | Входящие: Заявка на отпуск МТР, доверенность на МОЛ Подрядчика на получение МТР по форме М2/М2а. Продукт: Накладная на отпуск материалов на сторону по форме М-15. Требования: Отпуск материалов осуществляется при условии наличия должным образом оформленной Заявки на отпуск МТР. Отпуск оформляется накладной по форме М-15. Отпуск комплектных МТР Подрядчику производится только полным комплектом, включая все места (составляющие и комплектующие материал-комплекта) согласно комплектовочной ведомости. Сертификаты, паспорта и другие необходимые документы передаются доверенному лицу МОЛ Подрядчика в момент выдачи МТР специалистом УЛиСК в случае наличия прикрепления в КИС SAP R/3, в ином случае специалистами отдела контроля качества материально-технических ресурсов УСМТР, в т.ч. вахтовым персоналом на КЛУ. Формирование, подписание и отражение в учете накладных по форме М-15 осуществляется УЛиСК руководствуясь Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-02 Р-0588 ЮЛ-428 «Порядок приемки, перемещения, хранения и отпуска материально-технических ресурсов». Один экземпляр накладной по форме М-15 передается Подрядчику |

## 4.2. СПИСАНИЕ МТР, ПЕРЕДАННЫХ ПО ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЕ

4.2.1. По условиям договора подряда Подрядчик оформляет и предоставляет Обществу ИД в целях юридического подтверждения факта выполнения работ. Схема списания МТР представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Порядок списания МТР

| № П/П | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. (СРОК ИСПОЛНЕНИЯ) | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение предоставления Обществу первичных документов за отчетный период | Куратор договора по направлению деятельности В течение 2 календарных дней после окончания выполнения работ, но не позднее 25 числа отчетного периода | Входящие: - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. - Ведомость переработки ДМ (оборудования). - Счет-фактура. Продукт: - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. - Ведомость переработки ДМ (оборудования) за отчетный период. - Счет-фактура. Требования: После окончания выполнения работ Подрядчиком на объектах Общества необходимо обеспечить направление от Подрядчика в адрес Общества (на имя заместителя генерального директора по КС) Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Ведомость переработки ДМ (оборудования) (по форме №2 к договору подряда) |
| 2 | Проверка предоставленных первичных документов за отчетный период | Куратор договора по направлению деятельности, УКОиМ В течение 3 рабочих дней с момента поступления первичных документов, но не позднее 3 числа МСО | Входящие: - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. - Ведомости переработки ДМ (оборудования) за отчетный период. - Счет-фактура. Продукт: - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. - Ведомости переработки ДМ (оборудования) за отчетный период. - Счет-фактура. Требования: После поступления от Подрядчика пакета документов Куратор договора по направлению деятельности проводит их проверку на предмет правильности оформления, соответствия данным Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, ПСД, полноты указания данных о полученных и вовлеченных ДМ (оборудования), целевом использовании ДМ и иным критериям |
| 3 | Передача первичных документов для отражения в бухгалтерском учете | Куратор договора по направлению деятельности В течение 1 рабочего дня с момента согласования первичных документов , но не позднее 3 числа МСО | Входящие: - Ведомости переработки ДМ (оборудования) за отчетный период. - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. - Счет-фактура. Продукт: Сформированный пакет первичных документов с приложением первичных документов. Требования: После проверки полученного пакета первичных документов, Куратор договора по направлению деятельности формирует пакет первичных документов и загружает в систему обработки первичных документов для отражения в бухгалтерском учете |

## 4.3. ВОЗВРАТ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

4.3.1. Не использованные в процессе строительства ДМ и оборудование (переданное в монтаж) по условиям договора подряда должны быть возвращены на склад Общества. Процедура возврата представлена в Таблице 3.

Таблица 3

Возврат неиспользованных ДМ

| № П/П | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. (СРОК ИСПОЛНЕНИЯ) | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка обоснованности возврата ДМ Подрядчиком | Куратор договора по направлению деятельности В течение 2 рабочих дней с момента получения Письма о необходимости возврата ДМ | Входящие: Письмо Подрядчика о необходимости возврата ДМ. Продукт: Письмо Подрядчика о необходимости возврата ДМ с визой Куратора договора СП, курирующего исполнение договора. Требования Прием МТР от Подрядчика на склад Общества осуществляется на основании письма от Подрядчика о намерении возврата ДМ. В письме должен быть указан номер договора подряда, на основании которого осуществляется возврат МТР на склад, номер формы М-15 или номер формы ОС-15, на основании которых были получены МТР. К письму должны быть приложены копии указанных документов. Куратор договора проверяет полученное от Подрядчика письмо о необходимости возврата ДМ на соответствие указанных номера договора, наименований и объемов ДМ, остаткам ДМ на складе Подрядчика. Согласованное письмо о необходимости возврата ДМ направляет в УКОиМ |
| 2 | Формирование Заявки на возврат ДМ в КИС SAP R/3 | УКОиМ В течение 2 рабочих дней с момента получения Письма Подрядчика о необходимости возврата ДМ с визой Куратора договора СП, курирующего исполнение договора | Входящие: Официальное письмо Подрядчика о необходимости возврата ДМ с визой Куратора договора по направлению деятельности. Продукт: Заявка на возврат ДМ. Требования: Специалист УКОиМ на основании письма Подрядчика о необходимости возврата ДМ с визой Куратора договора оформляет в КИС SAP R/3 Заявку на возврат ДМ и предоставляет в УЛиСК подписанную заявку и полный пакет документов на возврат (зарегистрированное письмо и первичные документы по выдаче данного МТР) |
| 3 | Проведение фактического осмотра МТР и приемка ДМ на склад Общества | Куратор договора по направлению деятельности В течение 2 рабочих дней с момента получения Заявки на возврат ДМ | Входящие: Заявка на возврат ДМ (согласованная). Продукт: Акт осмотра неиспользованных давальческих материалов (Приложение 1). Требования: Прием неиспользованных ДМ на склад Общества производится в соответствии с Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-02 Р-0588 ЮЛ-428 «Порядок приемки, перемещения, хранения и отпуска материально-технических ресурсов» |
| 4 | Оформление первичных документов на возвращаемые ДМ на склад | УЛиСК В течение 1 рабочего дня с момента получения заявки на возврат и актов осмотра ДМ | Входящие: - Заявка на возврат ДМ с системным номером. - Акт осмотра неиспользованных давальческих материалов. Продукт: Накладная по форме М-15 на возврат, либо акт по форме ОС-15 на возврат. Требования: По факту приемки МТР на склад кладовщик передает документы специалисту УЛиСК базы первичного прихода, который осуществляет проверку и оформляет в автоматизированной учетной системе на возврат либо форму ОС-15 на возврат |

- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ МТР, ПЕРЕДАННЫХ ПО ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЕ

5.1. После закрытия отчетного периода работник СП, курирующий исполнение договора, проводит анализ остатков ДМ, находящихся у Подрядчика, на предмет соблюдения сроков их вовлечения. Процедура анализа контроля за движением МТР представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Осуществление анализа и контроль

| № | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. (СРОК ИСПОЛНЕНИЯ) | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа запасов на предмет вовлечения ДМ по срокам | СП, курирующее исполнение договора В течение 10 календарных дней МСО | Входящие: Акт сверки ДМ у Подрядчика. Продукт: Уведомление о необходимости осуществлении возврата или предоставлении письменных пояснений о причинах не вовлечения ДМ Требования: При выявлении ДМ, по которым не соблюден срок их вовлечения, проводит проверку обоснованности нахождения данных ДМ у Подрядчика. В случае не вовлечения ДМ по вине Подрядчика, в адрес Подрядчика направляется уведомление о необходимости осуществлении возврата или предоставлении письменных пояснений о причинах не вовлечения ДМ Уведомление оформляется письмом, и направляется по электронной почте с перечнем ДМ необходимых для возврата. |
| 2 | Проведение ежеквартальной сверки ДМ | СП, курирующее исполнение договора В течение 20 рабочих дней после окончания квартала | Входящие: Акт сверки ДМ. Продукт: Акт сверки ДМ (подписанный). Требования: Акты сверок ДМ формируются Куратором договора в 2-х экземплярах отдельно по каждому контрагенту в разрезе договоров, первичных документов и номенклатур. Один экземпляр подписанного Акта сверки передается представителю Подрядчика, второй экземпляр передается Куратору договора. Куратор договора обеспечивает: - подписание Актов сверки ДМ и оборудования уполномоченными лицами; - отправку Актов сверки ДМ и оборудования контрагентам для проведения сверки; - взаимодействие с Подрядчиком по сверке оборотов и остатков МТР; - поступление оригиналов Актов сверок ДМ в Общество от Подрядчика (в течение 15 рабочих дней с момента передачи); - передачу Актов сверки ДМ и оборудования в архив согласно установленному порядку; - размещение в 1C:ERP подписанных уполномоченными лицами скан-образов Актов сверок ДМ |
| 3 | Проведение внеплановой проверки использования ДМ | СП, курирующее исполнение договора В соответствии со сроками, утвержденными распоряжением о проведении внеплановой проверки использования ДМ | Входящие: Распоряжение о проведении внеплановой проверки использования ДМ. Продукт: Акт проверки использования ДМ. Требования: СП, курирующее исполнение договора в случае отказа Подрядчика от выполнения договора СМР, либо расторжения договора в одностороннем порядке инициирует внеплановую проверку использования Подрядчиком ДМ с проведением рабочей комиссией фактического пересчета ДМ на объекте СМР, базах временного хранения МТР. В случае выявления недостачи ДМ выносится решение о начале претензионно-исковой работы с Подрядчиком по возмещению стоимости ДМ |

- ВОЗВРАТ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МТР ОТ ПОДРЯДЧИКОВ, НЕ ВЕДУЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

6.1. В случае банкротства Подрядчика, расторжения Подрядчиком договора подряда либо отказа Общества от исполнения договорных отношений в одностороннем порядке, возврат ДМ производится в соответствии с Таблицей 5.

Таблица 5

Возврат ДМ от Подрядчика

| № П/П | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. (СРОК ИСПОЛНЕНИЯ) | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возврат ДМ от Подрядчика с признаками банкротства, на месторождении присутствует Подрядчик, МТР хранятся на строительной площадке | СП, курирующее исполнение договора В течение 10 календарных дней после окончания выполнения работ | Входящие: Письмо Подрядчика о возврате не вовлеченных МТР. Продукт: Накладная по форме М-15 на возврат, либо акт по форме ОС-15 на возврат. Требования: Возврат ДМ с участием сторон договора, осуществляется согласно п.4.3 настоящей Инструкции. В случае если Подрядчик находится под наблюдением по решению арбитражного суда, документы на возврат ДМ подписываются конкурсным управляющим либо лицом, уполномоченным по доверенности |
| 2 | Возврат ДМ от Подрядчика банкрота, на месторождении представители Подрядчика отсутствуют, МТР не смонтированы и находятся на строительной площадке | СП, курирующее исполнение договора В течение 10 календарных дней после решения суда о проведении процедуры банкротства и назначения наблюдения | Входящие: Определение арбитражного суда о принятии заявления о признании банкротом, либо Решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии Конкурсного производства. Уведомление Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора СМР. Продукт: Накладная по форме М-15 на возврат, либо Акт по форме ОС-15 на возврат, оформленные в одностороннем порядке. Требования: Должен быть соблюден предусмотренный Договором СМР порядок уведомления подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора СМР. СП, курирующее исполнение договора в адрес Конкурсного управляющего Подрядчика направляет уведомление о вызове на объект КС для сверки наличия/отсутствия ДМ. Уведомление оформляется письмом, и направляется почтой с описью вложения и уведомлением о вручении. Инициируется проведение проверки использования ДМ с проведением фактического пересчета ДМ на объекте СМР, базах временного хранения МТР. На основании оформленных материалов осмотра неиспользованных ДМ УКОиМ и УЛиСК проводят мероприятия перевозке ДМ на склад Общества. Порядок оформления, отражения в учете возврата и передачи на хранение регламентирован п.4.3 настоящей Инструкции. Документы на возврат подписываются в одностороннем порядке МОЛ Общества |

- СПИСАНИЕ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МТР ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

7.1. В случае банкротства Подрядчика, расторжения Подрядчиком договора подряда либо отказа Обществом от исполнения договорных отношений в одностороннем порядке, списание ДМ производится в соответствии с Таблицей 6.

Таблица 6

Списание ДМ

| № П/П | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. (СРОК ИСПОЛНЕНИЯ) | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Списание смонтированных ДМ с Подрядчика в одностороннем порядке при наличии ИД | СП, курирующее исполнение договора В течение 20 календарных дней после расторжения договора | Входящие: Уведомление Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора СМР. Продукт: - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. - Ведомость переработки ДМ (оборудования). Требования: При наличии ИД Куратором договора подряда проводится проверка ИД по смонтированным, но невылеченным давальческих МТР на объектах КС. Оформление первичных документов (Акт о приемке выполненных работ, форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Ведомость переработки ДМ (оборудовании) по вовлечению давальческих МТР, смонтированных на объектах незавершенного строительства, но не предъявленных к выполнению и отражению в бухгалтерском учете, производится в одностороннем порядке |
| 2 | Списание смонтированных ДМ с Подрядчика в одностороннем порядке при отсутствии ИД по расторгнутым договорам | СП, курирующее исполнение договора В течение 20 календарных дней после расторжения договора | Входящие: Уведомление Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора СМР. Продукт: - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. - Ведомость переработки ДМ (оборудования). Требования: При не предоставлении Подрядчиком пакета первичных документов по выполненным этапам работ (Акт о приемке выполненных работ, форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Ведомости переработки ДМ (оборудовании)) инициируется проведение внеплановой проверки использования ДМ на объекте КС. Должен быть соблюден предусмотренный Договором порядок уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. В адрес Подрядчика высылается уведомление о вызове на объект КС для сверки наличия/отсутствия ДМ. Уведомление оформляется письмом, и направляется почтой с описью вложения и уведомлением о вручении. Проверка использования ДМ проводится путем фактического осмотра смонтированного оборудования, ДМ и подтверждается монтаж/использование на объекте путем оформления Акта визуального обследования Объекта КС (Приложение 2). В Акте визуального обследования Объекта КС указывается информация, подтверждающая факт монтажа оборудования и материалов на объектах с указание шифров рабочей документации. Оформление первичных документов (Акт выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Ведомости переработки ДМ (оборудовании) по вовлечению давальческих МТР, смонтированных на объектах незавершенного строительства, но не предъявленных к выполнению и отражению в бухгалтерском учете, производится в одностороннем порядке |

- ССЫЛКИ

- Политика Компании в области капитального строительства № П2-01 П-01.

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-02 Р-0588 ЮЛ-428 «Порядок приемки, перемещения, хранения и отпуска материально-технических ресурсов».

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2021 год».

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-01 Р-0390 ЮЛ-428 «Ведение карьерного складского хозяйства, отгрузка общераспространенных полезных ископаемых на сторону».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 7

Перечень Приложений к Инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма Акта осмотра неиспользованных давальческих материалов | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма Акта визуального обследования Объекта КС | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА АКТА ОСМОТРА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления организации капитального строительства ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

_______________И.О. Фамилия

(подпись, расшифровка подписи)

«____»___________20__г.

Акт №______

осмотра неиспользованных давальческих материалов

КЛУ 							«___»__________20___г.

Комиссия в составе:

1.__________________________                         ________________________________________

должность расшифровка подписи

2. __________________________                        ________________________________________

должность расшифровка подписи

3. __________________________                        ________________________________________

должность расшифровка подписи

составила настоящий акт о нижеследующем

- По окончании выполнения работ:

_______________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

________________________________________________________________________________

(номер договора подряда/дополнительного соглашения)

осуществлен возврат давальческих материалов, использованных не в полном объеме _______

_______________________________________________________________________________,

(причина, по которой давальческие материалы не использованы)

ранее переданных по накладной на отпуск материалов на сторону (по форме М-15) №________________________ от «___»____________20__г.:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ МТР | Материал | ЕИ | КОличество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Комиссией осмотрены неиспользованные давальческие материалы, подлежащие возврату на склады Общества. МТР пригодны для дальнейшего использования по прямому назначению.

Приложение:

Подписи членов Комиссии:

| ___________________________ подпись | __________________________________ расшифровка подписи |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | __________________________________ расшифровка подписи |
| ___________________________ подпись | __________________________________ расшифровка подписи |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА АКТА визуального обследования Объекта КС

Акт

визуального обследования

от «    »                202   г.

Основание:

Договор СМР:

Объект КС

Рабочая инвентаризационная комиссия, в составе:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Рабочая инвентаризационная комиссия провела инвентаризацию материалов, переданных на давальческой основе подрядной организации с целью выявления фактического наличия имущества, проверки полноты отражения в учете по состоянию на __________.

Рабочей инвентаризационной комиссией осуществлен фактический смонтированных пересчет смонтированных МТР на объекте строительства и местах хранения МТР. В результате чего выявлено отсутствие материалов, переданных подрядной организации на объекте КС:

Таблица 1 - Материалы, переданные в монтаж по договору №

| Номенклатура | ЕИ | Конечный остаток | Смонтировано | К возврату | Не определено | Основание (ПСД, смета, акт КС-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель рабочей

инвентаризационной комиссии:

| (Должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Члены комиссии:

| (Должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Должность)				        (подпись)			(ФИО)