ДОГОВОР   ПОДРЯДА № ____/2017

г. Красноярск                                                                                                  «__» _______ 2017года

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (сокращенно - ООО «БНГРЭ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карцева Игоря Юрьевича, действующего на основании устава и  ______________________________ «_________________________________-»  (сокращенно - _______________________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить субподрядные работы при зарезке боковых стволов на Куюмбинском лицензионном участке (комплекс работ по бурению скважин: №№ К-215, К-244 Куюмбинского месторождения методом зарезки  боковых стволов Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район), в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему, в установленные сроки План-графиком на выполнение комплекса работ по бурению скважин №244; №215 на Куюмбинском месторождении методом зарезки боковых стволов (Приложение №1). Заказчик обязуется принять выполненные Работы, их результаты и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

В комплекс работ входят:

- Работы по бурению и креплению: бурение скважины; крепление скважины;

- Испытание/освоение  скважины:  испытание  скважины, сопровождение ГРП, ВСП.

- Консервация/Ликвидация скважин;

- Прочие работы неразрывно связанные с указанными выше, прямо не указанные в настоящем Договоре, выполняемые по указанию Заказчика, для производства которых необходимо использование персонала Подрядчика,

далее именуемые по текст настоящего договора – Работа (ы).

  - Работы выполняются на объектах/скважинах:

- №244 Куюмбинского ЛУ, расположенной по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский район (северная широта 60°54´55´´, восточная долгота 97°28´08´´).

- №215 Куюмбинского ЛУ, расположенной по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский район (северная широта 60°46´46´´, восточная долгота 96°54´18´´).

- Подрядчик не вправе привлекать третьих лиц к выполнению работ по настоящему договору.

2. Термины и определения

- Третье лицо - означает любое лицо, кроме Заказчика или Подрядчика.

- Генеральный Заказчик – третье лицо, являющееся недропользователем Куюмбинского лицензионного участка, на территории которого находится Объект работ, с которым у Заказчика заключен соответствующий договор.

- Супервайзер - означает уполномоченное лицо, являющееся координатором всех производимых работ на Объекте.

- Объект - означает надлежащим образом подготовленный участок земли,  на котором непосредственно выполняются работы в рамках настоящего Договора, который располагается (ются) на территории работ и принадлежит или находится под контролем Генерального Заказчика.

- Персонал Подрядчика - означает физических лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору.

- Операционная  ставка  - размер оплаты за полные календарные сутки за выполненные Подрядчиком работы,  при:

А) бурении. К таким работам относятся связанные с: углублением скважины: механическое бурение, работы по креплению скважин, спуско-подъёмные операции (СПО), выброс бурильного инструмента, монтаж/демонтаж противовыбросового оборудования (ПВО), монтаж АФК, ремонт оборудования в пределах нормативного времени (не более 3 %, в случае своевременного проведения планово-подготовительных работ (ППР) и технического обслуживания бурового оборудования Подрядчиком до передачи Заказчику), ГИС в открытом стволе, производимых на бурильных трубах.

Б) испытании/освоении скважины. К таким работам относятся: работы в рамках цикла строительства скважины после окончания бурения, которые выполняются в соответствии с проектом на строительство скважины и дополнительных утвержденных программ/планов работ. Испытание включает в себя работы по подтверждению нефтегазоносности,  выявленных в процессе бурения и геофизических исследований перспективных продуктивных объектов (горизонтов) и последующего их исследования.

В) ликвидации/консервации скважины. К ним относятся работы указанные в РД 08-347-00 «Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов».

- Сокращенная операционная ставка -  размер оплаты за полные календарные сутки за выполненные Подрядчиком работы, не связанные с углублением скважины. К таким работам относятся ожидание затвердевания цемента (ОЗЦ) после цементирования обсадных колонн и цементных мостов, все виды ПЗР, все виды опрессовок, ГИС на кабеле, пуско-наладочные работы (ПНР).

- Ставка ожидания с буровой бригадой/бригадой испытания – размер  оплаты за полные календарные сутки за выполненные Подрядчиком работы, связанные с ожиданием  Подрядчиком  (буровой бригадой/бригадой испытания) продолжения работ по причинам, зависящим от Заказчика, или  по обстоятельствам, за которые не отвечает Подрядчик (метеоусловия).

- Ожидание - означает период времени, когда полностью укомплектованное оборудование и персонал Подрядчика находятся в готовности незамедлительно приступить/возобновить  выполнение работ, и находятся в таком режиме ожидания по обстоятельствам, за которые Подрядчик не отвечает.

- Простой по вине Подрядчика - время, когда работы не производились  по причинам, зависящим от Подрядчика, а также время, потраченное на ликвидацию аварии, осложнения или брака, допущенного по вине Подрядчика, время ремонта оборудования сверх нормативного времени (более 3% от отчетного периода).

- Опцион – право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) количество приобретаемых работ в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в приложениях к настоящему Договору.

- Буровой мастер - полномочный представитель Подрядчика, являющийся  координатором работ выполняемых персоналом Подрядчика.

- Руководитель проектов – полномочный представитель Заказчика,  являющийся  куратором/координатором работ Подрядчика в процессе выполнения работ последним.

- Аббревиатуры:

ГНВП - газонефтеводопроявления;

ГТЗ - геолого-техническое задание;

ПД – проектная документация;

ГТН – геолого-технический наряд;

ГИС - геофизические исследования скважин;

ГТС – геолого-техническое совещание;

КНБК - компоновка низа бурильной колонны;

НПВ - непроизводительное время;

ТМЦ - товарно-материальные ценности;

МТР – материально-технические ресурсы;

ТТН - товарно-транспортная накладная;

ППР – планово предупредительные ремонты;

ОПО – опасно производственный объект;

ЛНД – локально нормативная документация

ЦДС – центральная диспетчерская служба Заказчика;

ПЗР – подготовительно-заготовительные работы.

АФК – фонтанная арматура

3. Взаимоотношения сторон

- Взаимоотношения между Сторонами, а также контроль за производством работ, порядок сдачи скважины из бурения определяются:

- Действующим законодательством Российской Федерации;

- Условиями настоящего Договора и Приложений к нему;

- Рабочим проектом на строительство скважин

- Действующими требованиями в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение № 5);

- Требованиями к подрядным организациям в части медицинского обеспечения (Приложение №6);

- Регламентом взаимодействия по учету МТР, предоставляемых заказчиком на давальческой основе (Приложение №7);

- Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах (Приложение № 8);

- Шкалой штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды  (Приложение №9)

- Памяткой по охране труда, промышленной и экологической безопасности. (Приложение №10)

- Матрицей распределения ответственности (Приложение № 16)

- Локально-нормативной документацией.

4. Стоимость работ и  порядок расчетов

- Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору составляет:

- по скважине №К-244 Куюмбинского ЛУ_________(_______________________________) рубля __ копеек без НДС (18%), кроме того НДС (18%) _____________(________________________________________) рублей __ копеек, всего с учётом НДС __________________ (двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч триста девяносто один) рубль __ копеек.

- по скважине №К-215 Куюмбинского ЛУ_________(_______________________________) рубля __ копеек без НДС (18%), кроме того НДС (18%) _____________(________________________________________) рублей __ копеек, всего с учётом НДС __________________ (двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч триста девяносто один) рубль __ копеек.

Ориентировочная общая стоимость работ согласована сторонами в Приложении № 17.1.

- Обоснованием для оплаты за фактически выполненные работы служат следующие документы:

- акт выполненных работ (по форме Приложения №13), составленный на основании суточных рапортов;

- акт об окончании бурения скважины.

- акт об окончании испытания скважины

- Оплата Подрядчику производится за фактическое время выполнения работ или время, подлежащее оплате  по согласованным сторонами ставкам в Приложении №17. Непроизводительное время по вине Подрядчика не оплачивается.

- Размеры применяемых ставок (Приложение №17) начисляются за каждые полные сутки, подлежащие оплате по данным ставкам, в случае не полных суток размер сумм подлежащих оплате по ставкам начисляется путем деления размера ставки на 24 и умножения на фактическое время длительности ситуации подлежащей оплате.

- Оплата по операционной ставке производится за работы, перечисленные в Приложении №15 к настоящему Договору.

- Время монтажа и демонтажа ПВО при бурении, оплачивается по операционной ставке, но не более следующего времени:

- монтаж ПВО на скважину - 24 часов;

- демонтаж ПВО                  - 12 часов.

- Оплата по сокращенной операционной ставке производится прямо перечисленных в Приложении №15 к настоящему Договору. К ПЗР относятся сборка компоновки, квадрата, вертлюга, ПНР, а также бурение и обсаживание шурфа, но не более следующего времени:

- ПЗР к бурению скважины – 12 часов

- ПЗР к испытанию/освоению скважины – 12 часов

- Подрядчик обязан предоставить окончательную стоимость работ по Актам о приёмке выполненных работ формы КС-2 и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, с учетом применения Коэффициентов снижения стоимости работ, выполненных некачественно, согласно «Шкале оценки качества производства работ» (Приложение № 4), Шкале штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды  (Приложение №9).

- Работы считаются выполненными по окончании опрессовки после монтажа АФК либо после выполнения работ по консервации/ликвидации скважин.

- Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не ранее 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня получения счет-фактуры, оформленного на основании подписанных обеими Сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2 Приложение № 11), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Приложение № 12). Счет-фактура предоставляется Заказчику в срок не позднее 10-00 часов (время московское) 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем (календарным месяцем выполнения работ). Закрытие объёмов производится ежемесячно.

- В случае, когда у Заказчика есть документально подтвержденные сомнения к качеству выполненных работ, он имеет право оплатить 75% стоимости выполненных объемов работ, а оставшиеся 25% стоимости выполненных работ по скважине, пробуренной с отклонениями по вине Подрядчика, Заказчик оплачивает в срок не ранее 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 90 (девяносто) календарных дней после подписания Сторонами акта об окончании бурения и испытания скважины.

- Расчёт осуществляется  в соответствии условиями настоящего Договора только на основании окончательно оформленных, своевременно предоставленных для отражения в бухгалтерском учёте оригиналов первичных учётных документов и счетов-фактур. В случае несвоевременного предоставления документов расчёты по договорным обязательствам будут производиться по дате оплаты начисленного НДС за квартал, следующий за отчётным кварталом.

- Первичный учётный документ считается окончательно оформленным, если он составлен по установленной форме со всеми заполненными реквизитами, предусмотренными унифицированными формами первичной учётной документации или формой, закреплённой договором, с соблюдением требований действующего законодательства о наличии обязательных реквизитов.

- На основании ст.9 Закона «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ (далее - Закона) первичные учётные документы принимаются к учёту, если они имеют следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование экономического субъекта, составившего документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за её оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

- подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части Закона, с указанием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

- Стороны договорились, что работы по техническому обслуживанию буровой установки входят в суточную ставку и будут подлежать оплате не более 3% (в случае своевременного проведения ППР и технического обслуживания бурового оборудования Заказчиком до передачи Подрядчику) от времени отчетного периода. Время, потраченное Подрядчиком на техобслуживание буровой установки сверх оговоренного, Заказчиком не оплачивается, и расценивается как время ожидания по вине Подрядчика.

- Стороны договорились, что Заказчик обеспечит Подрядчика, в случае необходимости, любым комплектом аварийного инструмента для проведения аварийных работ на скважине. Подрядчик обязуется оплатить ремонт (в случае выхода из строя по вине Подрядчика) поставленного инструмента и оборудования.  Оплата таких работ Подрядчику производится Заказчиком по ставке согласно п.1.4.2. настоящего Договора в случае возникновения аварии не по вине Подрядчика.

- До 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны подписывают Акт сверки расчетов. Акт сверки подписывается Заказчиком и передается Подрядчику для подписания. Заказчик извещает Подрядчика о подписании акта сверки со своей стороны, а Подрядчик должен обеспечить его получение у Заказчика в течение 2 дней с момента такого извещения. Подрядчик обязан возвратить Заказчику подписанный обеими сторонами акт сверки в течение 5 дней с момента его получения у Заказчика. Заказчик вправе задерживать оплату до получения подписанного акта сверки от Подрядчика.

- Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, ст.168 и ст. 169 НК РФ и Правилам заполнения счета-фактуры (Приложение №1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137 (в действующей редакции)), включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

- В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

- Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

- Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

- Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

- Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

- В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счет-фактуры (включая счета-фактуры на предоплаты) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счет-фактуры.

- В течение двадцати дней Сторона, получившая счет-фактуру не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

- Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

- Персонал Подрядчика

- Подрядчик должен предоставить в необходимом количестве квалифицированный персонал для должного выполнения работ 24 часа в сутки, в составе оговоренном в Приложении №2 к настоящему Договору.

- Весь персонал Подрядчика, привлеченный для выполнения работ по настоящему Договору,  должен быть обученным всем процессам и видам работ по бурению скважин,  иметь соответствующую квалификацию, обладать опытом, навыками и умением  проведения работ в  соответствии с отраслевой практикой.

- Заказчик обеспечивает проживание персонала на территории буровой площадки в соответствии с требованиями санитарных норм, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (жилой вагон, оборудованный огнетушителями, медицинской аптечкой), а Подрядчик соблюдает вышеуказанные требования и нормы во время выполнения работ по Договору.

- Набор, замена и вознаграждение персонала Подрядчика производятся и определяются самим Подрядчиком. Такой персонал является исключительно сотрудниками Подрядчика. Подрядчик предоставляет заверения и гарантии того, что его персонал обладает надлежащей квалификацией и навыками. Подрядчик обеспечивает присутствие своего обученного и аттестованного персонала по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на отведенной буровой, готового к выполнению работ в соответствии с настоящим Договором.

- Подрядчик должен обеспечить обучение всего своего персонала в области техники безопасности и охраны труда, навыкам выполнения работ и контроля скважины при газонефтеводопроявлении (ГНВП) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- Подрядчик должен предоставить персонал, имеющий должный опыт для контроля выполнения работ в лице бурового мастера.

- Замена работников  буровой бригады, задействованных на объектах Заказчика, производится только по согласованию с Заказчиком.

- Буровой мастер должен иметь стаж работы не менее пяти лет (5) в качестве бурового мастера.

6. Срок исполнения обязательств

6.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Договором в сроки, установленные План-графиком на выполнение комплекса работ по бурению скважин №244; №215 на Куюмбинском месторождении методом зарезки боковых стволов (Приложение № 1).

6.2. Сроки бурения скважины могут корректироваться Заказчиком в ежемесячно согласуемых оперативных графиках работ.

7.  Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязуется:

- Обеспечить строительство дорог, отсыпку площадки, предоставление схем наземных и подземных коммуникаций, в пределах площадки на объекте работ. Площадка на объекте работ, схемы наземных и подземных коммуникаций, схемы разграничения площадки при совместном ведении работ передаются  Подрядчику на основании акта приема-передачи.

- Передать Подрядчику за 5 календарных дней до начала работ пусковую документацию, необходимую для работ по Договору.

- Обеспечивать персонал Подрядчика оборудованием и материалами, которые Заказчик передает по акту представителю Подрядчика (мастеру буровой). В случае обнаружения  скрытых дефектов в материалах и оборудовании, поставляемых Заказчиком, Подрядчик обязан  немедленно уведомить Заказчика в письменной форме (двухсторонним Актом с подтверждающими материалами).

- Обеспечить своевременное предоставление проектной документации, геолого-технического наряда, геолого-технического задания, сервисных программ на строительство скважин.

- Привлечь для осуществления бурения скважин сторонние организации (третьих лиц) на выполнение услуг энергетического снабжения буровой установки, жилого поселка и иного энерго потребляющего оборудования.

- Подписывать Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течение 3 (трех) дней со дня получения данных документов от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания данных документов.

- Доставлять  персонал  Подрядчика с пункта сбора (г. Красноярск) до места проведения работ.

- Предоставить Подрядчику до начала работ по бурению буровую установку, оборудование и материалы.

- Организовать пункт приема горячего питания работников Подрядчика на объекте проведения работ.

- Обеспечить управление строительством скважины, в том числе полное и точное выполнение своих обязательств по строительству скважины и связанных с ним работ в соответствии с утвержденным графиком строительства, рабочим проектом, планами работ, требованиями действующих руководящих документов, технологических инструкций, действующими правилами безопасности ведения буровых работ на опасно-производственном объекте.

7.2. Заказчик имеет право:

- Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и других обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

- Осуществлять контроль за техническим состоянием бурового оборудования и своевременно устранять выявленные недостатки (в части предоставления материалов и запасных частей) в ходе эксплуатации Подрядчиком, согласно предоставленного Подрядчику графика планово-предупредительных ремонтов.

- Отдавать письменные или устные указания Подрядчику, с последующим письменным подтверждением, в отношении проведения работ. Распоряжения Заказчика могут носить общий характер или могут касаться конкретных вопросов, относящихся к работам, выполняемым в соответствии с настоящим Договором, включая, без ограничения, указания о приостановке работ.

- При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, проектной документации, мероприятий, регламентов или программ на бурение скважин, представленные Заказчиком, которые могут привести к ухудшению качества работ или увеличению сроков их строительства Заказчик вправе приостановить выполняемые Подрядчиком работы до устранения обнаруженных недостатков. Такой простой расценивается как простой по вине Подрядчика. Оплата простоя Заказчиком не производится, и Подрядчик компенсирует все затраты, понесенные Заказчиком и привлеченными подрядчиками, участвующими в процессе строительства скважины. В случае, если простой вызван виной Заказчика или привлеченных им третьих лиц, Заказчик оплачивает данный  простой по суточной ставке ожидания.

- Заказчик вправе применить Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно  согласно «Шкале оценки качества производства работ» (Приложение № 4) при подписании выполненного объема работ, если в процессе бурения скважины Подрядчик допускал нарушения или отклонения (подтверждается первичным актом, составленным на объекте работ представителем Заказчика).

- Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены его персонала и любых сотрудников Подрядчика, при условии, что Заказчик потребует этого в письменной форме, где изложит обоснование такого своего требования. Подрядчик обязан в течение 72 часа с момента получения письменного уведомления заменить персонал или сотрудника, несмотря на возможную субъективность требования.

- Заказчик в праве в любое время приостановить выполнение работ, направив Подрядчику уведомление о приостановлении работ путем факсимильной связи, почты, курьера. Работы должны быть приостановлены со дня, следующего за днем получения уведомления, либо с иной даты, указанной в уведомлении. В случае, если Подрядчик в нарушении полученного уведомления продолжит выполнение работ, то данные работы Заказчиком не оплачиваются. Выполнение работ возобновляется после получения Подрядчиком от Заказчика уведомления о необходимости возобновления работ.

- В период приостановления работ на скважине (по уведомлению Заказчика более чем на 48 часов) Подрядчик не несет ответственность при возникновении аварий, осложнений при вскрытом продуктивном пласте, нефтегазоводопроявлений.

- Производить обеспечение Подрядчика по согласованным заявкам на основании отдельных договоров купли-продажи или гарантийных писем Подрядчика.

7.3. Подрядчик обязуется:

- Выполнить Работы с использованием оборудования и материалов (согласно Матрицы распределения ответственности Приложение №16) Заказчика в установленные сроки План-графиком на выполнение комплекса работ по бурению скважин №244; №215 на Куюмбинском месторождении методом зарезки боковых стволов (Приложение № 1).

- Обеспечить качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с утвержденной технической документацией согласованной с Заказчиком и государственными органами: проектная документация, мероприятиями (разработанными Заказчиком), регламентами, программами на бурение скважин, с привлечением квалифицированного персонала Подрядчика.

- Обеспечить бесперебойную работу буровой установки, которая должна быть укомплектована квалифицированной бригадой.

- Ежесуточно предоставлять Заказчику суточные рапорта по форме Заказчика (Приложение № 14), и отдельно (устно либо письменно) запрашиваемую информацию в установленные (разумные) сроки и по формам Заказчика.

- Обеспечить сохранность подземных и наземных коммуникаций, проходящих в зоне проведения работ, и нести гражданско-правовую ответственность за  ущерб, причиненный  Заказчику, в случае если эти объекты указаны в схемах площадки и переданы до начала работ Подрядчику.

- Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика ко всем объектам, на которых оказываются услуги, а так же к местам хранения материалов и оборудования, используемых для оказания услуг.

- Принять по акту комиссии объект для производства работ (площадку на объекте работ, шламовый амбар, буровую установку, комплексы вспомогательного и дополнительного оборудования, в том числе: противовыбросовое оборудование, фонтанную арматуру, комплект жилых вагон-домов и бытовых помещений и др.) и сдать его по акту Заказчику по окончанию работ.

- Нести ответственность  за сохранность и рациональное использование оборудования  и другого имущества Заказчика, переданного Подрядчику для исполнения обязательств по настоящему Договору.

- После выполнения работ по бурению и испытанию скважин выполнить работы по консервации всего бурового оборудования и буровой установки в соответствии надлежащими инструкциями по эксплуатации, а также произвести зачистку площадки от бытового мусора, производственных и промышленных отходов, металлолома, в отведенное Заказчиком место.

- По окончанию строительства скважин принимать участие в формировании дефектной ведомости по механическому и электрооборудованию буровой установки.

- Подрядчик обязан выполнять основной вид работ по настоящему Договору собственными силами.

- Ежесуточно в 06:00, 11:00 и 16:00 передавать сводку диспетчеру ЦДС о проделанной и планируемой работе по скважине по электронной почте pds@bngre.ru, а в случае отсутствия интернет связи – по телефону.

- Обеспечить:

- присутствие на буровой площадке ответственного представителя Подрядчика, в лице бурового мастера для контроля над  всей деятельностью Подрядчика, а также для взаимодействия с представителем Заказчика.

- ежедневное подписание суточного рапорта по форме Заказчика (Приложение № 14) совместно с супервайзерм;

- подписание акта приемки выполненных работ (Приложение № 13) с учетом разделения времени производства работ по ставкам, предусмотренными условиями настоящего Договора.

- Подрядчик эксплуатирует оборудование с использованием всех возможностей оборудования согласно техническим характеристикам изготовителя оборудования и в соответствии с опытом надлежащей эксплуатации его на скважинах.

- Подрядчик обязуется поддерживать переданное Заказчиком оборудование в надлежащем состоянии. В случае выхода оборудования из строя по вине Подрядчика последний возмещает затраты, связанные с заменой или ремонтом оборудования, на основании двухстороннего акта, составленного по результатам расследования комиссии Заказчика.

- Незамедлительно информировать представителя Заказчика на буровой о случаях выхода из строя или работы ниже максимальных расчетных параметров любого узла/элемента переданного Заказчиком оборудования.

- Если оборудование утрачивает полную работоспособность на срок более 24 часов, предоставить Заказчику в письменном виде план устранения неисправности. В плане указываются сведения о дате и времени ремонта, наличии необходимых запчастей.

- Соблюдать положения всех действующих законодательных актов, регламентирующих работу Подрядчика на опасно производственном объекте (ОПО).

- Выполнять все указания Заказчика по организации работ на буровой и технологии производства буровых работ, отданных его уполномоченным представителем. Распоряжение (в случае необходимости оперативного принятия решения) должно быть отдано в письменной форме с записью в вахтовом журнале. В то же время, Заказчик не должен отдавать никаких указаний, которые противоречили бы инструкциям, методам или регламентам деятельности Подрядчика, касающихся безопасности его персонала, оборудования или буровой установки.

- В случае возникновения каких-либо осложнений, препятствующих продолжению работ, запланированных на объекте, приостановить выполняющиеся работы и незамедлительно уведомить об этом представителя Заказчика, одновременно предпринимая необходимые меры по устранению возникших осложнений.

- Подрядчик не имеет права без согласования с Заказчиком  останавливать работы в процессе бурения скважины, за исключением п. 6.3.18.

- Перемещение на буровой площадке вагон-домов, оборудования, материалов Заказчика и иных привлеченных подрядчиков (третьих лиц) осуществляет Подрядчик с использованием спецтехники Заказчика (при условии поданной заявки).

- После окончания бурения скважины, в течение 24 часов, произвести зачистку территории с привлечением спец. техники Заказчика,  установить и опрессовать фонтанную арматуру (АФК), произвести горизонтальную планировку и передать скважину в испытание по акту.

- В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства предварительно, перед тем, как использовать данную категорию, согласовать с Заказчиком кандидатуры указанных работников. Соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д. Не допускать к работе иностранных граждан, не имеющих регистрации и выданного в установленном порядке разрешения.

- Ознакомить весь персонал Подрядчика, а также третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, с оперативными Планами работ на объекте (планы: на спуск обсадных колонн, аварийные работы, испытание и т.п.).

- Предоставлять текущую оперативную информацию, первичные учетные и иные документы Заказчику в соответствии с оговоренным перечнем в Приложении №18 в установленные сроки данным Приложением.

- Обеспечивать устранение неисправностей электрооборудования буровой установки.

- Предоставлять Заказчику Реестр выполненного объема работ за отчетный месяц в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

- Предоставлять Заказчику ежемесячно в срок до 05 числа текущего месяца предварительно заявку на оплату выполненного объема работ текущего месяца по установленной форме для составления плана платежей.

- До начала производства работ принять у Заказчика по акту материально-производственные запасы (МПЗ), а после окончания работ в течение суток возвратную часть материалов передать уполномоченному представителю Заказчика. В случае отсутствия факта передачи в установленные настоящим Договором сроки оплатить в течении 30 дней учётную стоимость материалов, транспортно-заготовительных расходов и НДС (18%), а также возместить в полном объеме причиненные Заказчику убытки.

- При выходе из строя оборудования по вине Подрядчика затраты по ремонту или завозу вышедшего из строя оборудования (авиа, автотранспортом) компенсируются за счет Подрядчика.

- Подрядчик обязуется обеспечить сохранность полученных давальческих материалов для производства работ, участие материально-ответственного лица (МОЛ) и работника Подрядчика, как члена рабочей инвентаризационной комиссии, в проведении всех типов инвентаризаций на объекте производства работ.

- В случае предъявления Заказчиком затрат и/или штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчику за допущенные нарушения условий настоящего Договора, Подрядчик обязуется оплатить их в полном объеме в течение 30 дней с даты предъявления описанных в настоящем пункте затрат.

- Доставлять персонал от места проживания до пункта сбора (г.Красноярск) и обратно за свой счет. При прибытии персонала до намеченного срока заезда обеспечивать проживание в гостинице г. Красноярка (за счёт Подрядчика или по гарантийному письму)  и питание (за счёт Подрядчика). При ожидании убытия к месту проживания после вылета с буровой площадки обеспечивать проживание в гостинице (за счёт Подрядчика или по гарантийному письму) и питание персонала (за счёт Подрядчика).

- Обеспечить наличие актов (справок) о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров работниками Подрядчика и предоставление копий Заказчику.

- На период выполнения Работ по настоящему договору, заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев в отношении своих работников, задействованных непосредственно на объектах производства работ Заказчика, со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить по требованию Заказчика.

В случае невыполнения обязанности, предусмотренной в настоящем пункте (страхование  работников от несчастных случаев), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 руб.

- Обеспечивать персонал Подрядчика средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (спецодежда,  каска, защитные очки и т.д.)  в полном объеме и в соответствии с действующими требованиями в области охраны труда и техники безопасности.

- При подписании настоящего Договора Заказчик передает Подрядчику локальные нормативные документы (ЛНД), являющиеся приложениями к настоящему Договору, в электронном виде (на CD диске, флеш-карте или направляет по электронной почте на адрес Подрядчика). Факт передачи и получения вышеуказанных документов Подрядчику подтверждается Актом приема-передачи ЛНД, подписанном полномочными представителями Сторон Договора (Приложение №19). Подрядчик (а также привлекаемые им третьи лица для оказания услуг) обязуется соблюдать требования всех переданных по Акту приема-передачи ЛНД документов и несет ответственность за их неисполнение в размере и порядке, установленными данными документами. В случае изменения версии ЛНД/ дополнения перечнем ЛНД, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в письменном виде, после чего данные ЛНД становятся обязательными для исполнения Подрядчиком; заключение дополнительного соглашения в данном случае не требуется.

7.4. Подрядчик имеет право:

- Проверять все материалы, поставляемые Заказчиком, до их использования, а также своевременно уведомлять Заказчика о любых их видимых или выявленных дефектах.

- Запрашивать у Заказчика всю необходимую для выполнения работ по настоящему Договору информацию.

8. Ответственность сторон.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в порядке, определённом действующим законодательством РФ и настоящим  Договором.

- Стороны договорились, что определение виновной стороны в произошедшей аварии или инциденте расследуется комиссией с участием представителей обеих Сторон. Акт о расследовании аварии должен быть оформлен в течение 3-х дней с момента ликвидации аварии, инцидента или осложнения, либо принятия решения о прекращении аварийных работ и подписан уполномоченными представителями обеих Сторон. В акте о расследовании инцидента указывается виновная Сторона. Стороны не имеют право отказаться от подписания данного акта. Расчет суммы фактических затрат, понесенных на ликвидацию аварии производится в течение 5-ти дней после окончания бурения (или ликвидации) скважины.

- В случае обнаружения скрытого брака в работе Подрядчика, выявленного до ввода скважины в эксплуатацию и связанные с нарушением  Подрядчиком планов работ, инструкций, РД и т.д., Стороны договорились, что Подрядчик ликвидирует брак своими силами и за свой счет. В случае если Подрядчик не имеет возможности ликвидировать брак своими силами, Заказчик имеет право привлечь другую компанию для проведения ремонтных работ на скважине, при этом Подрядчик обязуется возместить затраты Заказчику в полном объеме.

- За задержку платежей Подрядчик имеет право предъявить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 3 % от неоплаченной суммы.

- За нарушение сроков выполнения работ Заказчик имеет право предъявить Подрядчику неустойку в размере 50% от суточной ставки за каждый день отставания от графика выполнения работ, если это вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Подрядчик и данные факты подтверждены соответствующими актами, при этом сверхнормативное время не оплачивается.

- Подрядчик несет ответственность за состояние площадки в зоне проведения работ Заказчика, а также несет ответственность за соблюдение природоохранного законодательства при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором.

- Подрядчик обязан постоянно содержать и эксплуатировать ПВО в надлежащем состоянии и несет ответственность за непринятие мер по предотвращению НГВП и пожаров. В случае нанесения Заказчику ущерба, полученного в результате неправильных действий (бездействия) бригады Подрядчика или привлеченных им третьих лиц, повлекших за собой нефтегазопроявления, фонтаны, или пожары, Подрядчик возмещает Заказчику  убытки в полном размере, сверх сумм штрафов/неустойки.

- Подрядчик обязуется выполнить все аварийные работы и работы по ликвидации осложнения,  а также работы, связанные со сломом бурильных труб или их элементов, и освобождение КНБК от прихвата или заклинки. Оплата Подрядчику производится по суточной ставке в случае отсутствия его вины. В случае вины Подрядчика, вышеуказанные работы производятся за счет Подрядчика.

- Подрядчик гарантирует качественное и добросовестное выполнение работ в соответствии с принятыми правилами и практикой выполнения работ. Подрядчик, в рамках настоящего Договора, несет полную ответственность за нарушение требований законодательства РФ по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов. В случае нарушения им, или привлеченным им третьих лиц, упомянутых норм, Подрядчик за свой счет оплачивает все штрафные санкции, примененные к Заказчику, и возмещает ему все причиненные убытки.

- Подрядчик несет материальную ответственность за имущество, переданное ему Заказчиком во временное пользование или на ответственное хранение, и осуществляет приемку, учет движения и отчетность по установленным Заказчиком формам.

- Подрядчик обязуется нести ответственность за эксплуатацию буровой установки в соответствии с инструкцией по эксплуатации, ППР на текущий и капитальный ремонт.

- В связи с исполнением настоящего Договора Заказчик имеет право  производить  проверки требований:

- «Межотраслевых правил труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001);

-  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

-  «Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000В».

Если в результате проверки обнаружено нарушение вышеназванных правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом Подрядчик возмещает  Заказчику понесенные убытки в результате простоя и простоя других подрядчиков, а также выплачивает  Заказчику  штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей  за каждый случай нарушения.

- Подрядчик, или привлеченные им третьи лица, несут ответственность за нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы и уплачивают штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай  нарушения. Факт нарушения подтверждается документом, выданным компетентным органом.

- В случае нарушения сроков предоставления Подрядчиком счетов-фактур Заказчику согласно пункту 3.4., Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

- Подрядчик обязуется возместить в полном объеме, сверх сумм неустойки/штрафа, все убытки, причиненные Заказчику, включая, но, не ограничиваясь привлеченным Заказчиком субподрядных организаций в результате аварий, осложнений, простоев и брака  по вине Подрядчика  или привлеченных им третьих лиц на основании 2-х стороннего акта. Стороны не имеют права отказаться от подписания данного акта, при наличии особого мнения, у одной из сторон, оно излагается в акте и подписывается.

- Уплата Сторонами убытков, штрафов и пени по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

- Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени, убытки, предусмотренные условиями  настоящего Договора. Учет указанных сумм производится Сторонами с момента полного или частичного письменного признания претензии или с момента вступления в силу судебного решения.

- В случае ненадлежащего хранения и складирования материалов (МПЗ) на объекте производства работ Подрядчиком, Заказчик имеет право предъявить материально-ответственному лицу (МОЛ) Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения, если для этого созданы условия Заказчиком (предусматривается договором между МОЛ Подрядчика и Заказчика).

- В случае неисполнения Подрядчиком письменных распоряжений супервайзера, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

- В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком оперативной сводки, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

- При работе Подрядчика неполным составом буровой бригады, Заказчик имеет право предъявить штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

- Заказчик не несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, промышленной санитарии персоналом Подрядчика, или персоналом привлеченных им третьих лиц, при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовым увечьем, травмами, смертью персонала Подрядчика.

- Подрядчик несет ответственность за сохранность, предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, буровой установки. При порче и утрате материалов, оборудования, буровой установки, Подрядчик возмещает затраты Заказчику, связанные с заменой оборудования или материалов, на основании двухстороннего акта, составленного по результатам расследования комиссии Подрядчика и Заказчика.

- При повреждении кабельных, воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи в зоне производства работ, и причинении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, или восстанавливает их собственными силами за свой счёт.

- В случае выявления ненадлежащего выполнения Подрядчиком противопожарных мероприятий, Подрядчик несет все риски связанные с возможными штрафными санкциями, которые могут быть предъявлены в связи с наступлением указанных выше обстоятельств контролирующими и инспектирующими органами, а также Подрядчик обязуется уплатить все штрафы, предъявленные этими органами и возместить Заказчику в полном объеме убытки, которые возникли как следствие действий (бездействия) Подрядчика, а также возместить Заказчику сумму уплаченных им штрафов, вследствие допущенных Подрядчиком нарушений.

- В случае, если Подрядчик при выполнении работ по настоящему Договору на объектах Заказчика осуществляет несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 300 000,00 (трехсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления требования.

- При нарушении наземных, подземных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, Подрядчик собственными силами и за свой счет выполняет восстановительные работы,  если данные объекты были указаны на схеме площадки, которая была передана Подрядчику до начала работ.

- За передачу пропуска Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами, другому лицу, попытку проникновения на объекты по чужому или поддельному пропуску Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  100 000,00 (сто тысяч) рублей, за каждый такой факт.

- Несоблюдение Подрядчиком экологических требований и санитарно-эпидемиологических требований, при производстве работ при выполнении указаний  Заказчика, дает право Заказчику требовать уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения (за исключением случаев, когда соблюдение Подрядчиком вышеперечисленных требований при  выполнении работ невозможно и Подрядчик письменно уведомил Заказчика об этом), а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в данном пункте фиксируются актом, подписанном уполномоченными представителями Заказчика в присутствии представителя Подрядчика.

- В случае повреждения Подрядчиком линии электропередачи и/или иных объектов электроэнергетики, замыкание, допущение контакта с ЛЭП вне зависимости от масштаба последствий и факта отключения ЛЭП, Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет и уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый факт повреждения не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня такого повреждения. Заказчик вправе самостоятельно устранить данные повреждения с последующим предъявлением Подрядчику стоимости затрат понесенных Заказчиком. В случае допущения самовольного подключения электроустановок потребителей к сетям Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый такой инцидент не позднее 3-х рабочих дней со дня такого инцидента.

- В случае привлечения Подрядчиком сторонней организации для оказания услуг на объектах Заказчика, без письменного согласования с Заказчиком, Подрядчик обязан заплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения. Кроме того, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием сторонней организации, привлеченной Подрядчиком  к исполнению настоящего Договора, в полной сумме сверх неустойки.

- В случае установления факта употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика на территории, месторождениях Заказчика, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения,  Подрядчик обязан уплатить штраф, в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования. Установление факта употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения осуществляется в порядке, установленном в Приложении № 8«Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах» к настоящему Договору. При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающий веществ, нахождения работника Подрядчика на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в состоянии алкогольного, наркотического, токсического  опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

- В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика на объекты Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право  предъявить Подрядчику  штраф  в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования. Установление факта завоза/проноса  (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов: актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания, актом о нарушении, составленным работником охранного предприятия.

- В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещения), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения по НДС).

- Установленные настоящим Договором меры имущественной ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии). Суммы неустойки (пени, штрафы), процентов, предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного письменного признания требования (претензии). В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (ее) без ответа, суммы, предъявленные по требованию (претензии) санкции подлежат взысканию в судебном порядке.

- Стороны признают требования Заказчика об уплате штрафов, пеней и неустоек встречными по отношению к требованиям Подрядчика по оплате выполненных работ. Любая из Сторон вправе прекратить встречное требование путем проведения в одностороннем порядке зачета в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Для осуществления расчетов по настоящему Договору Подрядчик обязуется открыть расчетный счет в Банке АО «Всероссийский Банк Развития Регионов», БИК 044525880, www.vbrr.ru      (либо в любом территориальном подразделении вышеуказанного  Банка),  и в письменном виде сообщить Заказчику его реквизиты.

- В случае несвоевременного сообщения платежных реквизитов АО «ВБРР», Заказчик переносит указанный в п. 3.5. Договора срок оплаты оказанных услуг на срок, соразмерный задержке предоставления Подрядчиком соответствующих реквизитов.

- Стороны договорились, что  все расчеты по Договору между Заказчиком и Подрядчиком осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

- В случае если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у Заказчика отсутствует подтверждение наличия у Подрядчика счета, открытого в АО «ВБРР», Заказчик  имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков оказания услуг и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков оказания услуг по Договору.

- Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием  Договора. В случае невыполнения Подрядчиком  любого из обязательств, перечисленных выше, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Подрядчика, причиненных прекращением Договора.

- Стороны договорились, что к отношениям сторон по настоящему договору ст. 451 Гражданского кодекса РФ не применяется.

- В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства Подрядчик обязан предварительно, перед тем, как использовать данную категорию, согласовать с Заказчиком кандидатуры указанных работников. В этих целях, Подрядчик представляет Заказчику в отношении каждого отдельного такого работника следующую информацию: дата и место рождения, страна и адрес проживания, а также подтверждение права пребывания на территории Российской Федерации (направляет в Управление экономической безопасности Заказчика копии паспортов, патентов и документов о временной регистрации). «Заказчик» оставляет за собой право отклонить любую кандидатуру работника, представленного «Подрядчиком» для согласования. В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.

- Заказчик вправе не допускать на территорию объектов, принадлежащих Заказчику, либо находящихся под контролем Заказчика, иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по Договору, если будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство РФ. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору и не продлевает сроки его исполнения. В этом случае подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению работ по Договору.

9. Обязанности Подрядчика в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

- В ходе выполнения работ по настоящему Договору  Подрядчик обязуется:

- Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

- Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.

- Соблюдать требования к оборудованию, устройству, инструменту и приспособлениям, используемым в ходе выполнения работ и его эксплуатации, установленные действующим законодательными и нормативными актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика.

- Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, локальных нормативных актов Заказчика. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения, правил, регламентирующих требования к безопасному производству работ этой техникой. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

- Незамедлительно информировать Заказчика обо всех технических инцидентах, авариях, несчастных случаях, пожарах, произошедших при выполнении работ организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

- Подрядчик обязуется направлять Заказчику по форме согласованной Сторонами отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и мер по снижению промышленных рисков при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика.

- В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

- Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, градостроительного, водного, земельного, лесного законодательства, а также законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда, как Заказчику, так и третьим лицам. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

- Заказчик не несет ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника  Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

- Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

- Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика /третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

- Несоблюдение Подрядчиком экологических требований при планировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья  и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает право требовать уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в данном пункте фиксируются актом, подписанном уполномоченными представителями Заказчика в присутствии представителя Подрядчика.

10. Антикоррупционная оговорка

- При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

- При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством РФ, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

- В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

- В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

- При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, а также войны, военных операций, а также других обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством  могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему  Договору, в силу вышеуказанных причин должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 14-ти дней с момента наступления таких обстоятельств. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

- Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более 3-х месяцев, то каждая Сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке,  известив об этом письменно другую Сторону за две недели до предполагаемого расторжения.

- Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также не предоставление или несвоевременное предоставление документа, подтверждающего их возникновение, лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на них.

12. Порядок разрешения споров, изменения, расторжения договора

- Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по « 31 » января 2018 года, а в части выполнения обязательств  Сторонами  до их полного выполнения.

- После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному вопросу, теряют силу.

- Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

- Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также Заказчиком в одностороннем порядке в случае нарушения Подрядчиком условий договора, путём уведомления Подрядчика за 15 дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Договора любым, из доступных, для противоположной стороны способом связи (факс, телеграф, электронная почта и др.). В случае расторжения договора в результате нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных убытков.

- В случае расторжения либо прекращения срока действия настоящего Договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным – возместить их стоимость.

- Заказчик оставляет за собой  право в  одностороннем порядке уменьшить объем работ по настоящему Договору, предупредив об этом Подрядчика за 10 дней.

- В случае возникновения споров и разногласий  при исполнении настоящего Договора Стороны разрешают их путем переговоров. Споры, по которым соглашение не достигнуто, будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского края с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 20 дней со дня ее  получения.

- Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной стороны, она обязана уведомить об этом другую сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и/или обязанности третьей стороне без письменного согласования с другой Стороной.

13. Опцион

- Опцион – это право требования Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) количество выполняемого объема работ в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цены, согласованной сторонами в настоящем договоре. Условие об опционе Заказчика, является безотзывной офертой  Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема работ.

- Опцион по настоящему договору составляет: Опцион Заказчика в сторону увеличения объема (+) 30%  от общего объема работ, согласованного в настоящем договоре в стоимостном выражении. Опцион Заказчика в сторону уменьшения объема (-) 30 %  от общего объема работ, согласованного в настоящем договоре в стоимостном выражении. Подрядчик после получения уведомления об использовании опциона должен подписать дополнительное соглашение на изменение и использование опциона.

- Срок действия опциона: с 01.01.2017 г. по 31.01.2018 г.

- Уведомление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

1) Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения или в сторону увеличения.

2) К уведомлению Заказчика об использовании опциона прикладываются проекты дополнительного соглашения соответствующего содержания.

- В уведомлении на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование, Объем работ; количество дополнительно выполняемого Объема работ, сроки выполнения объема работ. В уведомлении на использование опциона Заказчика в сторону уменьшения должно быть указано: наименование Объема работ; информация о размере уменьшения Объема работ.

- Подрядчик, получивший уведомление на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного объема работ, гарантирует выполнение объема работ, заявленного Заказчиком дополнительного объема работ по ценам, определенным при заключении настоящего договора.

- С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения, обязательства Подрядчика по выполнению объема работ, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются. В случае если Подрядчик, получивший уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения, предусмотренного настоящим договором, не выполняет условие опциона Заказчика, то Заказчик вправе не принимать указанный в уведомлении объем работ. При этом Подрядчик самостоятельно несет все убытки, связанные с условием об опционе, и не вправе предъявлять их ко взысканию Заказчику.

- Подрядчик обязан подписать дополнительное соглашение в течение 5 (пяти) дней с момента получения, и в этот же срок направить его в адрес Заказчика.

- В случае неполучения Заказчиком оригинала со стороны Подрядчика дополнительного соглашения в течение 30 (тридцати) дней с момента направления его по юридическому адресу Подрядчика дополнительное соглашение считается подписанным без замечаний. В этом случае при возникновении споров Подрядчик не вправе ссылаться на факт неподписания дополнительного соглашения. В случае если Подрядчик уклоняется от подписания дополнительного соглашения, то Покупатель/Заказчик вправе взыскать с Поставщика/Подрядчика/Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости неподписанного дополнительного соглашения за каждый день просрочки, но в любом случае не менее 100 000 рублей.

- Стороны договорились, что  предусмотренное настоящим дополнительным соглашением право на опцион предоставляется Заказчику без взимания дополнительной платы.

14. Прочие условия

14.1. Стороны не будут разглашать или передавать третьим лицам информацию, имеющую отношение к реализации условий настоящего Договора, которая является конфиденциальной. При необходимости одной из сторон дать такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны.

14.2. При условии передачи подлинного документа другой стороне в течение 10 рабочих дней с момента отправления факсимильного сообщения документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур). Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

14.3. Подрядчик подписанием настоящего Договора подтверждает, что им получен Рабочий проект  №________________ на строительство скважины К-215, К-244 Куюмбинского ЛУ в объёме, достаточном для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором.

15. Приложения

16.1. К настоящему Договору прилагаются, и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 План-график на выполнение комплекса работ по бурению скважин №244; №215 на Куюмбинском месторождении методом зарезки боковых стволов;

Приложение №2 Состав буровой бригады;

Приложение №3 Отчет по буровым часам (ФОРМА);

Приложение №4 Шкала оценки качества работы подрядчика;

Приложение №5 Основные требования в области  промышленной безопасности, ПБ, ОТ, ОС и реагирование на ЧС;

Приложение №6 Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения;

Приложение №7  Порядок оформления документов при использовании Подрядчиком ТМЦ по давальческой схеме;

Приложение №7.1 Форма отчета переработки давальческих материалов

Приложении №8 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах;

Приложение №9 Шкала штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

Приложение №10 Памятка по охране труда, промышленной и экологической безопасности;

Приложение №11 Форма КС-2 (образец);

Приложение №12 Форма КС-3 (образец);

Приложение №13 Акт приемки выполненных услуг по бурению скважины;

Приложение №14 Суточный рапорт;

Приложение №15 Применение ставок;

Приложение №16 Матрица распределения ответственности;

Приложение №17 Стоимость работ;

Приложение №17.1 Расчет стоимости работ;

Приложение №18 Перечень и порядок предоставления документации.

Приложение №19 Акт приема передачи ЛНД;

Приложение №20 Нормативная карта

17. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| РЕКВИЗИТЫ | ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
| Юридический адрес: |  | 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А» |
| Адрес для корреспонденции: |  | 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А» |
| Тел. |  | (391) 274-86-81 |
| Факс |  | (391) 274-86-82 |
| Адрес электронной почты |  | priemnaya@bngre.ru |
| ОГРН |  | 103 880 000 3990 |
| ИНН |  | 880 101 1908 |
| КПП |  | 246 501 001 |
| р/счёт |  | 40702810500000005949 |
| к/счёт |  | 30101810900000000880 |
| БИК |  | 044525204 |
| Наименование банка |  | (АО) «ВБРР» Г.МОСКВА |

| Подрядчик __________________________ Генеральный директор _______________ «___»_______________ 201_ г. | Заказчик ООО «БНГРЭ» Генеральный директор ________________ И.Ю. Карцев «___» _______________ 201_ г. |
| --- | --- |