Приложение 16

к ДОГОВОРУ №____________ от _______2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (сокращенно - ООО «БНГРЭ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карцева Игоря Юрьевича, действующего на основании устава и  ______________________________ «_________________________________-»  (сокращенно - _______________________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального Директора __________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение № 16 к ДОГОВОРУ №      от       о нижеследующем:

МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В нижеуказанной таблице:

«A» означает, что предоставляет Заказчик, за счёт собственных средств.

«С» означает, что предоставляет Подрядчик, за счёт собственных средств.

| № п/п | Наименование | Предоставляет | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ОБЩАЯ ЧАСТЬ |  |  |
|  | Построение оперативных/ежемесячных графиков работ | А | Подрядчик согласовывает и несет ответственность за исполнение установленных сроков в рамках своей ответственности |
|  | Получение Разрешения на ввод буровой установки в эксплуатацию | А |  |
|  | Составление планов на спуск обсадных колонн | А |  |
|  | Разработка Плана на вскрытие продуктивных пластов | А |  |
|  | Получение разрешения на вскрытие продуктивных пластов от противофонтанной службы | А |  |
|  | Составление плана ликвидации аварий и инцидентов | А |  |
|  | Составление плана на ликвидацию ГНВП | А |  |
|  | Выполнение согласованных и утвержденных Заказчиком оперативных, корректирующих мероприятий | С |  |
|  | Спутниковая, интернет связь | А |  |
|  | Составление СуточнОГО рапортА | С |  |
|  | Формирование дела скважины | А |  |
|  | Контроль за соблюдением всеми участниками процесса правил безопасности, регламентов, норм и т.д. при строительстве скважин, а также эксплуатации сооружений на Объекте. | А/С | представитель Подрядчика (Мастер буровой)/ представитель Заказчика (Руководитель проекта) |
| B. | ПЛОЩАДКИ И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ |  |  |
|  | Оформление пропусков для проезда на Объект для персонала Подрядчика | А | Подрядчик предоставляет всю необходимую документацию по требованию Заказчика |
|  | Обслуживание площадки во время выполнения Работ | С |  |
|  | Содержание площадки под БУ, НДС, вахтовый поселок и площадки под склад ГСМ, котельную, энергоцентр и склад ТМЦ. | С |  |
| С. | ВОДО-ЭНЕРГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |
|  | Обеспечение технической водой | А |  |
|  | Обеспечение электроэнергией | А | Жилой сектор. Буровая установка. |
|  | Обслуживание линий электропередач буровой установки и жилого сектора. | С |  |
|  | Подключение энергопотребителей (подрядчиков Заказчика) на Объекте | С |  |
| D. | ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Погрузка, разгрузка, складирование и охрана оборудования и материалов Заказчика, переданных для работы по давальческой схеме на Объекте. | С |  |
|  | Транспортировка оборудования и материалов Подрядчика | С |  |
|  | Погрузка, перемещение и разгрузка всего оборудования и материалов на Объекте | С | С привлечением техники Заказчика, по факту поданной заявке. |
|  | Предоставление / работа спец. техники на Объекте | А | Включая рабочий персонал |
|  | Вертолетные перевозки оборудования и материалов Заказчика. | А |  |
|  | Вертолетные перевозки оборудования и материалов Подрядчика. | С |  |
| E. | ПЕРСОНАЛ и ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЖИВАНИЯ |  |  |
|  | Предоставление жилого/офисного помещения для персонала Подрядчика на Объекте. | А |  |
|  | Перевозка персонала Подрядчика до пункта сбора г.Красноярск | С |  |
|  | Перевозка персонала Подрядчика с пункта сбора (г. Красноярск) до Объекта и обратно | А |  |
|  | Визы, разрешения на работу, разрешения на проживание и т.п. для персонала Подрядчика | С |  |
|  | Обеспечение питанием персонала Подрядчика | С | Подрядчик заключает Договор с организацией (третьей стороной) предоставляющей услуги питания, привлеченной Заказчиком. |
|  | Поставка и распределение питьевой воды на Объекте. | А |  |
|  | Обеспечение водой на хозяйственно-бытовые нужды | А |  |
|  | Обеспечение санитарно-техническими сооружениями | А |  |
| F. | БУРОВОЕ и ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
|  | Буровая установка | А |  |
|  | Бурильный инструмент | А | Включая все элементы КНБК |
|  | Подвесное и подъемное оборудование | А | Ключи КМБ, элеваторы, штропа и т.п. |
|  | Сварочный аппарат переменного тока | С |  |
|  | Маслостанция гидровлического ключа | С |  |
|  | Гидравлический ключ (2’-5’) | С |  |
|  | Мотопомпа | С | Не менее 2 шт. |
|  | Системы обнаружения и контроля газа, включая периодическую проверку и калибровку. | С |  |
| G. | РАБОТЫ |  |  |
|  | Первая медицинская помощь на Объекте | А |  |
|  | Экстренное медицинское обслуживание и эвакуация больного в больницу, оснащенную качественным оборудованием и имеющую квалифицированный персонал, способный оказать помощь в данном случае | А | Подрядчик оплачивает по факту подтвержденных затрат Заказчика |
|  | Сборка и спуск обсадной колонны | С |  |
|  | Подготовка площадки для размещения цементировочной и спец. техники | С |  |
|  | Тампонажные работы | А | Субподрядчик по цементированию |
|  | Содержание и зачистка площадки от металлолома, загрезнений буровым раствором, спец. техники и прочих отходов бурения. | С |  |
|  | Дефектоскопия оборудования и бурильного инструмента Заказчика. | А |  |
|  | Сварочные и слесарные работы при оборудовании устья скважины и обсадной колонны. | С |  |
|  | Проверка, ремонт и постоянное тестирование оборудования обнаружения и тушения пожаров (противопожарного оборудования) | С |  |
|  | Монтаж и демонтаж оборудования ПВО | С |  |
| H. | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
|  | Обсадные трубы, НКТ. | А |  |
|  | Обеспечение дизельным топливом буровой установки и вахтового поселка | А | . |
|  | Запасные части и материалы для оборудования Подрядчика | С |  |
|  | Все расходные материалы для буровой установки, насосного блока, блока системы отчистки. | А |  |
|  | Трубная смазка для бурильных колонн соответствующая стандартам АНИ или эквивалент | А |  |
|  | Летние и зимние комбинезоны, ботинки со стальными носками, защитные каски, защитные очки, перчатки и прочие СИЗ для всего персонала Подрядчика на площадке | С | Отвечающие требованиям действующих правил ОТ и ТБ |
|  | Обеспечение необходимого оборудования обнаружения и тушения пожаров (противопожарного оборудования) на Объекте | А |  |
|  | Ручной «шансовый» инструмент (ключи, лопаты, ломы, и т.п.) | А |  |
|  | Оборудование для первой медицинской помощи, включая аппарат для промывания глаз, аптечки и др. Объекте | А |  |
|  | Жидкость глушения, освоения и испытания скважин | А |  |
|  | Переносные переговорные устройства для связи на объекте работ персонала Подрядчика и Заказчика. | С | Не менее 6-ти единиц. |

| Подрядчик __________________________ Генеральный директор _______________ «___»_______________ 201_ г. |  |  | Заказчик ООО «БНГРЭ» Генеральный директор ________________ И.Ю. Карцев «___» _______________ 201_ г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |