Приложение 18

к ДОГОВОРУ № _____/_____ от __.___.2017 г

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карцева Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________ «_________________________________-»  (сокращенно - _______________________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального Директора __________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение №17 к ДОГОВОРУ № /2017 от «___» ________ 2017 г. о нижеследующем:

ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

- ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ

Подрядчик представляет подробный посуточный план мобилизации (в форме гистограммы и текста), в котором указывается порядок доставки оборудования, материалов, персонала Подрядчика и его количество.

- СУТОЧНЫЕ РАПОРТА

Подрядчик представляет суточные рапорта. Эти отчеты составляются ежедневно Подрядчиком и предоставляются представителю Заказчика, для согласования. Суточный рапорт (по форме Приложения №14) подписывается Буровым Мастером Подрядчика и Супервайзером (представителем Генерального заказчика ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»  третья сторона) непосредственно на объекте работ не позднее 01:00 часов, дня следующего за отчетным периодом.

- ПАРАМЕТРЫ БУРЕНИЯ

Основные параметры бурения (регистрируемые оборудованием Заказчика), т.е. осевая нагрузка на долото, давление нагнетания, производительность насоса, механическая скорость проходки, крутящий момент ротора, скорость проходки, скорость вращения, фиксируются в Суточном рапорте. В случае отказа устройства, регистрирующего параметры бурения, Подрядчик немедленно информирует об этом находящегося представителя Заказчика.

- ПРОВЕРКА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ – ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подрядчик проводит еженедельные проверки буровой установки и оборудования на предмет промышленной безопасности и охраны труда, жилого поселка и любого оборудования находящегося на объекте работ по требованию Заказчика и представляет еженедельный отчет о промышленной безопасности объекта (в двух экземплярах) представителю Заказчика. Формат отчета должен быть согласован между Заказчико и Подрядчиком (при отсутствии согласованной формы, отчет предоставляется в произвольной форме).

- ОТЧЕТЫ О ПРОИСШЕСТВИЯХ

В случае любого происшествия (в соответствии с указанным ниже определением) Подрядчик немедленно информирует об этом представителя Заказчика, и в кратчайшие сроки представляет ему Отчет о происшествии на бланке, предоставленном Заказчиком.

Происшествием является любое случайное или неожиданное событие, которое стало причиной травмы (или смерти) людей или утраты или повреждения имущества, включая весь персонал или имущество Заказчика или третьих лиц, вовлеченные в происшествие, в т.ч. разливы нефти и химических реагентов.

- ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

| п. № | Наименование документа | Срок предоставления | Ответственная Сторона |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Акт о начале бурения скважины | не позднее 1-го рабочего дна после начала бурения | Подрядчик |
|  | Проект на строительство скважины (копия)/ Программа на бурение скважины. | за пять дней до начала бурения | Заказчик |
|  | Геолого-технический наряд | за пять дней до начала бурения | Заказчик |
|  | Программы работ сервисных компаний (ННБ, долота, растворы, цементирование и т.д.) | за пять дней до начала бурения | Заказчик |
|  | Мероприятия по безаварийному ведению работ | за пять дней до начала бурения | Заказчик |
|  | Схемы расположения: бурового станка, вспомогательного оборудования, жилого фонда, спец. техники и т.п. | не позднее даты начала Работ на Объекте | Заказчик |
|  | Программа работ по цементированию | за 24 часа до начала цементирования | Заказчик |
|  | Ведомость меры длины обсадных колонн | за пять дней до планового начала спуска колонн | Подрядчик |
|  | Акт о спуске обсадных колонн | не позднее 24 часов после окончания спуска | Подрядчик |
|  | Результаты испытания проб тампонажного цемента | за 24 часа до начала цементирования | Подрядчик |
|  | Акт о выходе цементного раствора на устье (при цементировании обсадных колонн) | не позднее 24 часов после окончания цементирования колонны | Подрядчик |
|  | Акт о цементировании колонн | не позднее 24 часов после окончания цементирования колонны | Подрядчик |
|  | Акт опрессовки колонн на поверхности | за 5 дней до начала спуска соответствующей обсадной колонны | Подрядчик |
|  | Акт замера расстояния от стола ротора до муфты кондуктора | не позднее 24 часов после спуска кондуктора | Подрядчик |
|  | Акт на опрессовку колонн совместно с ПВО | не позднее 24 часов после опрессовки | Подрядчик |
|  | Акт испытания на герметичность цементного кольца | не позднее 24 часов после проведения работ | Подрядчик |
|  | Акт готовности к вскрытию продуктивного горизонта | за пять дней до планируемого вскрытия | Подрядчик |
|  | План работ на спуск обсадных колонн | за 24 часа до планируемого спуска | Заказчик |
|  | Акт о готовности буровой к спуску обсадных колонн | за пять дней до начала работ по спуску колонн | Подрядчик |
|  | План работ по испытанию скважин | за 24 часа до начала работ | Заказчик |
|  | Акт опрессовки межколонного пространства | не позднее 24 часов после опрессовки | Подрядчик |
|  | Акт на опрессовку выкидных линий | не позднее 24 часов после опрессовки | Подрядчик |
|  | Акт об окончании скважины бурением | не позднее 24 часов после окончания бурения скважины | Подрядчик |
|  | Фактическая конструкция скважины | не позднее 24 часов после окончания бурения скважины | Подрядчик |
|  | Акт на испытание герметичности колонной головки и фонтанной арматуры (ФА) | не позднее 24 часов после опрессовки | Подрядчик |
|  | Акт на испытание объектов | не позднее 24 часов после проведения работ | Подрядчик |
|  | Акт на консервацию/ликвидацию скважины | не позднее 24 часов после опрессовки консервации/ликвидации скважины | Подрядчик |
|  | Акт-накладная на передачу основных средств ОС-1 | не позднее 24 часов после передачи ОС | Подрядчик |
|  | Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) | не позднее пяти рабочих дней | Подрядчик |
|  | Справка о выполненных работах и затратах (форма КС-3) | в течение 2 рабочих дней после окончания этапа работ, но не позднее 01 (первого) числа месяца, следующего за отчетным периодом | Подрядчик |
|  | Акт испытания на герметичность обратных клапанов | не позднее 24 часов после проведения опрессовки | Подрядчик |
|  | Акт испытания на герметичность шаровых кранов | не позднее 24 часов после проведения опрессовки | Подрядчик |
|  | Паспорта и сертификаты на оборудование и материалы Заказчика | за пять дней до начала эксплуатации/применения | Заказчик |
|  | Документы о кваливикации /специальности привлекаемого персонала Подрядчика | за 10 дней до начала работ | Подрядчик |

- ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ

Подрядчик готовит ежемесячный обзор эффективности своей деятельности в виде презентации «Ежемесячный обзор эффективности». Информация в презентации должна подаваться в виде графических диаграмм и комментариев к ним, в сравнении с предыдущими месяцами в текущем году и по нарастающей с начала года, по всем месторождениям и типам скважин на которых Подрядчик выполняет Работы.

Все отчёты, упомянутые в настоящем Приложении, должны быть предоставлены в форматах, согласованных с Заказчиком.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Ф.И.О: Карцев И.Ю. | Ф.И.О: |
| Должность: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» Подпись: _______________ | Должность: Генеральный директор Подпись: _______________ |
| Дата: _______________ | Дата: _______________ |