На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «а»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договоров на оказание сервисных услуг по геофизическим работам, исследованиям и прострелочно-взрывным работам в разведочной скважине Юрубченская № 41 Юрубченского лицензионного участка в 2023-2024 гг. по **ПДО № 155-БНГРЭ-2022** на следующих условиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Предмет оферты** | **Лот № 1:** «Оказание сервисных услуг по геофизическим работам, исследованиям и прострелочно-взрывным работам в разведочной скважине Юрубченская № 41 Юрубченского лицензионного участка в 2023-2024 гг.». |
| 2 | **Общая стоимость, руб. без учета НДС**, с учетом всех затрат Исполнителя | 0,00 |
| 3 | **Общая стоимость, руб. с учетом НДС (20 %)**, с учетом всех затрат Исполнителя | 0,00 |
| 4 | Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении | |
| 5 | Наличие скидок или условия их получения |  |
| 6 | **Срок оказания услуг:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Мобилизация материалов и оборудования | 01.03.2023 | 20.03.2023 | | Оказание сервисных услуг по ГИРС  при бурение пилотного ствола | 07.04.2023 | 01.07.2023 | | Оказание сервисных услуг по ГИРС  при испытание пилотного ствола | 02.07.2023 | 29.10.2023 | | Оказание сервисных услуг по ГИРС  при бурение наклонно-направленного ствола | 30.10.2023 | 28.12.2023 | | Оказание сервисных услуг по ГИРС  при испытания наклонно-направленного ствола | 29.12.2023 | 16.02.2024 | | Демобилизация оборудования | 16.03.2024 |  | | Согласны / не согласны (прописать свои условия) |
| 7 | **Условия оплаты:**  ЗАКАЗЧИК оплачивает оказанные УСЛУГИ на 60 (шестидесятый) календарный день со дня предъявления ЗАКАЗЧИКУ оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ, выставленного на основании подписанного СТОРОНАМИ оригиналов акта сдачи приемки отобранного керна в скважине, и подписанной шкалы оценки качества (подготавливаемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ и утверждаемой ЗАКАЗЧИКОМ).). | Согласны / не согласны (прописать свои условия)  \*Предоплата возможна только при условии предоставления безотзывной банковской гарантии  Общество оставляет за собой право не принимать условия оплаты отличные от основных |
| 8 | **Опцион:**  +/-50 % от объема оказываемых услуг. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты окончания срока выполнения работ, предусмотренных Договором | Согласны / не согласны (прописать свои условия) |
| 9 | Согласие с условиями проекта договора | Согласны / не согласны |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано **до «28» февраля 2023 г.**
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
5. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.