Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Вышкомонтажные  работы и перевозка грузов, проводимые на буровых площадках №246 Куюмбинского лицензионного участка ,         № 255 Куюмбинского лицензионного участка, №256 Куюмбинского лицензионного участка, №272 Куюмбинского лицензионного участка в 2016-2017 г.г.

- Общие положения

  - Предмет закупки являются два лота.

1.1.1Лот №БНГРЭ /12.3-2016 Вышкомонтажные работы и перевозка грузов, проводимые на буровой площадке №246 Куюмбинского лицензионного участка  и буровой площадке № 272 Куюмбинского лицензионного участка в 2016-2017 г.г.

1.1.2Лот №БНГРЭ /12.4-2016 Вышкомонтажные работы и перевозка грузов, проводимые на буровой площадке №255 Куюмбинского лицензионного участка  и буровой площадке № 256 Куюмбинского лицензионного участка в 2016-2017 г.г.

  - Лот-ы  являются неделимыми. На каждый этап выполнения работ с контрагентом будет заключен отдельный договор.

  - Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

  - Плановые сроки проведения работ:

1.4.1. Лот №БНГРЭ/12.3-2016 с 01.12.16 г по 03.03.17 г. Детальные сроки выполнения работ определены:

- в Приложении № 2  к Договору (График работ по демонтажу буровой установки БУ2500ДГУ зав.№229-И на буровой площадке № 246  Куюмбинского ЛУ);

- в Техническом задании на перевозку (Приложение № 2 к Техническому заданию) «Программа мобилизации БУ2500ДГУ и БХ на буровую площадку скважины №272 Куюмбинского ЛУ»;

- в Приложении №2 к Договору (График работ по монтажу буровой установки БУ2500ДГУ зав.№229-и на буровой площадке №272 Куюмбинского ЛУ).

1.4.2 Лот № БНГРЭ/12.4-2016 с 15.11.16 по 20.02.17 г. Детальные сроки выполнения работ определены:

- в Приложении № 2  к Договору (График работ по демонтажу буровой установки БУ2500ДГУ зав.№172-И на буровой площадке № 255  Куюмбинского ЛУ);

- в Техническом задании на перевозку: (Приложение № 2 к Техническому заданию) «Программа мобилизации БУ2500ДГУ и БХ на буровую площадку скважины №256 Куюмбинского ЛУ»;

- Приложении №2 к Договору (График работ по монтажу буровой установки БУ2500ДГУ зав.№172-и на буровой площадке №256 Куюмбинского ЛУ).

  - Место оказания услуг:

1.5.1. буровая площадка № 246 Куюмбинского ЛУ (северная широта  60º58´45´´,восточная долгота 97º19´17´´),  и буровая площадка № 256 Куюмбинского ЛУ (северная широта  60º44´36´´,восточная долгота 97º11´34´´), расположенные в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

1.5.2. буровая площадка № 255 Куюмбинского ЛУ (северная широта  60º44´28´´, восточная долгота 97º04´58´´),  и буровая площадка № 272 Куюмбинского ЛУ(северная широта  60º45´53´´,восточная долгота 97º24´21´´), расположенные в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

  - Планируемый объем услуг: в Требованиях к предмету закупки.

  - Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию.

  - Цель оказываемых услуг:

1.8.1 Лот №БНГРЭ/12.3-2016

- демонтированная буровая установка БУ2500ДГУ на буровой площадке №246 Куюмбинского ЛУ;

-   перевезенные с буровой площадки №246 на буровую площадку №272 Куюмбинского ЛУ  буровая установка БУ2500ДГУ, вагон-дома вахтового посёлка, ёмкости склада ГСМ, трубная продукция и другое оборудование согласно Договора на перевозку грузов;

- смонтированная буровая установка БУ2500ДГУ на буровой площадке №272 Куюмбинского ЛУ.

1.8.2 Лот №БНГРЭ/12.4-2016

- демонтированная буровая установка БУ2500ДГУ на буровой площадке №255 Куюмбинского ЛУ;

-   перевезенные с буровой площадки №255 на буровую площадку №256 Куюмбинского ЛУ  буровая установка БУ2500ДГУ, вагон-дома вахтового посёлка, ёмкости склада ГСМ, трубная продукция и другое оборудование согласно Договора на перевозку грузов;

- смонтированная буровая установка БУ2500ДГУ на буровой площадке №256 Куюмбинского ЛУ.

  - Работы будут проводиться на условиях субподряда. Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами, необходимой техникой и оборудованием согласно Разделительной ведомости Требований к предмету оферты (Раздел № 4).

  - Технология проведения  работ изложена в Технических заданиях, являющихся приложениями к Договорам.

  - Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев, начиная с даты подписания сторонами Акта об окончании вышкомонтажных работ по монтажу БУ2500ДГУ зав.№229-и на буровой площадке № 272 Куюмбинского лицензионного участка и Акта об окончании вышкомонтажных работ по  монтажу БУ2500 ДГУ зав.№172-и на буровой площадке №256 Куюмбинского лицензионного участка.

  - Реквизиты ООО «БНГРЭ»: Юридический адрес:660135 Россия, г.Красноярск, ул.Весны. дом 3 «а». Почтовый адрес:660135, г. Красноярск. Ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции: 660077 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,  ИНН 8801011908     КПП 246 501 001, р/с 40702810900005509190 АКБ ОАО «Еврофинанс Мосгорбанк», г. Москва, к/с 30101811090000000204 БИК 044525204.

- Требования к предмету закупки

2.1  ЛОТ №БНГРЭ/12.3-2016 Вышкомонтажные работы и перевозка грузов, проводимые на буровой площадке №246 Куюмбинского лицензионного участка  и буровой площадке № 272 Куюмбинского лицензионного участка в 2016-2017 г.г.

Требования к предмету закупки по Лоту № БНГРЭ/12.3-2016 даны в документах:

2.1.1 Приложение №1 к Требованиям к предмету оферты - «Ведомость объёмов работ: этап №1- Демонтаж буровой установки БУ2500ДГУна буровой площадке №246 Куюмбинского лицензионного участка».

2.1.2 Приложение №2.1. к Требованиям к предмету оферты: «Техническое задание на перевозку буровой установки БУ2500 ДГУ и БХ на площадку скв. №272 Куюмбинского ЛУ (этап № 2)».

2.1.3 Приложение №3.1. к Требованиям к предмету оферты - «Ведомость объёмов работ: этап №3 - Монтаж буровой установки БУ2500ДГУ на буровой площадке №272 Куюмбинского лицензионного участка».

2.2  ЛОТ №БНГРЭ/12.4-2016 Вышкомонтажные работы и перевозка грузов, проводимые на буровой площадке №255 Куюмбинского лицензионного участка  и буровой площадке № 256 Куюмбинского лицензионного участка в 2016-2017 г.г.

Требования к предмету закупки по Лоту № БНГРЭ/12.4-2016 даны в документах:

2.2.1 Приложение № 3.2. к Требованиям к предмету оферты - «Ведомость объёмов работ: этап №1 - Демонтаж буровой установки БУ2500ДГУ на буровой площадке №255 Куюмбинского лицензионного участка».

2.2.2 Приложение № 2.2 к Требованиям к предмету оферты: «Техническое задание на перевозку буровой установки БУ2500 ДГУ и БХ на площадку скв. №256 Куюмбинского ЛУ (этап № 2)».

2.1.3 Приложение № 3.3 к Требованиям к предмету оферты - «Ведомость объёмов работ: этап №3 - Монтаж буровой установки БУ2500ДГУ» на буровой площадке №256  Куюмбинского лицензионного участка»

| 3.Требования к контрагенту на выполнение вышкомонтажных работ и перевозку грузов , проводимые на буровых площадках №246 и №272 Куюмбинского лицензионного участка (Лот № БНГРЭ/12.3-2016) и буровых площадках № 255 и №256 Куюмбинского лицензионного участка (Лот № БНГРЭ/12.4-2016) в 2016-2017 г.г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие требования Заказчика |  |
| 1.1. | Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии СРО, заверенной руководителем |
| 1.2. | Отсутствие в течение 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.3. | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации |
| 1.4. | Наличие аккредитации в ООО «СН-КНГ» | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации |
| 1.5. | Согласие потенциального подрядчика на обеспечение своего персонала жилыми вагончиками и всем хозяйственно -бытовым обеспечением | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.6. | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.7. | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.8. | Согласие Подрядчика открыть расчётный счёт в АО «Всероссийский Банк Развития регионов» для проведения всех расчётов по Договору и прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.9. | Согласие Потенциального Претендента на предоставление необходимых расходных материалов, пиломатериалов, круглого леса, ЗИП, инструмента, необходимых во время вышкомонтажных работ и перевозке грузов | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.10. | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора перевозки Заказчика | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.11. | Согласие на проведение службами Заказчика аудиторских проверок заявленных Подрядчиком компетенций. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки |
| 1.12. | Подтверждение исполнения требований технического задания Заказчика | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки. |
| 2. | Требования к ОТ, ТБ и ООС |  |
| 2.1. | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.2. | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.3. | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.4. | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.5. | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов по проверке знаний |
| 2.6. | Аттестация руководителей по промышленной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности |
| 3. | Требования к опыту работ |  |
| 3.1. | Общее количество оказания услуг по вышкомонтажным работам (включая субподряд) за последние 5 лет, аналогичных предмету закупки | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия |
| 3.2. | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера |  |
| 4. | Требования к персоналу |  |
| 4.1. | Наличие рабочих специальностей для проведения вышкомонтажных работ на буровых площадках | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия за подписью руководителя предприятия |
| 4.2. | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации |  |
| 4.3. | Наличие машиниста автокрана 25 т. |  |
| 4.4. | Наличие машиниста бульдозера мощностью 160-240 л.с. |  |
| 4.5. | Наличие вышкомонтажников: 4 разряда, 5 разряда, 6 разряда |  |
| 4.6. | Наличие электросварщиков :4 разряда, 5 разряда, |  |
| 4.7. | Наличие электросварщиков удостоверениями НАКС |  |
| 4.8. | Наличие электромонтёров: 4 разряда.5 разряда |  |
| 4.9. | Наличие водителей с категорией В |  |
| 4.10. | Наличие водителей с категорией С |  |
| 4.11. | Наличие водителей с категорией D |  |
| 4.12. | Наличие стропальщиков с удостоверениями |  |
| 4.13. | Наличие квалифицированного персонала (водителей соответствующей категории и стажа ), необходимого для выполнения работ | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки о наличии водителей соответствующей категории |
| 4.14. | Наличие медицинского работника(ов) сертифицированного для проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров (в штате организации/по договору с лицензированной организацией) | 1) Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки о наличии медицинских работников. 2) Штатное расписание (без указания сведений о заработной плате) или договоры на оказание соответствующих услуг с приложением соответствующих лицензий и сертификатов ; З) Приказы о возложении обязанностей. |
| 4.15. | Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение технического состояния транспортных средств и их безопасную эксплуатацию | 1) Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки о наличии механиков. 2) Приказы о возложении обязанностей. |
| 4.16. | Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность | 1) Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки о наличии службы БДД или работников, на которых возложено выполнение обязанностей по БДД. 2) Приказы о возложении обязанностей. |
| 5. | Требования к производственным мощностям |  |
| 5.1. | Наличие собственных или арендованных производственных баз и их местонахождение | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды |
| 5.2. | Наличие круглосуточной диспетчерской службы на базе |  |
| 5.3. | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. техники для выполнения вышкомонтажных работ: |  |
| 5.3.1. | Автокран 25 т на вездеходном шасси |  |
| 5.3.2. | Бульдозер мощностью 160-240 л.с |  |
| 5.3.3. | Дизельные электростанции (от 10 кВт) |  |
| 5.3.4. | Другое оборудование и инструмент |  |
| 5.4. | Наличие транспортных средств для выполнения работ/оказания услуг по предмету закупки в количестве предусмотренном ТЗ, а также их соответствие требованиям Заказчика по сроку нахождения в эксплуатации | 1) Письмо руководителя предприятия с приложением заполненной формы Заказчика (форма 1), включающей, в т.ч. требования Заказчика, а также сведения участника закупки о транспортных средствах (количество, марка, модель; ключевые характеристики, если допускаются ТС- аналоги; год выпуска; гос. рег. знак, право владения, наименование собственника, местонахождение) 2) Копии ПТС/ свидетельств о регистрации - в случае необходимости (могут быть запрошены Заказчиком дополнительно при рассмотрении закупочной документации). 3} Письма-согласия собственников транспортных средств передать в арендное пользование ТС участнику закупки и копии соответствующих договоров (выполняется только для ТС, планируемых к аренде). |
| 5.4.1. | Седельный тягач с полуприцепом колесная формула 6х6, груз-тью не менее 20 тн. |  |
| 5.4.2. | Седельный тягач с полуприцепом (трал) колесная формула 6х6, груз-тью не менее 30 тн. |  |
| 5.4.3. | Автокран г/п. не менее 25 тн. или аналогичный грузоподъемный транспорт для выполнения погрузо-разгрузочных работ. |  |
| 5.4.4. | Наличие спутникового GPS/ГЛОНАСС/GSM мониторинга движения ТС | Письмо за подписью руководителя организации (с приложением подтверждающих документов) |
| 5.4.5. | Транспортные средства, заявленные для выполнения работ, должны быть оснащены средствами мониторинга транспортных средств (тахографами и т.д) в соответствии с Приказами Министерства транспорта Российской Федерации: № 273 от 21.08.2013 г. «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами» и № 470 от 17.12.2013 г. «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. № 36». | Письмо за подписью руководителя организации (в свободной форме) |

4.  Разделительная ведомость на выполнение работ

«Ввышкомонтажные работы и перевозка грузов на  буровых площадках №246, №256,№255,№272 Куюмбинского лицензионного участка, проводимые в 2016-2017 годах»

| №п/п | Мероприятие | Обязанность сторон |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Подрядчик |
| 1 | Мобилизация/демобилизация персонала, техники, оборудования ,МТС Подрядчика |  | х |
| 2 | Обеспечение работ |  |  |
| 2.1 | Крановая техника |  | х |
| 2.2 | Автотранспортная техника |  | х |
| 2.3 | Сварочная техника |  | х |
| 2.4 | Бульдозера |  | х |
| 2.5 | Трелёвочные трактора |  | х |
| 2.6 | Инструмент |  | х |
| 2.7 | Защитные средства и специальную одежду |  | х |
| 3 | Обеспечение строительными материалами |  | х |
| 4 | Обеспечение ГСМ |  | х |
| 5 | Обеспечение услугами |  |  |
| 5.1 | Телефонная связь |  | х |
| 5.2 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |

Приложения:

- Приложение №1 к Требованиям к предмету оферты - «Ведомость объёмов работ: этап №1- Демонтаж буровой установки БУ2500ДГУна буровой площадке №246 Куюмбинского лицензионного участка».

- Приложение №2.1. к Требованиям к предмету оферты: «Техническое задание на перевозку буровой установки БУ2500 ДГУ и БХ на площадку скв.№272 Куюмбинского ЛУ (этап № 2)».

- Приложение №3.1. к Требованиям к предмету оферты - «Ведомость объёмов работ: этап №3 - Монтаж буровой установки БУ2500ДГУ на буровой площадке №272 Куюмбинского лицензионного участка».

- Приложение № 3.2. к Требованиям к предмету оферты - «Ведомость объёмов работ: этап №1 - Демонтаж буровой установки БУ2500ДГУ на буровой площадке №255 Куюмбинского лицензионного участка».

- Приложение № 2.2 к Требованиям к предмету оферты: «Техническое задание на перевозку буровой установки БУ2500 ДГУ и БХ на площадку скв.№256 Куюмбинского ЛУ (этап № 2)».

- Приложение №3.3 к Требованиям к предмету оферты - «Ведомость объёмов работ: этап №3 - Монтаж буровой установки БУ2500ДГУ на буровой площадке №256 Куюмбинского лицензионного участка».

- Приложение № 4 Схема дорог КЛУ по ГРР 2017 г.

Руководитель Ответственного подразделения:

| Начальник службы по вышкостроению, обустройству месторождений |  |  |  | Д.А. Сытник |  | « ___» ________ 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |