|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Заместитель генерального директора – Главный инженер Н.М. Игнатьев _________________ |
|  | Подпись |
| «___» ____________ 2018 г. |  |

Приложение №9

К договору №______ от «___»_______201__г.

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник юридическо-договорного отдела | _________________________ | В.В. Косова |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание комплекса услуг по техническому и технологическому сопровождению долотного сервиса и сервиса ВЗД

в 2019г.

| Разработал: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | _______________________ |  |
| Главный технолог – Начальник ПТО | Подпись | О.А. Рукосуев |

Красноярск 2018г.

- Наименование, назначение и цели оказываемых услуг

Техническое задание на оказание комплекса услуг по техническому и технологическому сопровождению долотного сервиса и сервиса ВЗД на Тагульском лицензионном участке в 2019г в условиях полной автономии, устанавливает порядок, условия, требования к оказанию услуг:

Оказание комплекса услуг по техническому и технологическому сопровождению долотного сервиса и сервиса ВЗД, актуальный подбор и обеспечение гаммы долот и ВЗД, формирование и выполнение программы отработки долот/Долотной программы (показателей: мех.скорость, стойкость/проходка и т.д.), направленное на минимизацию временных и финансовых затрат, при бурении скважины Тагульского ЛУ, в соответствии с условиями настоящего технического задания и принятыми правилами и практикой безопасного ведения нефтепромысловых работ, нормами и правилами по технологии выполнения работ, качеством услуг соответствующим требованиям к качеству, предъявляемому к выполнению нефтепромысловых работ в мировой практике, находящимися в технически исправном состоянии, соответствующими ТУ, в объеме, необходимом Заказчику для выполнения его производственной программы.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с проектами и индивидуальными программами на бурение и крепление скважин. А также регламентом взаимоотношений между Исполнителем, Заказчиком и Сервисными компаниями.

2. Сведения о районе оказания услуг

2.1 Общие данные

Таблица 1

| Наименование |  | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| № нефтерайона |  | 3В |
| Административное расположение |  |  |
|  | - область (край) | Красноярский |
|  | - район | Туруханский |
| Площадь |  | Тагульская |
| Начало работ по строительству скважин на нефть и газ в пределах лицензионного участка недр (год) |  | 1986 |
| Температура воздуха, ºС: |  |  |
| Среднегодовая |  | -8,1 |
| Средняя июля |  | +15,4 |
| Средняя января |  | -28,3 |
| Проектный горизонт |  | Малышевская свита, средняя юра |
| Максимальная глубина промерзания грунта, м |  | 400 |
| Категория скважины |  | первая |
| Назначение скважины |  | разведочная |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут |  | 302(VІ температурная зона, г.Игарка) |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут |  | 258 (10 сентября – 25 мая) |
| Сейсмичность района |  | нет |
| Метеорологический пояс |  | Резко-континентальный |
| Срок действия зимников, сут. |  | 210 (ноябрь – май) |

3. Конструкция скважины

3.1 Типовая конструкция скважины

Таблица 2

| Название колонны или открытый ствол | Интервал, м |  | Диаметр колонн, мм | Расстояние от устья скважины до уровня подъема цемента за колонной, м | Интервал установки раздельно спускаемой части, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  | От (верх) | До (низ) |
| Направление | 0 | 100 | 426,0 | 0-100 | 0 | 100 |
| Кондуктор | 0 | 1000 | 323,9 | 0-1000 | 0 | 1000 |
| Техническая колонна | 0 | 2500 | 244,5 | 0-2500 | 0 | 2500 |
| Эксплуатационная | 0 | 3650 | 177,8 | 0-3650 | 0 | 3650 |
| Хвостовик | 3400 | 3750 | 127,0 | 3400-3750 | 3400 | 3750 |

Примечание:

Глубина спуска колонн уточняется в процессе бурения.

*- интервал может быть скорректирован

4. Характеристики бурового раствора

4.1 Тип и параметры буровых растворов

Таблица 3

| Название (тип) бурового раствора | Интервал, м |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх ) | До (низ) | Плотность, кг/м3 | Условная вязкость, сек | Водоотдача, см3/30мин | Корка, мм | СНС, дПа 1мин/ 10мин | рН | Пластическая вязкость, мПа*с | Динамическое напряжение сдвига, дПа |
| Полимер-глинистый раствор (ПГР) | 0 | 100 | 1180 | 46-69 (80-120) | - | ≤ 2,0 | - | - | - | - |
| Полимер-глинистый ингибированный | 100 | 1000 | 1120 | 40-60 (69-103) ниже ММП, 24-46 (41-79) | 5-6 (6-8) | ≤ 1,0 | 19,2-57,3 (4-12)/ 38,3-95 (8-20) | 8,5-9,5 | 12-20 | 57-119 (12-25) |
| Полимер-глинистый ингибированный | 1000 | 2500 | 1100 | 23-32 (40-55) | ≤ 6 | ≤ 1,0 | 28,7-57,3 (6-12)/ 47,8-143 (10-30) | 8-9 | 10-20 | 71-119 (15-25) |
| Полимерглинистый утяжеленный | 2500 | 3650 | 1270 | 25-34 (43-58) | ≤ 5 | ≤ 0,5 | 19,2-43 (4-9)/ 47,8-105 (10-22) | 8-9 | 10-22 | 71-119 (15-25) |
| Полимерглинистый утяжеленный | 3650 | 3750 | 1690 | 25-34 (43-58) | ≤ 5 | ≤ 0,5 | 19,2-38,3 (4-8)/ 47,8-105 (10-22) | 8-9 | 10-22 | 71-119 (15-25) |

5. Геологическая информация

5.1 Термодинамические параметры по разрезу

Таблица 4

| Глубина, м | Пластовое давление | Температурный градиент |
| --- | --- | --- |
| 0-400 | Рпласт = Ргидрост. | 0С/100м (ММП) |
| 400 –3430 | Рпласт = Ргидрост. | 2,5С/100м |
| 3430-3650 | Рпласт = 1,2 Ргидрост. | 2,5С/100м |
| 3650-3750 | Рпласт = 1,6 Ргидрост. | 2,5С/100м |

5.2 Стратиграфическое строение скважины

Таблица 5

| Глубина залегания, м |  | Стратеграфическое подразделение |  | Литологическая характеристика | Градиент гидро-разрыва пород кгс/см2 на м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до | название | индекс |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 0 | 100 | Четвертичное отложение | Q | Пески, супеси, суглинки, глины, торф | 0,16 |
| 100 | 800 | Танамская+салпадаяхинская | K2tn K2sl | Алевролиты, глины, пески, галечники | 0,16 |
| 800 | 1025 | Насоновская | K2ns | Алевриты, глины | 0,16 |
| 1025 | 1105 | Дорожковская | K2dr | Пески, глины | 0,16 |
| 1105 | 1390 | Долгановская | KI-2dI | Песчаники, алевролиты, глины | 0,16 |
| 1390 | 1860 | Яковлевская | KIjak | Глины, песчаники | 0,17 |
| 1860 | 2120 | Малохетская | KImch | Песчаники, алевролиты, глины | 0,17 |
| 2120 | 2730 | Суходудинская | KIsd | Песчаники, алевролиты, глины | 0,17 |
| 2730 | 3043 | Нижнехетская | KInch | Глины, алевролиты, песчаники, аргиллиты | 0,17 |
| 3043 | 3450 | Яновстанская | J3-KIjan | Глины, алевролиты, аргиллиты | 0,17 |
| 3450 | 3620 | Сиговская | J3sg | Песчаники, алевролиты, аргиллиты | 0,17 |
| 3620 | 3700 | Точинская | J3tc | Аргиллиты, алевролиты, песчаники | 0,17 |
| 3700 | 3750 | Малышевская | J2ml | Песчаники, алевролиты, аргиллиты | 0,19 |

5.3 Возможные осложнения

Таблица 6

| Осложнения – интервал по вертикали, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осыпи и обвалы | Поглощения | Растепление ММП | ГНВП | Прихваты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0-3750 | 0-650 800-1025 1105-3620 | 0-400 | 800-1025 1033-1048 1057-1065 1083-1094 1105-1390 1404-1410 1516-1531 1557-1572 1683-1693 1728-1731 1755-1758 1768-1773 1780-1790 1805-1811 1860-2120 2130-2145 2150-2810 2815-2825 3490-3505 3510-3690 3700-3720 | 0-3750 |

6. Условия транспортировки грузов

6.1 Условия транспортировки грузов

Проектируемая скважина расположена в районе Крайнего Севера (Заполярье). Транспортировка грузов на объект производиться наземным или авиационным  транспортом за счет Исполнителя либо Заказчиком на основании отдельно заключенного агентского соглашения за счет Исполнителя.

6.2 Авиационный транспорт

В связи с отсутствием постоянно действующих дорог в районе работ, предусматривается  круглогодичное использование авиатранспорта для перевозки вахт, срочных грузов и выполнения специальных рейсов.

Для перевозки грузов и вахт используются вертолеты Ми-8.

6.3 Наземный транспорт

Наземный транспорт используется для перевозки грузов по автомобильным дорогам.

Примечание: Срок действия зимников – 210 дней (ноябрь-май).

Предпочтительным является Маршрут перевозки от п. Коротчаево

7. Состав услуг

Исполнитель оказывающий услуги по техническому и технологическому сопровождению долотного сервиса и сервиса ВЗД во время бурения и крепления скважины, обязан:

1. Произвести сбор, обобщение и анализ первичных материалов по отработке долот, ВЗД на скважинах заказчика.

2. Осуществить выявление основных конструктивных, технических, технологических и организационных факторов, влияющих на показатели работы долот и ВЗД.

3. Произвести подбор долот всех необходимых для бурения скважины типоразмеров для обеспечения максимальной скорости бурения скважины.

4. Осуществлять контроль использования долот и его инженерно-технологическое сопровождение на всем протяжении бурения скважины.

5. Определять и анализировать характер износа долот, разрабатывать для технологических служб заказчика рекомендации по рациональным режимам отработки долот.

6. Осуществлять систематический контроль соблюдения режимов и технологии использования и эффективности отработки долот на объекте заказчика.

7. Разработать и согласовать с заказчиком до начала оказания услуг долотную программу при бурении скважин в соответствии с Проектом на строительство разведочной скважины.

8. Предоставить насадки, плоскогубцы, доски для отворота долот и калибры для долот.

9. Разработать и согласовать с Заказчиком до начала оказания услуг программы с поинтервальной разбивкой типоразмера ВЗД, согласно проекта на строительство разведочной скважины.

8. Оборудование

Все предоставляемое Исполнителем оборудование, должно обладать характеристиками, позволяющими пробурить каждый интервал с минимальными затратами времени и ресурсов.

Все элементы КНБК и бурильных колонн должны иметь проходной диаметр, обеспечивающими беспрепятственное извлечение извлекаемых приборов для проведения ГИС, а также радиоактивных источников (при наличии).

Исполнитель должен предоставить полный комплект переводников от долота до бурильного инструмента Заказчика (включая переводник на бурильный инструмент/УБТ Заказчика) с возможностью сборки роторной КНБК (под все интервалы), ясы, обратные/переливные клапана.

Обязательно наличие резервного комплекта оборудования на буровой для безостановочного бурения интервалов.

Оборудование должно иметь технические, инспекционные  паспорта о прохождении регулярного обслуживания и калибровки на сертифицированных предприятиях  по стандартам производителя оборудования и в соответствии с отраслевыми стандартами, нормативными документами по оборудованию:

- Сертификат соответствия ГОСТ Р, ИСО 9001 и 9002 /АНИQ1/ ИСО/TS 29001, DS-1, АНИ Спецификация 5B (5СТ, 5А5), АНИ RP7G, АНИ Спецификация 7,  АНИ RP8B.

Комплект технических приспособлений для сборки и спуска оборудования в скважину (спайдера, ключи, лифтовые переводники и т.п.).

Буровые долота должны поставляться в заводской упаковке и иметь стандартные паспорта от производителя (у некоторых западных производителей официальным паспортом является заводская упаковка). Если в паспорте долота не указаны его технические характеристики, то они должны предоставляться в обязательном порядке представителями Компании производителя оборудования.

Обеспечение Исполнителем профилированными забойными двигателями с переливными клапанами, центраторами, переводниками для присоединения к бурильному инструменту, хомутами для сборки ВЗД и прочим оборудованием специального назначения.

Ассортимент забойных двигателей должен включать ВЗД различных типов заходности.

8.1 Минимальные требования к оборудованию

Исполнитель обязуется предоставить необходимое количество оборудования для каждой секции скважины, включая:

- Долота;

- ВЗД;

- Яссы;

- Необходимые элементы КНБК (все переводники, включая переход на бурильный инструмент Заказчика);

- Долота типа PDC должны иметь возможность разбуривания оснастки обсадных колонн и трапповых интрузий;

- Наддолотные амортизаторы для бурения под техническую и эксплуатационную колонны;

- Доски отворота, приспособления для подъема на роторную площадку, спец.ключи для долот типа PDC, комплекты насадок;

- Наличие запасного комплекта оборудования под каждую секцию скважины;

Буровые долота должны быть оснащены оригинальными гидромониторными насадками, приспособлениями для их фиксации в корпусе долота, ключами или инструментами для их установки и извлечения.

Для наворота и отворота долота должна поставляться оригинальная (произведенная заводом изготовителем используемых долот) доска наворота, предназначенная для работы с данным типоразмером породоразрушающего инструмента.

Для замера износа по диаметру отработанных долот должны использоваться откалиброванные кольца-шаблоны, поставляемые производителем породоразрушающего инструмента:

- Для долот PDC используются непроходные кольца-шаблоны.

- Для шарошечных долот используются проходные кольца шаблоны.

Исполнитель должен хранить документацию, подтверждающую, что всё оборудование проверено, откалибровано, имеет необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». По требованию Заказчика любое оборудование может быть проверено и испытано в соответствие с установленными процедурами.

Исполнитель за свой счет обязан застраховать все используемое оборудование от всех рисков, в том числе его повреждение и оставление в скважине.

Наличие запасного комплекта ВЗД, в количестве достаточном для бесперебойного оказания услуг.

Исполнитель обязан подобрать гамму долот, которая будет обеспечивать необходимую механическую скорость бурения в интервале:

Таблица 7

| Секция | Размер, мм | Тип привода | Средняя механическая скорость бурения, м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | 490,0 | Ротор/ВСП | 3,3 |
| Кондуктор | 393,7 | ВЗД | 21,5 |
| Техническая колонна | 295,3 | ВЗД | 32,0 |
| Эксплуатационная | 219,1 | ВЗД | 29,5 |
| Хвостовик | 152,4 | ВЗД | 6,5 |

9. Персонал

Требования к персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ (включая, но не ограничиваясь):

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить необходимое количество персонала для бесперебойной круглосуточной работы оборудования. Численность персонала будет определяться производственными потребностями, на усмотрение ИСПОЛНИТЕЛЯ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ с предоставлением копий резюме. Персонал должен иметь профильное высшее образование. Весь персонал должен обладать высоким уровнем профессиональной квалификации и компетентности, соответствующий выполняемым задачам, позволяющий принимать необходимые оперативные решения на объекте для соблюдения требуемых параметров бурения. Весь персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ работающий на буровой площадке и в офисе, должен быть обучен и аттестован на знание  промышленной безопасности (ПБ) в нефтегазовой промышленности (НГП), в соответствии с требованиями Ростехнадзора, а также, должен пройти дополнительное обучение и аттестацию по промышленной безопасности, контролю скважины при нефтегазоводопроявлении (НГВП) и охране труда, быть ознакомлен с внутри промысловыми требованиями (стандарты, регламенты) ЗАКАЗЧИКА.

ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно и за свой счет обеспечивает своих работников социально-бытовыми услугами на период оказания услуг по данному ДОГОВОРУ.

Для оказания услуг, указанных в настоящем Техническом задании, ИСПОЛНИТЕЛЬ использует собственный персонал, оборудование, транспорт, ГСМ, материалы, телефонную связь и Интернет.

По первому требованию заказчика для проведения совместного совещания явиться в город Красноярск в назначенное время Заказчиком.

9.1 Обязанности инженера по технологическому сопровождению отработки долот

- проводит подбор долот под КНБК.

- осуществляет технический осмотр долот на наличие дефектов, сломов и т.д.

- дает указание о нагрузках на долото в процессе углубления скважины.

- обеспечивает непрерывный инженерный контроль отработки долот.

- проводит анализ пробуренных интервалов.

- проводит оценку эффективности примененных долот.

- представляет отчет и анализ отработки по использованным долотам.

- дает рекомендации по возможности повторного спуска использования долот.

- производит оперативный расчет и рекомендации по улучшению эффективности.

- проводит анализ отработки долот.

Оперативно при каждом спуске или случае снижения механической на бурение производит подбор оптимальных режимов и параметров бурения для достижения максимальной механической скорости с выдачей письменных рекомендаций.

- Присутствует на селекторных совещаниях Заказчика в 08:00 и 17:30 красноярского времени.

- В случае необходимости смены типа долот ( не соблюдение механической скорости установленной в программе бурения) даёт письменные рекомендации и организует доставку долот на объект в кратчайшие сроки.

9.2 Обязанности инженера по сопровождению ВЗД

- руководство сборкой и разборкой ВЗД, замере люфтов, и т.д.

- осуществляет технический осмотр ВЗД на наличие дефектов, сломов и т.д.

- определение рабочих параметров работы ВЗД;

- отслеживание показаний приборов, указывающих режим бурения;

- ежесуточное ведение и представление отчета установленной формы о выполненном объеме работ с наработкой ВЗД. В ежесуточном рапорте указывается производительное и непроизводительное время Исполнителя;

- в случае необходимости выдача команды на смену ВЗД.

- отслеживание текущего состояние имеющегося у него оборудования, составление заявки Координатору на мобилизацию и демобилизацию своего оборудования, контроль за наличием запасного комплекта оборудования, запасных частей, рабочего инструмента и т.д.

9.3 Минимальные требования к персоналу

- Подбор и контроль за сборкой КНБК;

- Инвентаризация всего оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ;

- Составление отчета по использованию оборудования;

- Взаимодействие с представителем Заказчика на месте проведения работ;

- Составление ежедневного отчета по скважине, который ляжет в основу окончательного отчета;

- Составление «Ежедневных Рапортов» о ходе работ на скважине, которые лягут в основу «Акта выполненных работ» за месяц для оплаты Исполнителю;

- Координация работ по перемещению оборудования на территории Заказчика;

- Составление итогового отчета с рекомендациями на будущее;

- Извещать Заказчика о возникновении риска аварий и инцидентов;

- Взаимодействие и прямые контакты с персоналом во время строительства скважины для обеспечения своевременного решения проблем и соблюдения операционных инструкций. Консультации во время проведения работ;

- Поддержание контакта с Заказчиком во время всего срока действия Договора на строительство скважин;

- Координация транспортировки любого оборудования Исполнителя на буровую и с буровой.

- Участие в подготовке окончательного отчета по скважине, обсуждение с Заказчиком результатов совместной работы;

- Общий стаж работы в области долотного сервиса не менее 3 лет. Должен быть обучен и иметь все необходимые сертификаты и допуски к работе (ГНВП, промышленная безопасность).

- Общий стаж работы в области сервиса гидравлических забойных двигателей не менее 5 лет.

Стандартная вахта должна состоять как минимум из 1 инженера по долотному сервису и 1 инженера по сервису забойных двигателей. Инженеры должны быть полностью обучены и подготовлены в отношении работы всех видов инструмента – минимальный стаж работы инженеров должен составлять три года (не в качестве практиканта). Инженер должен быть обучен и иметь все необходимые сертификаты и допуски к работе (ГНВП, промышленная безопасность).

Весь персонал должен быть обучен и иметь все необходимые сертификаты и допуски к работе согласно Российского законодательства. Персонал должен быть способен и обучен выполнять все работы в рамках предъявляемых требований и выполняемых работ.

10. Проживание и перевозка (смена) персонала

Исполнитель обеспечивает свой персонал вагон-домами для работы и проживания на объектах производства работ, собственными силами и за свой счёт.

Доставка персонала Исполнителя с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) или г. Игарка до объекта работ и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта (при условии заключения отдельного/агентского Договора). Подъезд до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) или г. Игарка производится силами и за счет Исполнителя, в этом случае, доставка персонала Исполнителя осуществляется в соответствии с графиком смены вахт 1 раз в 28 календарных дней.

11. Необходимость в привлечении техники Заказчика для оказания услуг

Заказчик может оказывать содействие Исполнителю по предоставлению собственной техники.

12. Требования к предоставлению отчетов о ходе оказания услуг

ИСПОЛНИТЕЛЬ во время оказания УСЛУГ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ следующую документацию:

- Ежедневно Суточный рапорт о проводке скважины (в формате, предоставленном ЗАКАЗЧИКОМ);

- Эскизы КНБК с указанием всех необходимых размеров, внутренних и наружных диаметров поэлементно (предоставляется в подписанном виде за 3 часа до начала спуска КНБК в скважину);

- Ежесуточный отчет анализа отработки по использованным долотам.

- ежесуточный отчет о выполненном объеме работ с наработкой ВЗД.

- Необходимые расчёты по требованию ЗАКАЗЧИКА;

- Ежедневно рапорт по замерам;

13. Результат и оплата выполненных услуг

После завершения оказания УСЛУГ на скважине в течении 3 (трех) дней  ИСПОЛНИТЕЛь предоставляет ЗАКАЗЧИКУ финальный отчет об оказанных УСЛУГАХ в согласованном СТОРОНАМИ формате:

  - Подробный поинтервальный анализ работы и оценка эффективности КНБК;

  - Анализ отработки забойных двигателей;

  - Анализ отработки долот;

  - Баланс времени, анализ непроизводительного времени;

  - Анализ причин отказов ОБОРУДОВАНИЯ и аварий;

  - Извлеченные уроки, рекомендации;

  - Фактическое время оказания УСЛУГ и причины отклонения от планового показателя;

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» | ХХХ «ХХХХХХ» |
| ________________И.Ю. Карцев | _________________ ХХХХХХХ |
| М.П. | М.П. |