**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**«Комплекс услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения, долотного сервиса и сервиса ВЗД на Объекте № 1 Юрубчено-Тохомского месторождения»**

***1.Общие положения***

1.1 Предмет закупки. Комплекс услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения, долотного сервиса и сервиса ВЗД на Объекте № 1 Юрубчено-Тохомского месторождения*.*

1.2 Лот является неделимым

1.3 Инициатор закупки Производственно-технологический отдел ООО «БНГРЭ»

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, 3, корпус А

ИНН / КПП: 8801011908/246501001

р/с: 407028105000000005949

Банк «ВбРР» (АО) г.Москва

К/с: 30101810900000000880

БИК: 044525204

1.4 Плановые сроки оказания услуг:

1.4.1 Мобилизация материалов и оборудования долотного сервиса и сервиса ВЗД: 15.03.2019г. – 01.04.2019г.

1.4.2 Мобилизация материалов и оборудования сервиса ННБ:

* для бурения наклонно-направленного интервала 03.07.2019 г. – 07.07.2019 г.
* для бурения горизонтального интервала 19.10.2019 г. – 24.10.2019 г.

1.4.3 Начало бурения скважины: 17.05.2019 г.

1.4.4 Окончание бурения скважины: 10.12.2019 г.

1.4.5 Демобилизация: 11.12.2018 г. – 14.12.2019 г.

1.5 Место оказания услуг Объект № 1 Юрубчено-Тохомского месторождения, расположенная в Эвенкийском районе Красноярского края. Данные о расположении скважины указаны в Приложении 1 к настоящим требованиям.

1.6 Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию

1.7 Под опционом понимается право требования Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем услуг в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цены, согласованной сторонами в договоре.

1.8 Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг: **«Комплекс** **услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения, долотного сервиса и сервиса ВЗД»**, выполнение согласованной с Заказчиком программы на бурение скважины Юрубчено-Тохомского месторождения

***2. Требования к предмету закупки****:*

| **№ п/п** | **Требования** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Требования к Оборудованию (Телеметрия, Долота, ВЗД, оборудование и сопутствующие материалы)** | | | |
| 1.1 | Согласие с условиями технического задания (Приложение №1 к Форме 2) | Подписанное со стороны участника закупки техническое задание (**Приложение №1 к форме 2) по лоту № 1 и** Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Наличие полной гаммы шарошечных и PDC долот, необходимые ВЗД, ЗИП согласно условий технического задания, а так же **необходимый запас** при прогнозируемых отклонениях (исходя из опыта в конкретных условиях). | Предоставить копии паспортов на планируемые к применению оборудование телеметрии, долота и ВЗД | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Способность Участника обеспечить наличие на буровой полного комплекта вспомогательных инструментов для работы с гидромониторными насадками, доски отворота долот, калибровочные кольца, страховочные хомуты для соответствующего типоразмера применяемого ВЗД, НУБТ, комплект переводников для сборки КНБК и перехода на БИ Заказчика. | Справка - подтверждение за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Гарантированный межремонтный ресурс используемых ВЗД не менее 150 часов. | Справка - подтверждение за подписью руководителя и Технические паспорта на долота и ВЗД | Да/Нет | Да |
| 1.5 | Наличие подробных инструкций/паспортов на весь перечень применяемого оборудования, изложенные на русском языке. | Справка - подтверждение за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 1.6 | Все спускаемое в скважину оборудование должно быть адаптировано к работе с раствором на углеводородной основе (РУО) | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| **2** | **Требования к разработке инженерно технической документации** | | | |
| 2.1 | Готовность Участника предоставить программу проводки скважины по выбору и оптимизации отработки долот, программу по инженерному сопровождению отработки ВЗД | Предоставление долотной программы, программы отработки ВЗД с указанием: количества спуско-подъемных операций для смены оборудования, скорость механического бурения, требуемые режимы бурения. | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Наличие компьютерных программ, выполняющих гидравлические и механические расчеты, для определения прогнозируемых параметров и оптимизации режимов бурения в оперативном режиме | Предоставить типовые расчеты согласно условиям технического задания. | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту:***

| **№ п/п** | **Требования** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Основные требования** | | | |
| 1.1 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru). | Копия уведомления об аккредитации или/либо Уведомление о подаче документов на прохождение аккредитации за подписью руководителя/либо пакет документов на аккредитацию. | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Согласие с условиями проекта договора ООО "БНГРЭ" по предмету закупки | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Подписанный участником закупки проект договора | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Отсутствие в течение последних 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ПАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ПАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| **2** | **Требование к опыту Участника и его персонала** | | | |
| 2.1 | Наличие отчетной документации по данному виду работ за последние 3 года | Копии документации, презентации по итогам работ за последние 3 года | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Наличие постоянно обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения работ (согласно условиям типового Договора). | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Опыт работы всех непосредственных руководителей (региональных координаторов и т.д.) более 3-х лет в схожих геолого-технических условиях. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | ≤3/ >3 | ≤3 |
| 2.4 | В случае не предвиденных обстоятельств на конкретной скважине Претендент обеспечивает присутствие на объекте компетентного инженера-эксперта для целевой помощи на срок вплоть до разрешения проблемы | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| **3** | **Требования в области ОТ, ТБ и ООС** | | | |
| 3.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) всего персонала Исполнителя заезжающего на объекты Заказчика | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ, ТБ и ООС. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.4 | 100% руководителей и специалистов, обучены и аттестованы в области промышленной безопасности и охраны труда из численности производственного персонала, необходимого для данных видов работ | Справка - подтверждение обученности персонала и наличия удостоверений ПБ перед заключением Договора за подписью руководителя, копии протоколов аттестации | Да/Нет | Да |
| 3.5 | После заключения договора должны быть заключены договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски:  - смерть в результате несчастного случая;  - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Согласие с условиями требований к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Стандарт Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями). | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Проведение специальной оценки условий труда | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Наличие списка работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет | Да |
| **4** | **Показатели гарантий и обязательств участника** | | | |
| 4.1 | Гарантия обеспечения мобилизации полного комплекта оборудования в установленный срок | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4.2 | Гарантия не использовать субподрядчика на основной вид работ | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4.3 | Подтверждение возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

Приложение № 1. Техническое задание на оказание комплекса услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения, долотного сервиса и сервиса ВЗД.

Руководитель Ответственного подразделения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ОРП |  |  |  | Мартюшов В.Ю. |  | *« » 2018г.* |
| *(должность)* |  | *(подпись)* |  | *(ф.и.о.)* |  | *(дата)* |