Договор № ________/______

поставки, выполнения монтажных и пуско-наладочных работ

г. Красноярск							«_____» __________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава с одной стороны, и

_____________ «__________________» (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику набор оборудования: интегрированную систему газоудаления (далее – НО) для буровой установки № ___ год выпуска _____ на условиях настоящего Договора в комплекте со всей технической документацией и проектной документацией, прошедший экспертизу промышленной безопасности, со всеми принадлежностями, необходимыми для нормального функционирования НО в составе буровой установки, в том числе устройствами крепежа  и т.д., полностью соответствующий Техническому заданию на проектирование, монтаж и пуско-наладку интегрированной системы газоудаления бурового станка (Приложение № 1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору), а также выполнить монтажные и пуско-наладочные работы НО в соответствии  с  Расчетом стоимости монтажа и пуско-наладки интегрированной системы газоудаления (НО) бурового станка (Приложение №4 к Договору) (далее – работы)  в согласованные сторонами сроки.

- Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  НО,  соответствующий  условиям Договора, принять и оплатить фактически выполненные работы, соответствующие условиям Договора, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

- Результатом выполнения монтажных и пуско-наладочных работ будет являться,  смонтированная в составе буровой установки № ___ , введенная в эксплуатацию и функционирующая в штатном режиме  интегрированная система газоудаления, обеспечивающая предотвращение увеличения до опасных значений концентраций горючих газов (метан и пропан), имеющая полный комплект документов,  предусмотренный настоящим Договором и Приложениями к нему.

- ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Условия отгрузки НО:

    - Поставщик обязан отгрузить НО к месту выполнения работ по монтаже, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию по адресу: _______________________________ _______________________________________  не позднее «_____» __________ 201___ года.

    - Отгружаемый НО должен быть маркирован, упакован, затарен (каждое тарное место должно иметь  подробный  упаковочный лист), опломбирован (при  необходимости),  и погружен в транспортное(ые) средство(а) перевозчика, уполномоченного Поставщиком на перевозку, силами Поставщика или за его счет. Работы по погрузке НО в транспортные средства перевозчика осуществляются силами Поставщика или за его счет. Поставщик обязан обеспечить и проконтролировать размещение груза в транспортных средствах таким образом, чтобы исключить возможные повреждения НО в пути следования.

    - Поставщик настоящим подтверждает, что является действительным собственником НО и имеет право его отчуждать, обладает исключительными правами на применяемые им технические   решения, что его права  на  НО/технические решения  не  ограничены никакими обременениями, свободны от любых прав третьих лиц и от залогов.

    - Поставщик гарантирует, что в случае выявления отклонения НО от технического задания   либо   выявления   неисправностей НО в процессе монтажных и пусконаладочных работ, Поставщик за свой счет исправит недостатки в сроки и порядке, установленные настоящим Договором.

    - Поставщик обязан  осуществить отгрузку одновременно всего комплекта НО.

    - Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке НО является дата подписания сторонами Акта приема-передачи монтажных и пуско-наладочных работ и ввода оборудования интегрированной системы газоудаления в эксплуатацию, составленного по форме Приложения № 8 к Договору (далее по тексту – Акт ввода НО в эксплуатацию). При этом в указанную дату осуществляется переход права собственности и риска случайной  утраты и/или случайного повреждения НО с Поставщика на Заказчика. Передача права собственности на поставленный НО происходит после подписания Акта ввода в эксплуатацию путем подписания товарной накладной (форма №ТОРГ-12). К товарной накладной (форма №ТОРГ-12) должны быть приложены упаковочные листы, транспортные накладные с указанием наименования НО согласно Спецификации или комплектовочной ведомости.

    - Поставщик принимает на себя обязанность по оформлению транспортных накладных на отгружаемый  НО. Перед отгрузкой Поставщик  обязан  подготовить упаковочный(ые) лист(ы), соответствующий(щие) спецификации или комплектовочной ведомости и обеспечить  соответствие наименования отгружаемого груза спецификации или комплектовочной ведомости НО.

    - Срок отгрузки НО является существенным условием настоящего Договора. Если Поставщик допустил  просрочку отгрузки  НО на срок более  10 (десяти)  календарных дней, Заказчик имеет право отказаться от поставки НО и применить последствия, предусмотренные п. 6.2. настоящего Договора.

    - НО отгружается  Поставщиком только в комплектности, указанной в Приложении №2 к настоящему Договору. При обнаружении несогласованной комплектации НО или НО ненадлежащего качества, Заказчик вправе отказаться от оплаты не согласованного количества, а также НО ненадлежащего качества, с уведомлением  Поставщика о необходимости забрать его за счет Поставщика в течение согласованного сторонами срока, но в любом случае не позднее  14 календарных дней с даты направления уведомления.

    - Поставщик гарантирует, что НО, поставляемый Заказчику, будет изготовлен качественно, из новых и сертифицированных материалов, полностью соответствующих государственным стандартам, будет во всех отношениях соответствовать действующему законодательству РФ, специально установленным нормам и правилам, НО будет полностью пригоден для целей, для которых он приобретается Заказчиком, и не будет содержать дефектов, в том числе скрытых.

    - Погрузо-разгрузочные работы на буровой площадке осуществляет Заказчик. Руководит процессом разгрузки НО с транспортных средств представитель Поставщика. В его отсутствие разгрузка НО не производится При этом подписание товаротранспортных документов подтверждает доставку Исполнителем НО к месту выполнения работ. Осмотр и проверка НО на соответствие условиям Договора и Приложений к нему о количестве и качестве, ассортименте и комплектности производятся Заказчиком в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

  - Условия монтажа НО, выполнения пуско-наладочных работ

- Поставщик приступает к выполнению работ по монтажу и пуско-наладке НО не позднее дня, следующего за днем разгрузки НО с транспортных средств (объем  и сроки работ согласованы сторонами в Приложении № 4 к Договору). Срок завершения монтажных, пуско-наладочных работ и ввод НО в эксплуатацию - не позднее «_____» __________ 2018 г.

- Для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке Поставщик направляет к месту выполнения  работ следующих высококвалифицированных специалистов:  монтажники,   наладчик электрического оборудования,  инженер АСУ.  Минимальный состав персонала Поставщика: 1 монтажник, 1 наладчик электрического оборудования, 1 инженер АСУ. Поставщик обязуется выполнять все работы по монтажу и сборке НО, соблюдать Процедуру допуска организаций и транспортных средств на объекты производства работ ООО «БНГРЭ» (Приложение № 3 к Договору), соблюдать  Положение ООО «Славнефть–Красноярскнефтегаз» организация пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества, (Приложение № 9 к Договору), контролировать в полном  объеме  ход  и  качество  работ  по монтажу, сборке НО и пуско-наладке. Поставщик не вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц.

- При подписании настоящего Договора  Заказчик передаёт Поставщику локальные нормативные  документы  (ЛНД), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора,  которые  Поставщик  обязуется  соблюдать  в  полном объеме, в электронном виде (на CD диске, флэш-карте или направляет по электронной почте на адрес Поставщика: ______________________. Факт передачи и получения ЛНД Поставщику подтверждается Актом приёма-передачи локальных нормативных документов (Приложение №5 к Договору), подписанным уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора. Поставщик обязуется соблюдать требования всех переданных по Акту приёма-передачи ЛНД документов, и несет ответственность за их неисполнение в размере и порядке, установленным настоящим Договором.  В  случае  изменения  редакции ЛНД,  дополнения  перечня ЛНД,  Заказчик уведомляет об этом Поставщика в письменном виде, после чего данные ЛНД становятся обязательными для исполнения Поставщиком, заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору в данном случае не требуется.

Поставщик обязуется обеспечить соблюдение данных ЛНД всеми лицами, привлекаемыми Поставщиком к исполнению своих обязательств по Договору.

- В случае нарушения Поставщиком (персоналом Поставщика), грузоперевозчиком указанных ЛНД, Поставщик обязуется уплатить Заказчику штраф за нарушение ЛНД, предусмотренный либо положениями настоящего Договора, либо положениями ЛНД. В случае противоречий между положениями ЛНД и положениями настоящего Договора в отношении указанных штрафов - преимущественное положение имеют положения, устанавливающие наибольший размер применяемых мер ответственности.

- Поставщик обязуется обеспечить выполнение грузоперевозчиком, работниками Поставщика следующих требований:
- не проносить и не распространять алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества на территории производственных объектов  ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и его месторождений, на территории объектов ООО «БНГРЭ» и на протяжении маршрутов перевозки, а также в пути следования к/из места выполнения работ.

Кроме того, Поставщик согласен и гарантирует, что ни грузоперевозчик, ни один из работников Поставщика или лиц, находящихся под контролем (в зоне ответственности) Поставщика и находящихся под воздействием алкоголя, наркотиков или каких - либо других веществ, распространение которых    контролируется    действующим законодательством РФ не будет выполнять работы по причине использования или злоупотребления алкоголем, наркотиками или какими - либо веществами, распространение которых контролируется действующим законодательством РФ, не будет допущен к производству каких — либо работ, предусмотренных Договором. Поставщик соглашается и обязуется получить письменное согласие своих работников, Перевозчика (в том числе работников перевозчика, субисполнителей по Договору) на проведение Заказчиком необъявленных предварительных осмотров работников Поставщика, а также их имущества в целях обнаружения наркотиков или алкоголя. Любой из работников Поставщика, выполняющих работы, предусмотренные Договором, и отказывающийся подвергнуться подобным выборочным проверкам или медицинскому осмотру, не допускается к выполнению для Заказчика никаких работ и услуг и лишается доступа в помещения и на объекты Заказчика без письменного согласия Заказчика.

Фиксация  фактов  появления работников Поставщика, грузоперевозчика на территории   выполнения работ/технологической площадке Заказчика и/или в пути следования к ним в состоянии алкогольного,   наркотического   или   токсического опьянения   или   факта   наличия   у работников    Поставщика, грузоперевозчика   указанных  веществ осуществляется  путем    составления соответствующего  акта.  Акт,  составленный  Заказчиком  и/или  сотрудником  охранного предприятия  в одностороннем  порядке  является    надлежащим и достаточным доказательством нарушения работником Поставщика, грузоперевозчика условий настоящего Договора; а также является основанием   для   применения   к   Поставщику   штрафных   санкций, установленных Договором.

- По каждому выявленному факту (п. 2.2.5 Договора) Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, определенном соответствующим ЛНД к Договору, увеличенном вдвое (в двойном размере).  При неоднократности случаев (более двух раз) провоза, хранения, распространения, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками Поставщика, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в  одностороннем  порядке,  без  возмещения Поставщику убытков,    причиненных прекращением Договора. В случае неуплаты выставленных штрафных санкций (штрафов) Поставщик может быть ограничен в праве доступа к объектам, на которых им производятся работы по настоящему Договору.

- Поставщик обязуется при производстве работ на территории Заказчика, в месте выполнения работ  обеспечить своих работников индивидуальными средствами защиты и специальной одеждой; за свой счет ликвидировать аварии и  неисправности,  случившиеся по   обстоятельствам, за которые отвечает  Поставщик.

    - Поставщик посредством проведения  практических семинаров проводит ознакомление персонала Заказчика с правилами эксплуатации НО, узлов, деталей, агрегатов; готовит персонал к работе на НО, знакомит с правилами, методами и способами работы с НО, как в период выполнения пуско-наладочных и монтажных работ, так и в течение периода времени до подписания Акт окончания монтажа оборудования и ввода его в эксплуатацию  в  объеме, являющемся достаточным и необходимым для закрепления навыков эксплуатации НО у персонала Заказчика, с обязательным составлением  Сторонами Акта по исполнению обязательств ознакомления персонала Заказчика с правилами эксплуатации интегрированной системы газоудаления (по форме Приложения № 7)  с обязательным указанием Ф.И.О., должности/специальности и подпись лица, прошедшего подготовку по эксплуатации НО. Поставщик не менее 11 месяцев  после  ввода НО в эксплуатацию  удаленно,  посредством консультаций по телефону и электронной почте, консультирует Заказчика по работе НО.

    - Поставщик  гарантирует  возмещение  всех  дополнительных  затрат  Заказчика, подтвержденных документально  и  возникших  в  связи  с  просрочкой  отгрузки  НО, включая возможную доставку авиатранспортом, а также компенсацию убытков Заказчика в полном объеме.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ  НО  И  ВЫПОЛНЕННЫХРАБОТ

  - Порядок поставки и приемки НО:

- Поставщик обязуется в течение 48 часов с момента отгрузки НО направить Заказчику по электронной почте на указанные им электронные адреса отсканированные товарно-транспортные накладные и/или железнодорожные накладные, комплектовочную ведомость.

- Поставляемый НО должен быть опломбирован, маркирован, упакован и/или затарен в тару (таким образом, чтобы можно было идентифицировать затарку (при необходимости тара должна быть опломбирована) в соответствии с действующими в РФ стандартами, Правилами перевозки грузов, техническими условиями погрузки и крепления грузов, обеспечивающих сохранность НО  при  погрузке,  выгрузке,  транспортировке, перевалке, последующем хранении и перевозке. Стоимость тары, упаковки и маркировки, пломбирования и т.д., входит в стоимость НО и отдельно не оплачивается. Каждое тарное место должно иметь подробный упаковочный лист.

- Поставщик вправе произвести досрочную поставку НО.

- В случае, если Поставщик осуществил поставку НО с нарушением исключительных прав третьих лиц на результат интеллектуальной деятельности, то все расходы и убытки, которые будут понесены Заказчиком в связи с этим, должны быть возмещены указанным лицам Поставщиком в полном объеме.

- Приемка НО  по количеству, качеству, комплектности, по явным недостаткам (таким, которые могут быть обнаружены путем простого визуального осмотра) осуществляется  путем  ввода в эксплуатацию полностью смонтированного НО.  Документом,  подтверждающим приемку НО по количеству, качеству, комплектности будет являться подписанный сторонами Акт приема-передачи монтажных и пуско-наладочных работ и ввода оборудования интегрированной системы газоудаления в эксплуатацию (по форме Приложения № 8 к Договору), который является основанием для подписания Заказчиком товарной накладной (ун. формы ТОРГ-12).

  - Порядок сдачи-приемки работ по пуско-наладке и монтажу

3.2.1 По окончании работ Поставщик передает Заказчику по Акту приема-передачи технической документации (Приложение № 12) всю техническую документацию предусмотренную Договором (проектную документацию, исполнительную, сертификаты и паспорта на все оборудование и т.д. и документы о соответствии применяемого оборудования требованиям законодательства РФ) и подписывает с Заказчиком в момент ввода НО в эксплуатацию без замечаний Акт приема-передачи монтажных и пуско-наладочных работ и ввода оборудования интегрированной системы газоудаления в эксплуатацию (по форме Приложения №8). Если в момент ввода НО в эксплуатацию выявлены замечания или недостижение запланированных характеристик – Поставщик в течение 2-х дней устраняет выявленные недостатки и вновь подписывает совместно с Заказчиком указанный выше Акт.

С момента подписания Заказчиком  Акта окончания монтажа оборудования и ввода его в эксплуатацию к Заказчику переходит право собственности на поставленное и смонтированное НО. В день подписания Акта окончания монтажа оборудования и ввода его в эксплуатацию без замечаний, Заказчик подписывает товарную накладную (ун. формы ТОРГ-12).

3.2.2. Работа  считается выполненной Поставщиком полностью или частично, принятой Заказчиком и подлежит оплате только после проведения всех предусмотренных Договором работ, достижения запланированных результатов и подписания соответственно, окончательного  Акта приемки выполненных работ (по унифицированной форме КС-2). Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справка о выполненных работах и затратах (форма КС-3) оформляются в 2-х экземплярах подписываются и предоставляются Поставщиком Заказчику не позднее последнего числа месяца подписания Сторонами «Акта приема-передачи монтажных и пуско-наладочных работ и ввода оборудования интегрированной системы газоудаления в эксплуатацию» (Приложение №8).

3.2.3. Поставщик  направляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и  Справку о выполненных работах и затратах (форма КС-3) в указанные сроки в оригинале или копии (по факсу или по электронной почте), если предоставить оригинал документа в указанный срок не возможно, с последующим предоставлением оригинала в течение 05 (пяти) рабочих дней с даты предоставления копии соответствующего документа.

3.2.4. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Поставщика Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) согласовывает (подписывает) и направляет его обратно Поставщику в оригинале или копии (по факсу или по электронной почте), если предоставить оригинал документа в указанный срок не возможно, с последующим предоставлением оригинала в течение 05 (пяти) рабочих дней с даты предоставления копии соответствующего документа. В случае наличия замечаний у Заказчика замечаний, последний  в течение 10 (десяти) дней направляет Поставщику  письменный мотивированный отказ  от подписания Акта с приложением с перечня замечаний.

После получения от Заказчика подписанного Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) (в оригинале или копии), Поставщик  в течение 05 (пяти) календарных дней, но не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем подписания Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком (даты, указанной Заказчиком при подписании, а в случае отсутствия таковой – даты составления Акта приемки выполненных работ (форма КС-2), направляет Заказчику счет-фактуру в оригинале или копии (по факсу или по электронной почте), если предоставить оригинал документа в указанный срок не возможно, с последующим предоставлением оригинала в течение 05 (пяти) рабочих дней с даты предоставления копии соответствующего документа. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового Законодательства РФ и содержать указание на номер и дату настоящего договора.

С момента подписания Заказчиком без замечаний Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) Поставщик считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору в соответствии с разделом 1 Договора.

    - В случае обнаружения недостатков НО по количеству, качеству, ассортименту или комплектности, недостатков/дефектов в выполненных работах   в   порядке,   установленном   настоящим  Договором,   Поставщик  обязан исправить обнаруженные недостатки за свой счет в срок, установленный в соответствии с п. 5.7. Договора.  При этом  на основании письменного заявления Поставщика в целях устранения недостатков НО, Заказчик за счет Поставщика осуществляет демонтаж и возврат НО, несоответствующего условиям  настоящего  Договора.   Место возврата НО, несоответствующего условиям Договора, определяется Поставщиком.

В случае нарушения Поставщиком срока, установленного для исправления недостатков НО более чем на 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом Поставщика.

    - Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты НО ненадлежащего качества и/или некомплектного  НО.  Стороны  вправе  привлекать    независимых    экспертов    для установления   факта   соответствия   либо   несоответствия НО   условиям   настоящего Договора.   В   случае   подтверждения   факта  несоответствия   НО   условиям   Договора, Поставщик возмещает Заказчику затраты Заказчика на проведение экспертизы. В случае подтверждения   соответствия   поставленного НО   условиям   Договора,   расходы   на проведение экспертизы несет сторона, инициировавшая проведение такой экспертизы. В случае отказа Заказчика от НО, не соответствующего условиям настоящего Договора (Приложений к нему), Заказчик обеспечивает приемку НО на ответственное хранение, о чем уведомляет Поставщика.

Хранение и возврат НО, не соответствующего условиям настоящего Договора, осуществляется за счет  Поставщика.   Заказчик  вправе   требовать   от   Поставщика,   а Поставщик обязуется возместить все затраты и убытки Заказчика по замене НО, несоответствующего   условиям   Договора, включая  затраты по демонтажу, хранению, погрузо-разгрузочным работам,  транспортировке  и монтажу.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая сумма настоящего Договора составляет ________ (___________________________________________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС 18 % ____________________ (__________________________________________) рублей ___  копеек и включает в себя все расходы, которые Поставщик понесет в связи с исполнением своих обязательств по Договору, в том числе налоги, пошлины и сборы.

Общая сумма Договора складывается из:

- стоимости НО;~

- стоимости работ по монтажу и пуско-наладке НО.

    - Цена НО, подлежащего поставке, составляет ________ (_____________________ ______________________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС 18 % ____________________ (__________________________________________) рублей ___  копеек, является твердой и изменению не подлежит; включает в себя стоимость НО  (затраты на   изготовление/приобретение  НО,  в  том числе  приобретение необходимых материалов, узлов и механизмов и т.д. и т.п.), НДС, маркировку, упаковку, тару, оформление всего  объема необходимой сопроводительной и правоустанавливающей, технической и проектной документации (прошедшей экспертизу промышленной безопасности), расходы по страхованию, хранению НО на территории Поставщика, расходы по отгрузке, транспортные расходы, включая движение по платным автодорогам, а также любые налоги, сборы и пошлины);

    - Общая стоимость  работ по  монтажу и  пуско-наладке  составляет ________ (___________________________________________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС 18 % ____________________ (__________________________________________) рублей ___  копейки включает в себя все затраты Поставщика, которые он понесет в связи с выполнением работ по монтажу и пуско-наладке по Договору в месте выполнения работ, включая ознакомление персонала Заказчика посредством проведения практических семинаров с правилами эксплуатации НО, подготовку персонала к работе на НО, ознакомление с правилам и, методами и способами работы на нем  и иные затраты, возникающие у Поставщика в связи с исполнением обязательств по Договору, в том числе указанные в п. 2.2.8  Договора.

  - Расчет за поставленный НО и выполненные работы производится Заказчиком не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  на основании оригинала  счета  на  оплату  и оригинала счета-фактуры.

  - Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня  подписания  Заказчиком  товарной  накладной  по  форме ТОРГ-12,  Акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  в установленном законодательством РФ порядке предоставить Заказчику оригинал(ы) счета-фактуры.

Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями статей 168, 169 НК РФ. При выставлении счетов-фактур и иных документов по настоящему Договору, Поставщик в обязательном порядке:	в   строке   «Заказчик,    наименование   Заказчика»   указывает   —   Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция»; указывает ссылку на дату и номер Договора, в рамках которого осуществляется поставка НО, выполняются работы.

Поставщик обязан предоставить документы (доверенности, приказ), подтверждающие право подписи лиц, ответственных за подписание счетов-фактур, актов, справок  в адрес Заказчика.

  - Наличие в распоряжении Заказчика к моменту платежа определенных сторонами оригиналов документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и   настоящего Договора   (Акт   приема-передачи,   счет   или   счет-фактура,   накладная),   и наступление   определенных Договором событий  являются   обязательным   условием   для исполнения Заказчиком обязательства   по   оплате.  Просрочка   предоставления   указанных документов (наступления событий) соответствующим образом передвигает срок исполнения Заказчиком   обязательства   по   оплате   на   более   поздний   период.   При   этом   Заказчик освобождается   от   ответственности   за   просрочку   внесения   платежей,   предусмотренной настоящим Договором и/или действующим законодательством РФ, на период устранения Поставщиком недостатков в документах и предоставления их Заказчику.

В случае предоставления документов, указанных в Договоре, неверно оформленных или не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ, документы считаются не предоставленными Поставщиком.

  - Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате поставленного и введенного в эксплуатацию НО признается дата списания соответствующей денежной суммы с корреспондентского счета банка Заказчика на основании платежного поручения Заказчика.

  - Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты по статье 488 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

  - С момента передачи НО Заказчику и до его полной оплаты НО не признается находящимся в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Заказчиком его обязанности по оплате.

  - Стороны договорились производить сверку взаимных расчетов с оформлением акта сверки по требованию любой из Сторон, не чаще одного раза в календарный месяц и не реже одного раза в календарный квартал. Сверка производится на последнее число календарного квартала в течение 15 рабочих дней с даты получения акта сверки (по реквизитам, указанным в оригинале или копии, - смотря, что было получено ранее). Сторона, получившая акт для сверки расчетов, обязана в течение указанного срока направить стороне-инициатору сверки расчетов подписанный акт сверки (с указанием причин расхождений в суммах задолженности - при наличии) в оригинале или копии (посредством электронной почты, факсимильной связи), если оригинал документа в указанный срок предоставить невозможно, с обязательным предоставлением оригинала в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты предоставления копии соответствующего документа. При задержке предоставления копии или оригинала акта сверки виновная сторона по требованию стороны-инициатора сверки расчетов обязана уплатить штраф в размере 5 (пять) % от суммы не сверенных оборотов по взаиморасчетам.

- КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

- Качество и комплектность НО должны соответствовать требованиям настоящего Договора, а также ГОСТов, ТУ и подтверждаться сертификатами качества таможенного  союза,  паспортом  качества,  выданным заводом-изготовителем.  Вместе с НО  отгружаются все его  принадлежности,  ЗиП,  а также передается   относящаяся   к   нему   вся   необходимая   техническая   и   разрешительная документация,  включая  комплектовочную(ые)  ведомость(и), паспорт(а) на продукцию завода изготовителя, сертификат качества, сертификат/декларация таможенного союза о соответствии,  сертификат соответствия  Госстандарта РФ,  Разрешение  на применение Ростехнадзора РФ, каталог ЗиП на оборудование, входящее в комплектность НО, инструкцию, технические условия эксплуатации, гарантийные обязательства заводов -изготовителей.

- Сертификаты   (паспорта)   качества  передаются  Заказчику  одновременно  с технической документацией.

- Поставщик гарантирует, что поставляемый НО является новым, ранее не находился в эксплуатации, не подвергался ремонту и консервации (как в целом, так и отдельные его блоки, узлы, агрегаты, механизмы, оборудование).

- В случае отгрузки НО импортного производства Поставщик в обязательном порядке уведомляет  Заказчика  о  наличии  или  отсутствии   на  данный  вид  НО  российских сертификатов качества и предоставляет одновременно  с технической документацией копии документов, подтверждающих надлежащим образом оформленную таможенную очистку НО и выпуск его в свободное обращение на таможенной территории РФ.

- При обнаружении в НО дефектов в процессе его эксплуатации при условии, что данные дефекты не могли быть обнаружены Заказчиком путем простого визуального осмотра при вводе НО в эксплуатацию, Заказчик обязан составить акт об обнаружении скрытых дефектов, незамедлительно известить Поставщика о выявленных дефектах с приложением подробного    перечня    указанных    дефектов  и  соответствующих  актов  и  уведомить представителей Поставщика о выявлении дефектов.

- Вскрытие НО в процессе его эксплуатации при выходе из строя допускается без представителя Поставщика, с последующим предоставлением фотоотчета и документов. В случае самостоятельного вмешательства Заказчика в процесс устранения недостатков НО без  уведомления  об  этом  Поставщика,  Поставщик вправе  отказаться  от выполнения гарантийных обязательств,    предусмотренных   настоящим Договором,  и не несет ответственность за нарушение требований Договора по качеству.

- Гарантийный срок на НО составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода НО в эксплуатацию. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить НО ненадлежащего качества - некомплектности НО в течение 5 (пяти) дней от обнаружения дефекта,  если дефекты были обнаружены до момента ввода  НО  в эксплуатацию  Заказчику, или в течение  15 (пятнадцати) дней с момента получения уведомления  об   обнаружении   скрытых    дефектов   НО   в   процессе его эксплуатации.

- Устранение недостатков, поставка недостающего/комплектного или замена негодного НО осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии  должно   быть  указано   количество  НО,   по   которому  заявлена  претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами, причем Заказчик вправе предоставить фотографии поставленного НО с недостатками.

- В случае невозможности произвести замену некачественного, неисправного или некомплектного   НО   (его   частей) (далее по тексту – некачественный НО)   на   качественный,   исправный   в   согласованный настоящим Договором срок, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии Заказчика направить последнему письменное извещение о невозможности    произвести    замену    некачественного НО  (демонтировать некачественное НО) и вывезти его, и возвратить Заказчику уплаченные денежные средства за поставленный и введенный в эксплуатацию НО ненадлежащего качества, а также уплатить Заказчику пени, штрафы и убытки, предусмотренные настоящим Договором.

- Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для установления фактов несоответствия НО условиям Договора без согласования с Поставщиком экспертного учреждения.  В  случае подтверждения  факта несоответствия НО условиям Договора Поставщик возмещает Заказчику документально подтвержденные расходы Заказчика на проведение экспертизы.

- Требования к выполняемым работам и гарантии.

Поставщик должен выполнять работы по монтажу и пуско-наладке в строгом соответствии с Договором и действующими нормами и правилами, иными нормативными руководящими документами по данному виду деятельности.

5.13Гарантийный срок на выполняемые работы по монтажу и пуско-наладке НО составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию НО. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Поставщиком по настоящему Договору.

  - Если в течение гарантийного периода выявится факт ненадлежащего исполнения Поставщиком   обязательств   по   Договору,   приведшего   к   возникновению   убытков   у Заказчика, то Поставщик обязан за свой счет произвести замену элементов НО и выполнить работы по монтажу и вводу в эксплуатацию надлежащим образом по согласованному перечню и в согласованные   с   Заказчиком   сроки,   независимо   от   фактов   подписания   сторонами документов любой формы без замечаний, а также вне зависимости от факта получения разрешений на ввод НО в эксплуатацию; гарантийный срок в этом случае начинает течь заново с момента замены элемента НО. Для участия в составлении Акта, определяющего порядок и сроки замены элементов НО   и   работ   по   устранению   выявленных   недостатков,   Поставщик   обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) суток со дня получения письменного извещения Заказчика.

  - Стороны договорились: информация, документы, а также любое уведомление или сообщение (далее - сообщение) по Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом.

В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

при использовании факсимильной связи - дата и время, указанные в отчете о доставке сообщения факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии, что принимающая Сторона по факсимильной связи подтвердила получение сообщения;

при использовании электронных средств связи (адреса электронной почты указаны в разделе «Реквизиты и подписи сторон» Договора) - дата и время, подтверждающие доставку/прочтение направленного сообщения адресату;

при использовании почтовой связи - дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

при использовании телеграфной связи - дата и время, указанные в уведомлении о вручении телеграммы;

при использовании доставки курьером - дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- Стороны несут ответственность  за  нарушение  условий  настоящего  Договора  и действующего  законодательства  РФ  в  размере,  установленном  Договором  или действующим   законодательством   РФ,   если   размер   ответственности   не   установлен Договором.

- В   случае,   если  НО  не  будет  отгружен  в  срок,   предусмотренный  п. 2.1.1    настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 0,5 % от стоимости НО, отгруженного с нарушением срока, за каждый календарный день просрочки отгрузки, а также взыскать убытки в полном объеме, сверх суммы неустойки.

- В случае нарушения Поставщиком сроков монтажных и пусконаладочных работ, согласованных сторонами в п. 2.2.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 0,5 % от общей стоимости несвоевременно выполненных работ,  за каждый  календарный день  просрочки  выполнения,  а также взыскать убытки в полном объеме, сверх суммы неустойки.

- При несвоевременном исполнении Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 4.2.  Договора, Поставщик вправе потребовать уплаты от Заказчика пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от суммы задолженности.

- В  случае  ненадлежащего  оформления  Поставщиком  товаротранспортных накладных (ТТН) на отгружаемый груз Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый документ,  а также,  в  случае предъявления  налоговыми  органами претензий к Заказчику   (в части груза), влекущих доначисление сумм НДС,   налога на прибыль - Поставщик уплачивает Заказчику суммы доначисленного НДС и налога на прибыль, а также пени в течение 10 календарных дней с даты получения от Заказчика копии решения налогового органа о применении к Заказчику указанных санкций.

- Возмещение убытков и (или) уплата неустойки в случае неисполнения обязательств или ненадлежащего   исполнения   обязательств   не   освобождает   Стороны   от   исполнения обязательств в натуре.

- Стороны вправе не предъявлять друг другу штрафные санкции (пени, штрафы, убытки, упущенную выгоду и т.п.), предусмотренные настоящим Договором. Претензия считается предъявленной для целей ее бухгалтерского учета и подлежит оплате в случае письменного признания ее виновной стороной или в случае вступления в законную силу решения суда, удовлетворившего предъявленную претензию. Признанные штрафные санкции (претензии) подлежат оплате виновной стороной в течение 30 календарных дней со дня их признания (вступления в законную силу решения суда). При неоплате признанных Поставщиком (присужденных ему судом) штрафных санкций (претензий), Заказчик вправе зачесть их сумму в счет оплаты выполненных работ и услуг, оказанных Поставщиком, принятых и подлежащих оплате Заказчиком.

- Все документально подтвержденные расходы, связанные с возвратом НО, несоответствующего условиям Договора, его заменой, допоставкой и доукомплектовкой, в том  числе  все транспортные расходы,  расходы  на хранение и  погрузо-разгрузочные работы, монтаж и демонтаж оплачиваются и/или возмещаются Поставщиком.

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Не отказываясь ни от каких других прав или средств защиты, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, без какой-либо ответственности перед Поставщиком, путем направления Поставщику письменного уведомления, когда:

А. Поставщик не может или отказывается осуществить отгрузку/выполнить работы по Договору в сроки, указанные в Договоре и Приложениях к нему, и не исправляет допущенные   нарушения в разумный   срок,   начиная   с   даты получения письменного извещения/уведомления Заказчика с требованием устранить такое нарушение; или

В. В отношении Поставщика началась процедура банкротства, ликвидации, реорганизации, и т.п., или какие-либо аналогичные действия и процедуры, или Поставщик совершает действие, могущее привести к любому из названных последствий.

  - В этом случае Поставщик обязан в течение 5 дней с момента получения уведомления Заказчика возвратить Заказчику полученные суммы авансового платежа с уплатой последнему процентов за пользование денежными средствами Заказчика в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день использования, с даты исполнения Заказчиком обязанности по внесению предоплаты по дату фактического возврата платежа и компенсировать все причиненные убытки.

- УСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРУ

Ни одна из Сторон по настоящему Договору не имеет право в одностороннем порядке передать свою задолженность третьему лицу. Уступки права требования по настоящему Договору осуществляется только по письменному согласованию Сторон.

- ФОРС-МАЖОР

  - В  случае  возникновения  обстоятельств,  препятствующих полному или  частичному выполнению Сторонами их обязательств по настоящему Договору, таких как пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемии, принятие законов или постановлений, а также обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, срок исполнения обязательств, на которые   распространяются   форс-мажорные   обстоятельства,   отодвигается   на   период времени, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора.

  - Сторона, для которой стало невозможным исполнение взятых на себя обязательств, вследствие  форс-мажорных обстоятельств, должна в разумный срок сообщить другой Стороне   о   наступлении   и   прекращении   действия   обстоятельств,   препятствующих выполнению ее обязательств.

  - Задержка сообщения о наступлении или прекращении действия обстоятельств форс-мажора свыше 10 (десяти) дней после обнаружения таких обстоятельств лишает Сторону, подвергшуюся их воздействию, права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора и их продолжительности будут служить документы, выданные специально уполномоченными органами/организациями.

- АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

  - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

  - предоставление каких-либо гарантий;

  - ускорение существующих процедур;

  - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий Исполнитель, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

  - В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Поставщика включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

  - В случае изменений в цепочке собственников Поставщика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Поставщик обязуется  в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую  информацию Заказчику.

  - Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью директора (генерального директора) или иным уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

  - Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

  - Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных требований настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности Поставщика до существенных ограничений по взаимодействию с Поставщиком, вплоть до расторжения настоящего Договора.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

  - Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

  - Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщик обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам согласно Приложению № 11.1 и № 11.2  к настоящему Договору.

  - Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.

  - В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 10.14. настоящего договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 10.14. настоящего договора, Поставщик обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

  - В случае не соблюдения Поставщиком требований действующего законодательства, настоящего Договора и локально-нормативных документов, переданных Поставщику Заказчиком по акту приема-передачи ЛНД,  Заказчик вправе применить штрафные санкции установленные Шкалой штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды - Приложение № 6 к Договору.

- АРБИТРАЖ

  - Заказчик   и   Поставщик   должны   стараться   решить   все   спорные   вопросы, возникающие при выполнении данного Договора, путем переговоров. Претензионный порядок  рассмотрения  спора  обязателен.   Срок  ответа  на  претензию   составляет  30(тридцать) дней от даты ее получения, если иной срок прямо не установлен иными пунктами настоящего Договора.

  - Все  споры,  разногласия  или  претензии,  возникающие  в  связи  с  настоящим Договором,    его    нарушением,    прекращением    или    недействительностью,    должны разрешаться в Арбитражном суде Красноярского края. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий  Договор  вступает  в  силу  в  дату  его  подписания  Сторонами,  и действует до  «31» декабря 2018 года,  а в части расчётов и гарантийных обязательств  - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - Приложения, дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также иные документы (за исключением счетов-фактур, актов приемки выполненных работ) могут быть переданы Сторонами друг другу с помощью технических средств воспроизведения и обмена информацией (факсимильной связью, электронной почтой и иным способом, позволяющим достоверно установить, что документ получен от стороны по договору) при наличии необходимых подписей на документах и при условии последующего предоставления оригиналов документов в письменной форме в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их подписания. До момента предоставления оригинала документа или до истечения срока на его предоставление, документ, полученный с помощью технических средств воспроизведения и обмена информацией, имеет полную юридическую силу. Риски разночтения в документах несет сторона, направившая документ.

  - Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Техническое задание на проектирование, монтаж и пуско-наладку интегрированной системы газоудаления бурового станка;

Приложение № 2 Спецификация

Приложение № 3  Процедура допуска организаций и транспортных средств на объекты производства работ ООО «БНГРЭ»

Приложение № 4 Расчет стоимости монтажа и пуско-наладки интегрированной системы газоудаления (НО) бурового станка;

Приложение № 5 Акт приёма-передачи локальных нормативных документов;

Приложение № 6 Шкала штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

Приложение № 7 Форма Акт по исполнению обязательств ознакомления персонала Заказчика с правилами эксплуатации интегрированной системы газоудаления;

Приложение № 8  Форма Акта приема-передачи монтажных и пуско-наладочных работ и ввода оборудования интегрированной системы газоудаления в эксплуатацию

Приложение № 9 Положение ООО «Славнефть–Красноярскнефтегаз» «Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества»;

Приложение № 10  Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

Приложение № 11.1. Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных;

Приложение № 11.2. Форма согласия физического лица на обработку персональных данных;

Приложение № 12 Форма Акта приема-передачи технической документации

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Поставщик |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| ## _____«_____» ## Место нахождения и адрес: ХХХХ ## тел./факс: ХХХХ ## Адрес эл. почты: ХХХХ ## ИНН: ХХХХ; КПП: ХХХХ; ## ОГРН: ХХХХ ## ОКПО: ХХХХ ## Банковские реквизиты: ## Банк ХХХХ ## ИНН/КПП: ХХХХ/ХХХХ ## ОГРН: ХХХХ ОКПО:ХХХХ ## р/с: ХХХХ ## к/с: ХХХХ ## БИК: ХХХХ ХХХХ ____________________/____________ м. п. |  | ООО «БНГРЭ» Место нахождения и адрес: 660135 Россия, г.Красноярск, ул. Весны, дом 3 «А» тел./факс: (391)2 74-86-81, (391)274-86-82 Адрес эл. почты: Priemnaya@bngre.ru ИНН:880 101 1908 КПП:246 501 001 ОГРН: 103 880 000 3990 ОКПО: 47833210 Банковские реквизиты: Банк «ВбРР» (АО) г.Москва ИНН/КПП: 7736153344/775001001 ОГРН: 1027739186914 ОКПО: 42881635 р/с: 407 028 105 000 000 059 49 к/с: 301 018 109 000 000 008 80 БИК: 04 45 25 880 Генеральный директор ________________________ И.Ю. Карцев м. п. |

Заполняется из Технического задания, п. 4.1.

Дата вставляется из Технического задания

выбирается версия Акта в зависимости от места нахождения буровой установки