Приложение №3.1

к Форме 2

ПДО №79-БНГРЭ-2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  |   **Разделительная ведомость**  по разграничению зон ответственности при выполнении работ по строительству и содержанию зимней автомобильной дороги от существующей внутрипромысловой дороги Ванкорского кластера до площадки скважины №101 Восточно-Сузунского-2 ЛУ | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование работ** | **Зона ответственности** | | **Описание** |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
|  | | **Мобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика** | | | |
|  | | Мобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика на площадку выполнения работ (место выполнения работ) |  | + |  |
|  | | Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика с площадки выполнения работ (места выполнения работ) |  | + |  |
| **Подготовительные мероприятия** | | | | | |
|  | | Предоставление схем трассировки дороги, наземных и подземных коммуникаций | + |  |  |
|  | | Организация проживания персонала Подрядчика (в т.ч. завоз и расстановка вахтового поселка на участке для проведения работ по строительству зимней автомобильной дороги) |  | + |  |
|  | | **Организация проживания, питания и т.д.** | | | |
|  | | Подключение вагона представителя Заказчика на период выполнения работ |  | *+* | *Подключение от электроэнергии Подрядчика одного вагона Заказчика, потребляемая мощность не более 6 кВт.* |
|  | | Организация проживания на объекте ведения работ в вахтовом поселке персонала Подрядчика |  | *+* |  |
|  | | Организация и оплата 3-х разового горячего питания на объекте производства работ |  | *+* |  |
|  | | Водительский состав/механизаторы, персонал Подрядчика |  | + | Силами и за счет Подрядчика |
|  | | Обеспечение орг. техникой персонала Подрядчика на объекте ведения работ (ПК, МФУ и прочее) |  | + |  |
|  | | Обеспечение доступа персонала Подрядчика к точке доступа internet на объекте ведения работ |  | + |  |
|  | | Обеспечение персонала Подрядчика сотовой связью на объекте ведения работ |  | + |  |
|  | | Наличие спутникового телефона |  | + |  |
|  | | Все разрешения и лицензии на радио и спутниковую связь Подрядчика |  | + |  |
|  | | Вывоз металлолома и прочих отходов Подрядчика с места проведения работ |  | + |  |
|  | | **Цикл работ** | | | |
|  | | ДЭС, емкость ГСМ для хранения и заправки автотранспорта |  | + | *На весь период работ* |
|  | | ГСМ для заправки автотранспорта и работы ДЭС. |  | + | *На весь период работ* |
|  | | Складирование и охрана имущества и материалов Подрядчика |  | + |  |
|  | | Поставка ТМЦ для выполнения работ: |  |  |  |
| *18.1* | | *Дорожные вехи и знаки* |  | + | *За счет Подрядчика* |
|  | | Предоставление суточных рапортов-сводок |  | + | *До 20:00 ежедневно за текущую смену* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  мп |