|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Согласовано»  Главный механик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.И. Бондарь  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. | | **«Утверждаю»:**  Заместитель генерального директора – главный инженер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Е. Жиганов  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |
|  |  | |

Приложение №1 к форме 2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) подъемных агрегатов УПА 60/80, бурового оборудования и изготовления паспортов в 2026-2028гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Исполнитель:**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** | **Заказчик:**  **Генеральный директор**  **ООО «БНГРЭ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Ганиев**  **м.п.** | |  |

**2025 г.**

1. **Цель**

Проведение экспертизы промышленной безопасности, оценка соответствия объекта экспертизы требованиям и нормам безопасной эксплуатации, прописанным в федеральных нормах и правилах промышленной безопасности, а также иных документах РФ по промышленной безопасности. Изготовление идентификационных паспортов на набор бурового оборудования (далее БО) по причине модернизации БУ.

1. **Сроки оказания услуг:**

Ориентировочный срок оказания услуг: январь 2026 г. – декабрь 2028 г.

**3. Места оказания услуг**

1.1. Красноярский край Эвенкийский муниципальный район.

- Куюмбинский ЛУ;

- Терско-Камовский ЛУ;

1.2. Красноярский край Туруханский муниципальный район

- Восточно-Ванкорский ЛУ;

- Восточно-Тагульский ЛУ;

- Ванкорский ЛУ.

**4. Объем оказываемых услуг и минимальный перечень оборудования**

4.1. Экспертиза промышленной безопасности (далее по тексту ЭПБ) набора бурового оборудования и специальной техники на буровых площадках Заказчика в Эвенкийском муниципальном районе.

4.2. Услуга оказывается Исполнителем на основании заявки Заказчика. Заказчик не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала оказания услуг, направляет в адрес Исполнителя, заявку на оказание услуг.

Датой начала оказания услуг по каждой заявке является дата, указанная в заявке Заказчика, как дата выезда из пункта сбора, а в случае, если по объективным причинам (метеоусловия, отсутствие вместимости транспортного средства), выезд персонала Исполнителя был перенесен Заказчиком – дата фактического выезда.

4.3. **По результатам проведения ЭПБ Исполнитель оформляет и передает Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств. Сопровождает передачу заключения на портал «Госуслуг» до выдачи положительного результата о регистрации ЭПБ в региональном управлении Ростехнадзора.**

Исполнитель изготавливает идентификационный паспорт, в который вносит перечень оборудования входящего в набор БО.

4.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг собственным оборудованием, согласно минимального перечня оборудования:

- Ультразвуковой дефектоскоп;

- Ультразвуковой толщиномер;

- Вихретоковый дефектоскоп;

- Твердомер;

- Линейки;

- Универсальный шаблон сварщика (УШС).

Все используемое Исполнителем оборудование должно быть своевременно и надлежащим образом поверено. Исполнитель обязан до начала оказания услуг в письменном виде предоставить Заказчику документы, подтверждающие своевременную поверку оборудования, используемого в ходе оказания услуг.

**5. Доставка персонала до места оказания услуг и обратно, проживание и питание.**

Доставка персонала и оборудования Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярск или п. Богучаны) до объекта оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет Заказчика. Перевозка людей и оборудования Исполнителя с пунктов сбора (г. Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны) до мест оказания услуг и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта и/или автомобильного транспорта.

Исполнитель самостоятельно организует доставку персонала к пункту сбора, обеспечивает прохождение персоналом медосмотра в составе вахты Заказчика. Проживание и питание персонала Исполнителя на объектах Заказчика:

Заказчик обеспечивает места проживания персоналу Исполнителя (койко-места) во время оказания услуг в месте оказания услуг. Исполнитель заключает договор с оператором питания на предоставления услуг питания. Исполнитель заключает договор предоставления социально-бытовых услуг в местах выполнения работ. Пользование социально-бытовыми услугами на объекте производится в соответствии с установленным расписанием на каждом производственном объекте Заказчика.

**6. Требования к результату оказания услуг:**

Результат оказания услуг ЭПБ объектов исследования оформляется в виде Заключения. Заключение по результатам ЭПБ подписывается руководителем экспертной организации, заверяется печатью экспертной организации, прошивается с указанием количества сшитых страниц, передается Заказчику. Заказчик самостоятельно регистрирует ЭПБ на портале «Госуслуг» в Ростехнадзоре. В случае возникновения замечаний со стороны регионального управления Ростехнадзора Исполнитель устраняет их собственными силами и передает Заказчику.

Результатом паспортизации набора БО является изготовление паспорта заверенного подписью руководителя организации и печатью.

**7. Требования к срокам оказания услуг, составлению Заключения по результатам ЭПБ:**

Заключения по результатам проведенной ЭПБ объектов исследования предоставляются на рассмотрение в ООО «БНГРЭ» – не позднее 30 календарных дней с момента получения на месторождении первичного акта выполненных работ (далее АВР) по каждой заявке Заказчика, но не более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подачи заявки.

Заключение предоставляется Исполнителем Заказчику на русском языке в количестве одного экземпляра на бумажном носителе и одного экземпляра в электронной форме в соответствии с требованиями Заказчика.

Заключение и все материалы по ЭПБ оборудования должны быть выполнены с использованием программных средств «Word», «Excel», графический материал – с использованием «AutoCAD», «Компас 3D».

Услуги по проведению ЭПБ должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены Приказом ФСЭТАН России от 20.10.2020 № 420. ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

**8. Неотъемлемой частью настоящего технического задания являются**

Приложение №1 – Перечень объектов исследований.

Приложение №1 техническому заданию на проведение

ЭПБ в 2026-2028 гг.

Перечень оборудования для ЭПБ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование услуг, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Объем услуг 2026 г.** | **Объем услуг 2027 г.** | **Объем услуг 2028 г.** |
| **1** | **Ключ машинный буровой** | Шт. | 49 | 5 | 21 | 23 |
| **2** | **Лебедка вспомогательная** | Шт. | 28 |  | 14 | 14 |
| **3** | **Агрегат подъемный УПА 60-80** | Шт. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| **4** | **Ключ гидравлический** | Шт. | 48 | 10 | 17 | 21 |
| **5** | **Устройство эвакуации верхового рабочего** | Шт. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| **6** | **Кронблок** | Шт. | 17 | 3 | 6 | 8 |
| **7** | **Крюкоблок** | Шт. | 17 | 3 | 6 | 8 |
| **8** | **Ротор** | Шт. | 17 | 3 | 6 | 8 |
| **9** | **Таль ручная** | Шт. | 36 |  | 18 | 18 |
| **10** | **Изготовление паспорта на НБО** | Шт. | 2 | 1 | 1 |  |

Составил:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист ОГМ |  | Величко Н.Э. |