На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «а»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договора на «Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению сборки, спуска и активации муфты ступенчатого цементирования и подвески хвостовика на Юрубчено-Тохомском месторождении в 2023 году»по **ПДО № 165-БНГРЭ-2022** **Лот №** **1** на следующих условиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Предмет оферты** | **Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению сборки, спуска и активации муфты ступенчатого цементирования и подвески хвостовика на Юрубчено-Тохомском месторождении в 2023 году** |
| 2 | Стоимость оказания услуг с учетом всех затрат Исполнителя (руб. без учета НДС). | 0,00 |
| 3 | Стоимость оказания услуг с учетом всех затрат Исполнителя (руб. с учетом НДС). | 0,00 |
| 4 | Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении | |
| 5 | Наличие скидок или условия их получения |  |
| 6 | **Срок оказания услуг**: **01.03.2023г. – 28.12.2023г**., в т.ч.:   1. Начало оказания услуг: 01.03.2023 г; 2. Окончание оказания услуг: 28.12.2023 г.; 3. Мобилизация материалов и оборудования: 01.03.2023 г. - 30.03.2023 г.; 4. Начало бурения скважины: 07.04.2023 г; 5. Окончание бурения скважины: 28.12.2023 г.; 6. Начало бурения пилотного ствола: 07.04.2023 г.; 7. Окончание бурения пилотного ствола: 01.07.2023 г.; 8. Начало бурения бокового ствола: 30.10.2023 г.; 9. Окончание бурения бокового ствола: 28.12.2023 г.; 10. Демобилизация материалов и оборудования: 28.12.2023 г.. | Согласны / не согласны (указать свои условия) |
| 7 | **Условия оплаты:**  Расчет за оказанные по настоящему Договору услуги осуществляется Заказчиком на основании оригинала Акта об оказании услуг, подписанного полномочными представителями Сторон по факту оказания услуг, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ, **на 60 календарный** день после их предоставления Заказчику, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре | Согласен / не согласен (указать свои условия)  \*Предоплата возможна только при условии предоставления безотзывной банковской гарантии  Общество оставляет за собой право не принимать условия оплаты отличные от основных |
| 8 | **Опцион**:  +/-50% от объема оказываемых услуг. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты окончания срока выполнения работ, предусмотренных Договором | Согласен / не согласен (указать свои условия) |
| 9 | Согласие с условиями проекта договора | Согласен / не согласен |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано **до «28» февраля 2023 г.**
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
5. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.