**Договор № \_\_\_**

**Выполнение работ по утилизации отходов бурения, образованных при строительстве поисково-оценочной скважины на Восточно-Сузунском-2 лицензионном участке в 2025-2026 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Красноярск | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. |

**Общество с ограниченной ответственностью** **«Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»),** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице генерального директора Ганиева Наиля Фаритовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

* 1. **Акт приемки-сдачи выполненных работ** (форма согласована сторонами в Приложении № 9) – двусторонний документ, подписанный уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, фиксирующий промежуточную приемку выполненных Исполнителем работ в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства РФ.
  2. **Акт утилизации отходов бурения** (форма согласована сторонами в Приложении № 3) – двусторонний документ, подписанный комиссией, состоящей из уполномоченных представителей Исполнителя и Заказчика, по результатам изучения факта, условий и результатов Утилизации отходов бурения, которое осуществляется на Объекте утилизации отходов бурения путем ознакомления с документами и проведения натурного обследования.
  3. **Акт приема-передачи отходов бурения на утилизацию** (форма согласована сторонами в Приложении № 1) – двусторонний документ, подписанный комиссией, состоящей из уполномоченных представителей Исполнителя и Заказчика, по результатам обследования в натуре отходов бурения, фиксирующий объем и факт передачи Исполнителю отходов бурения на утилизацию.
  4. **Автономия** – недоступность сообщения с Объектом наземным автомобильным транспортом в весенне-летне-осенний период.
  5. **Вторичная продукция** – продукты, получаемые в результате утилизации Отходов бурения в соответствии с действующими Техническими условиями, на которые Исполнителем в установленном порядке получены все необходимые документы и которые используются или могут быть использованы как на производстве самого Заказчика, так и за его пределами, согласно разрешённой области применения.
  6. **Гарантийный срок** – период времени, в течение которого Исполнитель обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех недостатков, выявленных Заказчиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору. Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня утверждения Акта приемки-сдачи выполненных работ.
  7. **Демобилизация** - окончательное перемещение материалов, оборудования и персонала Исполнителя, а также вспомогательного оборудования, необходимого для выполнения работ по Договору с Объекта выполнения работ в регион нахождения Исполнителя (отличного от региона выполнения работ).
  8. **Журнал производства работ** - основной первичный производственный документ, отражающий сведения по всем производственным и технологическим операциям, выполняемым на Объекте в определенной технологической последовательности. Журнал производства работ ведет Исполнитель, представитель Заказчика может вносить в Журнал производства работ записи и изменения.
  9. **Заказчик строительства** или Компания, или Генеральный заказчик - означает лицо, с которым у Заказчика заключен договор на выполнение работ по строительству скважин и во исполнение, которого Заказчик заключил настоящий Договор с Исполнителем.
  10. **Итоговый контроль –** контроль результатов Работ, осуществляемый Заказчиком по завершении Работ на Объекте на предмет соответствия качества и объемов выполненных Работ, требованиям Договора, локальных нормативных документов Заказчика и действующего законодательства РФ. Качество Работ при осуществлении Итогового контроля устанавливается путем проведения Натурного обследования Объекта. Оформляется Актом итогового контроля.
  11. **Лицензионный участок (ЛУ)** – В рамках настоящего Договора под Лицензионным участком Стороны понимают геометризированный блок недр с определенными в установленном порядке пространственными границами, на территории которого (-ых) Заказчик выполняет работы по строительству/бурению скважин на основании договоров, заключенных с владельцами лицензионных участков (генеральными заказчиками).
  12. **Мобилизация** - первичное перемещение материалов, оборудования и персонала Исполнителя, а также вспомогательного оборудования, необходимого для начала выполнения работ на Объекте из региона нахождения (отличного от региона выполнения работ, которым является Красноярский край).
  13. **Место образования отходов** – площадка на которой Заказчиком выполняются работы по строительству/бурению скважин; скважина, на которой Заказчиком ведутся работы по углублению ствола скважины.
  14. **Место утилизации** - участок либо площадка, предназначенная для утилизации отходов бурения, расположенная на земельном/лесном участке, принадлежащем Заказчику на любом законном основании; места выполнения работ по утилизации.
  15. **Недостатки** - любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, Договора, документации, регламентирующей выполнение Работ, локальных нормативных актов Заказчика, допущенные Исполнителем при исполнении настоящего Договора.
  16. **Натурное обследование Объекта –** полевое обследование и изучение Объекта, осуществляемое представителями Заказчика и Исполнителя перед проведением Работ в целях установления границ Объекта, его площадных и объемных характеристик, определения объемов, видов и характера подлежащих выполнению Работ и других показателей, необходимых для разработки Плана производства работ, а также обследование после производства Работ в целях установления соответствия качества выполнения Работ требованиям Договора, Регламентов Заказчика и действующего законодательства РФ.
  17. **Объект** – участок либо площадка с размещенными на ней отходами бурения,
  18. **Отходы бурения –** буровой шлам и (или) отработанный буровой раствор и (или) буровые сточные воды и (или) отработанный технологический раствор при испытании скважины, образовавшиеся в процессе строительства скважин Заказчиком.
  19. **План производства работ –** документ, разрабатываемый Исполнителем на основании соответствующего утвержденного типового, группового или индивидуального проекта рекультивации, проекта технической документации на технологию утилизации отходов бурения, технологических регламентов и технических условий на Объект, с учетом особенностей Объекта, выявленных при Натурном обследовании.
  20. **Проектная документация** – индивидуальный, групповой или типовой проект, проект технической документации на строительство скважин/кустовых площадок, а также на технологию утилизации отходов бурения, технологические регламенты, технические условия, согласованные с органами государственной власти РФ, в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в котором содержатся необходимые технологические показатели, виды, кратность, продолжительность, последовательность, объемы технологических операций, способы их осуществления, наименование применяемого оборудования и техники, объемы использования материалов и другие данные, необходимые для качественного выполнения работ.
  21. **Персонал Исполнителя** – штатные сотрудники Исполнителя, привлеченные Исполнителем для выполнения Работ или их части.
  22. **Представитель Заказчика** – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
  23. **Представитель Исполнителя** – лицо, уполномоченное Исполнителем на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий.
  24. **ПБОТОС**- промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.
  25. **Работы** - работы, подлежащие выполнению Исполнителем в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Исполнитель гарантирует, что выполнением работ будут достигнуты все запланированные результаты по Договору.
  26. **Скрытые работы** - выполненные работы, скрываемые последующими работами, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ на Объекте.
  27. **Субподрядчик** - любая организация, привлеченная Исполнителем для выполнения любой части Работ по Договору, включая мобилизацию/демобилизацию. Привлечение Субподрядчика осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком.
  28. **Технические условия** – документ, позволяющий идентифицировать вторичную продукцию, в котором отражаются назначение продукции, ее качественные показатели, правила приемки, методы контроля, условия транспортирования и хранения, гарантии изготовителя.
  29. **Третьи лица** - физические и юридические лица, не обременённые Договорными отношениями с Заказчиком, Исполнителем и Субподрядчиком.
  30. **Утилизация Отходов бурения –** процесс использования отходов бурения для производства Вторичной продукции, осуществляемый Исполнителем на Объекте накопления/утилизации Отходов бурения по утвержденной в установленном порядке технологии, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы (указать реквизиты документа, кем и когда утвержден). Результатом является вторичная продукция, полностью соответствующая требованиям утвержденной технологии.
  31. **Остаточная стоимость имущества** – стоимость, равная разнице между первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации.
  32. **Конфиденциальная информация** – любая информация по Договору, имеющая действительную или потенциальную в силу известности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
  33. Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе. Слова, указанные в Договоре в единственном числе, могут толковаться, как если бы они были указаны во множественном числе и - наоборот, где это требуется по контексту. Слова, указанные в Договоре в мужском роде, могут толковаться, как если бы они были указаны в женском роде и - наоборот, где это требуется по контексту.
  34. Ссылка на дни означает календарные дни, если иное прямо не указано в Договоре.
  35. При наличии явных разночтений между любыми из Приложений, которые являются частью Договора, подлежат применению более жесткие требования (в том числе в части суммы штрафа), но Исполнитель обязан незамедлительно известить Заказчика об этих разночтениях и действовать в соответствии с решением Заказчика в отношении такого разночтения.
  36. Различные заголовки и названия в Статьях Договора используются исключительно в целях удобства и не используются при толковании содержания его статей.
  37. Договор представляет собой полную договоренность Сторон в отношении работ и заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности в отношении предмета Договора. Любые изменения и дополнения к Договору, не совершенные в письменной форме и не подписанные Сторонами, ничтожны.
  38. Стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий Договора, размер ответственности, установленный Договором за нарушения, является соразмерным существу нарушения, а также что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.
  39. Каждая из Сторон подтверждает, что осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, в связи с чем, Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно и принцип толкования «против составившей текст Стороны» в отношении Договора применяться не будет.
  40. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию, добросовестность и опыт Исполнителя, который, по собственным заявлениям, является специалистом в области утилизации отходов бурения, обладает значительным опытом, необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. Данное обстоятельство учтено Исполнителем при определении цены Договора, а также Заказчиком при ее принятии.
  41. Если в любое время одно или более из положений Договора, не являющиеся существенными по отдельности или в совокупности, станут недействительными, незаконными или потеряют исковую силу, то в результате этого действительность, законность и исковая сила остальных положений Договора ни в коем случае не меняется и не становится ничтожным.

**СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по утилизации отходов бурения, образующихся в процессе строительства Заказчиком поисково-оценочной скважины №\_\_\_\_ ***Восточно-Сузунского-2 лицензионного участка***, расположенной в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, рекультивации шламового амбара, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 22) и другими условиям Договора, с достижением запланированного результата.

Исполнитель имеет право выполнять комплекс работ на основании лицензии № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

2.2. Комплекс работ, выполняемых Исполнителем, включает в себя: утилизацию отходов бурения по технологии, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы, предусматривающей использование технологии на территории Красноярского края, с получением вторичной продукции/строительного материала. Утилизация отходов бурения осуществляется в строгом соответствии с положениями технологии «\_\_\_\_\_\_», имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы от \_\_\_\_\_\_\_ утверждено приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от \_\_\_\_\_\_\_. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с получением вторичного продукта/строительного материала «\_\_\_\_\_\_\_\_» в соответствии с ТУ \_\_\_\_\_\_\_\_ *«\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*.

Результатом выполнения работ по Договору является утилизированные надлежащим образом, в полном объеме и в согласованные сроки отходы бурения, переданные по Договору от Заказчика Исполнителю; вторичная продукция, полученный в результате утилизации, полностью соответствует требованиям ТУ \_\_\_\_\_\_\_, что подтверждено документально и рекультивированный шламовый амбар с применением вторичной продукции и извлечением и дальнейшей утилизацией из него гидроизоляции и пиломатериала (досок), спланированный, не имеющий следов нефтепродуктов и/или материалов/отходов производства.

При определении порядка исполнения обязательств Исполнитель должен учитывать автономию площадки скважины, на которой образовываются отходы бурения и мест их утилизации в весенне-летне-осенний период. Выбор способа выполнения Исполнителем работ не должен повлечь смещения сроков, качества и изменения объема выполняемых работ по Договору.

Стороны согласовали, что объем Работ, сроки выполнения работ могут быть изменены по инициативе Заказчика при изменении соответствующих условий строительства скважины путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

Дата начала выполнения Исполнителем обязательств Договору – с даты заключения договора. Соблюдение данного срока Стороны признают существенным условием Договора и в случае его нарушения Исполнителем более, чем на 5 рабочих дней, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора без возмещения Исполнителю затрат и убытков. Нарушение сроков выполнения работ не освобождает Исполнителя от обязанности по достижению результата работ по Договору в целом.

2.3. Заказчик на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему, обязуется принять и оплатить фактически выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком без замечаний Работы, по которым достигнуты запланированные результаты в согласованный Сторонами срок.

2.4. Работы по Договору выполняются иждивением Исполнителя – с использованием его материалов, его силами и средствами.

2.5. Объем отходов, подлежащих утилизации по Договору, не превысит:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объект** | **Наименование компонентов** | **Объём, м3** |
| ВСЛУ 101 | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные ([2 91 120 01 39 4](https://classinform.ru/fkko-2017/29112001394.html)) | **645,03** |
| Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные, малоопасные (2 91 110 01 39 4) |

Перед началом утилизации отходов бурения подписывается акт приема-передачи отходов бурения на утилизацию (по форме Приложения №1) на основании маркшейдерской съемки.

Фактический компонентный состав отходов бурения может отличаться от паспортного. Предусмотренный технологией Исполнителя контроль состава отходов бурения осуществляется за его счет.

2.6. Перед началом процесса утилизации отходов бурения Исполнитель производит входной контроль отходов бурения с привлечением представителей Заказчика и Генерального Заказчика.

2.7. Исполнитель обязан до фактического начала работ по утилизации разработать и предоставить на согласование и подписание Заказчику План производства Работ (далее – ППР) по утилизации отходов бурения по Объекту утилизации; все работы по утилизации производить согласно ППР.

**СТАТЬЯ 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ**

* 1. Общая максимальная Стоимость Работ по договору не превысит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, кроме того, НДС 20% – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек. Общая стоимость выполняемых по Договору работ может быть увеличена только в порядке, предусмотренном пунктами 3.22. Договора. Стоимость работ согласована Сторонами в Приложении № 15 к Договору.
  2. Стоимость Утилизации 1 (одного) кубического метра (м3) отходов бурения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек, кроме того, НДС 20% – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек. Стоимость является фиксированной на весь период действия настоящего Договора.

Стоимость работ включает в себя все затраты, необходимые для выполнения всего объема работ, включая, но не ограничиваясь: затраты на мобилизацию и демобилизацию и персонала, расходы на покупку расходных материалов, ЗИП и топлива, на завоз песка, утилизацию атмосферных осадков в шламовом амбаре, страховые взносы и выплаты, заработную плату, питание и проживание обслуживающего персонала, отбор проб и проведение лабораторных исследований, входного контроля, проведение технической рекультивации шламового амбара, утилизации гидроизоляционных материалов и пиломатериалов и любые иные, несение которых Заказчиком прямо не предусмотрено Договором.

* 1. **Порядок приёмки и оплаты работ по Договору.**

Для осуществления приемки работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

* Акт приема-передачи объекта в работу;
* Акт натурного обследования, подписанный представителями Заказчика и Исполнителя;
* Акт приема-передачи отходов, подписанного представителями Заказчика и Исполнителя;
* План производства работ, разработанного Исполнителем по обращению с отходами бурения и согласованного Заказчиком и Генеральным заказчиком;
* Акты отбора проб отходов бурения в рамках осуществления входного контроля (при наличии указанных требований в технической документации), подписанных представителями Заказчика и Генерального Заказчика;
* Протоколы лабораторных испытаний отходов бурения, выполненных аккредитованными лабораториями, в рамках осуществления входного контроля (при наличии указанных требований в технической документации);
* Акты отбора проб полученной в результате утилизации ОБ вторичной продукции на соответствие требованиям технической документации для применяемой технологии утилизации отходов бурения, подписанных представителями Заказчика, Генерального Заказчика;
* Протоколы лабораторных испытаний, выполненных аккредитованными лабораториями, полученной в результате утилизации ОБ вторичной продукции, на соответствие требованиям технической документации заявленной технологии;
* Скан-копии маркшейдерских съемок, произведенных Генеральным Заказчиком (до и после проведения работ по утилизации);
* Скан-копию Журнала производства контроля работ/услуг, подписанного представителем Генерального Заказчика, в части контроля за внесением ТМЦ в отходы бурения согласно ППР, (прошнурованный, пронумерованный и заверенный печатью Исполнителя по обращению с ОБ);
* Скан-копии ТТН по завозу ТМЦ на объект выполнения работ, использованных для утилизации отходов бурения;
* Скан-копия Реестра движения отходов, подписанного представителями Заказчика, Исполнителя по обращению с ОБ;
* Заверенные Исполнителем по обращению с ОБ копии документов (паспорта, сертификаты, свидетельства и пр.), подтверждающие качество и безопасность материалов, используемых при утилизации отходов бурения;
* Оригинал Справки по исполнению природоохранного законодательства подрядными организациями, подписанный представителями Заказчика и Исполнителя;
* Скан-копия справки-обоснования использования (применения) материалов, реагентов при утилизации отходов бурения, подписанной представителями Заказчика и Исполнителя;
* Оригиналы Актов утилизации отходов бурения, подписанные представителем Заказчика Генерального Заказчика и Исполнителя;
* Скан-копия акта образования ОБ;
* Сертификат соответствия полученного продукта/материала ТУ;
* Акты вовлечения продукта/материала (при необходимости);
* Сертификат и свидетельство о поверке средств измерений и(или) акты тарировки измерительной тары/ковша;
* Аттестат аккредитации и область аккредитации исследовательской лаборатории;
* Реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля;
* Реестр проведенных маркшейдерских работ;
* Журнал образования, движения и утилизации отходов (при необходимости);
* Акты скрытых работ (при выявлении).

Любые копии документов должны быть заверены.

Счет-фактура и счет на оплату предоставляются Исполнителем Заказчику не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания Заказчиком без замечаний оригинала акта приемки-сдачи выполненных работ.

Заказчик вправе, вне зависимости от выполнения промежуточной приемки результата работ, предъявлять претензии по качеству выполненных и принятых работ, ввиду прямой взаимосвязи качества выполненных работ каждого этапа и достижения результата работ по Договору в целом.

Счета-фактуры и другие первичные документы должны содержать ссылку на Договор.

Заказчик в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней рассматривает представленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по объему, качеству и/или сроку выполнения работ утверждает и подписывает акт промежуточной приемки-сдачи выполненных работ (Приложение № 9), либо по истечении 15-ти рабочих дней с момента получения возвращает акт Исполнителю с указанием возражений.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик имеет право отказаться от подписания акта приемки-сдачи выполненных работ и предъявить Исполнителю соответствующие возражения, а также не оплачивать соответствующий объем выполненных работ до принятия решения Исполнителем о снижении цены на данные работы либо до внесения необходимых исправлений или устранения замечаний. Выявленные недостатки и возражения направляются Исполнителю в письменном виде с указанием сроков для их устранения. В этом случае Исполнитель в 2 (двухдневный) срок предоставляет Заказчику новый акт и счет-фактуру, содержащие сведения об объемах и цене фактически выполненных работ, по которым у Заказчика нет возражений.

После устранения Исполнителем всех нарушений и замечаний, Стороны в 3-хдневный срок подписывают акт приемки-сдачи выполненных работ, исправленный Исполнителем, с приложением счета-фактуры на эти работы.

В случае, если Исполнитель первоначально направляет акты приемки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры по факсу, либо по электронной почте, в связи с удаленностью Исполнителя, оригиналы акта о приемке -сдачи выполненных работ и счетов-фактур предоставляются до 10-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

* 1. Заказчик производит оплату по представленным счетам-фактурам, актам приемки выполненных работ (в том числе мобилизации/демобилизации) и счетам на оплату **на 60 (шестидесятый) календарный день** с даты приемки Заказчиком выполненных работ, которой является дата подписания Заказчиком оригинала соответствующего Акта, при условии наличия у Заказчика к дате платежа всего комплекта оригиналов документов, предусмотренных соответствующими подпунктами пункта 3 Договора.

При этом необходимым условием оплаты является соответствие оригиналов актов, счетов-фактур данным прилагаемых к ним документов. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. По требованию Исполнителя Заказчик предоставляет Исполнителю копии платежных поручений.

* 1. Заказчик вправе зарезервировать и не выплачивать Исполнителю 20% от стоимости подлежащих оплате работ по каждому из Объектов (далее – Резерв), на период удержания суммы штрафные санации (пени за неуплату) начисляться не будут. Резерв выплачивается Исполнителю после подписания Сторонами без замечаний Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме приложения № 9) в течение 30 календарных дней после наступления одного из следующих событий (совершения одного из следующих действий), в зависимости от того, что произойдёт раньше (но, в любом случае не ранее оплаты 80% стоимости фактически выполненных и принятых без замечаний работ по Объекту):
* исполнитель предоставил Заказчику копию файла декларации по НДС (включая раздел «Сведения из книги продаж…»), поданной им в налоговый орган в электронной форме, и копию извещения налогового органа о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме (подтверждающего отсутствие ошибок и противоречий в файле декларации). Декларация должна содержать соответствующие счета-фактуры, выставленные Исполнителем Заказчику, указанные в ней счета-фактуры должны отвечать установленным Договором требованиям. Заверенные копии документов направляются Исполнителю Закзачиком. При условии что налоговый орган по итогам камеральной проверки декларации Исполнителя по НДС не отказал в вычете сумм НДС по соответствующим счетам-фактурам;
* налоговый орган по итогам камеральной проверки декларации Исполнителя по НДС не отказал в вычете сумм НДС по соответствующим счетам-фактурам.
  1. В случае письменного обращения Исполнителя по форме Приложения № 19 к Договору (далее обращение Исполнителя) оплата выполненных работ может быть произведена Заказчиком ранее срока, установленного в п. 3.4. Договора, на условиях встречной выплаты Исполнителя Заказчику денежного вознаграждения, определяемого Исполнителем.
  2. Указанное в п. 3.6. Договора обращение Исполнителя должно быть получено Заказчиком не менее чем за 10 рабочих дней до наступления предполагаемого Исполнителем дня оплаты выполненных работ. По результатам рассмотрения обращения Исполнителя Заказчик вправе:
* произвести оплату выполненных работ в предложенный Исполнителем день за вычетом вознаграждения, причитающегося Заказчику, в порядке ст. 410 Гражданского кодекса РФ. В данном случае Заказчик направляет Исполнителю Согласие по форме Приложения № 20.
* отказать Исполнителю в осуществлении досрочной оплаты выполненных работ на основании локальных нормативных актов Заказчика.
  1. В случае если предполагаемый Исполнителем день досрочной оплаты выполненных работ является выходным или праздничным днем, оплата выполненных работ производится Заказчиком в первый рабочий день после предлагаемого дня оплаты. При этом расчет денежного вознаграждения в соответствии с п. 3.6. Договора осуществляется с применением дня оплаты, указанного в обращении Исполнителя. Выплата денежного вознаграждения, предусмотренного п. 3.6. Договора, не изменяет стоимость выполненных работ.
  2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к Договору, Акт сдачи-приемки промежуточного объема работ, Акт о приемке выполненных работ, счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
  3. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровку их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
  4. Исполнитель обязан своевременно предоставить Заказчику оригиналы всех соответствующих действующему законодательству Российской Федерации первичных документов, которыми оформляется выполнение работ по Договору (п. 3.3.1.) нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи документов/реестра или с сопроводительным письмом с указанием даты предоставления документов. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
  5. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
  6. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или непредоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ (включая счета-фактуры на предоплату) сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
  7. Заказчик вправе удерживать с Исполнителя сумму денежных средств в размере, предъявленных им в адрес Исполнителя штрафных санкций, неустоек и/или убытков вплоть до полного урегулирования требований без взимания какой-либо платы за данное удержание и/или наступление ответственности в виде неустойки/штрафа за удержание. Удерживаемые Заказчиком денежные средства в размере, превышающем сумму урегулирования требования, выплачиваются Исполнителю в срок, установленный Договором для оплаты выполненных работ.
  8. Заказчик вправе уменьшить подлежащие уплате Исполнителю стоимость услуг (включая суммы гарантийных удержаний), суммы неустойки (штрафов, пени), убытков на стоимость не вовлечённых и невозвращенных в установленный Договором срок оборудования и иных МТР, как давальческих, так и приобретаемых Исполнителем у Заказчика, а также приобретаемых у третьих лиц (в размере стоимости прав (требований), полученных Заказчиком от такого третьего лица), на стоимость услуг, оказанных Заказчиком Исполнителю в качестве содействия для оказания им услуг по Договору, в счет не устраненных в установленный Договором срок Исполнителем дефектов/недостатков, обязанность по устранению которых лежит на Исполнителе, а также в случае отказа, либо уклонения Исполнителя от их устранения, в счет любых непогашенных Исполнителем штрафов, пеней и неустоек, убытков, исчисленных и примененных Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Извещение Исполнителя о произведенном уменьшении производится путем направления Исполнителю Заказчиком уведомления о сальдировании.

3.16.1. Неоказанием или ненадлежащим выполнением работ Исполнителем являются следующие факты/действия/бездействия Исполнителя:

* нарушение срока начала выполнения работ, установленного Договором/заявкой;
* выполнение работ с нарушением сроков, установленных Договором/заявкой;
* выполнение работ не в соответствии с нормативами, предусмотренными в п. 2.1. Договора;
* выполнение работ с недостатками;

за исключением случаев, когда указанное произошло в результате обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

3.16.2. В случае неоказания или ненадлежащего выполнения работ, Заказчик имеет право применить одновременно любую или несколько из следующих мер:

1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком разумный срок.

* на основании письменного требования Заказчика Исполнитель в разумный срок, установленный Заказчиком, должен представить Заказчику План корректирующих мероприятий по устранению недостатков;
* Заказчик должен в течение 5 (пяти) дней с момента получения Плана корректирующих мероприятий сообщить Исполнителю о его одобрении или дать рекомендации по внесению в него изменений;
* Исполнитель должен, за свой счет, в указанный в Плане корректирующих мероприятий срок исправить недостатки.

1. Поручить выполнение работ третьим лицам либо выполнить их своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение Недостатков и других убытков (включая разницу в цене работ между ценой Договора и ценой устранения недостатков третьим лицом) в случае невыполнения Исполнителем обязательства по безвозмездному устранению недостатков.
2. Соразмерно уменьшить стоимость выполненных работ применить Шкалу снижения стоимости выполненных работ;
3. Потребовать уплаты неустойки в размере 25% от стоимости некачественно выполненных работ;
4. Приостановить выполнение работ вплоть до полного устранения выявленных недостатков.
5. Досрочно расторгнуть Договор или отказаться от исполнения Договора в части в порядке, предусмотренном Статьёй 21Договора;
6. Потребовать от Исполнителя возмещения убытков, в том числе возмещения затрат Заказчику, вызванных привлечением к административной ответственности, связанных с оплатой работ третьих лиц, если такие работы обусловлены недостатками в работах Исполнителя, в полном объеме, сверх суммы нестойки.

3.17. Исполнитель предоставляет Акты сверки расчётов в следующем порядке:

3.17.1. Исполнитель предоставляет акты сверки не чаще одного раза в календарный месяц и не реже одного раза в календарный квартал, а также при завершении операций по Договору. Сверка производится на последнее число месяца календарного квартала или на дату подписания Заказчиком последнего первичного учетного документа Исполнителя, подтверждающего исполнение договорных обязательств в течение 15 рабочих дней с даты получения акта сверки (по реквизитам, указанным в оригинале или копии, - смотря, что было получено ранее). Заказчик обязан в течение указанного срока направить Исполнителю акт сверки (с указанием причин расхождений в суммах задолженности - при наличии) в оригинале или копии (посредством электронной почты, факсимильной связи), если оригинал документа в указанный срок предоставить невозможно, с обязательным предоставлением оригинала в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты предоставления копии соответствующего документа. При задержке предоставления копии или оригинала акта сверки Сторона, допустившая задержку, по требованию стороны-инициатора сверки расчетов обязана уплатить штраф в размере 5 (пять) % от суммы не сверенных оборотов по взаиморасчетам. При не предоставлении Исполнителем оригинала или копии подписанного акта сверки расчетов, Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по оплате за выполненные работы, подлежащие оплате по Договору, до момента предоставления Исполнителем акта сверки расчетов.

3.17.2. Заказчик, при необходимости, вправе направить акт сверки, оформленный со своей стороны.

3.18. Первичные учётные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», должны содержать следующие обязательные реквизиты:

1) наименование документа;

2) дата составления документа;

3) наименование экономического субъекта, составившего документ;

4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом выше с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

3.19. Объем Работ по Утилизации отходов бурения, фактически выполненных Исполнителем, определяется в ходе составления Акта утилизации отходов бурения (Приложение № 3) на основании данных натурного обследования.

3.20. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем оригиналов документов в сроки, установленные действующим законодательством РФ и договором, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполненных работ на соответствующее количество дней задержки в предоставлении первичных документов.

3.21. Если в результате неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

3.22. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ, определенных настоящим Договором в пределах согласованного опциона.

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены за единицу работ, сроков выполнения работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Увеличение Заказчиком объема Работ в период действия Договора может составить 100 % (сто процентов) от общего объема отходов бурения, указанного п.2.5.

Уменьшение объема работ в период действия Договора не должно превышать 100 % (сто процентов) от общего объема Работ, предусмотренного Договором.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Исполнителя в отношении уменьшения или увеличения объема работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Исполнителя и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Исполнителю, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала/окончания срока выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Исполнителя по выполнению работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объем работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

Стороны договорились, что предусмотренное настоящим Договором право на опцион предоставляется Заказчику без взимания дополнительной платы.

3.23. Стороны договорились, что:

* все расчеты по Договору между Заказчиком и Исполнителем;
* все расчеты между Исполнителем и привлеченными им Субподрядчиками;
* все расчеты между Субподрядчиками любого уровня;
* все платежи, осуществляемые Заказчиком в адрес любого Субподрядчика, на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

Исполнитель обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субподрядчиками, привлекаемыми Исполнителем для исполнения обязательств по договору, а также обеспечить включение такого условия в договоры между Субподрядчиками всех уровней.

3.23.1. При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного Субподрядчика Исполнитель обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с Субподрядчиком, предоставить информацию о наличии у Субподрядчика счета в АО «ВБРР», а также подтверждения наличия в проекте договора с Субподрядчиком условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

3.23.2. В случае если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у Заказчика отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных Субподрядчиков счета, открытого в АО «ВБРР», Заказчик имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения Работ и не освобождает Исполнителя от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ по Договору.

3.23.3. Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием Договора. В случае невыполнения Исполнителем любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательств обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субподрядчиками, а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у Исполнителя, так и у Субподрядчиков любого уровня, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения расходов и убытков Исполнителя, причиненных прекращением договора.

**СТАТЬЯ 4. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

4.1. Исполнитель несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами и гарантирует достижение запланированных результатов.

4.2. Исполнитель тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ. Исполнитель изучил все условия Договора, Приложений к нему и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Никакая другая работа Исполнителя не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.

4.3. Исполнитель признает, что любые данные, включая Проектную документацию или План производства работ, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в Проектной документации или Плане производства работ, которые Исполнитель выявил и/или имел возможность выявить, не должны использоваться Исполнителем в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Работ или несоблюдения срока завершения работ.

4.4. Исполнитель, подписывая Договор, ознакомлен с размерами штрафных санкций, признает их соразмерность последствиям нарушений.

4.5. Исполнитель обязуется соблюдать требования локальных нормативных документов, указанных в Акте приема-передачи локальных нормативных документов (Приложение № 5).

4.5.1. При подписании Договора Заказчик обязуется передать, а Исполнитель обязуется получить от Заказчика локальные нормативные документы (далее по тексту ЛНД) на CD-R диске или флеш-носителе, или электронной почте или иным способом по Акту приема-передачи локальных нормативных документов (Приложение № 5), подписываемому представителями обеих Сторон, которые являются неотъемлемой частью Договора.

4.5.2. В Акте приема-передачи локальных нормативных документов должен быть приведен полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия редакции).

Условия, сформированные в указанных документах, являются обязательными требованиями к исполнению Исполнителем.

4.5.3. Исполнитель обязан подробным образом ознакомить Персонал Исполнителя с указанными нормативными документами в течение 10 календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи документов и при наличии вопросов о порядке исполнения указанных документов и/или наличия иных вопросов (включая вопросы технического характера) направить письменный запрос с соответствующим разъяснениями Заказчику. Запрос должен быть точным и содержать четкие вопросы к содержанию нормативных документов. Наличие запроса по отдельному нормативному акту не прекращает действие иных нормативных актов.

4.5.4. Исполнитель принимает и соблюдает измененные, а также вновь принятые локальные нормативные документы Заказчика в процессе исполнения Работ по Договору. При изменении/дополнении ЛНД по Договору, Стороны подписывают Акт приема-передачи ЛНД по Договору, заключение в этом случае дополнительного соглашения не требуется.

4.5.5. Исполнитель обязуется соблюдать требования всех переданных по Акту приёма-передачи ЛНД документов, и несет ответственность за их неисполнение в размере и порядке, установленном настоящим Договором и/или соответствующим ЛНД.

Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение данных ЛНД всеми лицами, привлекаемыми Исполнителем к исполнению обязательств по Договору.

Условия, сформулированные в указанных документах, являются существенными условиями Договора и, в случае отказа Исполнителя подписать указанные документы и/или Акт приема-передачи, Договор считается незаключенным. Исполнитель осведомлен, что ЛНД к которым Исполнитель получит доступ, являются объектом авторских прав и могут быть использованы исключительно в целях исполнения Договора, без права передачи третьим лицам, а также работникам Исполнителя, в чьи должностные обязанности не входит исполнение обязанностей по Договору. Исполнитель обязуется не копировать, не тиражировать полученные ЛНД без письменного разрешения Заказчика, обязуется не предоставлять копии ЛНД или выписки из них для просмотра или использования третьим лицам  или своим работникам, не задействованным в исполнении обязательств по Договору, обязуется не воспроизводить полностью или частично, не публиковать копии ЛНД или выписки из них в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен работниками Исполнителя, задействованными в исполнении Договора. Исполнитель обязуется ознакомить своих работников, задействованных в исполнении Договора, с требованиями переданных ЛНД до момента привлечения работников к исполнению Договора. Исполнитель обязуется оформить и подписать со своими работниками, задействованными в исполнении Договора, обязательства о неразглашении ЛНД Заказчика и иной информации, ставшей работникам известной при исполнении обязательств по Договору, до предоставления им доступа к содержанию ЛНД Заказчика.

* + 1. В случае нарушения Исполнителем (работниками Исполнителя) указанных ЛНД, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку/штраф за нарушение ЛНД, предусмотренный либо положениями ЛНД, либо положениями Договора. В случае противоречий между положениями Договора и положениями ЛНД в отношении указанных неустойку/штрафов - преимущество имеют положения, устанавливающие наибольший размер применяемых мер ответственности. Кроме того, Исполнитель обязуется возместить в полном объеме имущественные потери, возникшие у Заказчика в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Исполнителем требований переданных ЛНД, а также в связи с нарушением обязательств, предусмотренных пунктом 4.5.5. Договора.  Исполнитель в случае привлечения в порядке, предусмотренном Договором, для исполнения обязательств по Договору субподрядчиков (субисполнителей, субпоставщиков) обязан включить в заключаемые с ними договоры условия о необходимости соблюдения требований ЛНД Заказчика и обеспечении  защиты ЛНД от несанкционированного копирования, тиражирования, разглашения, воспроизведения и распространения, а также осуществлять контроль исполнения таких обязательств субподрядчиками (субисполнителями, субпоставщиками).

**СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ**

**Исполнитель обязан:**

5.1. Обеспечить качественное выполнение Работ в установленные сроки в соответствии с положениями Договора и приложений к нему, условиями разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством РФ, а также иными требованиями действующего законодательства РФ и Договора, достичь запланированных результатов.

Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику, по его требованию, все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Исполнителя выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Самостоятельно в установленном порядке решать с компетентными государственными органами все вопросы, связанные с экологической и санитарно-эпидемиологической безопасностью технологии Утилизации Отходов бурения.

5.3. Самостоятельно и за свой счет разрабатывать и согласовывать с компетентными государственными органами всю разрешительную документацию, предусмотренную действующим законодательством РФ для выполнения работ по настоящему Договору.

5.4. Иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами производства и потребления, предусмотренную требованиями Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об обращении с отходами производства и потребления». В случае, когда в лицензии отсутствует фактический адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, переоформить лицензию с внесением адреса осуществления лицензируемого вида деятельности до начала работ.

5.6. До начала работ разработать и предоставить на согласование и подписание Заказчику План производства Работ (далее – ППР) по утилизации отходов бурения по Объекту утилизации. Указанные Планы рассматриваются Заказчиком и Генеральным Заказчиком в течение 20-ти рабочих дней с момента поступления от Исполнителя, подписываются и направляются Исполнителю или направляются без подписания с мотивированным отказом. Исполнитель обязуется устранить в Плане выявленные недостатки в течение 3-х рабочих дней.

5.7. Обеспечить снабжение площадки производства работ всеми необходимыми материалами, продуктами, топливом в течение всего срока выполнения работ.

5.8. Обеспечить участие своих представителей в работе комиссии, составляющей Акт утилизации Отходов бурения (Приложение № 3) и Акт приема-передачи Отходов бурения на утилизацию (Приложение № 1).

В ходе работы указанной комиссии представлять документы и сведения, подтверждающие факт, условия и результаты Утилизации Отходов бурения.

5.9. Самостоятельно обеспечивать свою технику, оборудование, вагон-дома и т.д. электроэнергией.

5.10. Согласовать с Заказчиком схему расположения мест базирования своего персонала, материалов и техники на время проведения работ, а также способы подключения к коммуникациям.

5.11. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика обеспечить:

- доставку на Объект, перемещение с одного Объекта на другой техники, оборудования, материалов и персонала Исполнителя;

- сооружение, приобретение и/или аренду зданий, помещений, необходимых для размещения Персонала Исполнителя, по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ;

- эксплуатацию, очистку, техническое обслуживание, ремонт, содержание техники, сооружений и оборудования, применяемого для производства Работ;

- вывоз техники, оборудования, материалов, персонала и образованных в результате хозяйственной деятельности отходов Исполнителя после завершения Работ.

5.12. Предоставлять представителям Заказчика беспрепятственный доступ к местам производства работ, возможность проверять ход выполнения Работ, их объемы и качество, соблюдение Персоналом Исполнителя действующих требований, имеющих любое отношение к выполнению Работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов и т.п.

5.13. В установленные сроки устранять замечания Представителей Заказчика по качеству, объемам и срокам выполнения Работ, по нарушениям в области ПБОТОС, а также своевременно представлять Заказчику в письменном виде информацию об устранении этих замечаний.

5.14. Не препятствовать проведению проверок. Представлять лицам, осуществляющим проверки, все запрашиваемые документы, материалы и данные, относящиеся к выполняемым в ходе Работ технологическим операциям. Выполнять все рекомендации и указания Заказчика.

5.15. По каждому Объекту вести и представлять Заказчику журнал производства работ (по форме Приложения № 18), в котором отражать все выполненные технологические операции, сроки их выполнения, примененные способы выполнения Работ, использованные материалы, оборудование и химические реагенты с указанием их количества, марок, основных характеристик, а также данные по другим показателям, влияющим на качество выполняемых работ. Не препятствовать внесению замечаний в журнал производства работ Представителем Заказчика.

5.16. Не допускать такие варианты и способы обращения с Отходами бурения, или Вторичной продукцией, которые могли бы в период действия настоящего Договора или в более поздние сроки быть признаны органами власти как их несанкционированное размещение, захоронение, хранение или иное нарушение требований законодательства РФ.

В случае, если примененные Исполнителем варианты, способы обращения с Отходами бурения, или Вторичной продукцией будут квалифицированы органами власти как их несанкционированное размещение, захоронение, хранение или иное нарушение требований законодательства РФ, то Исполнитель обязан за свой счет исполнить все требования органов власти в отношении этих Отходов бурения, или Вторичной продукции, независимо от того, кому предъявлены эти требования – Заказчику или Исполнителю.

5.17. Обеспечить сохранность и не допускать несанкционированных способов обращения и потерь Отходов бурения при выполнении обязательств по настоящему Договору.

Все риски, связанные с Отходами бурения, в том числе с их опасными свойствами, возлагаются на Исполнителя.

5.18. Назначить одного из своих работников полномочным представителем Исполнителя, ответственным за остальной персонал Исполнителя и обладающим всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ между Заказчиком и Исполнителем. Полномочия указанного представителя должны подтверждаться соответствующей доверенностью Исполнителя.

5.19. За свой счет обеспечить сбор, накопление, вывоз и утилизацию в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся в результате своей деятельности при выполнении Работ по настоящему Договору. Все отходы, образованные в процессе деятельности Исполнителя, являются его собственностью. Деятельность по обращению с собственными отходами Исполнитель осуществляет самостоятельно в полном объеме в соответствии с условиями действующего законодательства и Договора.

5.20. Обеспечить немедленную передачу информации Заказчику обо всех обнаруженных фактах отказов, аварий, инцидентов, разливах нефти, химических и легковоспламеняющихся веществ, отходов. Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора в соответствии с со Стандартом «Порядок передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды», переданным по Акту приема-передачи ЛНД.

5.21. За свой счет произвести полную ликвидацию всех экологических последствий инцидентов и аварий, которые произошли по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель. Исполнитель несет ответственность за состояние всех временных накопителей отходов бурения, задействованных в ходе выполнения работ.

5.22. В случае приостановления выполнения Работ на соответствующей производственной площадке Объекта утилизации отходов по причине возникновения аварийной или иной чрезвычайной ситуации, которая препятствует безопасному проведению Работ на указанной территории, или по иным причинам, незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика.

5.23. После окончания Работ возвратить Заказчику полученные для производства Работ картографические и иные материалы. Исполнитель не вправе использовать или передавать указанные материалы и права на их использование каким-либо третьим лицам.

5.24. Постоянно хранить экземпляр в оригинале или копии Проектной документации, Плана производства работ, лицензии и документов на технологию утилизации на Объекте и в любое время предъявлять их по запросу Представителей Заказчика.

5.25. Обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем Договора, а также нарушением Исполнителем действующего законодательства.

5.26. В случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Исполнителем Договора, по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в разбирательствах таких претензий и исков.

5.27. Если, несмотря на положения Договора, Заказчик понесёт какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки, связанные с выполнением Исполнителем работ по Договору, компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить очередной платеж по Договору на сумму понесенных им расходов, штрафов, затрат и иных убытков.

5.28. Письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов и Оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.

Исполнитель:

- не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в данном пункте;

- либо продолживший работу, не дожидаясь указания, оговоренного в данном пункте;

- либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

5.29. Помимо условий настоящего Договора соблюдать требования Приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора, включая, но не ограничиваясь:

-Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Приложение № 4;

- Антикоррупционная оговорка, Приложение № 6;

- Информационное сопровождение, Приложение № 7;

- Требования Заказчика в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию, Приложение № 14;

- Процедуру допуска работников подрядных организаций на объекты производства работ, Приложение № 17;

5.30. Нарушение Договорных обязательств Исполнителем признается существенным в следующих случаях:

- некачественное выполнение работ с недостатками и недоработками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократное (более одного раза) нарушение любых сроков выполнения работ;

- в иных случаях, прямо указанных в настоящем Договоре.

5.31. На основании письменного запроса Заказчика представлять указанные в запросе документы, подтверждающие расходы, фактически понесенные Исполнителем при выполнении работ по Договору, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса. Исполнитель обязуется включать условия данного пункта в Договоры с Субподрядчиками, заключаемыми в связи с исполнением настоящего Договора.

5.32. Направить Заказчику письменное уведомление о готовности Исполнителя к выполнению Работ на Объекте в срок не позднее, чем за 7 дней до даты начала Работ на Объекте.

5.33. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика заключать на весь период выполнения работ договоры добровольного страхования от несчастных случаев своего персонала со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением в договор следующих рисков:

– Смерти в результате несчастного случая;

– Постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III, групп инвалидности.

Договоры страхования заключить со страховыми компаниями, надлежащим образом лицензированными, имеющими соответствующие рейтинги надежности и пользующиеся хорошей репутацией на российском страховом рынке.

Исполнитель обязуется представлять Заказчику по требованию копию договора страхования или подробную информацию о таком страховании, а также доказательство того, что оно имеет силу, и обязан письменно уведомить Заказчика о каком-либо изменении в страховых полисах, которое является существенным для Исполнителя.

5.34. Не допускать к выполнению работ работников старше 55 лет без наличия медицинского заключения об обследовании и отсутствии патологий и хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы (в т.ч. тромбоэмболии легочной артерии).

5.35. Не допускать нахождение своих работников на вахте более 30 дней подряд (за исключением случаев, вводимых государственными органами либо представителями Заказчика ограничений).

5.36. Ввести полный запрет на провоз, хранение, распространение и употребление алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, алкогольных напитков (включая пиво и напитки брожения), спиртосодержащих веществ (включая лекарственные средства, лосьоны, одеколоны, настойки, бальзамы и т.д. и т.п.), , а также запрет на провоз, хранение и распространение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов персоналом Исполнителя в местах выполнения работ по Договору, в пути следования к ним и обратно, а также в период выполнения работ на территории Заказчика/Компании. Исполнитель согласен и гарантирует, что персонал, находящийся под действием алкоголя, наркотиков или каких-либо веществ, распространение которых контролируется законом, или неспособный выполнять работы по причине использования или злоупотребления алкоголем, наркотиками или какими-либо веществами, распространение которых контролируется законом, не будет допущен к выполнению работ. В случае обнаружения Заказчиком нарушения персоналом Исполнителя вышеизложенных требований, Исполнитель обязуется незамедлительно удалить персонал из мест выполнения работ и не допускать его возвращения, а также предоставить замену удаленному работнику.

5.37. Получить от своего персонала, задействованного при исполнении Исполнителем своих обязательств по Договору, согласие на передачу, обработку, использование персональных данных Заказчику, генеральному заказчику и иным лицам и гарантирует освобождение Заказчика от любых претензий своих работников.

5.38. Обеспечить Заказчику (Компании, а равно охранному предприятию Заказчика/Компании) возможность проведения предварительно необъявленных осмотров персонала Исполнителя, а также проверок его имущества для обнаружения наркотиков, алкоголя, спиртосодержащих жидкостей, иных психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в вахтовых общежитиях, в которых проживает персонал Исполнителя, транспортных средств на месте выполнения работ или в пути следования к ним и обратно от пункта сбора. Любой персонал Исполнителя, выполняющий работы, предусмотренные настоящим договором, ответственный за обеспечение безопасности и отказывающийся подвергнуться подобным выборочным проверкам или осмотру, не допускается к выполнению работ для Заказчика и лишается доступа в помещения и на места выполнения работ без письменного согласия Заказчика.

Фиксация фактов появления персонала Исполнителя на местах выполнения работ, в вахтовом поселке или в пути следования к месту/с места выполнения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения осуществляется путем составления соответствующего акта. Фиксация факта проноса на места выполнения работ или в вахтовый поселок (общежитие) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение осуществляется путем составления соответствующего акта, в том числе работниками ЧОП.

5.39. По каждому выявленному случаю из указанных в п. 5.37-5.39. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренном договором или соответствующем ЛНД. При неоднократности случаев (два и более раза) провоза, хранения, распространения, употребления алкогольных, спиртосодержащих, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов персоналом Исполнителя, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, без возмещения Исполнителю расходов и убытков, причиненных прекращением договора.

5.40. Обеспечить наличие на объекте полного комплекта запасных частей, расходных материалов для всего перечня техники/оборудования, используемой в ходе выполнения работ. Исполнитель еженедельно предоставляет Заказчику перечень (реестр) имеющихся на объекте запасных частей/ расходных материалов на каждую единицу техники и оборудования.

5.41. Уведомлять Заказчика обо всех остановках производства работ по утилизации отходов в течение 2-х часов с момента остановки.

5.42. Не допускать к работе иностранных граждан и/или лиц без гражданства, не имеющих выданного в установленном порядке разрешения на работу. В противном случае Исполнитель несет ответственность за допущенное нарушение, обязан возместить Заказчику все расходы, убытки в связи с этим, в том числе в случае привлечения Заказчика к административной ответственности.

5.43. Предоставлять отчет по устранению выявленных представителями Заказчика в ходе выполнения работ нарушений в сроки, установленные актом-предписанием.

5.44. Назначить с учетом сменности вахт ответственное лицо из числа руководителей и специалистов за получение актов-предписаний, за подписание актов передачи партии отходов бурения на утилизацию и других документов необходимых для выполнения договорных обязательств. Обеспечить представителя доверенностью.

5.45. В случае наличия на объекте выполнения работ остатков вторичной продукции, самостоятельно и за свой счет обеспечить ее вывоз.

5.46. Своевременно подавать заявки на пропуск транспорта и сотрудников куратору Заказчика, обеспечивать мобилизацию и демобилизацию транспортных средств, спецтехники, оборудования на объекты выполнения работ, согласно план-графика.

* 1. При выполнении договорных обязательств соблюдать требования действующего законодательства в области ОТ, ПБ и ООС и локально-нормативных документов, передаваемых по договору, в полном объеме.
  2. Предоставлять представителям Заказчика беспрепятственный доступ к местам производства Работ, возможность проверять ход выполнения Работ, их объемы и качество, соблюдение Персоналом Исполнителя действующих требований, имеющих любое отношение к выполнению Работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов и т.п.
  3. В установленные сроки устранять замечания Представителей Заказчика по качеству, объемам и срокам выполнения Работ, по нарушениям в области ПБОТОС, а также своевременно представлять Заказчику в письменном виде информацию об устранении этих замечаний.
  4. Принимать все необходимые меры предосторожности и делать все возможное для предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди персонала Исполнителя.
  5. Обеспечить участие своих представителей в работе комиссии, составляющей Акт приемки-передачи Объекта в работу, Акт утилизации Отходов бурения, Акт приема-передачи отходов бурения с отчуждением права собственности на отходы бурения и полученный вторичной продукции и Акт передачи ОБ на утилизацию.
  6. За свой счет подтверждать, что в результате Утилизации Отходов бурения образуется Вторичная продукция, соответствующая требованиям технической документации применяемой технологии или иного нормативного документа на Вторичную продукцию, с привлечением аккредитованной лаборатории. Отбор проб производится в присутствии представителя Заказчика и Генерального Заказчика, документально оформляется в виде акта отбора проб, подписываемого представителями Заказчика и Исполнителя.
  7. Организовать самостоятельно, своими силами, проживание и питание своего персонала. Заказчик обеспечивает организацию мест питания для персонала Исполнителя, получение социально-бытовых услуг на основании отдельного договора с Исполнителем, за плату. Расходы по питанию персонала Исполнителя несет Исполнитель, в связи с чем Исполнитель обязан заключить договор с оператором питания Заказчика
  8. Перед заездом персонала Исполнителя на Объект предоставлять заключения/справки об отсутствии в организме каждого работника 10 (десяти) наркотических веществ: морфина, марихуаны, амфетамина, метамфетамина, кокаина, бензодиазепина, барбитуратов, экстази, фенциклидина, метадона. Срок действия справки не может превышать 4 (четыре) дня. В случае отсутствия указанной справки или ее предоставления за истечением срока, указанного в настоящем пункте – сотрудник Исполнителя лишается права въезда на Объект по Договору, при этом у Исполнителя не возникает право требовать от компенсации каких-либо затрат, понесенных им в связи с недопущением указанного сотрудника к заезду.
  9. Обеспечить наличие квалифицированного персонала на объекте для организации выпуска транспортных средств на линию.
  10. Соблюдать требования Недропользователя в части Супервайзинга природовосстановительных работ, Приложение № 23.

**СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

**6.1. Заказчик обязуется:**

6.1.1. Осуществлять приемку и оплату выполненных Работ в сроки и в порядке, установленном Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.

6.1.2. В течение 5 дней после получения уведомления от Исполнителя о готовности к выполнению Работ передать Исполнителю Объекты по Актам приемки-передачи объекта в работу.

6.1.3. В течение **10** календарных дней с момента подписания Договора обязуется представить Исполнителю копию утвержденного паспорта на Отходы бурения.

6.1.4. Направлять своего представителя для согласования с Исполнителем мест заезда техники на Объект, мест устройства переездов для техники через подземные и наземные коммуникации, проходящие в зоне производства Работ.

6.1.5. Обеспечить участие своих представителей в работе комиссии, составляющей Акт утилизации Отходов бурения (Приложение № 3) и Акт приема-передачи Отходов бурения на утилизацию (Приложение № 1).

6.1.6. Провести в установленном у Заказчика порядке инструктажи по месту производства Работ для прибывшего на инструктаж Персонала Исполнителя с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте». Ответственность и контроль явки персонала на инструктажи возлагается на Исполнителя.

**6.2. Заказчик имеет право:**

6.2.1. В любое время осуществлять контроль выполнения Исполнителем условий Договора, приложений к нему, а также установленных требований законодательства РФ, в том числе:

- условий накопления Отходов бурения, Вторичной продукции;

- сроков и объемов накопления Отходов бурения, Вторичной продукции;

- факта осуществления Утилизации Отходов бурения;

- объемов выполненных Работ по Утилизации Отходов бурения;

- технических, технологических и экологических аспектов Утилизации Отходов бурения.

Приостановить выполнение Работ в случае нарушения Исполнителем или привлеченными им субподрядчиками указанных условий и требований.

6.2.2. Выдавать Исполнителю предписания по вопросам исполнения договора, а также требовать от Исполнителя устранения замечаний по качеству и срокам выполнения Работ, а также по вопросам ПБОТОС.

6.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления ему информации о ходе выполнения Работ и соблюдении установленных требований в области ПБОТОС.

6.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения субподрядной организации без объяснения причин отказа.

6.2.5. В случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ, в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков.

6.2.6. Заказчиком могут быть заявлены иные требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, в случае ненадлежащего качества Работ.

6.2.7. Заказчик вправе полностью или частично отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, без обращения к судебным процедурам, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде, в следующих случаях:

a) Неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора со стороны Исполнителя (в том числе, если Исполнитель лишается свидетельства о допуске к выполнению работ или каких-либо иных разрешений, свидетельств, допусков и т.д., если Исполнитель своевременно не приступает к выполнению работ в сроки, установленные договором, Планом производства работ или выполняет их с нарушением сроков, установленных договором, Планом производства работ),

b) Возбуждения процедуры банкротства в отношении Исполнителя или заключения Исполнителем мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации Исполнителя или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Исполнителя, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных применимым правом.

с) без указания причин одностороннего отказа от исполнения Договора.

6.2.8. В случае отказа от исполнения Договора по причинам, указанным в подпунктах а) и b) пункта 6.2.9. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя полного возмещения убытков.

6.2.10. В случае отказа от исполнения Договора в соответствии с пунктом 6.2.7. (с), Заказчик обязуется направить Уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, с оплатой фактических выполненных и принятых Заказчиком без замечаний работ, без возмещения Исполнителю расходов и убытков.

**СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

7.1. В момент фактической передачи отходов от Заказчика к Исполнителю представителями Заказчика и Исполнителя составляются и подписываются двусторонние Акты приема-передачи отходов бурения на утилизацию (Приложение № 1).

7.2. Исполнитель обязан вести и ежедневно заполнять Журнал(ы) производства работ в части выполненных работ на каждом месте утилизации отходов (по форме Приложения №18). Журналы ведутся в бумажном виде на объектах производства работ. Электронные версии журналов в формате Excel ежедневно направляются в Отдел ООС Заказчика посредством электронной почты.

7.3. Исполнитель обязан за свой счет подтверждать, что в результате Утилизации Отходов бурения образуется Вторичная продукция, соответствующая требованиям технической документации применяемой технологии или иного нормативного документа на Вторичную продукцию, с привлечением аккредитованной лаборатории. Отбор проб производится в присутствии представителя Заказчика, документально оформляется в виде акта отбора проб, подписываемого представителями Заказчика и Исполнителя.

7.4. Заказчик оставляет за собой право за свой счет отбирать контрольные пробы на соответствие качества Вторичной продукции требованиям технических условий или иного нормативного документа на Вторичную продукцию Вторичной продукции, с привлечением аккредитованной лаборатории. Заказчик вправе приостановить приемку выполненных работ по Утилизации Отходов бурения до получения положительных результатов соответствия Вторичной продукции по пробам, отобранным Заказчиком.

7.5. В случае не достижения требований п.7.4, 7.5 настоящего Договора либо показателей продукта в соответствии с Техническими условиями, Исполнитель за свой счет, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, с использованием материалов и оборудования Исполнителя, повторно выполняет Работы по Утилизации Отходов бурения до достижения соответствия качества Вторичной продукции требованиям технических условий или иного нормативного документа на Вторичную продукцию Вторичной продукции, подтвержденного протоколами исследования качества аккредитованной лаборатории.

7.6. Уполномоченные представители Заказчика и Исполнителя формируют комиссию для составления Акта утилизации Отходов бурения (Приложение № 3).

При составлении акта комиссия проводит следующие обязательные мероприятия:

- натурное обследование условий утилизации Отходов бурения;

- натурное обследование факта и результатов утилизации Отходов бурения;

- сопоставление документальных данных с фактическими обстоятельствами, а именно: определение количества полученных в результате Утилизации Отходов бурения Вторичной продукции, определение количества утилизированных Отходов бурения;

- отбор проб для определения качества Вторичной продукции;

- изучение документов, подтверждающих соответствие качества Вторичной продукции требованиям технических условий или иного нормативного документа на Вторичную продукцию.

- количество полученных в результате Утилизации Отходов бурения Вторичной продукции и количество утилизированных Отходов бурения определяется путем проведения маркшейдерской съемки, либо иными способами, согласованными Заказчиком.

7.7. На основании мероприятий, указанных в п. 7.7 настоящего Договора, комиссией составляется Акт Утилизации Отходов бурения по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору.

К Акту Утилизации Отходов бурения должны быть обязательно приложены, копии документов, подтверждающих достижение соответствия качества Вторичной продукции требованиям технических условий или иного нормативного документа на эту Вторичную продукцию Отходов бурения, на основании протоколов исследования качества, выданных аккредитованной лабораторией.

7.8. При отсутствии у Заказчика замечаний к выполненным Работам по утилизации отходов бурения Сторонами подписывается по данному Объекту Акт приемки-сдачи выполненных Работ по форме, приведенной в Приложении № 9 к настоящему Договору.

К Акту приемки-сдачи выполненных Работ прилагаются документы, указанные в п.3.2.1 настоящего Договора.

7.9. В случае если по результатам приемки Работ в целом по Объекту у Заказчика имеются замечания, Исполнитель обязан за свой счет в установленный срок устранить выявленные недостатки, после чего приемка Работ производится в том же порядке. Работы, мероприятия, услуги, связанные с устранением недостатков, выявленных Заказчиком, не относятся к дополнительным работам, они не учитываются в Планах производства работ и не подлежат оплате.

7.10. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены Исполнителем в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от принятия к учету указанных работ и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.11. В случае нарушения Исполнителем условий Договора, ненадлежащего выполнения Работ, а также в случаях обнаружения Заказчиком факта завышения Исполнителем в предоставленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости материалов Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Исполнителя в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 20 рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится Комиссией, сформированной Заказчиком. Исполнитель имеет право направить своего представителя для участия в работе Комиссии. Указанный в настоящем абзаце порядок применяется как в случае выявления Заказчиком вышеуказанных фактов до момента подписания Акта о приемке выполненных работ, так и после подписания данного Акта. При этом не направление Исполнителем своего представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией.

Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Актов о приемки выполненных Работ, оплате принятых Работ (если к моменту обнаружения недостатков Акты о приемке выполненных Работ подписаны, но Работы по ним не оплачены), ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения Исполнителем выявленных нарушений.

В случае выявления Комиссией и отражения в акте комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия:

- по не принятым Работам:

а) представить мотивированный отказ от подписания акта приемки-сдачи выполненных Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

б) потребовать устранения выявленных недостатков;

в) потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии;

- по принятым Работам:

г) потребовать устранения недостатков в выполненных Работах;

д) потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со стороны Исполнителя Акт о приемке выполненных Работ, счет-фактуру и т.д.);

е) потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.

В случае получения от Заказчика указанных выше требований, Исполнитель обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком.

7.12. После завершения Исполнителем Работ на соответствующем Объекте, Исполнитель освобождает территорию вокруг Объекта от собственного оборудования, материалов, временных сооружений, и др. По итогам демобилизации представители Заказчика и Исполнителя составляют совместный Акт об отсутствии замечаний к территории производства работ. В случае нарушения сроков демобилизации Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 000,00 руб.

**СТАТЬЯ 8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ**

8.1. Право собственности на отходы бурения по каждому из Объектов переходит к Исполнителю с даты, указанной в акте приема-передачи отходов бурения (Приложение № 1), Исполнитель принимает на себя всю ответственность за обращение с ними независимо от места нахождения указанных Отходов бурения и других обстоятельств.

8.2 Результат утилизации отходов бурения является собственностью Исполнителя, за которую он несет ответственность в полном объеме, не допуская его ненадлежащее использование и излишнее накопление.

**СТАТЬЯ 9. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

9.1. Исполнитель доставляет на Объект всю Специальную технику и расходные материалы, вагон-дома, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание оборудования, машин и механизмов.

9.2. Специальная техника и расходные материалы, используемые Исполнителем для производства Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

9.3. Специальная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

9.4. Все транспортные средства должны быть укомплектованы (оснащены):

- ремнями безопасности (места водителя и всех пассажиров),

-антивандальными двусторонними (в целях одновременной видеозаписи дорожной обстановки и действий водителя) видеорегистраторами, обеспечивающими запись до обновления на одну карту памяти не менее 24-х часов работы при заведённом двигателе, установленные таким образом, чтобы не ограничивали обзор с водительского места, и начинали видеосъемку одновременно с запуском двигателя ТС, (конструктивно исключающими действия водителя по отключению видеорегистратора и извлечения карты памяти, память которой не менее 32 Гб);

-сертифицированными искрогасителями,

-БСМТС (бортовая система мониторинга транспортных средств), которая должна обеспечивать регистрацию следующих характеристик движения:

* скорость;
* километраж;
* время в пути
* отображение движения ТС на карте по маршруту движения;
* в т.ч. выгрузку любых отчетов за выбранный период с момента выполнения работ;

-ДУТ (датчик уровня топлива).

- Кроме того, транспортные средства должны быть укомплектованы тахографами, категории и виды транспортных средств утверждены Приказом Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 440.

**СТАТЬЯ 10. РЕЖИМ РАБОТ**

10.1. Режим работы Исполнителя при производстве Работ устанавливается Исполнителем самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на действующих объектах,

- безусловного исполнения сроков выполнения работ.

**СТАТЬЯ 11. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПБОТОС**

11.1. Исполнитель обязуется соблюдать «Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию»(Приложение № 14) и принимать необходимые меры по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности, рациональному использованию природных ресурсов, на объекте производства Работ. Исполнитель обязуется действовать согласно:

- Политики ООО «БНГРЭ» в области ПБОТОС;

- Антиалкогольной/антинаркотической политики ООО «БНГРЭ»;

- Требований Инструкции «Золотые правила безопасности ООО «БНГРЭ» (в составе ЛНД).

- и других документов переданных по Акту в соответствии с Перечнем локальных нормативных документов Заказчика (Приложением № 5).

Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора, и неоднократное нарушение Исполнителем требований, указанных в настоящем пункте даёт право Заказчику расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков.

11.2. Исполнитель обязан ознакомить своих работников (и работников Субподрядчиков, привлекаемых субисполнителем для выполнения работ по Договору) с действующими на объекте выполнения работ стандартами, регламентами, инструкциями и иными локальными документами Заказчика в области ПБОТОС, полученными от него. Факт ознакомления оформить в Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте в письменном виде. Копия Журнала регистрации инструктажей на рабочем месте предоставляется Заказчику, по его требованию.

11.3. Исполнитель обязан до начала производства работ предъявить Заказчику проекты (схемы) подключения вагон-домов к источникам электроснабжения, которые должны содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

11.4. До начала работ на Объекте Исполнитель обеспечивает и контролирует прохождение своим персоналом, прибывающим на рабочую площадку, вводного инструктажа, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности у представителя Заказчика. В ходе проведения инструктажа Исполнитель обязан представить, включая (но не ограничиваясь):

- копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления, копии других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС;

- копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС;

- копии протоколов, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц, руководителей по ПБОТОС;

- удостоверения, подтверждающие прохождение аттестации (проверки знаний) по ПБОТОС ответственными лицами, руководителями;

- удостоверения, подтверждающие прохождение проверки знаний по безопасности труда (квалификационные удостоверения, прохождение пожарно-технического минимума, присвоение группы по электробезопасности); инструкции по охране труда по профессиям и видам работ;

- списки работников с указанием профессий, дат перевахтовки, дат проверки знаний;

- списки транспортной, тракторной, специализированной техники (по грузоподъемной технике – даты освидетельствований, постановки на учет в органах Ростехнадзора);

- удостоверения, подтверждающие повышение квалификации по программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности»;

- удостоверения, подтверждающие повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности»;

-иные документы по требованию Заказчика.

Исполнитель направляет на данный инструктаж работников Субподрядчика. Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.

11.5. Исполнитель обязан привлекать к выполнению работ по Договору квалифицированный, опытный персонал, имеющий необходимое обучение в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

11.6. Исполнитель берёт на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

11.7. Если работа Исполнителя сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Исполнителей, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Исполнителя персонала, Исполнитель знакомит этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства Заказчик вправе приостановить производство работ Исполнителя.

11.8. Исполнитель обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве, воздуху и пр.

11.9. Исполнитель обеспечивает устранение выявленных в процессе Работы и указанных в предписаниях контролирующих органов нарушений и своевременно представляет ответ об их устранении.

11.10. Исполнитель обязуется выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку (штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем требований действующего законодательства, настоящего Договора и приложенных к нему локальных документов Заказчика, определяемую в соответствии со шкалой штрафных санкций (Приложение № 4 к настоящему Договору), а также возместить убытки Заказчика, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований Заказчика в области ПБОТОС.

Факты нарушения норм и правил промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда должны быть подтверждены двухсторонним актом фиксации нарушений.

11.11. Если Исполнитель самостоятельно выявил нарушения и своевременно об этом информировал Заказчика, а также предпринял необходимые корректирующие мероприятия, подтвержденные представителем Заказчика, то штрафные санкции в этом случае к Исполнителю не применяются.

11.12. В случае если нарушение Исполнителем условий настоящего Договора повлекло смерть работника(ков) Исполнителя, Заказчика или третьего лица, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора с возмещением Исполнителю стоимости фактически выполненных и принятых Заказчиком работ.

11.13. В случае возникновения происшествия со смертельным исходом Исполнитель должен подготовить информационные материалы об обстоятельствах и причинах происшествия.

11.14. Исполнитель за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении Работ и работников Исполнителя, а также освобождает Заказчика от всех затрат, убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы) или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого–либо работника, привлекаемого для оказания Работ по Договору. Исполнитель несет все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта Договора.

11.15. Исполнитель обязан организовать своими силами и за свой счёт проверки собственного персонала и персонала Субподрядных организаций, присутствующих на Объекте Заказчика, на предмет употребления алкоголя. Требования данного пункта Исполнитель обязан включить в Договоры с Субподрядчиками, привлекаемыми Исполнителем к выполнению работ по Договору.

11.16. Исполнитель обеспечивает сохранение земельного участка, переданного Исполнителю на период выполнения Работ, и обязуется проводить мероприятия, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе выполняет в полном объеме работы по технической рекультивации всех нарушенных в ходе выполнения работ земель с последующим оформлением Акта по приему-передаче рекультивированных земель с участием представителей Заказчика.

11.17. По завершении Работ по утилизации, Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней вывозит излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений и оставляет после себя Объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

11.18. Исполнитель обязуется строго придерживаться установленных проездов, исключая выезд за границы земель, отведенных для строительства, проезда техники, зимних проездов.

11.19. Исполнитель обязуется при выполнении работ на производственной территории Заказчика соблюдать требования электробезопасности.

11.20. На территории временных баз, в вахтовых поселках (городках), эксплуатируемых Исполнителем и расположенных на месторождениях, Исполнитель обязан не допускать разведение и содержание собак и иных животных, а также не должен создавать условия для их проживания и пропитания, в том числе путем размещения (хранения) бытовых отходов вне установленных мест.

11.21. Исполнитель обязан довести до сведения своих работников и привлеченных им Субподрядчиков, что скорость движения автотранспорта на промысловых дорогах и объектах заказчика не должна превышать 40 км/ч. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение указанного скоростного режима собственными работниками и работниками субподрядных организаций.

**СТАТЬЯ 12. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПБОТОС**

12.1. Заказчик по своему усмотрению и с целью минимизации последствий может принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Исполнителя в процессе выполнения работ по Договору на объектах Заказчика. В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ.

12.2. Заказчик вправе приостановить работу Исполнителя (Субподрядчика) в случае невыполнения (нарушения) Исполнителем (Субподрядчиком) действующего законодательства в области ПБОТОС, а также, остановить работы (с оформлением Акта) в случае угрозы возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, причинения ущерба Исполнителем (Субподрядчиком) имуществу Заказчика и окружающей среде.

**СТАТЬЯ 13. ПЕРСОНАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ**

13.1. Исполнитель обязуется обеспечивать постоянное наличие количества персонала, достаточного для выполнения и завершения работ в соответствии с положениями Договора.

13.2. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами индивидуальной, коллективной защиты и оборудованием, соответствующим рабочим условиям, в соответствии с действующим законодательством. Исполнитель обеспечивает и контролирует использование всем персоналом при выполнении работ по Договору индивидуальных средств защиты, специальной одежды, и специальной обуви.

13.3. Исполнитель также несет единоличную ответственность за своевременную выплату заработной платы и пособий персоналу, включая удержание налогов в соответствии с положениями применимого права.

13.4. Исполнитель несет единоличную ответственность за все затраты, связанные с трудоустройством и администрированием своего персонала, включая (но не ограничиваясь) все экстренные и обычные медицинские услуги, предоставляемые персоналу, и все прочие вопросы, относящиеся к персоналу, включая организацию поездок (бронирование билетов, авиа и наземный транспорт, проживание, содержание и т.д.), получение всех необходимых паспортов и виз (и продление таковых).Исполнитель также обеспечивает соответствие своих работ требованиям применимого права, в том числе за наличие, когда это требуется, у всего персонала необходимых разрешений на работу и перемещение, действительных в течение всего срока действия Договора. По запросу Заказчика, сведения о таких разрешениях на работы должны быть представлены Заказчику.

13.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства (в том числе, если необходимо, получать рабочие визы, разрешения на работу и т.д.) и правил пограничного режима.

Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору, если Заказчиком будут выявлено, что использование Исполнителем труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство. Исполнитель представляет Заказчику в отношении каждого отдельного такого работника следующую информацию: дата и место рождения, страна и адрес проживания, а также подтверждение права пребывания на территории РФ (направляет в Управление экономической безопасности Заказчика копии паспортов, патентов и документов о временной регистрации).

При этом указанный запрет не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Исполнителя.

В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств, Исполнитель обязуется возместить все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.

13.6. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя замену его персонала по письменному уведомлению с указанием причин такого решения. Исполнитель обязан в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения письменного уведомления заменить Персонал, несмотря на возможную субъективность требования.

Отстранённый от выполнения работ персонал Исполнителя не может быть привлечен повторно для выполнения работ по Договору, или к каким-либо другим работам Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.

13.7. Исполнитель принимает все необходимые меры предосторожности и делает все возможное для предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди персонала Исполнителя.

13.8. Исполнитель обязан обеспечить своевременное согласование у Заказчика перечня лиц, допущенных на территорию объектов Заказчика, и получение необходимых пропусков для работников и транспортных средств согласно Процедуры допуска работников подрядных организаций на объекты производства Работ ООО «БНГРЭ» (Приложение № 17), а также в соответствии с Положением «ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (Приложение № 4).

13.9. В случае увольнения персонала Исполнителя, имеющего пропуск на объект Заказчика, Исполнитель обязан:

– в день увольнения изъять у него пропуск на объект заказчика;

– в день увольнения в письменном виде уведомить Заказчика об увольнении работника и об изъятии у последнего пропуска на объект Заказчика;

– в день увольнения обеспечить вывоз работника за пределы объекта Заказчика;

– в течение 3 (трех) календарных дней с момента увольнения предоставить Заказчику изъятый пропуск на объект заказчика.

13.10. Заказчик и охранные предприятия, обслуживающие Заказчика, имеют право проводить проверки и досмотр автотранспорта, спецтехники, личных вещей персонала, материалов и оборудования Исполнителя, доставляемых на территорию Заказчика. В случае выявления нарушений при проверке и досмотре, при отсутствии пропусков, удостоверений и других необходимых документов, сотрудники охранного предприятия вправе запретить допуск персонала, спецтехники и транспортных средств на территорию Объектов Заказчика.

13.11. Исполнитель обязан обеспечить наличие у своего персонала, привлекаемого к выполнению работ по Договору наличие профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, подтверждающихся действующим QR – кодом с портала Госуслуг, подтверждающим прохождение вакцинации или перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией.

**СТАТЬЯ 14. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ**

14.1. Подписанием Договора Исполнитель подтверждает, что не менее 80% объемов работ по Договору он выполнит собственными силами и средствами, с использованием своих МТР. Привлечение Исполнителем для выполнения по настоящему Договору Субподрядчиков допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и за счет Исполнителя на выполнение работ по мобилизации, демобилизации оборудования Исполнителя, получения питания, а также поставке дизельного топлива. Выбор Субподрядчика определяется на основании соответствующий процедуры отбора, утвержденной внутренними документами Исполнителя. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией по настоящему Договору возлагается на Исполнителя, включая оплату штрафных санкций, которая установлена в Шкале штрафных санкций за нарушения в области ПБОТОС (промышленная, пожарная, экологическая безопасность и охрана труда) (Приложение № 4 к Договору). Исполнитель привлекает субподрядчиков на условиях, ограничивающих (запрещающих) субподрядчикам привлечение для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков).

14.2. Исполнитель представляет на согласование Заказчику (факсимильным /электронным сообщением, письменно) список Субподрядчиков (Приложение № 10) с указанием выполняемых ими работ. Каждый привлекаемый субподрядчик должен быть аккредитован в ООО «БНГРЭ». Для согласования Субподрядчиков на каждый год выполнения работ Исполнитель направляет все необходимые документы.

14.3. В случае привлечения для выполнения работ Субподрядчиков, Исполнитель доводит до их сведения все обязательные требования данного Договора, обеспечивает контроль над соблюдением Субподрядчиками требований нормативных документов и условий данного Договора, а также включает в Договоры с привлеченными Субподрядчиками условия в области ПБОТОС, указанные в Договоре.

14.4. Исполнитель гарантирует наличие у привлекаемых Субподрядчиков всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору и несет ответственность за полноту и качество выполняемых Субподрядчиками работ по настоящему Договору.

В случае привлечения Исполнителем Субподрядных организаций для выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе письменно запросить копии Договоров с третьими лицами, включая приложения по расчету стоимости цены Договора и объемов выполняемых работ, в случае если данные документы носят подтверждающий характер выполняемых работ по Договору. Исполнитель направляет копии запрашиваемых Договоров в срок 3 (три) рабочих дня с момента получения запроса Заказчика и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечивает внесение в Договор соответствующих изменений.

14.5. Исполнитель несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Субподрядчиками Работ, за надлежащее исполнение привлечёнными им Субподрядчиками обязательств Исполнителя по Договору. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядной организацией по настоящему Договору возлагается на Исполнителя, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.

14.6. Исполнитель по требованию Заказчика отстраняет Субподрядчика от выполнения работ.

14.7. В период производства Работ Исполнитель обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.

14.8. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

**СТАТЬЯ 15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

15.1. Исполнитель гарантирует:

- соответствие вторичного продукта техническим условиям в течение 12 месяцев от даты приемки работ в целом по Объекту и подписания Сторонами без замечаний Акта о выполнении утилизации по Объекту в целом;

Если после приемки Заказчиком выполненных Работ будут выявлены скрытые недостатки, которые не были установлены во время приемки Работ, Заказчик обязан в письменной форме известить об этом Исполнителя в течение 30 календарных дней после их обнаружения.

Исполнитель обязан за свой счет устранить скрытые недостатки Работ/вторичного продукта, в согласованные Сторонами сроки.

15.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли по причинам, не зависящим от Исполнителя.

15.3. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Исполнителя об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Исполнителя на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия представителей Исполнителя, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. В акте о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока (по форме Приложения № 11) фиксируется дата обнаружения дефектов, характер (краткое описание) дефектов, ответственность Исполнителя за их устранение, предполагаемая дата их устранения.

В течение Гарантийного срока Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Исполнителем обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

15.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте о выявленных недостатках, не устранит недостатки, указанные в этом акте, то Заказчик вправе устранить недостатки собственными силами или силами привлеченных организаций. В этом случае Исполнитель обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

15.5. После устранения Исполнителем недостатков (дефектов), отмеченных в акте о выявленных дефектах, составляется акт устранения недостатков, обнаруженных в период гарантийного срока (по форме Приложения № 12).

15.6. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

15.7. Руководствуясь статьей 431.2 ГК РФ, Исполнитель даёт Заказчику следующие заверения:

- Исполнитель является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;

* Исполнительный орган Исполнителя находится, и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;
* Для заключения и исполнения договора Исполнитель получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
* Исполнитель имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
* Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих или ограничивающих право Исполнителязаключать, и исполнять договор;
* Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Исполнителя на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия, и занимает должность, указанную в преамбуле договора;
* Исполнителем соблюдаются требования, установленные действующим законодательством включая установленные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
  1. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Исполнитель заверяет Заказчика, и гарантирует следующее:
* Исполнителем уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется, и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
* Все операции Исполнителя по приобретению товаров, работ, услуг у своих контрагентов, оказанию Услуг Заказчику полностью отражены в первичной документации Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя;
* Исполнитель своевременно предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации и Договору первичные документы, которыми оформляется оказание Услуг по Договору, а также исполнительскую документацию;
* Исполнитель обязуется по первому требованию Заказчика предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к оказанию Услуг по Договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные выше, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика.
  1. Исполнитель не имеет права уступать права и обязанности по Договору, заключать договор факторинга без предварительного письменного согласия Заказчика.
  2. Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные вследствие нарушения Исполнителем указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Исполнителем нарушений (в том числе налогового законодательства).
  3. Кроме того, Исполнитель обязан:

- В случае не оформления/ненадлежащего оформления Исполнителем любого из первичных документов (в том числе исполнительной документации), предусмотренных Договором, уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждый не оформленный/не надлежаще оформленный документ.

- В случае не предоставления оригиналов первичных документов (в том числе исполнительской документации), в сроки, предусмотренные Договором, уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждый документ.

- В случае уступки права требования Исполнителем третьему лицу, а равно заключение договора факторинга без письменного согласия Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 рублей.

**СТАТЬЯ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

16.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых ими по Договору, в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.

16.2. В случае если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, предусмотренных Договором, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, убытки в полной сумме сверх неустойки.

16.3. В случае несоблюдения Исполнителем требований законодательства РФ, Договора и приложенных к нему ЛНД, Заказчик вправе применить штрафные санкции, предусмотренные Договором, ЛНД.

Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. Оплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения основных обязательств по Договору. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения недостатков. Требования об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в Работе Исполнителя могут быть предъявлены как до подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ, так и после подписания данного Акта.

В случае выявления противоречий в размере ответственности, установленном в тексте Договора, в тексте ЛНД или иного приложения к Договору - применению подлежит положение, устанавливающее наибольший размер ответственности.

16.4. Исполнитель возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате допущенных им при производстве работ нарушений природоохранительного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха. Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

16.5. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Работ (включая нарушение сроков), Заказчик имеет право применить любую или несколько из следующих мер:

а) потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком разумный срок;

б) потребовать уплаты неустойки, определенной договором;

в) досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке;

г) потребовать компенсации убытков сверх суммы неустойки в полном объеме.

16.6. За несвоевременную оплату выполненных работ Исполнитель имеет право предъявить Заказчику проценты за каждый день просрочки, размер которых определяется по правилам ст.395 ГК РФ. При этом общий размер ответственности Заказчика за нарушения условий Договора ограничивается размером 5 (пять) процентов от суммы просроченной задолженности.

16.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за все нарушения, допущенные при производстве работ, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими государственными органами.

16.8. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований по информационной безопасности со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Исполнителем для выполнения настоящего Договора. Любое нарушение как государственных требований по информационной безопасности, так и нормативных документов Заказчика по информационной безопасности Исполнителем (Субподрядчиком) будет рассматриваться Заказчиком как нарушение Исполнителем существенных условий Договора.

16.9. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый факт нарушения условий Договора в области информационной безопасности.

16.10. За простой в работе установки утилизации отходов бурения по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель (включая, но не ограничиваясь: в связи с отсутствием необходимых материалов, запасных частей для работы техники; спецодежды для персонала; своевременно оформленных допусков и разрешительной документации для производства работ), более 24 часов в месяц, Исполнитель уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч рублей) за каждые сутки простоя, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.11. За несоответствие Исполнителя установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и (или) несоблюдения их Исполнителем в соответствии с законодательством РФ, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.12. В случае если Исполнитель допустил потерю и/или розлив отходов бурения при выполнении обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.13. В случае если Исполнитель допустил несанкционированное размещение, (или) захоронение, (или) хранение отходов бурения, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования. Оплата штрафа не освобождает Исполнителя от обязанности обеспечить легитимное обращение с отходом бурения.

16.14. В случае возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки и затраты, связанные с ликвидацией последствий, а также уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.15. В случае отказа Исполнителя от выполнения согласованных Сторонами объемов Работ, Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с отказом Исполнителя от выполнения согласованных объемов Работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый объект в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования. При нарушении Исполнителем обязательств по настоящему Договору одновременно в части нарушения согласованных Сторонами сроков выполнения работ и согласованного Сторонами объема работ претензия предъявляется за нарушение сроков в соответствии с п. 16.10 настоящего Договора.

16.16. В случае если Исполнитель уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.17. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику платеж в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.18. В случае если Исполнитель не ведет Журналы учета выполненных работ,, предусмотренные пунктом 7.2. настоящего Договора, и (или) ведет его не в соответствии с требованиями настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.19. В случае если Исполнитель не направил Заказчику уведомление о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.20. В случае если Исполнитель не направил, или несвоевременно направил Заказчику заверенные должным образом копии доверенностей, подтверждающих полномочия работников Исполнителя, назначенных последним ответственными за оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, за персонал Исполнителя выполняющий Работы, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.21. В случае если Исполнитель не предоставил Заказчику заверенные должным образом образцы подписей представителей Исполнителя уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, иные документы оформляемые Сторонами в рамках настоящего Договора и в связи с ним, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.22. В случае если по вине Исполнителя было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Исполнитель обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.23. В случае если по вине Исполнителя было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Исполнитель обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента предъявления Заказчиком требования.

16.24. В случае если на территории Заказчика по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель, либо привлеченное Исполнителем третье лицо произошло механическое повреждение подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций, Исполнитель обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования, за исключением повреждения линий электропередач/высоковольтных линий и других производственных конструкций энергетического оборудования.

16.25. В случае если на территории Заказчика по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель либо привлеченное Исполнителем третье лицо произошло замыкание/повреждение линий электропередач/высоковольтных линий и других производственных конструкций энергетического оборудования, Исполнитель обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения за свой счет в установленные Заказчиком сроки, уплатить Заказчику штраф в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.26. В случае допущения самовольного подключения электроустановок потребителей к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Исполнитель уплачивает штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый выявленный факт в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.27. В случае загрязнения Исполнителем территории Заказчика отходами производства и потребления Исполнитель обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки, установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.28. В случае несвоевременной подачи шламовоза для вывоза отходов бурения, что привело к сбросу отхода в шламовый амбар/иной временный накопитель Заказчика – Заказчик вправе потребовать уплаты от Исполнителя неустойки в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. за каждый такой случай, а также компенсировать в полном объеме все убытки, предъявленные генеральным заказчиком строительства.

16.29. В случае выявления фактов завышения Исполнителем в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах, объемов выполненных работ, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Актов сдачи – приемки выполненных работ, так и после.

16.30. За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также реестров, рапортов, справок, сведений, и иных информационных данных, определенных настоящим Договором, и/или предоставление Заказчику недостоверных, необоснованных информационных данных, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.31. В случае если Исполнитель продолжил выполнение Работ, несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Исполнитель несет ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования. За возобновление приостановленных Заказчиком Работ, без согласования (согласия) Заказчика, Исполнитель уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.32. В случае совершения персоналом Исполнителя хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Исполнитель выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Исполнитель обязуется уплатить указанный штраф в пределах срока исковой давности.

16.33. Исполнитель не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.

16.34. Исполнитель несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Исполнителем без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором или соответствующим ЛНД.

16.35. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Исполнителем для выполнения Работ без согласия Заказчика, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.36. Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленной Заказчиком документации необходимой Исполнителю для выполнения работ, предоставленной Заказчиком на период действия настоящего Договора, путем возмещения убытков и уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.37. За несвоевременное предоставление Заказчику документов, необходимых последнему для исполнения обязательств по приемке к учету и оплате выполненных Работ (Акт приемки-сдачи выполненных работ, счета-фактуры либо документов/материалов, подтверждающих выполнение работ), Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.38. Если Исполнитель не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ по утилизации, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.39. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица, привлеченного Исполнителем для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.40. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Исполнителем для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.41. В случае если Исполнитель не освободил место выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, в срок установленный настоящим Договором, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

16.42.В случае совершение следующих действий (за каждый факт):

- нарушение Антиалкогольной и антинаркотической политики Заказчика: нахождение работников Исполнителя на территории Заказчика (включая пункты сбора, нахождение в пути от пунктов сбора до производственных объектов, на производственных объектах, в аппарате управления) в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения;

- завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Исполнителя на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика:

- взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, алкогольных напитков (включая пиво и напитки брожения), спиртосодержащих веществ (включая лекарственные средства, лосьоны, одеколоны, настойки, бальзамы и т.д. и т.п.), наркотических, психотропных, токсических веществ кроме случаев, санкционированных Заказчиком при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;

- огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты);

- запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи;

- иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов, Исполнитель (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления/хранения работником Исполнителя (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Исполнителя (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Исполнителя (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Исполнителя (Субподрядчика) от его подписания;

- составлением и подписанием акта, с использованием при необходимости технических средств индикации. Акт составляется при наличии следующих критериев:

1) запах алкоголя изо рта;

2) неустойчивость позы;

3) нарушение речи;

4) выраженное дрожание пальцев рук;

5) резкое изменение окраски кожных покровов лица;

6) поведение, не соответствующее обстановке;

7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Исполнителя (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Исполнитель (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика (представителю Компании, а равно охранного предприятия Заказчика/Компании) незамедлительно отстранить от работы данного работника.

При выявлении Исполнителем собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, соответствующем уведомлении Заказчика и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Исполнителю не применяются.

16.43. Заказчик не несет ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, и не возмещает Исполнителю затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Исполнителя, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

16.44. Заказчик не несет ответственности за сохранность имущества Исполнителя.

16.45. Исполнитель несет ответственность за нарушения условий настоящего Договора, допущенные привлеченными им Субподрядчиками, включая возмещение убытков, понесенных Заказчиком по вине Исполнителя, а также оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

16.46. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Стороны договорились о возможности прекращения обязательств Исполнителя по оплате возникших неустоек/пени/штрафов и/или иных санкций или убытков по Договору путем их удержания из сумм, причитающихся Исполнителю в счет оплаты работ по Договору. Для реализации данного права Заказчику достаточно направить Исполнителю уведомление (заявление) об одностороннем зачете взаимных обязательств или включить соответствующее уведомление (заявление) в текст выставленной претензии.

16.47. Штрафы, указанные в Договоре, включая ЛНД, предъявляются за каждый факт нарушения.

16.48. В случае если Сторонами будет достигнуто соглашение о продлении сроков выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения, то данное обстоятельство не лишает права Заказчика предъявлять претензии Исполнителю по факту нарушения сроков выполнения работ и не освобождает Исполнителя от ответственности за указанное нарушение.

**СТАТЬЯ 17. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

17.1. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

17.2. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного согласования другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что случае любого раскрытия:

А) Сторона предварительно уведомляет другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия;

Б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие необходимо в силу применения положений действующего законодательства РФ, вступивших в законную силу решений судов соответствующих юрисдикций либо законных требований компетентных органов государственной власти и управлений.

17.3. Соответствующая сторона настоящего Договора несет ответственность за действие (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

17.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороны действия другой Стороны, в результате которых какие – либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспеченности надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации.

17.5. Условия настоящего Договора (предмет и его стоимость) Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия за исключением случаев прямого указания законодательства Российской Федерации.

17.6. Стороны обязуются условия данной Статьи внести во все заключаемые Договоры с привлекаемыми Субподрядчиками в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона несёт ответственность за действия привлекаемых третьих лиц, как за свои собственные.

17.7. Стороны не предполагают обмен конфиденциальной информацией в рамках настоящего Договора. В случае возникновения необходимости передачи в рамках настоящего Договора конфиденциальной информации Стороны обязуются заключить Соглашение о конфиденциальности.

17.8. Обязательства одной Стороны в отношении конфиденциальности информации другой Стороны не распространяются на информацию, которая была известна Стороне до заключения Договорных отношений Сторонами и не была передана ранее, или является достоянием общественности не в результате нарушения Стороной своих обязательств в рамках настоящей статьи, или правомерно получена от третьего лица, не несущего обязательств по соблюдению конфиденциальности.

17.9. Соответствующая сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации ли несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

17.10. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

17.11. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны запрещено.

**СТАТЬЯ 18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

18.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, катастрофы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

18.2. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, связанных с выполнением работ по Договору, вызванное действием Санкций не считается Сторонами вызванным обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором).

Стороны пришли к соглашению, что распространение коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV (SARS-CoV-2), а также проведение Российской Федерацией специальных военных операций Российской Федерацией специальных военных операций не является обстоятельством(ами) непреодолимой силы и основанием(ями) для неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

18.3. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных форс-мажорных обстоятельств.

18.4. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.

18.5. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

18.6. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

**СТАТЬЯ 19. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ**

19.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы в добровольном порядке. Сторона, имеющая претензию к другой Стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой Стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд направляет другой Стороне письменное требование (претензию).

19.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30-ти (тридцати)дней с момента получения удовлетворить требования претензии или направить мотивированный ответ об отказе в их удовлетворении. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается, в том числе, но не ограничиваясь:

а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;

б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;

в) перечень прилагаемых документов.

19.3. Если иное не предусмотрено Договором, в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

19.4. В случае не получения Заказчиком письменного ответа (возражений) от Исполнителя на полученное им письменное требование об уплате неустойки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения такого требования от Заказчика, данное требование считается признанным Исполнителем и влечет обязанность по его полной оплате Исполнителем, в таком случае, а равно в случае получения Заказчиком письменного согласия Исполнителя на уплату неустойки, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет сумм такой неустойки против подлежащей уплате Исполнителю стоимости работ, в соответствии с положениями ст. 410 ГК РФ.

**СТАТЬЯ 20. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

20.1. Исполнитель обязан соблюдать требования пунктов Антикоррупционной оговорки к Договору (Приложение № 6).

**СТАТЬЯ 21. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

21.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

21.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

21.2.1. Исполнитель допускает задержку срока начала выполнения Работ более чем на 30(тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

21.2.2. Исполнитель допустил нарушение сроков выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

21.2.3. Исполнитель допускает два и более случая недостатков в Работе;

21.2.4. Исполнитель лишается лицензии на деятельность в области обращения с отходами (утилизация отходов бурения) (происходит аннулирование лицензии);

21.2.5. Исполнитель при выполнении Работ допускает случай нарушения требований ПБОТОС, повлекший за собой любой несчастный случай работника(-ов) Исполнителя, Заказчика или Субподрядчика, аварию или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу в любое время до окончания срока выполнения Работ.

21.3. В случае полного или частичного одностороннего отказа от исполнения Договора по основаниям, указанным в пункте 21.2 Договора, Заказчик обязан направить Исполнителю письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения (изменения) Договора. В случае расторжения настоящего Договора по причине ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора должны быть изложены обстоятельства, явившиеся основанием для отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым полностью или частично с даты получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора (далее - Уведомление) либо с более поздней даты, указанной в таком Уведомлении. При получении Уведомления Исполнитель обязуется незамедлительно прекратить выполнение работ, за исключением работ, обозначенных в Уведомлении как подлежащие продолжению, и удалить свое Оборудования с объекта, как указано в таком Уведомлении.

Заказчик обязуется оплатить Исполнителю работы, фактически принятые Заказчиком до даты расторжения Договора. Стороны согласовали, что какие-либо убытки и расходы Исполнителя компенсации Заказчиком не подлежат.

21.4. В случае получения уведомления о полном отказе от Договора, Исполнитель до даты расторжения Договора, обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объемы незавершенного производства работ, вывести с Объекта технику и неиспользованные расходные материалы.

21.5. Оплата Работ, выполненных Исполнителем после даты расторжения Договора, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчиком, не производится.

21.6. В случае если до даты расторжения Договора Исполнитель не передал Заказчику объекты производства работ, журнал производства работ и иную документацию Исполнителя, подтверждающую количество и качество выполненных работ, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

21.7. В случае расторжения Договора по причине ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя полного возмещения причиненных убытков.

21.8. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса РФ Стороны настоящим договорились, что в случае невозможности исполнения Исполнителем всех или части своих обязательств по Договору в связи с Санкциями, Исполнитель обязуется возместить все возникшие у Заказчика потери, включая все причиненные убытки.

При этом Исполнитель не вправе требовать возврата результатов выполненных работ, фактически переданных им Заказчику до прекращения исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в связи с Санкциями. Кроме того, прямые либо косвенные убытки Исполнителя, связанные с действием Санкций, возмещению со стороны Заказчика не подлежат.

**СТАТЬЯ 22. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

22.1. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в Исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по форме Приложения № 13 на официальный адрес электронной почты [Priemnaya@bngre.ru](mailto:Priemnaya@bngre.ru)в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

22.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 22.1 Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

**СТАТЬЯ 23. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ**

23.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2026 года.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору, возникших в период срока действия Договора.

23.2. В случае осуществления демобилизации за пределами срока действия Договора, Исполнитель обязуется не допускать нарушения, за которые предусмотрена ответственность Договором. В случае совершения нарушений Исполнитель уплачивает предусмотренные Договором штрафные санкции.

23.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

**СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

24.1. Во всем, что не урегулировано в Договоре, Стороны будут руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

24.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

24.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, только если они подписаны полномочными представителями Сторон.

24.4. Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

24.5. Договор составлен в 2 (двух) идентичных, подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

24.6. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Исполнитель обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

24.7. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

24.8. Информация, документы, а также любое уведомление или сообщение (далее - сообщение) по Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

при использовании факсимильной связи - дата и время, указанные в отчете о доставке сообщения факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии, что принимающая Сторона по факсимильной связи подтвердила получение сообщения;

при использовании электронных средств связи (адреса электронной почты указаны в разделе 26 Договора) - дата и время, подтверждающие доставку/прочтение направленного сообщения адресату;

при использовании почтовой связи - дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

при использовании телеграфной связи - дата и время, указанные в уведомлении о вручении телеграммы;

при использовании доставки курьером - дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

**СТАТЬЯ 25. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:**

Неотъемлемой часть Договора являются следующие приложения:

Приложение 1. Акт передачи Отходов бурения на утилизацию (форма);

Приложение 2. Перечень исполнительской документации;

Приложение 3. Акт утилизации Отходов бурения (форма);

Приложение 4. Положение «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;

Приложение 5. Акт приема-передачи локальных нормативных документов;

Приложение 6. Антикоррупционная оговорка;

Приложение 7. Информационное сопровождение;

Приложение 8. Соглашение о переходе на ЮЗДО;

Приложение 9. Акт приемки-сдачи выполненных работ (форма);

Приложение 10. Список субподрядчиков (форма);

Приложение 11. Акт о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока;

Приложение 12. Акт об устранении недостатков, обнаруженных в период гарантийного срока;

Приложение 13. Форма предоставления сведений об изменениях в цепочке собственников;

Приложение 13.1 Форма согласия физического лица на обработку персональных данных;

Приложение 13.2 Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных;

Приложение 14. Требования заказчика в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию;

Приложения 15. Расчет стоимости работ по договору;

Приложение 16. Шкала снижения стоимости;

Приложение 17. Процедура допуска работников подрядных организаций на объекты производства работ;

Приложение 18. Формы журналов производства работ на объекте;

Приложение 19. Форма обращения Исполнителя;

Приложение 20. Формы согласования Заказчика;

Приложение 21. Общие штрафы;

Приложение 22. Техническое задание;

Приложение 23. Регламент бизнес-процесса ООО «РН-ВАНКОР» Супервайзинг природовосстанови-тельных работ;

Приложение 24. Форма акта приема-передачи объекта временного накопления отходов бурения;

Приложение 25. Форма реестра движения отходов.

**СТАТЬЯ 26. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | **ЗАКАЗЧИК**  ООО «БНГРЭ»  Место нахождения (адрес): 660135 Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»  тел./факс: (391)274-86-81, (391)274-86-99  Адрес эл. почты: [priemnaya@bngre.ru](mailto:priemnaya@bngre.ru)  ОГРН: 103 880 000 3990  ИНН:880 101 1908 КПП:246 501 001  ОКПО: 47833210  Банковские реквизиты:  Банк «ВбРР» (АО) г. Москва  ИНН/КПП: 7736153344/775001001  ОГРН: 1027739186914    ОКПО: 42881635  р/с: 407 028 105 000 000 059 49  к/с: 301 018 109 000 000 008 80  БИК: 04 45 25 880  **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Ганиев  м.п. |