**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**«Выполнение работ по сервисному технологическому (инженерному) сопровождению работ по сборке, спуску и активации подвески цементируемого хвостовика на разведочной скважине на Юрубчено-Тохомском лицензионном участке»**

***1.Общие положения***

1.1 Предмет закупки. Выполнение работ по технологическому (инженерному) работ по сборке, спуску и активации подвески цементируемого хвостовика на разведочной скважине на Юрубчено-Тохомском лицензионном участке».

1.2 Лот является неделимым

1.3Инициатор закупки Производственно-технологический отдел ООО «БНГРЭ»

|  |
| --- |
| Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, 3, корпус А |
| ИНН / КПП: 8801011908/246501001 |
| р/с: 407028105000000005949 |
| Банк «ВбРР» (АО) г.Москва |
| К/с: 30101810900000000880 |
| БИК: 044525204 |

1.4 Плановые сроки оказания услуг;

1.4.1 Мобилизация материалов и оборудования: до 30.03.2018г.

1.4.2 Начало бурения: 16.04.2018г.

1.4.3 Окончание бурения: 21.07.2018г.

1.4.4 Начало бурения бокового ствола: 15.10.2018г.

1.4.5 Окончание бурения бокового ствола: 31.12.2018г.

1.4.6 Демобилизация оборудования: с 15.01.2019г.

1.5 Место оказания услуг разведочная скважина на Юрубчено-Тохомском лицензионном участке. Данные о расположении скважины в Приложении \_\_\_\_\_\_\_

1.6 Планируемый объем услуг: Две операции.

1.7. Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема работ.

1.8 Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг: «Выполнение работ по технологическому (инженерному) сопровождению работ по сборке, спуску и активации подвески цементируемого хвостовика на разведочной скважине на Юрубчено-Тохомском лицензионном участке».

1.9 Под опционом понимается право требования Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем услуг в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цены, согласованной сторонами в договоре.

1.10. Сведения по скважине, условия выполнения работ изложены в Приложении №1 «**Техническое задание на** **выполнение работ по технологическому (инженерному) сопровождению работ по сборке, спуску и активации подвески цементируемого хвостовика на разведочной скважине на Юрубчено-Тохомском лицензионном участке»**

**2*. Требования к предмету закупки.***

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Согласие на выполнение работ в соответствии с техническим заданием в составе ПДО (Приложение №1). | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации (уполномоченного лица) и подписанное руководителем организации (участника тендера) на каждом листе Техническое задание | Да/Нет | Да |
|  | Согласие с условиями:  - проекта договора ООО "БНГРЭ"  - требованиям к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2 к Стандарту «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»).  Готовность выполнения работ/ услуг по договору без привлечения субподрядчиков. | Подписанный проект договора  Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

**Требование к Участнику закупки**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Основные требования** | | | |
| 1.1. | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/ либо пакет документов на аккредитацию. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления об аккредитации или/либо Уведомление о подаче документов на прохождение аккредитации за подписью руководителя/либо пакет документов на аккредитацию. | Да/Нет | Да |
| 1.2. | Наличие положительных отзывов от предыдущих Заказчиков за последние 5 лет | Копия отзывов | Да/Нет | Да |
|  | Готовность Участника начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо  (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | да/нет | да |
|  | Проведение специальной оценки условий труда | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | да/нет | да |
|  | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да / Нет | Да |
|  | Отсутствие признанных подрядчиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам оказания услуг ООО «БНГРЭ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо за подписью руководителя организации. | Да/Нет | Да |
|  | **Опыт работ Участника и его персонала** | | | |
|  | Наличие опыта по выполнению работ на объектах, расположенных в сложных климатических регионах (вечная мерзлота, болота, автономии, сейсмоопасные зоны) не менее 3-х лет. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Наличие опыта работы в РФ по данному типу сделки не менее 3 лет последние 5 лет | Реестр выполненных работ за последние 3 года (приложение №2 к форме 2) | Да/Нет | Да |
|  | Наличие постоянно обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения работ (согласно условиям типового Договора). | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | % от численности | 100% |
|  | Кол-во инженеров с опытом работы по данному виду работ не менее 3 лет. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Более 40% | Да |
|  | Опыт работы всего привлекаемого персонала в схожих геолого-технических условиях с предлагаемым объемом работ не менее 3-х лет. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | В случае не предвиденных обстоятельств при выполнении работ согласно технического задания (вне зависимости от степени вины Подрядчика, или ее полном отсутствии) на конкретной скважине Претендент организует на объекте компетентного инженера-эксперта для целевой помощи на срок вплоть до разрешения проблемы. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Перед заключением договора, Участник предоставляет резюме всего задействованного персонала для согласования. | Справка - подтверждение предоставления требуемых резюме перед заключением Договора за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 3. | **Технические требования** |  |  |  |
| 3.1. | Возможность круглосуточного инженерного сопровождения. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.2. | Наличие паспортов и сертификатов на предоставляемое оборудование | Перечень оборудования с приложением копий паспортов и сертификатов | Да/Нет | Да |
| 3.3. | Общее количество отказов оборудования при заканчивании спуском подвески хвостовика за последние 2 года | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Кол-во | менее 2 на 50 скважин |
| 3.4. | Возможность поставки резервного комплекта оборудования. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4. | **Требования в области ОТ, ТБ и ООС** | | | |
| 4.1. | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4.2. | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) всего персонала Подрядчика заезжающего на объекты Заказчика | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4.3. | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению действующих стандартов в области ОТ, ТБ и ООС | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4.4. | 100% руководителей и специалистов, обучены и аттестованны в области промышленной безопасности и охраны труда из численности производственного персонала, необходимого для данных видов работ | Справка - подтверждение обученности персонала и наличия удостоверений ПБ перед заключением Договора за подписью руководителя, копии протоколов аттестации | % от численности | 100% |
| 4.6. | После заключения договора должны быть заключены договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски:  - смерть в результате несчастного случая;  - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет | Да |
| 5 | **Показатели гарантий и обязательств участника** | | | |
| 5.1. | Гарантия обеспечения мобилизации всего персонала Подрядчика в 5-дневный срок после получения уведомления от Заказчика о начале работ. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 5.2. | Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ своими силами. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 5.3. | Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с возможностью проведения интервью с персоналом Участника на соответствие заявленным компетенциям. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 5.4. | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "БНГРЭ" по согласованию с Заказчиком. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный технолог - Начальник ПТО |  |  |  | И.Е. Ганич |  | *« » 2017 г.* |
| *(должность)* |  | *(подпись)* |  | *(ф.и.о.)* |  | *(дата)* |