Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

«ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СКВАЖИН ГРР В 2021-2024 г.г.»

1.Общие положения

1.1.  Предметом закупки являются: Выполнение подготовительных работ для скважин ГРР в 2021-2024 гг.

Лоты являются неделимыми.

Участник закупки, при подаче оферты на два и более лота, согласен и гарантирует, что имеет возможность обеспечить полное соответствие минимального состава персонала и техники, указанного по каждому лоту при одновременном и единомоментном выполнении работ по всем лотам, на которые участник подал оферты.

Оферта предоставляется на весь перечень услуг, согласно требованиям к предмету оферты (форма 2). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферт. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

1.2. Место выполнение работ:

Лоты 1,2,3 - Площадки генерального заказчика ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ», располагающиеся в радиусе 100 км от площадки центрального пункта сбора (ЦПС) (Координаты ЦПС – 60·50΄14΄΄  северной широты, 97·21΄07΄΄восточной долготы).

Лот 4 - площадки генерального заказчика АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ», располагающиеся в радиусе 100 км от площадки центрального пункта сбора (Юр5) (Координаты Юр5 – 60·26΄12.086΄΄  северной широты, 96·15΄10.041΄΄восточной долготы).

1.3.	Плановые сроки выполнения работ:

По Лоту 1:

- объект № 1 на производственной площадке ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» в 2021-2022г.: с 01.12.2021 по 01.03.2022;

- объект № 2 на производственной площадке ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» в 2022-2023г.: с 01.11.2022 по 01.02.2023;

- объект № 3 на производственной площадке ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» в 2023-2024г.: с 01.11.2023 по 01.02.2024;

По Лоту 2:

- объект № 4 на производственной площадке ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» в 2021-2022г.: с 01.12.2021 по 01.03.2022;

- объект № 5 на производственной площадке ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» в 2022-2023г.: с 01.11.2022 по 01.02.2023;

- объект № 6 на производственной площадке ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» в 2023-2024г.: с 01.11.2023 по 01.02.2024;

По Лоту 3:

- объект № 7 на производственной площадке ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» в 2022-2023г.: с 01.11.2022 по 01.02.2023;

- объект № 8 на производственной площадке ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» в 2023-2024г.: с 01.11.2023 по 01.02.2024;

По Лоту 4:

- объект № 9 на производственной площадке АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ»  в 2021-2022г.: с 01.12.2021 по 01.03.2022;

1.4. Объем работ: В соответствии с техническими заданиями (Приложение № 1) и графиками выполнения работ (Приложения № 2).

1.5. Цель проведения закупки: Тендер  «Выполнение подготовительных работ для скважин ГРР в 2021-2024 гг.»

1.6. Условия производства работ: Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами, необходимой техникой и оборудованием.

1.7. Технология проведения работ, требования к ходу их выполнения и результату изложены в Приложении №1. (Техническое задание) к настоящей форме 2 и приложениях к ним.

Вся полученная в результате лесопорубочных работ древесина должна быть складирована в установленном порядке передана генеральному заказчику.

1.8. Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев с момента приемки Заказчиком фактически выполненных работ и подписания сторонами Акта об окончании Работ.

1.9. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»).

1.10. Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск.ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

2. Требования к предмету закупки по Лотам № №1,2,3,4

| № п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Согласие с условиями Технического задания в составе ПДО (Приложение № 1) | Подписанное со стороны участника закупки Техническое задание и приложения к нему | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Согласие с условиями Графиков выполнения Работ и обеспеченности ресурсами при выполнении работ в составе ПДО (Приложение № 2) | Подписанные со стороны участника закупки Графики выполнения работ | Да/Нет | Да |
| 2.3.1 | Согласие с Разделительной ведомостью по лоту (Приложение № 3.1) | Подписанная со стороны участника закупки Разделительная ведомость по лоту | Да/Нет | Да |
| 2.3.2 | Согласие с Разделительной ведомостью по лоту (Приложение № 3.2) | Подписанная со стороны участника закупки Разделительная ведомость по лоту | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Оплата выполненных работ производится после сдачи оконченных работ Заказчику | Письмо о согласии за подписью руководителя на бланке организации | Да/Нет | Да |

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями проекта договора ООО «БНГРЭ» (Форма 3), в т.ч. с ЛНД, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие регистрации подъёмных сооружений в территориальных органах Ростехнадзора | Копия записи о регистрации подъёмных сооружений в паспорте | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» (Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на сайте Компании www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев предъявления Заказчиком, а также Обществами групп ПАО «НГК «Славнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть»: - требований (замечаний, претензий)на сумму не превышающею 10% от суммы Договора по которому выставлялись претензии; - любых непринятых участником закупки требований (замечаний, претензий, штрафов), вне зависимости от суммы претензий/штрафов (снятые Заказчиком претензии в процессе их рассмотрения не принимаются в учет); - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течении 3-х мес. после их выставления. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев предъявления Заказчиком, а также Обществами групп ПАО «НГК «Славнефть», требований или претензий по качеству к оказываемым услугам. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Общее количество выполненных контрактов по выполнению подготовительных работ к бурению (включая субподряд) в условиях Крайнего Севера, аналогичных предмету закупки - не менее 3-х буровых площадок (за последние 3 года) | Референц-лист с указанием наименований контрагентов за последние 3 года (2018-2020), контактного лица и телефона с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.9 | Подтверждение проверки знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии Протокола проверки знаний | Да/Нет | Да |
| 3.10 | Проведение специальной оценки условий труда | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет | Да |
| 3.11 | Наличие квалифицированных рабочих соответствующих специальностей для выполнения Работ, согласно с Графиками выполнения Работ (Приложение № 2) | Штатное расписание и организационная структура предприятия. Состав бригады, планируемый для оказания услуг по договору с приложением копий квалификационных документов (димломы, удостоверения) | Да/Нет | Да |
| 3.12 | Проведение обязательной профилактической вакцинации против Covid-19 всех работников задействованных при выполнении работ, с наличием подтверждающих сертификатов с государственного портала «Госуслуги» с QR – кодом. | Письмо о согласии за подписью руководителя на бланке организации | Да/Нет | Да |
| 3.13 | Наличие у Потенциального Претендента приспособлений и устройств для выполнения подготовительных и строительно-монтажных работ, согласно с Минимальным составом в приспособлениях и устройствах, обеспечиваемый ПОДРЯДЧИКОМ на период РАБОТ указанных в Графиках выполнения Работ. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с переченем оборудования | Да/Нет | Да |
| 3.14 | Наличие в собственности 50% специальной техники, или Договора аренды, для выполнения подготовительных и строительно-монтажных работ, согласно Минимального состава техники, обеспечиваемый ПОДРЯДЧИКОМ на период РАБОТ, указанных в Графиках выполнения Работ | Копии ПТС\ПСМ на собственную технику. Копии договора аренды с актом приема-передачи и ПТС\ПСМ | Да/Нет | Да |
| 3.15 | Согласие на проведение технического аудита с выездом представителей Заказчика на производственную площадку участника закупки | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения

Заместитель начальника службы по вышкостроению

и обустройству месторождений                                      _______________________    П.В. Витязев