Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Услуги по инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов на скважине №29 Тагульского лицензионного участка в 2017 году.

1.Общие положения

1.1 Предмет закупки. Услуги по инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов на скважине №29 Тагульского лицензионного участка в 2017году.

1.2 Лот является неделимым

1.3 Инициатор закупки Производственно-технологический отдел

ООО «БНГРЭ»

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, 3, корпус А

ИНН / КПП: 8801011908/246501001

Р/с: 40702810900005509190 в

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г. Москва

К/с: 30101810900000000204

БИК: 044525204

ОКПО: 478933210

ОКОНХ: 11220, 11210, 96190, 84300, 7110, 71200, 84100

1.4 Плановые сроки  оказания услуг;

1.4.1 Мобилизация материалов и оборудования: 11.12.2016

1.4.2 Начало бурения: 01.04.2017г.

1.4.3 Окончание бурения 09.09.2017г.

1.4.4 Демобилизация оборудования – с 13.12.2017

1.5 Место оказания услуг поисково-оценочная  скважина №29 Тагульского лицензионного участка, расположенная в Туруханском районе Красноярского края. Данные о расположении скважины в Приложении

1.6 . Планируемый объем услуг:  в Требованиях к предмету закупки

1.7 Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию

1.8 Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг : Оказание услуг по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов, контроль работы системы очистки бурового раствора, выполнение согласованной с Заказчиком программы промывки, при бурении скважины №29 Тагульского ЛУ

1.9. Сведения по скважине, условия выполнения работ изложены в Приложении №1 «Техническое задание на строительство поисково-оценочной скважины №29 Тагульского лицензионного участка» к настоящему ЛОТу №БНГРЭ/3.1-2016

2. Требования к предмету закупки: Услуги по инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов на скважине №29 Тагульского лицензионного участка

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общие требования |  |  |  |  |
| 1 | Наличие разработанной документации по данному виду работ. | Копии документации, отчеты, презентации по итогам работы за последние 3 года | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие положительных отзывов от предыдущих Заказчиков. | Копии отзывов | Да/Нет | Да |
| Требования к опыту работы |  |  |  |  |
| 1 | Опыт работы Претендента по сопровождению буровых растворов. | Реестр с копиями первых и последних листов договоров за последние 5 лет | Лет | 5 и более |
| 2 | Количество успешно пробуренных наклонно-направленных скважин. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Кол-во скважин | 30 и более |
| 3 | Способность и готовность предоставить различные системы буровых растворов: полимер-глинистый, безглинистый, на углеводородной основе и т.д. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица растворов | Да/Нет | Да |
| Требования к персоналу |  |  |  |  |
| 1 | Наличие постоянного обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | % от численности | 100% |
| 2 | Опыт работы инженеров по буровым растворам до 2-х лет. | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента | % от общего числа инженеров по растворам | менее 20% |
| 3 | Опыт работы инженеров по буровым растворам от 2 до 5 лет. | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента | % от общего числа инженеров по растворам | 40% и более |
| 4 | Опыт работы инженеров по буровым растворам свыше 5 лет. | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента | % от общего числа инженеров по растворам | 40% и более |
| Требования к технике и технологии |  |  |  |  |
| 1 | Наличие лаборатории для проведения анализа буровых растворов, оборудованной по АРI и ГОСТу на буровой. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие сертифицированной стационарной лаборатории для проведения анализа буровых растворов и входного контроля химреагентов. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3 | Разработка подробных программ по буровым растворам, включающих в себя рецептуру, обработку, разбавление, поинтервальные прогнозы по расходу химреагентов, а также превентивные действия по предотвращению загрязнений коллекторов и т.д. | Разработать и предоставить программу буровых растворов, согласно техническому заданию | Да/Нет | Да |
| 4 | Наличие в программе по буровым растворам гидравлических расчетов. | Подтверждается на основании предоставленной программы | Да/Нет | Да |
| 5 | Возможность Претендента выдавать рекомендации по работе системы очистки. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 6 | Проведение аудита системы очистки Заказчика, по завершению монтажных работ, и предоставить компетентные рекомендации и замечания. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 7 | Готовность Претендента обеспечивать параметры бурового раствора согласно требований заказчика. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 8 | Наличие инструкции по утилизации хим. реагентов из повреждённой тары. | Копия инструкции | Да/Нет | Да |
| 9 | Перевозка хим. реагентов со склада на скважину силами Претендента. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 10 | Обеспечение всеми требуемыми хим. реагентами, согласно программы по растворам, а также для специальных случаев (например при поглощении). | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 11 | Обеспечение системы очистки Заказчика сетками для вибросит | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 12 | Наличие и доставка вагон-дома для проживания и работы инженера на объекте. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 13 | Возможность организации офисной инженерной группы в регионе ведения работ до начала оказания услуг. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| Требования к промышленной и пожарной безопасности, экологии и охране труда |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ,ТБ и ООС. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| Гарантии и обязательства |  |  |  |  |
| 1 | Согласие с условиями типового договора ООО "БНГРЭ" | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие с подписанием договора в валюте Российский Рубль (РР) | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4 | Предоставление гарантий, что все хим. реагенты соответствуют требованиям санитарно-гигиенических и технических спецификаций и имеют сертификаты | Гарантийное письмо за подписью руководителя. Предоставить копии разрешительных документов (сертификаты соответствия, паспорта безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения) на применяемые материалы и хим.реагенты по дополнительному запросу. | Да/Нет | Да |
| 5 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 6 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "БНГРЭ" по согласованию с Заказчиком. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения

| Начальник ПТО |  |  |  | И.Е. Ганич |  | « 17 »октября 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |