На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «а»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договора на оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению сборки, спуска и активации подвески хвостовика на Восточно-Сузунском лицензионном участке в 2023 году по  
**ПДО № 160-БНГРЭ-2022** на следующих условиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Предмет оферты** | **Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению сборки, спуска и активации подвески хвостовика на Восточно-Сузунском ЛУ в 2023 году** |
| 2 | Лот № 1: Стоимость оказания услуг с учетом всех затрат Исполнителя (руб. без учета НДС). | 0,00 |
| 3 | Лот № 1: Стоимость оказания услуг с учетом всех затрат Исполнителя (руб. с учетом НДС). | 0,00 |
| 4 | Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении | |
| 5 | Наличие скидок или условия их получения |  |
| 6 | **Срок оказания услуг:** 15.02.2023г. – 01.03.2024г., в т.ч.:  1. Мобилизация материалов и оборудования: 15.02.2023г. - 01.04.2023г.  2. Начало бурения: 01.05.2023г.  3. Окончание бурения: 13.08.2023г.  4. Демобилизация материалов и оборудования: 01.01.2024г. – 01.03.2024г. | Согласны / не согласны  (прописать свои условия) |
| 7 | **Условия оплаты:**  Расчет за оказанные по настоящему Договору услуги осуществляется Заказчиком на основании оригинала Акта об оказании услуг, подписанного полномочными представителями Сторон по факту оказания услуг, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ, на 60 (шестидесятый) день после их предоставления Заказчику, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре | Согласны / не согласны  (прописать свои условия)  \*Предоплата возможна только при условии предоставления безотзывной банковской гарантии  Общество оставляет за собой право не принимать условия оплаты отличные от основных |
| 8 | **Опцион:**  +/-50% от объема оказываемых услуг. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты окончания срока выполнения работ, предусмотренных Договором | Согласны / не согласны  (прописать свои условия) |
| 9 | Согласие с условиями проекта договора | Согласны / не согласны  (прописать свои условия) |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано **до «31» января 2023 г.**
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
5. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.