На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «а»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договора «Услуги по инженерно-технологическому сопровождению сборки, спуска и активации МСЦ и подвески цементируемого хвостовика»по **ПДО № 01-БНГРЭ-2022** **Лот №** **1** на следующих условиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет оферты | Услуги по инженерно-технологическому сопровождению сборки, спуска и активации МСЦ и подвески цементируемого хвостовика, Лот № 1. |
| 2 | **Срок оказания услуг**: **20.03.2022г. – 25.12.2022г**., в т.ч.:  1. Мобилизация материалов и оборудования: 20.03.2022г- 10.04.2022г.  2. Начало бурения пилотного ствола: 17.05.2022г.  3. Окончание бурения пилотного ствола: 11.08.2022г.  4. Начало бурения бокового ствола: 20.10.2022 г.  5. Окончание бурения бокового ствола: 19.12.2022г.  6. Демобилизация материалов и оборудования: 25.12.2022г.. | Согласны / не согласны (указать свои условия) |
| 3 | **ВСЕГО, руб. без учета НДС**, с учетом всех затрат Исполнителя | 00,0 |
| 4 | **ВСЕГО, руб. с учетом НДС (20 %)**, с учетом всех затрат Исполнителя | 00,0 |
| 5 | Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении |  |
| 6 | Наличие скидок или условия их получения |  |
| 7 | Расчет за оказанные по настоящему Договору услуги осуществляется Заказчиком на основании оригинала Акта об оказании услуг, подписанного полномочными представителями Сторон по факту оказания услуг, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ, **на 60 календарный** день после их предоставления Заказчику, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре | Согласен / не согласен (указать свои условия) |
| 8 | **Опцион**: +/-50% от объема оказываемых услуг. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты окончания срока выполнения работ, предусмотренных Договором | Согласен/не согласен (указать свои условия) |
| 9 | Согласие с условиями проекта договора | Согласен/не согласен |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано **до «31» марта 2022 г.**
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
5. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.