Приложение №10

К Договору №

От «   » _______ 201__ г

Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно

| №, п/п | Перечень отклонений | Коэффициент | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление Исполнителем Заказчику недостоверной или несвоевременно информации по отбору керна. | 0,99 от стоимости договора | За каждый случай |
| 2 | Нарушение представителями Исполнителя требований ТБ, ПБ и ОСС на объекте работ | 0,97 от стоимости договора | За каждый случай |
| 3 | Вынос керна в объеме менее 90% - за каждый последующий процент снижения выноса керна | 0,99 | 1% за каждый процент снижения выноса керна за долбление. |
| 4 | Отсутствие персонала Исполнителя на месте исполнения работ во время сборки КНБК, постановки долота на забой, отрыве керна. | 10 000 руб | За каждый случай |
| 5 | Вынос керна менее 80% | 100 стоимости договора | оплата за долбление не производится |
| 6 | Отсутствие керновых ящиков | 200 000 руб | За каждый случай |
| 7 | Уменьшение средней скорости бурения за рейс от заявленной в Программе отбора керна более 10% за каждый последующий. |  | 1% за каждые процент снижения средней рейсовой скорости проходки от запланированной в Программе отбора керна |

Понижающий коэффициент распространяется на стоимость соответствующих работ.

Расчет суммы с учетом корректировки:

Ш=С x (1-К) + Шк, где

Ш – сумма с учетом корректировки;

С – объем выполненных работ;

К – коэффициент качества. Действующий на весь этап работ;

Шк – коэффициент применяемый за отдельные несоответствия (нарушения).

Окончательная сумма штрафных санкций должна быть не более 20% от договорной стоимости выполненных объемов работ без НДС.

Все отклонения и нарушения оформляются двухсторонним актом и подписываются представителем Исполнителя  и Заказчика. Отказ от подписи не допускается, не согласие с положениями указанными в акте оформляются приложением «об особом мнении» и прикладываются к акту.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» _________________ Карцев И.Ю. «___»______________201__ года | __________________ __________________/__________________ «___»______________201__ года |