На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «а»

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договоров на «Выполнение работ по отбору изолированного керна на Юрубчено-Тохомском месторождении» по Лоту №1 и «Выполнение работ по отбору изолированного керна на Тагульском месторождении» по Лоту №2  на следующих условиях:

| Предмет оферты | Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении разведочной скважины Юр-93 Юрубчено-Тохомского месторождения» Лот №1 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: Мобилизация материалов и оборудования: с 01.04.2018 г - 30.04.18 г Отбор керна: с 16.04.2018 г по 21.07.2018 г Демобилизация оборудования с 01.01.2019 г | Согласны / не согласны |
| Стоимость работ в руб. (без НДС) |  |
| Стоимость работ в руб. (с НДС) |  |
| Предмет оферты | Выполнение работ по отбору изолированного керна при бурении разведочной скважины Тг-53 Тагульского лицензионного участка» Лот №2 |
| Срок выполнения работ: Мобилизация материалов и оборудования: с 01.04.2018 г по 01.05.2018 г Отбор керна при бурении под техническую колонну: с 01.05.2018 г по 01.06.2018 г Отбор керна при бурении под эксплуатационную колонну: с 02.06.2018 г по 30.06.2018 г Демобилизация оборудования с 15.12.2018 г |  |
| Стоимость работ в руб. (без НДС) |  |
| Стоимость работ в руб. (с НДС) |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Согласие с условиями оплаты: Расчет за выполненные по настоящему Договору работы осуществляется Заказчиком на основании оригинала Акта об выполнении работ, подписанного полномочными представителями Сторон по факту выполнения работ, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ, в течение 60 календарных дней после их предоставления Заказчику, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре | Согласны / не согласны |
| Опцион +/-30% от объема выполняемых работ | Согласны / не согласны |
| Согласие с условиями договора на выполнение работ | Согласны / не согласны |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «15» марта 2018 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.