Приложение №6

К договору №

от «  » октября 2017  г.

Шкала оценки качества при освоении скважины струйным насосом

При оценке качества оказанных услуг  за отчетный период Стороны договорились применять Шкалу оценки качества при определении стоимости работ

| № пп | Перечень отклонений от проекта и технологий | Коэффициент качества (К) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не обеспечение плановых показателей депрессии на пласт на величину более чем: от 5 до 10% от 10 до 50% более 50% | 0,9 0,8 брак | Работа не оплачивается |
| 2 | Отклонение от плана работ без согласования с Заказчиком, если эти отклонения привели к снижению качества услуг | 0,8 |  |
| 3 | Задержка выдачи заключений сверх нормативного времени (более 5 суток) | 10 000 р | За каждые сутки ожидания |
| 4 | Неисполнение распоряжений Заказчика | 0,95 | За каждый случай |
| 5 | Неподача ежедневной суточной сводки | 10 000 р | За каждый случай |
| 6 | Предоставление недостоверной текущей информации Заказчику | 5 000 р | За каждый случай |
| 7 | Некачественное оказание услуги, либо отсутствие подтверждающих записей глубинных приборов | Брак | Работа не оплачивается. Повторное проведение работ за счет Исполнителя |
| 8 | Отказ в работе оборудования Исполнителя во время освоения струйным насосом | 0,8 | Повторное выполнение работ с оплатой Исполнителю с понижающим коэф. |

Санкции при подписании объема выполненных работ по скважине подлежат калькуляции по формуле: Ш=С×(1-К)+Шк;

где Ш – сумма корректировки объема выполненных работ;

С – договорная стоимость вида работ;

К=К1×Кn – коэффициент качества;

Шк – сумма корректировки по отдельной позиции.

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ___________________ И.Ю. Карцев. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________ |
| --- | --- |