Приложение № 13

к договору № _____/2022

от «___ » _________ 2022г.

Разделительная ведомость

по разграничению зон ответственности при выполнении работ по договору поставки, выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ системы пенного пожаротушения в составе и комплектности согласно Техническому заданию и Спецификации к Договору для модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК зав. № 30 производства АО «УСПК» для бурения скважин с раствором на основе РУО (с содержанием нефти до 90 %) в 2023 г.

| № п/п | Производимые работы, поставляемое оборудование | Заказчик | Поставщик | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подготовительные мероприятия |  |  |  |
|  | Подготовка оборудования Заказчика к монтажу системы пенного пожаротушения в соответствии с проектом | + |  |  |
|  | Оформление Акта допуска «СубПодрядчика» в ООО «СН-КНГ» | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |
|  | Оформление пропусков для персонала и техники Поставщика на производственный объект | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |
|  | Предоставление схем блоков буровой установки, для разработки системы пенного пожаротушения | + |  | По запросу, из паспортной, проектной документации на буровую установку |
|  | Содержание подъездных дорог | + |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовое обеспечение на период поставки и ПРР. Условия выполнения работ. |  |  |  |
|  | Обеспечение питьевой водой и резервуаром для ее хранения | + |  |  |
|  | Обеспечение круглосуточным освещением для производства работ | + |  | При выполнении Заказчиком работ по монтажу в двухсменном режиме |
|  | Поставка системы пенного пожаротушения, емкости пожарной водяной объемом 40м3, площадки с ходовыми колесами (подробнее в п.3.1. Технического задания) |  | + |  |
|  | Поставка блок-бокса с насосной станцией пенного пожаротушения | + |  |  |
|  | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ по разгрузке оборудования системы пенного пожаротушения с автотранспорта | + |  |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика на объекте |  | + | Поставщик направляет своего представителя для контроля за ПРР поставляемой системы пенного пожаротушения и его хранения на объекте. |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Заказчика на объекте | + |  |  |
|  | Очистка территории производственного объекта от строительного мусора, возникшего в ходе выполнения ПРР поставляемой системы пенного пожаротушения |  | + | Упаковка, тара |
|  | Предоставление койко-мест в вагон - доме для проживания персонала Поставщика в ходе выполнения ПРР поставляемой системы пенного пожаротушения | + |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовое обеспечение на период выполнения ШМ и ПНР. Условия выполнения работ. |  |  |  |
|  | Предоставление койко-мест в вагон - доме и энергообеспечение вагон – домов для проживания персонала Поставщика, осуществляющего шеф-монтажные и пуско-наладочные работы (ШМ и ПНР) | + |  |  |
|  | Организация питания в столовой | + |  | Заключение Поставщиком договора на организацию питания с ООО «БНГРЭ», оплата питания персонала Поставщика |
|  | Питание сотрудников Поставщика |  | + |  |
|  | Обеспечение питьевой водой и резервуаром для ее хранения | + |  |  |
|  | Обеспечение работников Поставщика круглосуточной связью на объекте проведения работ |  | + |  |
|  | Выполнение работ по ШМ и ПНР оборудования, входящего в состав поставляемой системы пенного пожаротушения |  | + |  |
|  | Монтаж оборудования, входящего в состав системы пенного пожаротушения | + |  |  |
|  | Монтаж прочего функционального оборудования не входящего в объём поставки системы пенного пожаротушения | + |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы оборудования и материалов Поставщика на объекте | + |  |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика на объекте |  | + |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Заказчика на объекте | + |  |  |
|  | Обеспечение расходными материалами на цикл ШМ и ПНР системы пенного пожаротушения, входящего в объём поставки |  | + |  |
|  | Трансфер персонала, мобилизация оборудования и техники |  |  |  |
|  | Трансфер персонала, осуществляющего контроль поставки системы пенного пожаротушения, ШМ И ПНР до места выполнения работ и обратно |  | + |  |
|  | Мобилизация оборудования, инструмента, материалов Поставщика до места выполнения работ и обратно |  | + |  |
|  | Прочее |  |  |  |
|  | Комиссионная приёмка системы пенного пожаротушения и ШМ и ПНР | + | + |  |
|  | Обеспечение расходными материалами для проведения пуско-наладки оборудования, входящего в состав системы пенного пожаротушения |  | + |  |
|  | Контроль и руководство выполнением работ по подготовке оборудования к работе, системы пенного пожаротушения при вводе в эксплуатацию |  | + |  |
|  | Испытание и обкатка системы пенного пожаротушения, поставляемой пожарной водяной емкости 40м3 и площадкой с ходовыми колесами | + | + | Совместно с руководителями шеф-монтажных и пуско-наладочных работ Поставщика (в рамках договора) |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ____________________ | ___________________ |
| М.п. | М.п. |