**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Комплекс вышкомонтажных работ по демонтажу, перевозке и монтажу буровых установок разведочного бурения и привышечных сооружений в 2023 г.г.»

***1.Общие положения***

1.1. Предметом закупки являются:

* Комплекс вышкомонтажных работ по демонтажу, перевозке и монтажу буровых установок разведочного бурения и привышечных сооружений в 2023 г.г.»

Лот является неделимым.

Оферта предоставляется на весь перечень услуг, согласно требованиям к предмету оферты (форма 2). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферт. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

1.2 Место выполнение работ:

Лот 1 - Площадки разведочного бурения генерального заказчика ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: демонтаж скважина №274 Куюмбинского ЛУ (координаты 60º 44' 42,05" северной широты, 97º 47' 03,70" восточной долготы); монтаж – площадка скважины генерального Заказчика АО «Востсибнефтегаз» Юрубчено – Тохомского ЛУ (в радиусе 50 км от Юр 5 координаты 60° 25' 58,2" северной широты, 96° 14' 33.15" восточной долготы).

1.3. Плановые сроки выполнения работ:

По Лоту 1:

* объект № 1 на производственной площадке разведочного бурения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в январе 2023 г;
* объект № 2 на производственной площадке разведочного бурения АО «Востсибнефтегаз» в марте 2023 г.

***Сроки выполнения работ являются ориентировочными, при изменении производственной программы генерального Заказчика, возможно изменение сроков начала работ.***

1.4. Объем работ: В соответствии с техническими заданиями (Приложение №№ 1а) и графиками выполнения работ (Приложения №№ 2а).

1.5. Опцион составляет: + 100 % / - 100%.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить объем выполняемых работ. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты окончания срока выполнения работ, предусмотренных Договором без изменения цен, согласованных в договоре.

1.6.Условия производства работ: Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами (в том числе пиломатериалами, металлопрокатом, ГСМ, круглым лесом), необходимой техникой и оборудованием.

1.7.Технология проведения работ, требования к ходу их выполнения и результату изложены в Приложении №1.(Техническое задание) к настоящей форме 2 и приложениях к ним.

1.8. Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 24 месяцев с момента приемки Заказчиком фактически выполненных работ и подписания сторонами Акта об окончании Работ.

1.9.Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»).

1.10.Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск.ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

***2. Требования к предмету закупки.***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Согласие с условиями Технического задания в составе ПДО (**Приложение № 1а)** | Подписанное со стороны участника закупки Техническое задание и приложения к нему | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Согласие с условиями Графиков выполнения Работ и обеспеченности ресурсами при выполнении работ в составе ПДО (**Приложение № 2а)** | Подписанные со стороны участника закупки Графики выполнения работ | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Согласие с Разделительной ведомостью по лоту (**Приложение № 3)** | Подписанная со стороны участника закупки Разделительная ведомость по лоту | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями проекта договора ООО «БНГРЭ» **(Форма 3)**, в т.ч. с ЛНД, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора в т.ч. с ЛНД, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие регистрации подъёмных сооружений в территориальных органах Ростехнадзора | Копия записи о регистрации подъёмных сооружений в паспорте | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» (Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на сайте Компании www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1)[1]. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие  между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ»  за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Общее количество выполненных контрактов по выполнению комплекса по демонтажу, перевозке и монтажу буровых установок и привышечных сооружений (включая субподряд) в условиях Крайнего Севера, аналогичных предмету закупки - не менее 3 – х комплексов работ (за последние 3 года). | Референц-лист с указанием наименований контрагентов за последние 3 года (2019-2022), контактного лица и телефона с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника:   * смерть в результате несчастного случая; * постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Подтверждение проверки знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии Протокола проверки знаний | Да/Нет | Да |
| 3.9 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности | Да/Нет | Да |
| 3.10 | Проведение специальной оценки условий труда | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет | Да |
| 3.11 | Проведение обязательной профилактической вакцинации против Covid-19 всех работников задействованных при выполнении работ, с наличием подтверждающих сертификатов с государственного портала «Госуслуги» с QR – кодом. | Письмо о согласии за подписью руководителя на бланке организации | Да/Нет | Да |
| 3.12 | Наличие квалифицированных рабочих соответствующих специальностей для выполнения Работ, согласно сГрафиками выполнения Работ **(Приложение № 2а,)** | Штатное расписание и организационная структура предприятия.  Состав бригады, планируемый для оказания услуг по договору с приложением копий квалификационных документов (димломы, удостоверения) | Да/Нет | Да |
| 3.13 | Согласие на проведение технического аудита с выездом представителей Заказчика на производственную площадку участника закупки | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.14 | Наличие электротехнической лаборатории имеющую действующую на момент проведения работ аккредитацию и/или сертификацию в органах Ростехнадзора, а так же полный комплект электротехнического оборудования для проведения всего комплекса работ на БУ с действующей поверкой. | Копии аккредитации/сертификатов  Копии полного пакета документов на электротехническую лабораторию и персонал электротехнической лаборатории. | Да/Нет | Да |
| 3.15 | Согласие на осуществление расчетов по настоящему договору через АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» (АО «ВБРР», любое территориальное подразделение Банка) | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии на открытие счета в АО «ВБРР» и осуществеление расчетов по договору через АО «ВБРР", либо документы, подтверждающие наличие счета в указанном выше банке | Да/Нет | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Требования к перевозящей технике и водительскому составу:*** | | | | |
| 3.16 | Наличие в собственности у Потенциального Претендента специальной техники для выполнения монтажных работ и работ по перевозке бурового оборудования и бригадного хозяйства по одному из Лотов (включая технику, находящуюся в лизинге, а так же технику, планируюмую к приобретению в лизинг) не менее 50% от всех предоставляемых ТС, согласно \*Минимального состава техники, указанного в Графиках выполнения Работ.  Перечень техники:   * Кран автомобильный 50 тонн – 1 ед.; * Кран автомобильный 25 тонн – 4 ед.; * Седельный тягач с тралом г/п 40 тн. – 2 ед.; * Седельный тягач с п/прицепом г/п 20 тн – 8 ед.; * Бульдозер Т-170 (или аналог) – 2 ед.; * ДЭС 200 кВт – 1 ед.; * ДЭС 200 кВт (резерв) – 1 ед. | Копии ПТС\ПСМ на собственную технику  Копии договора аренды с актом приема-передачи и ПТС\ПСМ (на технику, которая находится в аренде)  Копия договора лизинга (на технику, находящуюся в лизинге)  Письмо-подтверждение о готовности лизинговой компаниик финансированию приобретения техники под выполнение объема работ, указанного в ПДО | Да/Нет | Да |
| 3.17 | Экологический класс ТС не ниже Евро 3 | Копия ПТС | Да/Нет | Да |
| 3.18 | Максимальный возраст автомобильной техники заявленной к выполнению работ – не более 10 лет. | Копия ПТС | Да/Нет | Да |
| 3.19 | Оснащение каждого ТС системами мониторинга ТС «ГЛОНАСС/GPS» | Копии актов установки БСМТС, копия договора обслуживания системы БСМТС (с перечнем автомобилей) | Да/Нет | Да |
| 3.20 | Оснащение ТС тахографом (ТС попадающие под действие приказа Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36). | Копии актов установки тахографов | Да/Нет | Да |
| 3.21 | ТС должны быть оборудованы:  -двусторонними видеорегистраторами (с тыловой и фронтальной записью);  -исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (ремни безопасности должны иметь «трехточечную» конструкцию);  -сертифицированными искрогасителям;  -ABS - антиблокировочная система тормозов;  -устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.22 | Рулевое колесо на всех ТС должно находиться с левой стороны. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.23 | Обеспечение мобилизации техники в 5-дневный срок после получения соответствующего уведомления о начале выполнения работ. | Гарантийное письмоза подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.24 | Оснащение транспортных средств в зимний период эксплуатации исправными системами отопления салонов и кабины транспортных средств, а также зимними шинами. Вся техника, эксплуатируемая на участке присутствия зимних автодорог, должна быть полно приводной и обеспечена цепями противоскольжения на все колеса. | Гарантийное письмоза подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.25 | Наличие:  - службы безопасности дорожного движения;  - диспетчерской службы;  - медицинской службы или договора с медицинским учреждением, осуществляющим предрейсовый и послерейсовый осмотр водительского состава;  - службы механика по выпуску транспортных средств на линию. | Организационная структура предприятия или Положения о:  Службе БДД;  Диспетчерской службе;  ДИ медицинского работника/ договор оказания услуг  службы механика с приложением лицензии | Да/Нет | Да |
| 3.26 | Обучение водителей по курсам «Защитное вождение», «Специализированное обучение зимнему вождению». | Копии удостоверений/сертификатов или гарантийное письмо за подписью руководителя об организации обучения | Да/Нет | Да |
| 3.27 | Минимальный стаж вождения для водителей (которых планируется привлекать для выполнения данных работ) не менее 3 лет. | Список водителей, которых планируется привлекать для выполнения данных работ с указанием стажа вождения | Да/Нет | Да |
| ***Требования к персоналу (количество, потребность по категориям, профессиям, специальностям, уровню квалификационных требований)*** | | | | |
| 3.28 | Наличие у Потенциального Претендента персонала для выполнения монтажных работ и работ по перевозке бурового оборудования и бригадного хозяйства, согласно \*Минимального состава персонала, обеспечиваемого ПОДРЯДЧИКОМ на период РАБОТ, указанных вГрафиках выполнения Работ   * Производитель работ (опыт работы не менее 3-х лет за последние 5 лет) -2 чел; * Вышкомонтажник 6 р – не менее 2 чел.; * Вышкомонтажник 5 р – не менее 10 чел.; * Вышкомонтажник-сварщик 6р.- не менее 2 чел.; * Вышкомонтажник-сварщик 5р.- не менее 4 чел.; * Вышкомонтажник-электромонтер5р.- 4 чел.; * Энергетик/механик – не менее 1 чел.; * Грузчик - стропальщик 3 р. – не менее 8 чел. * Машинист бульдозера – не менее 2 чел.; * Машиниист крана – не менее 5 чел.; * Водитель автомобиля кат С, Е - не менее 10 чел.; * Машинист ДЭС - не менее 2 чел. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перченя с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состав бригады на вышкомонтажные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |

\*Минимальный состав техники предусматривает цикл выполнения работ по одному из Лотов.

\*\*Минимальный состав персонала предусматривает выполнение работ по одному из Лотов.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник службы по вышкостроению

и обустройству месторождений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В. Витязев

1. [1] Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)