Шкала снижения качества Услуг.

| **№пп/** | **Перечень отклонений** | **Коэффициент качества (К)** | | **Фиксированные вычеты, руб. (без НДС)** | **Примечание** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отклонения от нормативно-технологической документации, планов работ, мероприятий, применяемых стандартов | 0,98 | |  | За исключением случаев, согласованных с Заказчиком | | |
| 2. | Несвоевременное предоставление отчета об оказанных Услугах |  | | 50 000 руб. | За каждые сутки | | |
| 3. | Необоснованное невыполнение распоряжений Заказчика, выданных в письменной форме, относящихся к технологии строительства СКВАЖИНЫ |  | | 50 000 руб. | За каждый случай | | |
| 4 | Нарушение плана работ в части ответственности Исполнителя. | 0,95 | |  |  | | |
| 5 | Отклонения в работе Оборудования Исполнителя (несоответствие стандартам API, ГОСТ) | 0,8 | |  |  | | |
| 6 | Не соответствие комплектности, количества Оборудования Исполнителя согласованного Заказчиком. | 0,98 | |  |  | | |
| 7 | Не своевременное предоставление представителю Заказчика АКТА Оказанных Услуг в срок более 2-х дней после оказания Услуг | 0,99 | |  |  | | |
| 9 | Не предоставление Персонала Исполнителя в объеме Заказ-Наряда | 0,98 | |  |  | | |
| 10 | Предоставление недостоверной информации Заказчику.  Если это повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в СКВАЖИНЕ. | 0,90  0,80 | |  |  | | |
| 11 | Ненадлежащее хранение материально-технических ресурсов Исполнителя | 0,95 | |  |  | | |
| 12 | Не готовность Исполнителя оказывать Услуги согласно заявке от Заказчика по обстоятельствам зависящим от Исполнителя |  | | 48 000 | за каждый час. | | |
| 13 | Отсутствие документации (паспорта, сертификаты и т.п.) на применяемое Оборудование Исполнителя непосредственно на объекте оказания Услуг. | 0,98 | |  | За каждые сутки отсутствия документов. | | |
| 14 | Отсутствие наличия опыта по оказанию Услуг на объектах, расположенных в сложных климатических регионах (вечная мерзлота, болота, автономии, сейсмоопасные зоны) не менее 3-х лет. | 0,98 | |  |  | | |
| 15 | Отсутствие наличия постоянно обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для оказания услуг. | 0,98 | |  |  | | |
| 16 | Несвоевременное устранение замечания Заказчика по объемам и качеству оказания услуг в сроки, указанные Заказчиком. | 0,98 | |  |  | | |
| Окончательный коэффициент снижения стоимости Услуг по скважине не может быть выше 70% от общей стоимости оказанных Услуг на данной скважине, включая все штрафные санкции по настоящему приложению. | | | | | | | |
| ПРИМЕЧАНИЕ:  1. Снижение стоимости Услуг, оказанных некачественно рассчитывается по следующей формуле:  СС = С х К,  где СС – сумма, на которую снижается стоимость Услуг;  К - % снижения стоимости Услуг; Максимальный размер К не может быть более 70% стоимости Услуг.  Основанием для оценки качества являются акты, материалы ГТИ, видео и фото фиксация, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзера и другие документы.  При этом:  1. При отклонении по нескольким позициям и/или наличии несколько одинаковых нарушений понижающий коэффициент определяется следующим образом:  К = К1\*К2\*КЗ  2. Окончательный коэффициент не может быть ниже 0,8.  Все отклонения и нарушения оформляются двухсторонним первичным актом и подписываются представителем Исполнителя и Заказчика. Отказ от подписи не допускается; несогласие с положениями указанными в акте оформляются приложением «об особом мнении» и прикладываются к акту. | | | | | | | |
| Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | Заказчик:  Генеральный директор  ООО «БНГРЭ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Карцев | | |