**Приложение № 6**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.**

# Шкала оценки качества

Данная шкала применима в качестве понижающего коэффициента на стоимость оказанных услуг при подписании Акта приемки оказанных услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень отклонений и нарушений от плана и технологии выполнения работ | Понижающий коэффициент  Качества  (К) | Примечание |
| 1 | Любое отклонение от плана-программы по вырезке «окна» и установке клина-отклонителя без согласования с Заказчиком (включая нарушение сроков, объемов, иных требований к оказанию услуг) | 0,7 | За каждый случай |
| 2 | Непрохождение КНБК с углом перекоса на гидравлическом забойном двигателе для бурения через «окно» в обсадной колонне | 0,95 | За каждый случай |
| 3 | Слом КНБК на вырезку «окна» | 0,7 | За каждый случай Подтверждается актом расследования аварии. |
| 4 | Несвоевременное предоставление Заказчику плана-программы на согласование сроком более 1 суток | 0,8 | За каждый случай |
| 5 | Неисполнение распоряжений представителя Заказчика | 0,85 | За каждый случай |
| 6 | Несвоевременное предоставление акта выполненных работ более суток после окончания работ на скважине | 0,9 | За каждый случай |
| 7 | Отклонение в работе вырезающей КНБК, если это повлекло к возникновению аварийной ситуации на скважине | 0,7 | За каждый случай Подтверждается актом расследования аварии. |
| 8 | Несвоевременное прибытие оборудования и персонала для выполнения работ | 0,9 | За каждый случай |
| 9 | Отсутствие резервного комплекта оборудования при выполнении работ | 0,7 | За каждый случай |
| 10 | Предоставление недостоверной информации Заказчику либо привлеченным Заказчиком для строительства скважины третьим лицам  Если это повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в скважине | 0,9  0,7 | За каждый случай  За каждый случай  Подтверждается протокол расследования аварии. |
| 11 | Ненадлежащее хранение материально-технических ресурсов при наличии выделенного Заказчиком места хранения | 0,95 | За каждый случай |
| 12 | Нарушение сроков мобилизации/демобилизации | 0,7 | От ставки мобилизации/демобилизации |

Материальная ответственность за нарушения рассчитывается по формуле:

Ш = С \* (1- к), где

#### Ш – сумма снижения договорной цены

С – общая стоимость договорных работ по скважине

К – понижающий коэффициент качества

**Примечание:**

1. При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется:

К = К1 \* К2 \* ……..Кн, где

К – коэффициент по скважине

К1,Кн – коэффициент качества по каждой позиции.

1. Окончательный коэффициент качества, при этом расчете, в целом по скважине не может быть ниже 0,70.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | | ООО «БНГРЭ»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
|  |  |