**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**Выполнение работ по инженерно-технологическому сопровождению вырезания «окна» в обсадной колонне при строительстве разведочной скважины Юрубчено-Тохомского лицензионного участка в 2019г.**

***1.Общие положения***

1.1 Предмет закупки: **Выполнение работ по инженерно-технологическому сопровождению вырезания «окна» в обсадной колонне при строительстве разведочной скважины Юрубчено-Тохомского лицензионного участка в 2019г.**

1.2 Лот является неделимым

1.3 Инициатор закупки: Производственно-технологический отдел ООО «БНГРЭ»

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, 3, корпус А

ИНН / КПП: 8801011908/246501001

р/с: 407028105000000005949

Банк «ВбРР» (АО) г.Москва

К/с: 30101810900000000880

БИК: 044525204

1.4 Ориентировочные плановые сроки выполнения работ:

1.4.1 Мобилизация материалов и оборудования: до 31.03.2019г.

1.4.2 Начало бурения бокового ствола: 14.10.2019г.

1.4.3 Окончание бурения бокового ствола: 27.11.2019г.

1.4.4 Демобилизация оборудования: с 15.01.2020г. по 01.03.2020г.

1.5. Место выполнения работ: Объект №1 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка, расположенный в Эвенкийском районе Красноярского края. Данные о расположении скважины в Приложении №1 «Техническое задание на выполнение работ по инженерно-технологическому сопровождению вырезания «окна» в обсадной колонне при строительстве разведочной скважины на Юрубчено-Тохомском лицензионном участке».

1.6. Планируемый объем работ: в Приложении №1 «Техническое задание на выполнение работ по инженерно-технологическому сопровождению вырезания «окна» в обсадной колонне при строительстве разведочной скважины на Юрубчено-Тохомском лицензионном участке».

1.7 Заявленная стоимость работ должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию персонала и материалов Подрядчика.

1.8 Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг: «Выполнение работ по инженерно-технологическому сопровождению вырезания «окна» в обсадной колонне при строительстве разведочной скважины на Юрубчено-Тохомском лицензионном участке», поддерживание ствола скважины в состоянии, обеспечивающем свободное (без «посадок» и «затяжек») прохождение бурильного инструмента, обсадных колон, хвостовиков от устья до проектного забоя, во время бурения, крепления скважины.

**2. *Требования к предмету закупки*** изложены в Приложении №1 «Техническое задание на выполнение работ по инженерно-технологическому сопровождению вырезания «окна» в обсадной колонне при строительстве разведочной скважины на Юрубчено-Тохомском лицензионном участке».

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Согласие на выполнение работ в соответствии с техническим заданием в составе ПДО (Приложение №1). | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации (уполномоченного лица) и подписанное руководителем организации (участника тендера) на каждом листе Техническое задание | Да/Нет | Да |
|  | Согласие с условиями:  - проекта договора ООО "БНГРЭ"  - требованиям к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию. Готовность выполнения работ/ услуг по договору без привлечения субподрядчиков. | Подписанный проект договора  Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

**3. Требования к контрагенту**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Основные требования** | | | |
|  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» / пакет документов для ее прохождения  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
|  | Наличие положительных отзывов от предыдущих Заказчиков за последние 5 лет | Копии отзывов | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие в течение последних 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ПАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ПАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | Согласие участника закупки с требованиями локальных нормативных документов (ЛНД) Заказчика, в том числе с условиями:  - стандарта «Безопасность дорожного движения» (Приложение № 2 к Форме 2);  - требованиям к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2 к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями) – Приложение № 3 к Форме 2 | Подписанные Приложение № 2 к Форме 2 и Приложение № 3 к Форме 2 | Да/Нет | Да |
|  | **Опыт работ Участника и его персонала** | | | |
|  | Наличие опыта по выполнению работ на объектах, расположенных в сложных климатических регионах (вечная мерзлота, болота, автономии, сейсмоопасные зоны) не менее 3-х лет за последние три года | Реестр с копиями первых и последних листов договоров за последние 3 года | Да/Нет | Да |
|  | 100% постоянного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения работ (согласно условиям типового Договора), имеют необходимое образование | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Копии документов об образовании | Да/Нет | Да |
|  | Опыт работы всего привлекаемого персонала в схожих геолого-технических условиях с предлагаемым объемом работ не менее 3-х лет. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | В случае не предвиденных обстоятельств при выполнении работ согласно технического задания (вне зависимости от степени вины Подрядчика, или ее полном отсутствии) на конкретной скважине Претендент организует на объекте компетентного инженера-эксперта для целевой помощи на срок вплоть до разрешения проблемы. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Перед заключением договора, Участник предоставляет резюме всего задействованного персонала для согласования. | Справка - подтверждение предоставления требуемых резюме перед заключением Договора за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 3. | **Требования в области ОТ, ТБ и ООС** | | | |
|  | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленным нормам и их использование для выполнения данного вида услуг | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Проведение специальной оценки условий труда | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет | Да |
|  | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет | Да |
|  | Готовность заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| - смерть в результате несчастного случая; |  | Да/Нет | Да |
| - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности |  | Да/Нет | Да |
|  | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет | Да |
| 4 | **Прочие требования** | | | |
|  | Гарантия обеспечения мобилизации всего персонала Подрядчика в 5-дневный срок после получения уведомления от Заказчика о начале работ. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ своими силами. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Согласие проведения службами Заказчика аудиторских проверок заявленных Подрядчиком компетенций на этапе проведения тендерных процедур и исполнения договора | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

Приложение 1. Техническое задание.

Приложение № 2 к Форме 2. Стандарт ОАО «НГК «Славнефть» «Безопасность дорожного движения».

Приложение № 3 к Форме 2. «Требованиям к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию» (Приложение №2 к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями)

Руководитель Ответственного подразделения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ОРП |  | Мартюшов В.Ю. | *«14» 01.2018г.* |
| *(должность)* | *(подпись)* | *(ф.и.о.)* | *(дата)* |