Приложение №7

к Договору № ___________

от «__» _____________ 2015 г.

Коэффициенты снижения стоимости  оказанных услуг, выполненных некачественно.

| №№ п/п | Перечень отклонений от утвержденной программы на бурение | Коэффициент, К | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| «Сервис по отработке долот» |  |  |  |
| 1. | Механическое разрушение долота или элементов КНБК с оставлением элементов долота на забое. | 0,85 | Подрядчик компенсирует убытки Заказчика, но не более стоимости услуг на данной скважине. Аварийный инструмент предоставляется Подрядчиком (не применяется при ускорении от графика более 5 суток по каждой скважине) |
| 2. | Предоставление несвоевременно или недостоверной информации Заказчику | 0,99 | За каждый случай |
| 3. | Несвоевременное предоставление Программы по технологическому сопровождению отработки долот, а также отчетов с проведением анализов. | 0,98 | За каждый случай |
| 4. | Отсутствие на объекте в наличии перечня долот, утвержденного Программой на долотное сопровождение. | 0,98 | В случае простоя, связанного с отсутствием долот, Подрядчик компенсирует убытки Заказчика и привлеченных Подрядчиков, но не более стоимости услуг по данной скважине (не применяется при ускорении от графика более 10 суток по каждой скважине) |
| 5. | Нарушение представителями Подрядчика требований ТБ на объектах Заказчика | 0,97 | За каждый случай |
| 6. | СПО для смены долота при вскрытом продуктивном пласте по вине Подрядчика. | 0,97 | Виновная сторона определяется совместной комиссией. |
| 7. | Несвоевременное выполнение согласованных требований Заказчика в процессе бурения скважины. | 0,97 | За каждый случай |
| 8. | Невыполнение долотами требований долотной программы по проходке и часам бурения на каждое долото, предусмотренных программой | 0,97 | (не применяется при ускорении от графика более 10 суток по каждой скважине) |
| 8.1. | 75-100% от планируемой проходки и часов бурения | 0,90 | За каждый случай повлекший отставание от графика |
| 8.2. | 50-75% от планируемой проходки и часов бурения | 0,85 | За каждый случай повлекший отставание от графика |
| 8.3. | менее 50% от планируемой проходки и часов бурения | 0,70 | За каждый случай повлекший отставание от графика |
| 9. | Отсутствие инженера по долотному сопровождению на кустовой площадке, где идет бурение | 0,97 | За каждые сутки отсутствия(не применяется при ускорении от графика более 5 суток по каждой скважине и отсутствии аварий с долотом) |
| 10. | Отсутствие у Подрядчика оснастки для долот (переводников, насадок, досок отворота, шаблонов, инструмента для извлечения и замера насадок) | 0,95 | За каждый случай (не применяется при ускорении от графика более 10 суток по каждой скважине) |
| «Инженерно-технологическое сопровождение турбинной техники» |  |  |  |
| 1 | Отказ забойного двигателя повлекшее дополнительное СПО | 0,95 | за каждый случай при условии наработки ВЗД менее 180 часов |
| 2 | Отсутствие контроля за сборкой забойного двигателя | 0,97 | за каждый случай |
| 3 | Отсутствие испытания турбинной техники и замера люфтов перед спуском в скважину с занесением результатов испытания в вахтовый журнал. | 0,97 | за каждый случай |
| 4 | Отсутствие запасного комплекта оборудования | 0,97 | Повлекшее простой или отставание от графика |
| «Сервис отбор керна» |  |  |  |
| 1 | При выносе керна менее 90% за каждый последующий 1% | 0,9 | Заказчик не производит Исполнителю оплату за выполненные услуги, если вынос керна составил менее 80%. |
| Окончательный понижающий процент качества по скважине не может быть выше 30% от общей стоимости выполненных работ на данной скважине, включая все штрафные санкции по шкале качества. |  |  |  |

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение стоимости работ, выполненных некачественно, рассчитывается по следующей формуле: Q = С - CC |  |  |  |
|  | СС = С х К, где С – стоимость оказания услуги; Q – сумма, на которую снижается стоимость работ; СС – сумма, с учетом коэффициента снижения стоимости работ; |  |  |  |
|  | К – коэффициент снижения стоимости работ; Максимальный размер К не может быть более 20%. |  |  |  |
| 2. | Основанием для оценки качества являются акты, материалы ГТИ, ГИС, видео и фото фиксация. Акты полевые |  |
|  | диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта представителя Заказчика и другие имеющие отношение к делу документы. |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| __________________ |  | __________________ |