Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Техническая и биологическая рекультивация нарушенных и загрязненных земель площадки буровой скважины № 27 Тагульского лицензионного участка, переработка отходов бурения, в 2018 году

- Общие положения

1.1.Предмет закупки.

«Техническая и биологическая рекультивация нарушенных и загрязненных земель площадки буровой скважины № 27 Тагульского ЛУ, переработка отходов бурения, в 2018 году»:

1.2.Лот является неделимым.

1.3.Инициатор закупки:

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

1.4.Плановые ориентировочные сроки проведения работ:

- мобилизация оборудования (персонала) для своевременного выполнения работ до 31.03.2018г.

- техническая и биологическая рекультивация с 15.06.2018 г. по 15.08.2018 г.,

- демобилизация оборудования (персонала) до 31.12.2018г.

1.5. Место оказания услуг:

Площадка буровой скважины № 27 (кадастровый номер 24:37:6201001:4211), расположенная на Тагульском лицензионном участке, Туруханского муниципального района Красноярского края.

1.6. Планируемый объем услуг:

Переработка отходов бурения (шлама) на месте образования с получением продукции (строительного материала) по технологии, прошедшей государственную экологическую экспертизу. Ориентировочный объем буровых отходов - 437,34м3.

Отбор проб и лабораторные исследования готовой продукции (строительного материала) аккредитованной лабораторией, с целью подтверждения качества соответствия требованиям технических условий и технологического регламента.

Рекультивация (ликвидация) шламового амбара с использованием полученного строительного материала, с выравниванием и выполаживанием откосов обвалования амбара. Объем шламового амбара 1000 м3.

Ликвидация амбара для сжигания флюида посредством сноса обваловок и разравнивания поверхности.

Механическая и (или) химическая зачистка участков химического и углеводородного загрязнения грунта.

Сбор, вывоз и/или утилизация отходов в количестве до 15 тонн.

Обезвреживание нефтезагрязненных почв на установке по утилизации замазученных грунтов.

Планировка рекультивируемой территории. Засыпка эрозионных форм (оврагов и промоин). Фрезерование рекультивированной поверхности.

Внесение минеральных удобрений и посев многолетних трав.

Проведение технической и биологической рекультивации нарушенных и загрязненных земель, отведенных под строительство поисково-оценочной скважины № 27 Тагульской общей площадью 5,0285 га, в соответствии с требованиями проекта на рекультивацию нарушенных земель (Приложение №1).

1.7.Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию.

1.8.Цель оказываемых услуг:

-переработка отходов бурения (шлама) на месте образования с получением продукции (строительного материала) по технологии, имеющей положительное заключение ГЭЭ на технологию или получаемый материал;

- проведение технической и биологической рекультивации буровой площадки скважины № 27 Тагульского лицензионного участка до восстановления плодородия почв;

- сдача земельного участка государственной комиссии.

1.9. Опцион:

Под Опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем оказываемых услуг, предусмотренных настоящим договором без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения тарифов, согласованных в настоящем договоре.

Опцион в сторону увеличения: +30% от общего объема выполнения Работ в стоимостном выражении.

Опцион в сторону уменьшения: -30% от общего объема выполнения Работ в стоимостном выражении.

Данное условие об опционе является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 10 дней до даты начала последнего месяца выполнения Работ.

1.10.Работы будут проводиться на условиях субподряда.

1.10.1. Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами, необходимой техникой и оборудованием, в достаточном количестве для выполнения условий договора.

1.10.2. Подрядчик самостоятельно осуществляет мобилизацию необходимой, для проведения работ, техники и оборудования, обеспечивает проживание персонала иорганизацию питания своему персоналу.

1.11. Гарантийные обязательства:

Подрядчик гарантирует сохранение качества выполненных работ в течение 2 лет, с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по рекультивации площадки буровой скважины №27 Тагульского лицензионного участка.

1.12. Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Весны, дом 3 «А».

Почтовый адрес:660135, г. Красноярск, ул. Весны 3 «А».

Адрес для корреспонденции: 660135 г. Красноярск, ул. Весны 3 «А», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908

КПП 246 501 001,

р/с 40702810300030003480

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярск

к/с 30101810200000000777 БИК 040407777.

| - Требования к предмету закупки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы) Обезвреживание/утилизация отходов бурения |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение в полном объеме работ, указанных в п.1.6. и Приложении №1 к договору, по технической и биологической рекультивации нарушенных и загрязненных земель; переработке отходов бурения (шлама) на месте образования с получением продукции (строительного материала) по технологии, имеющей положительное заключение ГЭЭ на технологию или получаемый материал; рекультивации (ликвидации) шламового амбара с использованием продукции (материала), полученной в результате переработки бурового шлама, в соответствии с условиями договора, проектом рекультивации и планом производства работ, разработанным Подрядчиком, после заключения договора. | Письмо-подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да / Нет | Да |  |
| 1.2 | Наличие у участника закупки (либо у субподрядной организации, при привлечении субподрядной организации на выполнение работ по обезвреживанию бурового шлама) прав на технологию по обезвреживанию/утилизации отходов бурения с получением продукции (строительного материала), планируемую к использованию в рамках выполнения работ, являющихся предметом закупки. Технология утилизации буровых отходов должна предусматривать возможность использования (применения) полученной в результате утилизации буровых отходов продукции (материала) для рекультивации (ликвидации) шламового амбара. | Документы, подтверждающие право на использование участником закупки (субподрядной организации) технологии, планируемой к использованию в рамках выполнения работ, являющихся предметом закупки. При привлечении субподрядной организации, являющейся правообладателем на использование технологии по обезвреживанию/утилизации отходов бурения – документы, подтверждающие договорные отношения. Копию ТУ/технологии/заключения | Да / Нет | Да |  |
| 1.3 | Наличие полученного в установленном законом порядке действующего положительного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на технологию. | Копия действующего положительного заключения государственной экологической экспертизы, копия приказа об утверждении заключения на проект технической документации технологии. | Да / Нет | Да |  |
| 1.4 | Наличие технических условий (ТУ) на получаемую продукцию (материал), определяющих требования к производству продукции. | Копия ТУ на продукцию, получаемую в результате утилизации отходов. Заверенная копия документа, подтверждающего право участника закупки на использование ТУ (если право пользование ТУ передано третьим лицам). | Да / Нет | Да |  |
| 1.5 | Организация отбора проб и проведения лабораторных исследований: -отходов бурения на биотестирование; - отходов бурения на компонентный состав; - отходов бурения с целью определения содержания нефтепродуктов и установления класса опасности; - почв с целью определения содержания нефтепродуктов, рН; - продукции (материала) с целью подтверждения качества соответствия требованиям технических условий (ТУ) и технологического регламента (ТР). - продукции (материала) КХА, физико-химические показатели, биотестирование, физико-механические и радиологические исследования; - лабораторный подбор состава продукта (материала) с использованием отходов бурения; Предоставление рецептуры приготовления продукта (материала). Предоставление заключения по результатам исследования продукции (материала). | Копии договоров с аккредитованной лабораторией на проведение лабораторных исследований почвы, отходов бурения и полученного продукта переработки буровых отходов и выдачу заключения. | Да / Нет | Да |  |
| 1.6 | Наличие у претендента (или привлекаемой субподрядной организации) собственных, или используемых на основании договоров аренды техники, оборудования (не менее 1 ед.), а также материалов и персонала, необходимых для своевременного и качественного выполнения работ по рекультивации нарушенных, загрязненных земель и обезвреживания/утилизации буровых отходов (шлама), в том числе: - мотоблоки; - бульдозер; - экскаватор (при утилизации отходов бурения); - шламовозы (при транспортировке отходов бурения до места обезвреживания/утилизации). | Гарантийное письмо руководителя Документы, подтверждающие права собственности на технику и оборудование, или договора аренды. При привлечении субподрядных организаций – документы, подтверждающие договорные отношения. | Да / Нет | Да |  |

| 3.Требования к контрагенту на выполнение «Техническая и биологическая рекультивация нарушенных и загрязненных земель площадки буровой скважины № 27 Тагульского лицензионного участка, переработка отходов бурения, в 2018 году» № п/п; Требование (параметр оценки); Документы, подтверждающие соответствия требованию; Единица измерения; Условия соответствия. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Общие требования. 1.1; Согласие с: - условиями проекта договора, - требованиями к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2 к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»; - требованиями проекта рекультивации; - процедурой допуска работников подрядных организаций на объекты производства работ; требованиями Регламента по организации работ по рекультивации нарушенных земель в ООО «БНГРЭ».; Подписанный проект договора; Да / Нет; Да. 1.2.; Проведение специальной оценки условий труда; Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда; Да / Нет; Да. 1.3.; Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра.; Копия списка контингента с отметкой о его направлении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор); Да / Нет; Да. 2. Обезвреживание/утилизация отходов бурения –. 2.1; Наличие у участника закупки (субподрядной организации) технического свидетельства, подтверждающего пригодность продукции (материала) для применения (для продукции, применяемой в строительстве).; Копия технического свидетельства, подтверждающего пригодность продукции для применения или письмо о неприменимости получаемой при утилизации отходов продукции в строительстве.; Да / Нет; Да. 2.2.; Наличие у участника закупки действующей лицензии на деятельность по обращению с отходами производства и потребления, полученной в установленном законодательством о лицензировании порядке, разрешающей осуществление намечаемого (в рамках исполнения Договора) вида работ по обращению с отходами конкретных видов (указанных в договоре). При привлечении субподрядных организаций на выполнение работ – требование о наличии данной лицензии у привлекаемой организации.; Копия лицензии на право обращения с отходами.; Да / Нет; Да. 3. Опыт работы. 3.1; Наличие у претендента положительного опыта оказания услуг в условиях крайнего севера, аналогичных предмету закупки, не менее чем по 3 договорам за 36 месяцев, предшествующих дате подачи заявки.; Справка за подписью руководителя предприятия на бланке организации с указанием предмета договора, основных заказчиков, объему услуг по договорам.; Да / Нет; Да. 4. Персонал. 4.1; Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности. При привлечении субподрядных организаций на выполнение работ – требование о наличии у работников субподрядных организаций свидетельств (сертификатов) на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности.; Копии трудовых книжек работников, заверенные датой предоставления закупочной документации. - Копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами I - IV классов опасности установленного образца, выданных работникам, планируемым к привлечению для выполнения работ, являющихся предметом закупки.; Да / Нет; Да. 5. Иные требования. 5.1; Согласие заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков: - смерть в результате несчастного случая: - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.; Гарантийное письмо руководителя; Да / Нет; Да. 5.2; Отсутствие в течение последних 3 лет до даты подачи заявок и в течение проведения закупочной процедуры случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с нарушениями договора, а также случаев расторжения со стороны заказчика в одностороннем порядке договора в связи с нарушениями договора.; Гарантийное письмо за подписью руководителя на бланке организации; Да / Нет; Да. 5.3; Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru; Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения.; Да/Нет; Да. |
| --- |
| Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС |  |  | __________ |  | Е.М. Карпенко |  | « __» ____2017г. |
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |