Договор № ______

на выполнение работ по технической и биологической рекультивации нарушенных и загрязненных земельных участков, переработке отходов бурения (шлама) с получением вторичной продукции

г. Красноярск                                                                                                              «___» ___ ________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карцева Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, _____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по: переработке бурового шлама на месте образования с получением вторичной продукции (строительного материала) по технологии, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы; технической рекультивации шламового амбара с использованием продукции (строительного материала), полученного в результате переработки (обезвреживания) бурового шлама; технической и биологической рекультивации (далее – рекультивация) земельного участка (далее  – Участок) площадки буровой скважины № 27 Тагульского ЛУ, расположенной в Туруханском районе Красноярского края (кадастровый номер 24:37:6201001:4211), общей площадью 5,0285 га, в объеме определенном Проектом рекультивации нарушенных земель поисково-оценочной скважины №27 Тагульского лицензионного участка.

  - Работы по рекультивации и переработке отходов бурения (шлама) осуществляются, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора, а также приложений к нему.

  - Работы выполняются Подрядчиком в сроки, установленные настоящим Договором и Графиком работ по рекультивации площадки скважины № 27 Тагульского ЛУ (Приложение № 5). Любое изменение сроков выполнения Работ оформляется путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

  - Подрядчик осуществляет сдачу рекультивированного Участка внутренней комиссии Заказчика и государственной комиссии (подготовка документации, сопровождение, организация выездных комиссий).

  - Результатом выполнения работ по рекультивации является приемка рекультивированного земельного участка Государственной комиссией Администрации Туруханского района без замечаний к качеству работ.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.Подрядчик обязуется:

    - Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы на Участке, принятом по Акту передачи земельного участка в работу (Приложение №2) качественно, собственными силами и средствами в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором, проектом рекультивации земель и сдать результат работ Заказчику в объеме и в срок, определенный настоящим Договором.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение третьими лицами, привлекаемых Подрядчиком, условий настоящего Договора, а также ответственность за любые убытки (расходы, пени, штрафы, возмещения и выплаты), причиненные участием таких третьих лиц в исполнении настоящего Договора.

    - Разработать на рекультивируемый Участок план производства работ и утвердить его Заказчиком.

    - Подрядчик, до начала работ обязуется осуществить отбор проб бурового шлама и произвести анализ их на биотестирование, компонентный состав, определение содержания нефтепродуктов в аккредитованной лаборатории с представлением результатов Заказчику.

    - Обезвредить буровой шлам в шламовом амбаре с получением вторичной продукции (строительного материала) по технологии, прошедшей Государственную экологическую экспертизу, а также провести лабораторные исследования получаемого продукта (строительного материала) с предоставлением подтверждающих документов о безопасности готовой продукции. Готовую продукцию (строительный материал) использовать при рекультивации (ликвидации) шламового амбара.

    - Подрядчик обязуется осуществить лабораторный подбор состава продукта (строительный материал) с использованием отходов бурения и предоставить рецептуру приготовления продукта (строительный материал) Заказчику.

    - Подрядчик обязуется осуществить отбор проб готового продукта (строительный материал) и произвести анализ его на КХА, физико-химические показатели, биотестирование, физико-механические и радиологические исследования в аккредитованной лаборатории с представлением результатов Заказчику.

    - Подрядчик обязуется получить заключение по результатам исследования готового продукта (строительный материал) в аккредитованной лаборатории с представлением заключения Заказчику.

    - Подрядчик обязуется осуществить отбор проб произвести анализ почв с целью определения содержания нефтепродуктов, рН в аккредитованной лаборатории с представлением результатов Заказчику.

    - Сообщать Заказчику по его требованию сведения о ходе выполнения работ.

    - Согласовать с Заказчиком схему расположения мест базирования своего персонала, материалов и техники на время проведения работ, а так же способы подключения к коммуникациям.

    - Назначить одного из своих работников полномочным представителем Подрядчика, ответственным за остальной персонал Подрядчика и обладающим всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих между Заказчиком и Подрядчиком в ходе выполнения Работ. Полномочия указанного представителя должны подтверждаться соответствующей доверенностью Подрядчика.

    - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства РФ, а также обеспечить их соблюдение иностранными гражданами и лицами без гражданства, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по Договору.

    - Подрядчик обязуется использовать на объектах Заказчика иностранных граждан и лиц без гражданства, только при наличии у них регистрации по месту выполнения работ, а также соответствующего разрешения на работу.

    - В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства Подрядчик обязан предварительно, перед тем, как использовать данную категорию, согласовать с Заказчиком кандидатуры указанных работников. В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.

    - За свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз и сдачу в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся в ходе выполнения Работ по настоящему Договору.

    - Все отходы, образованные в процессе деятельности Подрядчика, являются его собственностью. Деятельность по обращению с собственными отходами Подрядчик осуществляет самостоятельно в полном объеме в соответствии с условиями действующего законодательства и настоящего Договора.

    - За свой счет произвести полную ликвидацию всех экологических последствий инцидентов и аварий, которые произошли по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчика в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

    - .Устранять замечания Заказчика по объемам и качеству выполнения Работ в сроки, указанные Заказчиком.

    - Выполнять Работы таким образом, чтобы площадь нарушенного и загрязненного земельного участка не увеличивалась.

    - За свой счет выполнить работы по рекультивации вновь загрязненных земель, если в ходе выполнения Работ по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, произошло увеличение площади загрязненного земельного участка. Оплата работ производится, исходя из размера первоначальной площади загрязненного земельного участка.

    - Иметь и предъявлять Заказчику по его требованию все сертификаты, лицензии, разрешения (заверенные копии) и прочие документы Подрядчика необходимые для выполнения данных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора, в том числе в месте оказания услуг/выполнения работ.

    - Самостоятельно обеспечить:

- доставку на Участок, перемещение с одного Участка на другой техники, оборудования, материалов и персонала Подрядчика;

- устройство временных заездов для техники Подрядчика на Участки, а также переходов через трубопроводы (при необходимости);

- монтаж трапов, настилов в пределах Участка и на прилегающей территории (при необходимости).

- эксплуатацию, очистку, техническое обслуживание, ремонт техники, сооружений и оборудования, применяемого для производства Работ, а также законсервированного или находящегося на Участке;

- демонтаж трапов, настилов в пределах Участка и на прилегающей территории после окончания Работ (при необходимости);

- демонтаж заездов для техники Подрядчика на Участки, а также переездов этой техники через трубопроводы (при необходимости) после окончания Работ;

- вывоз техники, оборудования, материалов, отходов и персонала Подрядчика после окончания Работ (при демобилизации);

- завоз необходимого объема ГСМ для работы.

    - Обеспечить немедленную передачу информации представителю Заказчика обо всех обнаруженных фактах отказов, аварий, инцидентов, разливах нефти, химических и легковоспламеняющихся веществ.

    - Присутствовать при проведении Заказчиком обследования Участка перед, в ходе и после проведения на них Работ.

    - Обеспечить наличие договоров обязательного страхования у персонала, выполняющего работы по настоящему Договору, сохранение их в силе на протяжении всего срока действия договора.

    - Подрядчик обязан заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев в отношении своих работников, задействованных непосредственно на объектах производства работ, со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить Заказчику в течение 20 дней со дня заключения настоящего договора, а также в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о предоставлении таких документов.

    - Обеспечивать при выполнении работ по настоящему Договору исполнение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, установленных действующим законодательством, проектной документацией, условиями настоящего Договора.

    - Соблюдать требования к эксплуатации оборудования, технических устройств, сооружений, транспортных средств и специальной техники, используемой в ходе выполнения Работ по настоящему Договору и их эксплуатации, установленные действующим законодательством, локальными нормативными документами и заводом изготовителем.

    - До направления работников и транспортных средств на объект производства работ представить документы в соответствии с Процедурой допуска работников подрядных организаций на объекты производства работ (Приложение № 11 к настоящему Договору). Работники и транспортные средства допускаются на объект проведения работ только при условии соответствия всех условий указанных в Процедуре допуска работников подрядных организаций на объекты производства работ (Приложение № 11 к настоящему Договору).

    - При подписании настоящего Договора Заказчик передает Подрядчику локальные нормативные документы (ЛНД), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, в электронном виде (на CD диске, флеш-карте или направляет по электронной почте на адрес Подрядчика). Факт передачи и получения вышеуказанных документов Подрядчику подтверждается Актом приема-передачи ЛНД, подписанном полномочными представителями Сторон Договора (Приложение № 8). Подрядчик (его Субподрядчики) обязуется соблюдать требования всех переданных по Акту приема-передачи ЛНД документов и несет ответственность за их неисполнение в размере и порядке, установленными данными документами. В случае изменения версии ЛНД/ дополнения перечнем ЛНД, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в письменном виде, после чего данные ЛНД становятся обязательными для исполнения Подрядчиком; заключение дополнительного соглашения в данном случае не требуется.

Соблюдение данного пункта стороны признают существенным условием настоящего Договора, и в случае его неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора.

Соблюдение данного пункта стороны признают существенным условием настоящего Договора, и в случае его неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора.

    - Подрядчик обязуется выполнять требования регламента «Организация работ по рекультивации нарушенных земель в Обществе с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», утвержденного приказом Генерального директора ООО «БНГРЭ» №340-п от 17.10.2016 г. (Приложение №12).

    - Письменно согласовывать с Заказчиком всех привлекаемых к оказанию услуг по настоящему договору субисполнителей.

    - Не допускать привлечения неаккредитованных субподрядных организаций к выполнению работ на объектах Заказчика и предварительного письменного согласования с Заказчиком.

    - При привлечении субподрядных организаций включить в договоры субподряда требования по ПБ, ОТ и ОС, предусмотренные в договорных отношениях заключенных с Заказчиком.

    - Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками организаций-субисполнителей, привлекаемых Подрядчиком, при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока выполнения работ по настоящему Договору.

    - Подрядчик обязуется обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками организаций-субисполнителей средств индивидуальной защиты.

    - Подрядчик обязуется принимать меры по недопущению провоза, хранения, распространения и употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ своими работниками и работниками организаций-субисполнителей.

    - В случае нарушения установленных обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.

    - При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе Работы, он обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

    - Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда и промышленной безопасности.

    - Не допускать нахождение на вахте работников подрядчика более 30 календарных дней.

    - Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, не реже одного раза в пять лет должны пройти периодические медицинские осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.

2.2.Подрядчик имеет право:

2.2.1. В порядке, предусмотренном п. 3.1.1 настоящего Договора, приостановить выполнение Работ на Участке в случае, если на Участке или вблизи него возникла аварийная или иная чрезвычайная ситуация, которая препятствует безопасному проведению Работ или стала причиной повторного загрязнения Участка до степени, требующей повторного проведения работ.

2.3.Заказчик обязуется:

2.3.1. Передать Подрядчику Участок для производства Работ по Акту передачи Участка в работу (Приложение № 2).

2.3.2. Обеспечить за свой счет своевременное проведение натурного обследования Участка до и после проведения на них Работ.

2.3.3. Направлять своего полномочного представителя для согласования с Подрядчиком мест заезда техники на Участок, мест устройства переездов для техники через подземные и наземные коммуникации, проходящие в зоне производства Работ.

2.3.4. Принять фактически выполненные Подрядчиком работы и оплатить их в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

2.4.Заказчик имеет право:

    - В любое время осуществлять контроль хода и качества проведения работ, контроль выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, а также состояния объекта производства работ, как в ходе проведения Работ, так и по их завершении. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

    - Требовать от Подрядчика устранения замечаний по выполнению Работ.

    - Требовать от Подрядчика предоставления ему информации о ходе выполнения Работ и соблюдении установленных требований в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

    - При наличии возможности продать Подрядчику по его заявке ГСМ, хим. реагенты и другие материально – технические ресурсы, необходимые для проведения работ на основе заключённых между Сторонами Договоров поставки.

    - Стороны обязуются применять меры противодействия коррупции, взяточничеству и легализации денежных средств, полученных преступным путем, согласно Приложения № 3 «Антикоррупционная оговорка», являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любую кандидатуру работника, представленного Подрядчиком для согласования.

    - Заказчик вправе не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, если будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство РФ. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки его исполнения.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ

  - До начала выполнения Работ на Участке полномочными представителями Сторон составляется и подписывается двусторонний Акт приема-передачи Участка в Работу (Приложение № 2), в котором указывается местоположение Участка иные необходимые сведения.

  - Подрядчик разрабатывает план производства работ на рекультивируемый Участок на основании проекта рекультивации, технического задания, условий настоящего Договора и утверждает его Заказчиком.

  - Если в ходе выполнения Работ выяснится, что Подрядчик не может выполнить Работы по причинам технического или природного характера или вследствие невозможности обеспечения безопасного проведения Работ, он обязан немедленно в письменной форме уведомить об этом Заказчика и до получения от него соответствующего указания приостановить Работы.

  - Заказчик обязан в течение 48 часов после получения уведомления Подрядчика дать письменные указания Подрядчику о дальнейших действиях в отношении указанного Участка.

  - Если Заказчик принимает решение о прекращении Работ на данном Участке, то частично выполненные на данном Участке Работы Заказчик оплачивает в части полностью завершенных технологических и (или) производственных операций согласно смете, согласованной Сторонами с учётом затрат Подрядчика на демобилизацию персонала, оборудования, техники и других материально – технических ресурсов, доставленных Подрядчиком до места проведения работ.

  - Если Заказчик принимает решение о приостановлении Работ на Участке в связи с возникновением аварийной или иной чрезвычайной ситуации, препятствующей безопасному выполнению Работ на данном Участке, убытки Подрядчика по перебазированию техники и персонала Подрядчика, возникшие в результате этого решения Заказчика, последний компенсирует в случае, если указанная аварийная ситуация произошла вследствие возникшей форс – мажорной ситуации или по вине Заказчика.

  - Размер подлежащих возмещению убытков согласовывается Сторонами, при этом упущенная выгода Подрядчика Заказчиком не возмещается.

  - Работа на Участке проводится за один этап, включающий обезвреживание бурового шлама в шламовом амбаре, с получением вторичной продукции (строительного материала); отбор проб и выполнение необходимых химических анализов и иных лабораторных испытаний; техническую рекультивацию (ликвидацию) шламового амбара с использованием продукции (строительного материала), полученного в результате переработки (обезвреживания) бурового шлама; обезвреживание остатков нефтепродуктов и замазученного грунта, техническую и биологическую рекультивацию Участка, сдачу Участка Комиссии Заказчика и государственной Комиссии.

  - Перед окончательной сдачей Участка государственной Комиссии, после получения письменного извещения от Подрядчика об окончании работ по настоящему Договору, Заказчик организует проведение предварительного натурного осмотра места производства работ. В ходе комиссионной приемки члены комиссии изучают:

-	журнал производства работ;

-	документацию, подтверждающую факт расходов материалов и объем выполненных работ по настоящему Договору;

-	оценивают качество и полноту выполненных работ;

-	проводят фото и /или видео фиксацию.

По результатам осмотра составляется Акт освидетельствования рекультивированного Участка. При отсутствии замечаний к качеству и объему выполненных работ со стороны внутренней комиссии Заказчика принимается решение о готовности к сдаче Участка государственной Комиссии.

  - Выявленные, в ходе работы внутренней комиссии Заказчика, недостатки или неудовлетворительное качество работ, устраняются Подрядчиком за свой счет, в сроки согласованные с Заказчиком. При этом повторная приемка выполненных работ (обследование Участка после устранения замечаний) производится за счет Подрядчика, в том числе транспортные расходы Заказчика.

  - Окончательная приемка Работ производится при безусловном выполнении каждого из следующих условий:

    - Работа по объему и качеству выполнены в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и приложений к нему.

    - Нарушения требований настоящего Договора, Проектной документации, плана производства работ и их последствия, выявленные Заказчиком, устраняются Подрядчиком.

    - После завершения Подрядчиком всех  Работ по рекультивации и устранения нарушений, если такие были выявлены в ходе работы внутренней комиссии Заказчика, Подрядчик направляет Заказчику Уведомление о готовности к сдаче выполненных работ по рекультивации нарушенных и загрязнённых земель, составленного по форме, представленной в Приложении № 7 к настоящему Договору.

  - Приемка Работ Заказчиком начинается не позднее 15 календарных дней после получения Заказчиком указанного письменного уведомления Подрядчика.

  - Работы будут считаться выполненными и принятыми в полном объеме после проведения натурного Итогового обследования рекультивированного земельного участка государственной Комиссией и подписания Акта Итогового контроля без замечаний, а также при отсутствии замечаний со стороны Заказчика.

  - Выявленные, в ходе обследования Участка государственной Комиссией, недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 20 календарных дней с момента обнаружения, после чего приемка производится в том же порядке.

  - При обследовании Участка в ходе Итогового контроля (сдача-приемка земельного участка  государственной комиссии), приёмка работ осуществляется за счет Заказчика. Повторный заезд государственной Комиссии для приемки выполненных работ после устранения недостатков осуществляется за счет Подрядчика.

  - При отсутствии у Заказчика и (или) государственной комиссии замечаний по объемам и/или качеству выполненных работ, Сторонами подписывается Акт о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ унифицированной формы КС-3 с приложенным к ней журналов выполненных работ унифицированной формы КС-6а (далее по тексту комплект документов по формам КС-2, КС-3, КС-6а именуется Акт приемки).

4. Цена Работ и порядок расчетов по Договору

4.1. Общая стоимость работ определяется «Протоколом соглашения о договорной цене» (Приложение № 6 к настоящему Договору) и составляет ______________ (__________________________________) рублей, 00 копеек, в том числе НДС-18 % в размере ___________________________ (___________________________________) рубль, 00 копеек и включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все расходы, которые он должен/может понести в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору. Расчет стоимости работ по настоящему Договору, содержится в приложении № 4 к настоящему договору.

4.2. Работа считается принятой Заказчиком и подлежит оплате после подписания им акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ унифицированной формы КС-3 с приложением журнала выполненных работ унифицированной формы КС-6а (далее по тексту - комплект документов по формам КС-2, КС-3, КС-6а – Акт приемки) (с даты, указанной Заказчиком при подписании Акта приемки, а в случае отсутствия таковой – с даты составления Акта приемки), составленного Подрядчиком.

Подрядчик направляет Акт приемки Заказчику не позднее последнего рабочего дня месяца окончания выполнения работ. Заказчик не позднее пяти рабочих дней после получения от подрядчика Акта приемки согласовывает (подписывает его и направляет его обратно подрядчику в оригинале или копии (по факсу или электронной почте) с последующим предоставлением оригинала до десятого числа месяца, следующего за месяцем подписания Акта приемки Заказчиком. В случае не принятия результата выполненных Подрядчиком работ, Заказчик в этот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ с перечнем замечаний, так же в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта приемки (в оригинале или копии).

Заказчик вправе задерживать оплату работ по настоящему Договору в случае нарушения Подрядчиком требований настоящего пункта договора до их устранения. В случае, если по истечении 10 рабочих дней Заказчик не направит Подрядчику мотивированный отказ (любым способом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору), то работы считаются принятыми без замечаний в объёме, указанном в Акте приёмки.

4.3. Стороны договорились производить сверку взаимных расчетов с оформлением акта сверки, по требованию любой из Сторон, не чаще одного раза в календарный месяц и не реже одного раза в календарный квартал. Сверка производится на последнее число календарного месяца или календарного квартала в течение 15 рабочих дней с даты получения акта сверки (на адрес для направления корреспонденции, указанный в п.17 договора, в оригинале или копии – смотря, что получено ранее). Сторона, получившая акт для сверки расчетов обязана в течение указанного срока направить стороне-инициатору сверки расчетов подписанный акт сверки (с указанием причин расхождений в суммах задолженности – при наличии) в оригинале или копии (посредством электронной почты, факсимильной связи), если оригинал документа в указанный срок предоставить не возможно, с обязательным предоставлением оригинала в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты предоставления копии соответствующего документа. При непредоставлении Подрядчиком копии и (или) оригинала подписанного акта сверки расчетов, Заказчик имеет право удержать оплату за работы, принятые и подлежащие оплате до момента предоставления Подрядчиком акта сверки расчетов, подписанного им.

4.4. Заказчик производит оплату за фактически выполненные Подрядчиком работы в течение 60 календарных дней  с момента подписания Заказчиком оригинала Акта приёмки (даты, указанной Заказчиком при подписании Акта приёмки, а в случае отсутствия таковой даты составления этого Акта, указанной Подрядчиком), при условии соблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков предоставления информации о выставлении оплачиваемого Акта приёмки в виде его копии и предоставления оригинала счета-фактуры, выставленного в соответствии с требованиями НК РФ (в том числе по срокам).  При наличии встречных требований Стороны вправе произвести зачет путем оформления соответствующего Соглашения. Любые изменения банковских реквизитов согласовываются Сторонами в письменном виде путем оформления соответствующего дополнительного соглашения к договору.

4.5. Датой оплаты Стороны договорились считать дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Требования в области ОТ, ПБ и ООС

5.1. В ходе выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

5.1.1. Соблюдать требования локальных нормативных документов, передаваемых по Акту приема-передачи локальных нормативных документов (Приложение № 8)

5.1.2. Соблюдать «Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию» (Приложение №9).

5.1.3. Соблюдать требования Процедуры допуска работников подрядных организаций на объекты производства работ ООО «БНГРЭ» (Приложение №11).

5.1.4. Соблюдать требования регламента «Организация работ по рекультивации нарушенных земель в Обществе с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», утв. приказом Генерального директора ООО «БНГРЭ» №340-п от 17.10.2016 г. (Приложение №12).

5.1.5. Соблюдать требования к эксплуатации оборудования, технических устройств, сооружений, транспортных средств и специальной техники используемой в ходе выполнения Работ по настоящему Договору и их эксплуатации, установленные действующим законодательством, локальными нормативными документами и заводом изготовителем.

5.2. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе Работы, он обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

  - 5.3. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда и промышленной безопасности.

  - 6. Опцион

  - Заказчик имеет право изменить объем работ, предусмотренный настоящим Договором, относительно ориентировочного объема работ, предусмотренного Приложением № ____ настоящего Договора, в пределах согласованного опциона Заказчика.

  - Опцион Заказчика в сторону увеличения объема работ + 50% от ориентировочного объема работ, согласованного в  Приложении № ______ настоящего Договора.

  - Опцион Заказчика в сторону уменьшения объема работ –50% от ориентировочного объема работ, согласованного в  Приложении № ______ настоящего Договора.

  - Под Опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем работ, предусмотренный настоящим Договором без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения цен, согласованных в Приложении № ____  настоящего Договора.

  - Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема работ. Данная оферта выдана на весь срок действия Договора и может быть акцептована неоднократно в порядке, описанном ниже.

  - При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за месяц до начала выполнения работ. Уведомление может быть направлено Заказчиком в том числе в виде проекта на очередной период, учитывающего вышеуказанный опцион.

  - С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчику по выполнению объема работ, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются.

  - Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем пункте опциона, при условии наличия и доступности соответствующего оборудования Подрядчика гарантирует выполнение дополнительного объема работ по ценам, определенным в Приложении № ______  настоящего Договора.

7. Возможность уступки прав по Договору

7.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8.2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

8.3. Сторона Договора, права которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или должна будет произвести для восстановления своих нарушенных прав и интересов; утрата, порча или повреждение имущества сверх суммы неустойки/штрафов. Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы согласно п.2.1.8 и 2.1.10 Договора и уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушений. Факт нарушения подтверждается документом, выданным компетентным органом.

8.5. При наложении на Заказчика уполномоченными государственными органами надзора любых штрафных санкций за нарушение требований действующего законодательства, регулирующего порядок выполнения Работ, экологических, санитарных норм, норм и правил безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности, а также иных применимых норм и правил в связи с выполнением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, работ по настоящему Договору, Заказчик вправе в регрессном порядке предъявить Подрядчику суммы уплаченных штрафных санкций.

8.6. Предъявлении претензии является правом, а не обязанностью стороны договора. Вред окружающей среде, причиненный Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком к выполнению работ, в результате его деятельности по настоящему Договору подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме (ст.77 ФЗ РФ №7 ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»).

8.7. Стороны договорились, что претензия считается предъявленной для целей ее бухгалтерского учета и подлежит оплате в случае письменного признания ее виновной стороной или в случае вступления в законную силу решения суда, удовлетворившего предъявленную претензию. Признанные штрафные санкции (претензии) подлежат оплате виновной стороной в течение 30 календарных дней со дня их признания (вступления в законную силу решения суда). При неоплате признанных Подрядчиком штрафных санкций (претензий), Заказчик вправе зачесть их сумму в счет оплаты текущих объемов работ, выполненных Подрядчиком, принятых и подлежащих оплате Заказчиком.

8.8. Подрядчик гарантирует Заказчику, что является добросовестным налогоплательщиком и самостоятельно несет полную ответственность за ведение своего налогового учета и уплату налогов на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, а также других налогов и связанных с ними штрафов и пени, подлежащих уплате Подрядчиком или взыскиваемых с Подрядчика федеральными, региональными или местными  компетентными органами в Российской Федерации в связи с платежами, осуществляемыми по настоящему Договору.

8.9. В случае нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ установленных Договором (приложениями к нему), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об оплате неустойки в размере 0,5 % от общей  стоимости работ, указанной в п. 4.1. Договора,  за каждый день просрочки исполнения. Убытки  Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком сверх суммы неустойки.

8.10. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 руб.  Каждый раз при выявлении факта невыполнения им обязанности, предусмотренной п. 2.1.22 настоящего договора, в течении всего срока его действия и в отношении каждого незастрахованного лица, а Подрядчик обязан его оплатить в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.

Факт неисполнения Подрядчиком (ненадлежащего исполнения) обязанности, предусмотренной п.2.1.22 настоящего договора, считается выявленным, если Подрядчик не представил Заказчику, подтверждающие заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, документы в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования об их предоставлении.

8.11. В случае не соблюдений Подрядчиком требований действующего законодательства, настоящего Договора и приложенных к нему локальных документов, Заказчик вправе применить штрафные санкции в соответствии со шкалой штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Приложение №10).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, природные катаклизмы, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), забастовки, мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями,  эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

9.4. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед прекращением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

9.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 10 (десяти) дней предоставить другой Стороне подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный компетентной организацией (органом), расположенной по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.Порядок и основания изменения и расторжения Договора

11.1. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по письменному соглашению Сторон, а также по основаниям предусмотренным действующим законодательством РФ.

11.2. В случае неоднократного (более двух раз) нарушения сроков выполнения работ, а так же некачественного выполнения работ, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика за 5 (пять) дней до его расторжения, оплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных работ, с учетом уплаты неустойки и штрафов

11.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

11.4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

11.5. При внесении изменений в законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие данный Договор, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путем заключения дополнительного соглашения.

11.6. В случае неоднократного официального фиксирования органами власти нарушений Подрядчиком установленных правил привлечения иностранной рабочей силы Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

11.7. Для осуществления расчетов по настоящему Договору Подрядчик обязуется открыть расчетный счет в Банке АО «Всероссийский Банк Развития Регионов», БИК 044525880, www.vbrr.ru (либо в любом территориальном подразделении вышеуказанного Банка), и в письменном виде сообщить Заказчику его реквизиты. В случае несвоевременного сообщения платежных реквизитов АО «ВБРР», Заказчик переносит указанный в п. 4.4., раздела 4. настоящего Договора срок оплаты выполненных работ на срок, соразмерный задержке предоставления Подрядчиком  соответствующих реквизитов.

11.8. Стороны договорились, что в целях настоящей статьи под Субподрядчиками понимаются непосредственные Субподрядчики Подрядчика (Субподрядчики 1 уровня), а также Субподрядчики Субподрядчика 1 уровня (Субподрядчики 2 уровня) и Субподрядчики Субподрядчика 2 уровня (Субподрядчики 3 уровня).

11.9. Стороны договорились, что

- все расчеты по Договору между Заказчиком и Подрядчиком;

- все расчеты между Подрядчиком и привлеченными им Субподрядчиками;

- все расчеты между Субподрядчиками любого уровня;

- все платежи, осуществляемые Заказчиком в адрес любого Субподрядчика, на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

11.10. Подрядчик обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору, а также обеспечить включение такого условия в договоры между Субподрядчиками всех уровней.

11.11. При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного Субподрядчика Подрядчик обязуется в составе информации о проекте Договора, планируемому к заключению с Субподрядчиком предоставить информацию о наличии у Субподрядчика счета в АО «ВБРР», а также подтверждение наличия в проекте Договора с Подрядчиком условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

11.12. В случае если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у Заказчика отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных Субподрядчиков счета, открытого в АО «ВБРР», Заказчик имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ (оказания услуг) и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ  по Договору.

11.13. В случае невыполнения Подрядчиком обязанности по обеспечению наличия в Договорах с/между Субподрядчиками условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000,00 рублей за каждый такой факт.

11.14. Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием Договора. В случае невыполнения Подрядчиком любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательства обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в Договоры со всеми Субподрядчиками, а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у Подрядчика, так и у Субподрядчиков Подрядчика любого уровня,  Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Подрядчика, причиненных прекращением Договора

12.Разрешение споров

12.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.

12.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, которые не удалось урегулировать путём переговоров, разрешаются Арбитражным судом Красноярского края с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней со дня её получения.

13. Требования к оформлению Договора

13.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме.

13.2. Уведомления и возможность обмена документами по факсу и электронной почте, за исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с настоящим Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в статье настоящего Договора или в приложениях/дополнениях к нему.

13.3. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

13.4. В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

13.4. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

13.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.7. Требования к подписи:

13.7.1. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.

13.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.9. Стороны договорились, что при оформлении дополнительных соглашений, изменений и приложений к Договору не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

14. Приложения к Договору.

14.1. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон:

- Приложение №1 – Проект рекультивации;

- Приложение №2 – Акт приема передачи участка;

- Приложение №3 – Антикоррупционная оговорка;

- Приложение №4 – Расчет стоимости ведения работ;

- Приложение №5 – Сроки выполнения работ в соответствии графиком работ по рекультивации площадки буровой скважины № 27 Тагульского ЛУ;

- Приложение №6 – Протокол соглашения о договорной цене;

- Приложение №7 – Уведомление о готовности к сдаче выполненных работ по рекультивации загрязненных земель;

- Приложение №8 – Акт приема – передачи локальных нормативных документов;

- Приложение №9 - Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию;

- Приложение №10 - Шкала штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

- Приложение №11 – Процедура допуска работников подрядных организаций на объекты производства работ ООО «БНГРЭ»;

- Приложение №12 – Регламент «Организация работ по рекультивации нарушенных земель в Обществе с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», утв. приказом Генерального директора ООО «БНГРЭ» №340-п от 17.10.2016 г.

15. Заключительные положения

15.1. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, номеров телефонов и телефаксов, платежных реквизитов в течение 5-ти календарных дней с даты их изменения.

15.2. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу.

16. Почтовые, юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ООО «БНГРЭ» Юридический адрес: 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны д. 3 «А» E-mail: priemnaya@bngre.ru Тел. (391)274-86-81,факс.(391)274-86-82 ИНН 8801011908 КПП 246501001 р/с 407 028 103 000 300 034 80 БИК 040407777 к/с 301 018 102 000 000 007 77 Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярск Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ___________________ И.Ю. Карцев м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |