Приложение № 5 лист 1

к договору №_________

от  _____________ г.

СРОКИ

выполнения работ по рекультивации в соответствии с графиком работ по рекультивации

площадки буровой скважины № 27 Тагульского ЛУ

1) Техническая рекультивация с 15.06.2018г. по 15.07.2018г.;

Подрядчик обязан для своевременного начала выполнения  работ по рекультивации обеспечить доставку на рекультивируемый участок оборудования, техники и материалов не позднее 31.03.2018 года.

2) Биологическая рекультивация с 15.07.2018г. по 15.08.2018г.;

Подрядчик обязан обеспечить вывоз с рекультивированного земельного участка оборудования, техники и материалов в течении 20-ти календарных дней с момента открытия зимних автодорог, но в любом случае не позднее 01.02.2019 года.

| Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ____________ И.Ю. Карцев «___»___________2017г. м.п. | Подрядчик: ____________ «___»___________2017г. м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 5 лист 2

к договору № ________

от ___________