На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «а»

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договора на «Техническая и биологическая рекультивация нарушенных и загрязненных земель площадки буровой скважины № 27 Тагульского ЛУ, переработка отходов бурения, в 2018 году» на следующих условиях:

| Предмет оферты | «Техническая и биологическая рекультивация нарушенных и загрязненных земель площадки буровой скважины № 27 Тагульского ЛУ, переработка отходов бурения, в 2018 году» |
| --- | --- |
| Срок оказания услуг: 1. Мобилизация оборудования (персонала) для своевременного выполнения работ до 31.03.2018г. 2. Техническая и биологическая рекультивация нарушенных и загрязненных земель площадки буровой скважины № 27 Тагульского лицензионного участка, с переработкой отходов бурения на месте образования, с 15.06.2018 г. по 15.08.2018 г. 3. Демобилизация оборудования (персонала) до 31.12.2018г. | Согласны/не согласны |
| Стоимость услуг в руб. (без НДС) |  |
| Стоимость услуг в руб. (с НДС) |  |
| Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Согласие с условиями оплаты: Расчет за оказанные по настоящему Договору услуги осуществляется Заказчиком на основании оригинала Акта об оказании услуг, подписанного полномочными представителями Сторон по факту оказания услуг, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ, в течение 90 календарных дней после их предоставления Заказчику, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. Оплата выполненных работ производится после сдачи площадки комиссии Администрации Туруханского района с участием представителей Заказчика без замечаний к качеству работ. | Согласны / не согласны |
| Согласие проведения службами Заказчика аудиторских проверок заявленных Подрядчиком компетенций на этапе проведения тендерных процедур и исполнения договора оказания услуг. | Согласны / не согласны |
| Согласие с условиями технического задания | Согласны / не согласны |
| Согласие с условиями договора на оказание услуг | Согласны / не согласны |
| Согласие с условиями: - опцион в сторону увеличения: +30%/-30% от общего объема выполнения Работ в стоимостном выражении. | Согласны / не согласны |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «31» декабря  2017 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.