Приложение №14

к Договору №

от \_\_.\_\_.\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  |   **Разделительная ведомость**  по разграничению зон ответственности при выполнении работ по договору на выполнение Вертикальной планировки площадки скважины разведочного бурения гидронамывным грунтом в 2024 - 2025 гг. | | | | |
| № п/п | | Наименование работ | Зона ответственности | | Описание | |
| Заказчик | Подрядчик |
|  | | **Мобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала** | | | | |
|  | | Мобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика на площадку |  | + |  | |
|  | | Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика с площадки |  | + |  | |
| **Подготовительные мероприятия** | | | | | | |
|  | | Схемы производственной площадки, наземных и подземных коммуникаций. | + |  |  | |
|  | | Мероприятия по подготовке площадки к РАБОТАМ, включая Схемы разграничения площадки, а также необходимые согласования маршрутов перемещения оборудования | + |  |  | |
|  | | Строительство подъездных дорог | + |  |  | |
|  | | Содержание подъездных дорог | + |  |  | |
|  | | Обслуживание производственной площадки во время проведения работ. |  | + | *Подрядчик - содержит производственную площадку во время производства работ. Подрядчик своими силами обеспечивает соблюдение безопасности работ на площадке.* | |
|  | | Предоставление грунта для отсыпки | + |  |  | |
|  | | Завоз и расстановка вахтового поселка на производственной площадке для обеспечения проживания персонала Подрядчика для проведения работ по отсыпке |  | + |  | |
|  | | Восстановительный ремонт основания площадки и покрытия, а также подъездных дорог не по вине Заказчика |  | + |  | |
|  | | **Организация проживания, питания и т.д.** | | | | |
|  | | Подключение вагона представителя Заказчика на период выполнения работ |  | *+* | *Подключение от электроэнергии Подрядчика одного вагона Заказчика, потребляемая мощность не более 6 кВт.* | |
|  | | Организация проживания на объекте ведения работ в вахтовом поселке персонала |  | *+* |  | |
|  | | Организация и оплата 3-х разового горячего питания на объекте производства работ |  | *+* |  | |
|  | | Трансфер персонала от базового пункта до производственной площадки |  | *+* |  | |
| *14.1* | | *Водительский состав/механизаторы Подрядчика* |  | *+* | *Силами и за счет Подрядчика* | |
|  | | Обеспечение орг. техникой персонала Подрядчика на объекте ведения работ (ПК, МФУ и прочее) |  | + |  | |
|  | | Обеспечение доступа персонала Подрядчика к точке доступа internet на объекте ведения работ |  | + |  | |
|  | | Обеспечение персонала Подрядчика сотовой связью на объекте ведения работ |  | + |  | |
|  | | Все разрешения и лицензии на радио и спутниковую связь Подрядчика |  | + |  | |
|  | | Вывоз металлолома и прочих отходов Подрядчика с места проведения работ. |  | + |  | |
|  | | **Цикл работ** | | | | |
|  | | ДЭС, емкость ГСМ для хранения и заправки автотранспорта, перевозящей техники |  | + | *На весь цикл работ* | |
|  | | ГСМ для заправки автотранспорта, перевозящей техники и работы ДЭС. |  | + | *На весь цикл работ* | |
|  | | Складирование и охрана имущества и материалов Подрядчика |  | + |  | |
|  | | Поставка материалов для выполнения работ: |  |  |  | |
|  | | *Геомембрана для гидроизоляции* |  | + | *За счет Подрядчика* | |
|  | | *Геотекстиль плотностью не ниже 500 г/м2* |  | + | *За счет Подрядчика* | |
|  | | *Цемент 4 тн. для выполнения гидроизоляции факельного амбара( амбара ГФУ)* | + |  | *Передается подрядчику по давальческой схеме* | |
| 24. | | Предоставление суточных рапортов-сводок |  | + | *До 20:00 ежедневно за текущую смену* | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК:** | **ЗАКАЗЧИК:** |
| ХХХХХХХХ  «ХХХХХХХХ» | Генеральный директор  ООО «БНГРЭ» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ххххххххххх | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Ганиев |
| м.п. | м.п. |