Приложение № 18

к Договору № \_\_\_\_\_/20\_\_\_

от \_\_.\_\_.\_\_\_\_

**Шкала снижения стоимости**

| **№ п\п** | **Наименование нарушения** | **Снижение стоимости** | **Фиксированные вычеты (руб. без НДС)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отклонение от операций, схем, предусмотренных Договором, проектом, нормативно-технической документацией, планами работ, мероприятиями без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ. | 5% от стоимости работ по Договору |  | Подтверждается двусторонним актом\* Если данный факт влияет на возможность и безопасность использования результата работ, то ПОДРЯДЧИК производит повторное выполнение работ за свой счет. |
|  | Самовольное возобновление работ, после их остановки представителем ЗАКАЗЧИКА без устранения нарушений. | 1% от стоимости работ по Договору |  | За каждый случай.  Подтверждается актом\*. |
|  | Смещение границ выполнения вертикальной планировки площадки скважины, не согласованное с ЗАКАЗЧИКОМ | Возмещение ущерба причиненного ЗАКАЗЧИКУ |  | Подтверждается актом с приложением схемы, составленными представителем ЗАКАЗЧИКА\* |
|  | Непредоставление, предоставление в неутвержденной форме или утрата документов, полученных в ходе работ | 0,01% от стоимости работ по Договору |  | Подтверждается актом приема –передачи документации. ПОДРЯДЧИК восстанавливает документы самостоятельно за свой счет. |
|  | Экологические нарушения. | Сумма снижения стоимости в соответствии с действующим Стандартом (Положением) в ДО |  | Подтверждается двусторонним актом\* |
|  | Несоответствие численного и квалификационного состава в соответствии с требованиями Договора (Приложение № 2 График выполнения работ) | 0,1% от стоимости работ по Договору |  | За каждый случай.  Подтверждается суточным рапортом (полученным в электронном виде) |
|  | Несоответствие численного и качественного состава техники (или ее простой, неисправность, остановка) требованиям Договора (Приложение № 2 График выполнения работ) | 0,1% от стоимости работ по Договору |  | За каждый случай.  Подтверждается суточным рапортом (полученным в электронном виде) |
|  | Невыполнение распоряжений представителя ЗАКАЗЧИКА, выданных в письменной форме, относящихся к работам |  | 50 000 | За каждый случай |
|  | Нарушение правил хранения ОБОРУДОВАНИЯ и ТМЦ на буровой площадке |  | 25 000 | За каждый случай |

\*В случае необоснованного отказа от подписания Акта со стороны ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИК вправе составить Акт без участия ПОДРЯДЧИКА в одностороннем порядке, который будет иметь силу акта, составленного обеими Сторонами и являться основанием для предъявления претензий.

Все отклонения и нарушения оформляются двухсторонним актом и подписываются представителями ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА (полевой специалист службы по вышкостроению и обустройству месторождений). Отказ от подписи не допускается; несогласие с положениями, указанными в акте оформляются приложением «об особом мнении» и прикладываются к акту.

В случае простоя СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ по обстоятельствам, за которые отвечет ПОДРЯДЧИК, ПОДРЯДЧИК выплачивает ЗАКАЗЧИКУ полную стоимость такого простоя.

Приложение

к «Шкале снижения стоимости»

**Перечень нарушений, требующих остановки**

1. Документация.
   1. Отсутствует или не полный комплект, не должное оформление:

* наряд-допуск на проведение опасных работ;
* паспорта и акты дефектоскопии на применяемое грузоподъемное оборудование.

1. Персонал.
   1. Не полный состав бригады.
   2. Отсутствие, неисправность средств индивидуальной защиты. Отсутствие спецодежды бригады.
   3. Отсутствие документов по обученности работников бригады.
   4. Истекшие сроки проверки знаний работников бригады.
2. Экология.
   1. Загрязнение территории кустовой (скважинной) площадки, а также за её пределами техническими жидкостями, буровым и тампонажным раствором, сухими хим.реагентами, жидкими бытовыми стоками.
3. Прочие.
   1. Неустранение в согласованные Сторонами сроки, раннее выданных предписаний, по другим нарушениям.

***Примечание:***

* за остановку работ штраф не применяется, если предусмотрен штраф за нарушение

|  |  |
| --- | --- |
| **Подписи сторон:** | |
| **ПОДРЯДЧИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** | **ЗАКАЗЧИК:**  **Генеральный директор**  **ООО «БНГРЭ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ф. Ганиев**  **м.п.** |