**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Вертикальная планировка площадки скважины разведочного бурения гидронамывным грунтом в 2025 г.»

1. ***Общие положения***
   1. Предметом закупки является:

Лот №1 «Вертикальная планировка площадки скважины разведочного бурения гидронамывным грунтом в 2025 г.».

Лот является неделимым.

Оферта предоставляется на весь перечень услуг, согласно требованиям к предмету оферты (форма 2). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается.

* 1. Место выполнения работ:

Участок для выполнения вертикальной планировки площадки находится на территории генерального Заказчика ООО «РН-Ванкор», в радиусе 250 км от площадки центрального пункта сбора (ВПП) (Координаты ВПП – 67·48΄17,10΄΄ северной широты, 83·34΄39,63΄΄восточной долготы). Плановые сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ 2025 г.: январь 2025 г. – март 2025 г.\*

Период выполнения работ указан в Приложении № 2 к Форме 2.

***\* Сроки выполнения работ являются ориентировочными. Фактические сроки работ будут указаны заказчиком посредством официального письма в срок не позднее, чем за 5 дней до даты начала работ.***

* 1. Объем работ: в соответствии с техническими заданиями (Приложение № 1) и графиками выполнения работ (Приложения № 2)
  2. Опцион составляет: + 100 % / - 100%.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить объем выполняемых работ. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты окончания срока выполнения работ, предусмотренных Договором без изменения цен, согласованных в договоре

* 1. Цель проведения закупки: выполнение Вертикальной планировки площадки скважины разведочного бурения гидронамывным грунтом в 2025 г.
  2. Условия производства работ: Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ необходимой техникой и расходными материалами.
  3. Технология проведения работ, требования к ходу их выполнения и результату изложены в Приложении №1. (Техническое задание) к настоящей форме 2 и в приложениях к ним.
  4. Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев с момента приемки Заказчиком фактически выполненных работ и подписания сторонами Акта об окончании Работ.
  5. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»).
  6. Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес: 660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3«а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВБРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Требования к предмету закупки** | | | | |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованиям** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.1 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО  (**Приложение 1)** | Подписанное со стороны участника закупки техническое задание и приложения к нему (**Приложение 1)** | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Согласие с условиями Графиков выполнения Работ и обеспеченности ресурсами при выполнении работ в составе ПДО  (**Приложение № 2)** | Подписанные со стороны участника закупки Графики выполнения работ (**Приложение № 2)** | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Согласие с Разделительной ведомостью  **(Приложение № 3)** | Подписанная со стороны участника закупки Разделительная ведомость  **(Приложение № 3)** | Да/Нет | Да |
| 1. **Требования к контрагенту** | | | | |
| **Общие требования** | | | | |
| 3.1 | Согласие с условиями проекта договора ООО «БНГРЭ» **(Форма 3)**, в т.ч. с ЛНД, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора в т.ч. с ЛНД, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» (Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на сайте Компании www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1)[1]. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие  между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ»  за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Общее количество выполненных контрактов на выполнение работ по вертикальной планировке площадок (включая субподряд) в условиях Крайнего Севера, аналогичных предмету закупки - не менее 3-х комплексов работ (за последние 3 года). | Референц-лист с указанием наименований контрагентов за последние 3 года (2021-2023), контактного лица и телефона с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника:   * смерть в результате несчастного случая; * постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Подтверждение проверки знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии Протокола проверки знаний | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности | Да/Нет | Да |
| 3.9 | Проведение специальной оценки условий труда | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет | Да |
| 3.10 | Наличие квалифицированных рабочих соответствующих специальностей для выполнения Работ, согласно с Графиками выполнения Работ **(Приложение № 2)** | Штатное расписание и организационная структура предприятия.  Состав бригады, планируемый для выполнения работ по договору с приложением копий квалификационных документов (дипломы, удостоверения) | Да/Нет | Да |
| 3.11 | Согласие на осуществление расчетов по настоящему договору через АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» (АО «ВБРР», любое территориальное подразделение Банка) | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии на открытие счета в АО «ВБРР» и осуществление расчетов по договору через АО «ВБРР", либо документы, подтверждающие наличие счета в указанном выше банке | Да/Нет | Да |
| 3.12 | Обеспечение объекта спутниковой связью (спутниковым телефоном) | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации о наличии спутниковой связи | Да/Нет | Да |
| 1. **Требования к технике\*\*** | | | | |
| 4.1. | Наличие в собственности у Потенциального Претендента специальной техники для выполнения работ по планировки площадки (включая технику, находящуюся в лизинге, а также технику, планируемую к приобретению в лизинг) Перечень техники:   * Самосвал 6х6 – 8ед.; * Экскаватор среднего класса – 2 ед. * Бульдозер среднего класса – 1 ед. * Виброкаток – 1 ед. * Грейдер – 1 ед. | Копии ПТС\ПСМ на собственную технику  Копии договора аренды с актом приема-передачи и ПТС\ПСМ (на технику, которая находится в аренде)  Копия договора лизинга (на технику, находящуюся в лизинге)  Письмо-подтверждение о готовности лизинговой компании к финансированию приобретения техники под выполнение объема работ, указанного в ПДО | Да/Нет | Да |
| 4.2 | Экологический класс ТС не ниже Евро 3 | Копия ПТС | Да/Нет | Да |
| 4.3 | Максимальный возраст автомобильной техники заявленной к выполнению работ – не более 10 лет. | Копия ПТС | Да/Нет | Да |
| 4.4 | Оснащение каждого ТС системами мониторинга ТС «ГЛОНАСС/GPS» | Копии актов установки БСМТС, копия договора обслуживания системы БСМТС (с перечнем автомобилей) | Да/Нет | Да |
| 4.5 | Оснащение ТС тахографом (ТС попадающие под действие приказа Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36). | Копии актов установки тахографов (с перечнем автомобилей) | Да/Нет | Да |
| 4.6 | ТС должны быть оборудованы:  -двусторонними видеорегистраторами (с тыловой и фронтальной записью);  -исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (ремни безопасности должны иметь «трехточечную» конструкцию);  -сертифицированными искрогасителям;  -ABS - антиблокировочная система тормозов;  -устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 4.7 | Рулевое колесо на всех ТС должно находиться с левой стороны. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 4.8 | Обеспечение мобилизации техники в 5-дневный срок после получения соответствующего уведомления о начале выполнения работ. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 4.9 | Оснащение транспортных средств в зимний период эксплуатации исправными системами отопления салонов и кабины транспортных средств, а также зимними шинами. Вся техника, эксплуатируемая на участке присутствия зимних автодорог, должна быть полно приводной и обеспечена цепями противоскольжения на все колеса. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 4.10 | Наличие:  - службы безопасности дорожного движения;  - диспетчерской службы;  - медицинской службы или договора с медицинским учреждением, осуществляющим предрейсовый и послерейсовый осмотр водительского состава;  - службы механика по выпуску транспортных средств на линию. | Организационная структура предприятия или Положения  Службе БДД;  Диспетчерской службе;  ДИ медицинского работника/ договор оказания услуг  службы механика с приложением лицензии | Да/Нет | Да |
| 4.11 | Обучение водителей по курсам «Защитное вождение», «Специализированное обучение зимнему вождению». | Копии удостоверений/сертификатов или гарантийное письмо за подписью руководителя об организации обучения | Да/Нет | Да |
| 4.12 | Минимальный стаж вождения для водителей (которых планируется привлекать для выполнения данных работ) не менее 3 лет. | Список водителей, которых планируется привлекать для выполнения данных работ с указанием стажа вождения | Да/Нет | Да |
| 4.13 | Порядок выпуска транспортных средств на линию. | Внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок выпуска на линию, подписанный руководителем организации | Да/Нет | да |
| 1. **Требования к персоналу (количество, потребность по категориям, профессиям, специальностям, уровню квалификационных требований)\*\*** | | | | |
| 5.1 | Наличие квалифицированных рабочих:   * Мастер участка (прораб) (опыт работы не менее 3-х лет за последние 5 лет) -1 чел.; * Водитель самосвала – не менее 16 чел.; * Машинист бульдозера – не менее 1 чел.; * Машинист экскаватора- не менее 2 чел.; * Машинист виброкатка- не менее 1 чел.; * Машинист грейдера - 1 чел.; * Прочий персонал – 1 чел. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состав бригады на вышкомонтажные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |

\*\*Количество персонала и техники, указанные в таблице, являются ориентировочными и могут быть изменены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком в зависимости от текущих условий работ, не противоречащих срокам выполнения работ

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник службы по вышкостроению

и обустройству месторождений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Аливанов

1. [1] Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)