**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

1. ***Общие положения***
   1. Предметом закупки: «Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) бурового оборудования и специальной техники на буровых площадках при строительстве скважин на Юрубчено-Тохомском, Терско-Камовском, Тагульском, Куюмбинском, и Лодочном лицензионном участке в 2022-2024г.»
   2. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»), ОГМ.
   3. Плановые сроки оказания услуг:

Лот №1 - февраль 2022 г. - декабрь 2024 г.

* 1. Место оказания услуг: Лот №1 - Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район - Куюмбинский, Терско-Камовский и Юрубчено-Тахомский лицензионный участок; Туруханский муниципальный район - Тагульский и Лодочный лицензионный участок.
  2. Планируемый объем услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование услуг, без использования сокращений (Параметр оценки)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Объем услуг 2022 г.** | **Объем услуг 2023 г.** | **Объем услуг 2024 г.** |
| **Лот №1** | | | | | | |
| 1 | Буровая вышка г/п 320 тн | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Основание г/п 400 тн | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Кронблок г/п 320 тн | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Кронблок г/п 400 тн | Компл. | 2 | 1 | 1 |  |
| 5 | Крюкоблок г/п 320 тн | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Тальблок (блок талевый) г/п 320 тн | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Крюкоблок г/п 225 тн | Компл. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Механизм крепления неподвижного конца талевого каната | Компл. | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Лебедка буровая ЛБУ-1200 | Компл. | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Лебедка буровая ЛБ-750 | Компл. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Насос буровой НБТ-600 | Компл. | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Насос буровой УНБ-600 | Компл. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Насос буровой УНБТ-1180 | Компл. | 2 |  | 2 |  |
| 14 | Насос буровой F-1600 | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Насос буровой F-500 | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Лебедка вспомогательная ЛВ-44 | Компл. | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Лебедка вспомогательная ЛВ-50 | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Вертлюг УВ-250 | Компл. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Вертлюг УВ-320 | Компл. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Вертлюг ВП-80(60) | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Ротор Р-400 | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Ротор Р-560 | Компл. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Ротор Р-700 | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Манифольд буровой | Компл. | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 25 | Кран консольно-поворотный | Компл. | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | Оборудование противовыбросовое ОП5 230х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | Компл. | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | Оборудование противовыбросовое ОП5 230х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Оборудование противовыбросовое ОП5 280х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Оборудование противовыбросовое ОП5 350х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Оборудование противовыбросовое ОП4 180х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | Компл. | 6 | 3 |  | 3 |
| 31 | Оборудование противовыбросовое ОП4 160х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | Компл. | 2 |  | 2 |  |
| 32 | Блок глушения дросселирования 80х35 | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Блок глушения дросселирования 80х70 | Компл. | 1 | 1 |  |  |
| 34 | Превентор универсальный ПУГ 230х35 | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Превентор универсальный ПУГ 350х35 | Компл. | 3 | 2 |  | 1 |
| 36 | Превентор универсальный ПУГ 280х70 | Компл. | 2 | 1 | 1 |  |
| 37 | Превентор плашечный ППГ 180х35 | Компл. | 2 | 1 | 1 |  |
| 38 | Превентор плашечный ППГ 160х35 | Компл. | 2 | 1 | 1 |  |
| 39 | Компрессорная установка 8-10 атм. | Компл. | 4 |  | 4 |  |
| 40 | Рессивер (V-0,9 м3) | Компл. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Рессивер (V-2,7 м3) | Компл. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | Захват клиньевой ПКР560/ПКРО560 | Компл. | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 43 | КШМ бурового насоса УНБТ-1180 | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | КШМ бурового насоса F-1600 | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | КШМ бурового насоса НБТ-600 | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | КШМ бурового насоса УНБТ-600 | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Эвакуатор верхового рабочего | Компл. | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | Центрифуга бурового раствора | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Подъемник ПВЛ | Компл. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 50 | Дегазатор бурового раствора | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Газосепаратор бурового раствора | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Ключ гидравлический | Компл. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Таль электрическая | Компл. | 6 | 2 | 2 | 2 |

* 1. Заявленная стоимость услуг по Лоту №1 должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию Подрядчика до места сбора (г. Красноярск или п. Богучаны).
  2. Лот является неделимыми, предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
  3. Общество оставляет за собой право изменять общее количество оказываемых услуг в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество оказываемых услуг в пределах согласованного количества без изменения цен на оказываемые услуги, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока оказания услуг, предусмотренной договором.

* 1. Результат оказываемых услуг: ЭПБ объектов исследования, выполненная в соответствии с  
     Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420. ЭПБ должна быть оформлена в виде заключения по результатам ЭПБ, подписанного руководителем экспертной организации, заверенного печатью экспертной организации, зарегистрированного в Енисейском управлении Ростехнадзора и переданного Заказчику, а также необходимо произвести соответствующие записи в паспортах на оборудование и заверить записи печатью.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

1. ***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Техническая возможность выполнения требуемого объема работ (согласно техническому заданию Приложение №1 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица и подписанное Техническое задание | Да/Нет | Да |
| 2.2 | 1. Готовность выполнить ЭПБ бурового оборудования в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420. 2. По результатам ЭПБ выдать заключение экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в форматах «.pdf» и «.xls»/«.doc».вместе с уведомлением о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Енисейском управлении Ростехнадзора | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

1. ***Требования к контрагенту:***

| **№п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Единицы измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Наличие действующей лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности на следующие услуги:  - проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных [статьей 7](consultantplus://offline/ref=2A836360F714F0D445CB78614E58D115637A383C09CEC4960DD57E50A79269526B7B8A79E5y764L) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  - проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий. | Копия действующей лицензии участника закупки | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Отсутствие в течение последних 3 (трех) лет аварий на опасных производственных объектах в отношении которых участником закупки проводилась ЭПБ и при расследовании которых была установлена вина участника закупки или работников участника закупки | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие  неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Согласие участника закупки с условиями Договора Заказчика | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
|
| 3.7 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленным нормам и их использование для выполнения данного вида услуг | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|
| 3.8 | Проведение специальной оценки условий труда | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет | Да |
| 3.9 | Готовность заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| - смерть в результате несчастного случая; | Да/Нет | Да |
| - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Да/Нет | Да |
| 3.10 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет | Да |
| 3.11 | Общее количество оказанных услуг по экспертизе промышленной безопасности бурового оборудования и специальной техники на буровых площадках при строительстве скважин (опыт работы) – не менее 3-х лет в течение последних трех лет | Перечень выполненных договоров на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|
| 3.12 | Наличие собственной (либо привлеченной по договору) аттестованной в соответствии с требованиями нормативных документов (ПБ 03-372-00) лаборатории неразрушающего контроля и диагностики, аттестованной на следующие виды неразрушающего контроля:  1. Визуальный и измерительный контроль;  2. Ультразвуковая дефектоскопия, толщинометрия;  3. Радиационный метод (рентгенографирование);  4. Вибродиагностический;  (Магнитопорошковый; Проникающими веществами - желательно). | Заверенная копия подтверждающих документов (копия свидетельства об аттестации ЛНК либо копия договора на привлечение лаборатории неразрушающего контроля) | Да/Нет | Да |
| 3.13 | Наличие в штате компании экспертов третьей категории, с правом проведения экспертизы промышленной безопасности в отношении ОПО III и IV классов опасности и необходимых областей аттестации (в соответствии с перечнем оборудования подлежащим ЭПБ) согласно "Положения об аттестации экспертов в области ПБ", утвержденных постановлением правительства РФ №509 от 28.05.15 г. (обязательно Э4ТУ, Э4ЗС, Э6ТУ, Э12ТУ, Э14ТУ, Э14ЗС) (Э7ТУ, Э7ЗС -желательно), либо иных действующих документов РФ, разрешающих оказание услуг по данному виду деятельности. | Письмо-подтверждение в произвольном формате за подписью руководителя/ уполномоченного представителя, заверенные копии удостоверений  Наличие сведений в реестре экспертов, размещенном на официальном сайте Ростехнадзора | Да/Нет | Да |
|
| 3.14 | Наличие в штате компании специалистов неразрушающего контроля (для которых работа в организации является основной) по следующим видам контроля:  - визуальный и измерительный;  - ультразвуковой (дефектоскопия, толщинометрия);  - рентгенографический (радиационный);  - вибродиагностический | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.15 | Наличие собственных или арендованных помещений (лабораторий), используемых при осуществлении экспертизы как оборудования так и отдельных его частей. | Копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности необходимых для выполнения услуг и принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании по месту осуществления лицензируемой деятельности зданий или нежилых помещений; | Да/Нет | Да |
| 3.16 | Наличие собственных исправных и поверенных приборов, паспортизированных эталонов и образцов, необходимых приспособлений, приборов (толщиномеры, дефектоскопы и прочее) и расходных материалов для оказания услуг по предмету Закупки. | Перечень оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения, необходимых для выполнения услуг и принадлежащих на праве собственности с указанием сроков поверки с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.17 | Наличие в штате привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудников отправляемых на объекты Заказчика для проведения ЭПБ. | Гарантийное письмо с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

Приложения:

1. Приложение №1 к Форме 2 «Техническое задание на проведение ЭПБ в 2022-2024 год».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель Ответственного подразделения:  Заместитель главного механика |  | Гаевский В.Н. |  | *«21» 10 2021 г.* |

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)