**Приложение № 6**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шкала оценки качества комплекса услуг по техническому и технологическому сопровождению ННБ, долотного сервиса и сервиса ВЗД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование нарушения** | **Коэффициент качества** | **Примечание** |
| ***1*** | ***Использование оборудования и материалов:*** | | *Подтверждается двусторонним актом.* |
| 1.1 | Оказание услуг без эскиза, спущенной в скважину компоновки. | 0,95 | *За каждый случай.* |
| 1.2 | Отсутствие паспортов с указанием текущей наработки и сведений о периодической дефектоскопии на элементы КНБК | 0,95 | *За каждый случай.* |
| 1.3 | Механическое разрушение долота или элементов КНБК (оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ) с оставлением элементов в скважине/на забое. | 0,95 | *Исполнитель компенсирует убытки ЗАКАЗЧИКА.* |
| 1.4 | Незапланированные СПО для смены Оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ в следствие его отказа/слома | 0,90 | *За каждый случай.* |
| 1.5 | Отсутствие контроля/руководства представителем Исполнителя за сборкой КНБК. | 0,95 | *За каждый случай. Подтверждается двусторонним актом.* |
| 1.6 | Не проведение испытания ВЗД и замера люфтов перед спуском в скважину с занесением результатов испытания в вахтовый журнал. | 0,96 | *За каждый случай. Подтверждается двусторонним актом / записями в вахтовом журнале* |
| 1.7 | Отсутствие оборудования согласно условиям Технического задания, Договора и Приложения 4. | 0,97 | *За каждые сутки ожидания завоза оборудования. Подтверждается двусторонним актом.* |
| 1.8 | Отсутствие запасного комплекта оборудования. | 0,97 | *За каждые сутки ожидания завоза запасного оборудования. Подтверждается двусторонним актом.*  *Дополнительно подлежит оплате непроизводительное время за ожидание завоза запасного оборудования, выставляемое ЗАКАЗЧИКУ КОМПАНИЕЙ.* |
| ***2*** | ***Не выполнение показателей механической скорости бурения:*** | | |
| 2.1 | на 10% меньше запланированной | 0,85 | *Применяется по результатам бурения каждой отдельной секции* |
| 2.2 | на 20% меньше запланированной | 0,8 |
| 2.3 | на 25% меньше запланированной | 0,7 |
| 2.4 | на 40% меньше запланированной | 0,6 |
| ***3*** | Невыполнение операций, предусмотренных проектом, нормативно-технической документацией, планами работ, мероприятиями без согласования с Заказчиком. | 0,97 | *За каждый случай. Подтверждается двусторонним актом / Суточными рапортами* |
| ***4*** | ***Превышение зенитного угла вскрытия продуктивного пласта, при освоении скважины с ГРП:*** | | Подтверждается геофизическим материалом. |
| 4.1 | При смещении скважины от вертикали от 0 до1250м зенитный угол более 15 град. | 0,9 |  |
| 4.2 | При смещении скважины от вертикали от 1250 до 2000 м зенитный угол более 20 град. | 0,9 |  |
| ***5*** | ***Выход скважины за проектный круг допуска:*** | | *Кроме случаев не подтверждения проектной геологической кровли.* |
| 5.1 | До 10 метров | 0,95 |  |
| 5.2 | От 10 до 20 метров | 0,92 |  |
| 5.3 | От 20 до 30 метров | 0,90 |  |
| 5.4 | 30 метров и более | 0,87 | *При отказе КОМПАНИИ принять скважину от ЗАКАЗЧИКА– исправление брака за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ* |
| ***6*** | Превышение условной вертикальности скважин (зенитный угол 5 градусов) на 1 градус | 0,9 | *За каждый градус превышения. Подтверждается геофизическим материалом.* |
| ***7*** | Нарушения правил ТБ, ПБ и ЭБ, повлекшее нарушение технологического процесса. | 0,95 | *За каждый случай. Подтверждается двусторонним актом.* |
| ***8*** | Нарушение требований «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» или «Мероприятий по безаварийному ведению работ» | 0,9 | *За каждый случай. Подтверждается двусторонним актом.* |
| ***9*** | Неисполнение письменных распоряжений представителя Заказчика в рамках условий Договора | 0,97 | *За каждый случай. Подтверждается двусторонним актом.* |
| ***10*** | ***Экологические нарушения:*** |  |  |
| 10.1 | Загрязнение территории кустовой (скважинной) площадки, а также за её пределами техническими жидкостями и жидкими бытовыми стоками и т.д. | 0,98 | *За каждый случай. Подтверждается двусторонним актом.* |
| 10.2 | Загрязнение территории кустовой (скважинной) площадки, а также за её пределами твердыми отходами, например, металлоломом, твердыми техническими и бытовыми отходами и т.д. | 0,99 | *За каждый случай. Подтверждается двусторонним актом.* |
| 10.3 | Отказ от подписанного двухстороннего акта | 0,97 | *За каждый случай отказа. Подтверждается актом с привлечением третьей стороны* |

Общая сумма вычета, с применением коэффициента качества и фиксированного вычета за отклонения, рассчитывается за отчетный период либо этап/секцию по формуле:

В= С х (1 – Кк), где:

В - сумма вычета;

С - стоимость УСЛУГ за отчетный период либо этап/секцию (без учета стоимости возмещаемых расходов);

Кк - коэффициент качества;

Примечание:

При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется:

Кк=К1хК2…..КN, где:

КN - коэффициент качества по отдельной позиции.

Шкала оценки качества применяется в каждом отчётном периоде, в котором произошло нарушение.

Все отклонения и нарушения оформляются двухсторонним первичным актом и подписываются представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ и представителем ЗАКАЗЧИКА. Отказ от подписи не допускается; несогласие с положениями, указанными в акте, оформляются приложением "об особом мнении" и прикладываются к акту.

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ** | **ЗАКАЗЧИК** |
| ООО «\_\_\_\_\_\_\_»  Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО  мп | ООО «БНГРЭ»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.Ф. Ганиев  мп |