Приложение № 1 – Производственная программа (Объем работ)

Производственная программа

по восстановлению и содержанию зимних дорог для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края на период с 25.12.2014 г. по 10.04.2015 г.

Объем работ:

| № | Наименование работ | Период | Кол-во, дн. | Кол-во, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление автозимника | с 25.12.14 по 10.01.15г. | 17 | 163 |
| 2 | Содержание автозимника (в том числе содержание ледовой переправы через р.П.-Тунгуска в районе К-10) | с 25.12.14 по 10.01.15г. | 17 | 76 |
| 3 | Содержание автозимника (в том числе содержание ледовой переправы через р.П.-Тунгуска в районе К-10) | с 11.01.15 по 10.04.15г. | 90 | 239 |

Приложение:

- Схема зимних автодорог ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 1 листе.