Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

"Утилизации буровых отходов, образующихся на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»" ЛОТ № КНГ/5.13-2016

1.Общие положения.

1.1 Место положение объекта: Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское муниципальное образование, Кусты № 2,5,6,7 Куюмбинского лицензионного участка.

1.2 Основание для оказания работ: Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, а также локальные нормативные документы, приказы и распоряжения ОАО «НК «Роснефть», ОАО НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Протокол рабочего совещания ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и ОАО «НГК «Славнефть» б/н от 07.11.2014 «Выбор технологии обезвреживания отходов бурения, применимых для Куюмбинского месторождения», Протокол рабочего совещания ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и ОАО «НГК «Славнефть» б/н от 27.05.2015 «Рассмотрение технологий/ методов обезвреживание отходов бурения при использовании установок термической деструкции. Бизнес-план ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2016 г

1.3 Сроки выполнения работ - 01.01.2016 – 31.12.2016гг.

1.4 Целевое назначение услуг: Выполнение работ (оказание услуг): утилизация буровых отходов и отходов капитального ремонта скважин (далее – буровых отходов), образующихся на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

1.5Описание схемы мобилизации: Куюмбинский лицензионный участок: Железнодорожный транспорт по маршруту г. Красноярск – пос. Карабула, автомобильный транспорт по маршруту пос. Карабула – пос. Богучаны (за счет Исполнителя), воздушная перевозка на вертолете по маршруту пос. Богучаны – Куюмбинский лицензионный участок месторождение (за счет Исполнителя).

2. Требования к предмету закупки

2.1.	В основе технологического процесса переработки (утилизации) буровых отходов должна лежать технология термической деструкции (пиролиза) данных отходов. Перечень и состав основного и вспомогательного оборудования и техники Подрядчика должен быть достаточен для выполнения принимаемых обязательств и соответствовать ведомости распределения обязанностей

2.2.	Минимальный (ориентировочный) объем буровых отходов Заказчика.

Куст № 6 – 6480 тонн (в т.ч. 480 тонн отходов КРС)

Куст № 5 – 3800 тонн

Куст № 7 – 4200 тонн

Куст № 2 – 3620 тонн (в т.ч. 1120 тонн отходов КРС)

ИТОГО: 18 100 тонн (в т.ч. 1600 отходов КРС)

2.3.	Подрядчик предлагает стоимость услуг за 1 тонну утилизации отходов бурения/отходов КРС.

2.4. Право собственности на буровые отходы переходит к Подрядчику (партиями по 300 тонн) (Подрядчик имеет право ограничить суммарный передаваемый объем буровых отходов в течение всего срока действия договора из расчета максимально возможного объема переработки 6500 тонн на каждой кустовой площадке);

2.5. Получаемый после переработки технический грунт, излишки печного топлива, вода и иные материалы – собственность Заказчика (временное хранение, накопление, транспортировку указанных материалов в пределах кустовой площадки, карьеров, УПН осуществляет Подрядчик);

2.6.Энергоресурсы (электроэнергия, дизельное топливо, вода) – давальческие (ответственность Заказчика, предоставляются безвозмездно), данные расходы не должны быть учтены в тарифе на переработку отходов;

2.7. Заказчик предоставляет Подрядчику (на основании договора аренды) площадку на территории ЛУ с выровненной поверхностью для размещения оборудования по утилизации (обезвреживанию) буровых отходов (ППБО) на в непосредственной близости от места временного хранения буровых отходов (шламового амбара). Минимальные габариты ППБО – 20 х 20 метров;

2.8. Заказчик обеспечивает возможность беспрепятственного проезда транспортной техники к ППБО, шламовому амбару.

2.9. Техника (оборудование) / технология утилизации (обезвреживания) буровых отходов, планируемая к использованию участником, должна иметь положительное заключение государственной экологической экспертизы на новую технику и технологию (по п.5 ст.11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), выданную центральным аппаратом Росприроднадзор.

2.10. Получаемый после утилизации (обезвреживания) буровых отходов технический грунт должен иметь класс опасности для человека 4 и быть пригодным для использования при рекультивации придорожных карьеров, карьеров общераспространенных полезных ископаемых, в качестве добавки в отсыпку кустовых площадок, автодорог.

2.11. После установления договорных отношений между Заказчиком и Подрядчиком, Подрядчик до начала процесса переработки отходов оформляет всю необходимую разрешительную документацию на конкретные объекты обезвреживания отходов.

2.12.Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение требований законодательства РФ (в т.ч. природоохранного) в процессе оказания услуг по предмету закупки.

7.13. Участник должен иметь отработанную технологию, позволяющую эффективно оказывать услуги в соответствии с условиями запроса предложений, а также иметь средства контроля качества за оказанием услуг.

2.14. Участник должен иметь необходимый численный состав специалистов, обладающий соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для оказания услуг по предмету запроса предложений.

2.15. Принятые технологии, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам РФ по качеству и требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

2.16. Технологическое оборудование, здания и сооружения должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических норм по: производственной вибрации, шуму, радиационной безопасности, электромагнитному излучению и т.д. согласно СанПиНу 2.1.2.2645-10

2.17. Технические условия на продукт утилизации от установок термической деструкции – грунт технический, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на грунт технический, сертификат соответствия ГОСТ Р (добровольная сертификация) на грунт технический, технологический регламент утилизации отходов бурения на установках термической деструкции оформляются Заказчиком.

2.18.	Проекты предельно-допустимых выбросов, разрешения на выброс, лицензию на деятельность по обезвреживанию отходов бурения, проект нормативов образования и лимитов на их размещения. Проект производства работ по обезвреживанию отходов бурения на кустовых площадках Заказчика оформляются Подрядчиком.

2.19.	Представители Заказчика участвует в проводимых органами государственного экологического надзора мероприятиях по контролю выполнения на объектах Заказчика установленных требований экологической безопасности;

2.20.	Исполнитель осуществляет взаимодействие с органами государственного экологического надзора в области обеспечения экологической безопасности на объектах Заказчика;

2.21.	Исполнитель участвует в совещаниях с рассмотрением вопросов экологической безопасности и при необходимости инициирует их проведение;

2.22.	Исполнитель разрабатывает локальные нормативные акты, организационные, распорядительные и иные документы и согласовывает их с заказчиком, регламентирующих меры экологической, промышленной, пожарной безопасности на объектах Заказчика, в соответствии с требованиями Заказчика по оформлению и предоставляет их на утверждение Заказчику;

2.23.	Исполнитель после проведения опытно-промышленных испытаний на установках термической деструкции (не более 3 месяцев) производит корректировку временного технологического регламента по переработке отходов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ТР 001-ОС-2015) (в срок не более 1,5 месяцев).

2.24.	Исполнитель руководствуется при исполнении обязательств по настоящему Договору локальными документами, действующими у Заказчика, с которыми Заказчик знакомит Исполнителя.

2.25.	Исполнитель проводить обучение персонала своей организации в специальных учебных центрах, повышать квалификацию персонала занятого профилактической работой и работой.

2.26.	Исполнитель обязан соблюдать порядок перевозки авиатранспортом персонала и грузов, установленных Заказчиком.

2.27.	В ходе выполнения работ по настоящему договору выполнять требования, изложенные в Приложении № 4 «Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на ЧС» ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора;

2.28.	Исполнитель заключает договор страхования от несчастных случаев персонала со страховой суммой не менее 400 (четыреста) тыс. рублей на каждого работника на период оказания услуг по Договору с включением в Договор следующих рисков:

-  смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности.

2.29.	Требования к персоналу:

-	Обеспечить с 01.01.2016 мобилизацию оборудования, персонала для организации оказания услуг в полном объеме;

-	Количество и состав основного и вспомогательного персонала Подрядчика должен быть достаточен для выполнения принимаемых обязательств и соответствовать ведомости распределения обязанностей между Заказчиком и Исполнителем.

-	Обеспечить привлечение к работе в здравпунктах персонала, имеющего диплом о медицинском образовании, действующие сертификаты специалиста, с опытом работы не менее 5 лет;

-	Обеспечить предоставление медицинских услуг фельдшера на Куюмбинском лицензионном участке в соответствии с лицензионными требованиями и требованиями Заказчика;

-	Обеспечить перевахтовку обслуживающего персонала не реже 1 раза в месяц.

3.Требования к контрагенту

- Требования к промышленной безопасности, охраны труда и ООС.

  - Наличие обученного персонала в области охраны труда (копии протоколов по проверке знаний требований охраны труда членов комиссии организации, заверенных в установленном порядке).

  - Наличие гарантийного письма о полном исполнении основных требований в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

  - До начала выполнения работ/оказания услуг, подрядная организация (Подрядчик) обязана организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, согласно Приказа Минздравсоцразвития России №302 н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

  - Подрядчик должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

  - Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98).

  - При выполнении работ/оказании услуг вахтовым методом, Подрядчик должен организовать из собственных средств предвахтовый медицинский осмотр, в соответствии с п. 8 Постановления №794/33-82 от 31.12.1987 «Основные положения о вахтовом методе организации работ».

  - Подрядчик обязан организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, на период выполнения работ/услуг на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

  - Каждый сотрудник Подрядчика на весь срок проведения им работ/оказания услуг на объектах Обществ должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

  - Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда) и Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденными в 2003г. ПБ 08-624-03, а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам.

  - Заказчик (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») имеет право проводить проверки медицинского обеспечения персонала Подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведении расследовании несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала Подрядчика, Заказчик имеет право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Подрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства.

  - Допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность Подрядчика в соответствии со Стандартом СтКНГ-02ПБ-2015 «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями» (версия 1) - (приложение 3 «Шкала штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

- Требования к ведению и предоставлению учетно-отчетной документации.

  - Обеспечивает до 07:00 ежедневное представление в адрес заказчика сводки по обезвреживанию отходов бурения по согласованной с Заказчиком форме.

  - Обеспечивает предоставление в адрес заказчика до 01 числа месяца следующего за отчетным месяцем отчет по согласованной с заказчиком форме.

  - Обеспечивает ведение эксплуатационной и иной докуиентации на каждый участок (цех, установку, производство).

  - Обеспечить по требованию Заказчика предоставление всех подтверждающих документов по исполнению смет расходов на оказание услуг.

  - Обеспечить предоставление Заказчику ежемесячного отчета по фактическому исполнению договорных отношений в области утилизации отходов бурения.

- При расчете стоимости услуг учесть

  - Заключение договора страхования от несчастных случаев персонала со страховой суммой не менее 400 (четыреста) тыс. рублей на каждого работника на период оказания услуг по данному Договору с включением в Договор следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности.

  - Питание персонала Исполнителя производится за счет Исполнителя.

  - Обеспечение питьевой водой персонала Исполнителя производится за счет Исполнителя.

  - Обеспечение работников исполнителя СИЗ проводится за счет средств исполнителя.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая информация |  |  |  |
| 1.1. | Претендент является производителем оборудования (официальным дистрибьютор) и/или Наличие опыта аналогичных работ по предмету закупки за последний календарный год | Заверенная копия патента (сертификат) и/или референц лист о заключенных договорах по данному типу сделки за последний календарный год | да/нет | да |
| 1.2. | Согласие на проведение выездных или документальных проверок/технических аудитов специалистами ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям в течении периода оказания услуг. | Согласие на аудит. | да/нет | да |
| 2 | Производственные мощности и возможности |  |  |  |
| 2.1. | Характер отходов (продуктов утилизации), образующихся при утилизации буровых отходов. | Копия технических условий (ТУ) на продукт переработки ранее выполняемых работ. | Образуются вторичные продукты, материалы, подлежащие использованию/Образуются вторичные отходы | Образуются вторичные продукты, материалы, подлежащие использованию |
| 2.2. | Получаемый после утилизации буровых отходов технический грунт должен иметь класс опасности для человека не ниже 4 и быть пригодным для использования при отсыпке дорог, рекультивации карьеров. | Справка за подписью руководителя. | да/нет | да |
| 2.3. | Готовность производственных мощностей переработать отходы бурения в количестве не менее 18100 тонн за год | Справка за подписью руководителя, | да/нет | да |
| 2.4. | Наличие государственной экологической экспертизы на оборудование, новую технику и технологию, предусматривающих утилизацию, переработку или обезвреживание буровых отходов методами термической деструкции с получением вторичных продуктов | Справка за подписью руководителя, копии подтверждающих документов | да/нет | да |
| 3 | Оснащенность, обеспеченность и готовность |  |  |  |
| 3.1. | Готовность к приобретению (аренде, лизингу и пр.) необходимой техники, оборудования (экскаваторы, бульдозеры, жилые балки, КОС и т.д. согласно ТЗ Заказчика) после подписания Договора | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Готовность / Не готовность | Готовность |
| 3.2. | Наличие собственного/арендованного оборудования (необходимое указать) - установки термической деструкции (пиролиз) с производительностью до 1,5 тонн/час (минимальная производительность 1 тонна/час). | Справка за подписью руководителя предприятия. | Количество установок | 4 и более |
| 3.3. | Наличие документов, подтверждающих соответствие оборудования (установок термической деструкции), планируемых к применению при проведении работ по типу сделки, установленным требованиям законодательства (национального и/или Таможенного Союза) о техническом регулировании и национального законодательства о промышленной безопасности | Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, планируемых к применению при проведении работ по типу сделки, установленным требованиям законодательства (национального и/или Таможенного Союза) о техническом регулировании и национального законодательства о промышленной безопасности (в зависимости от вида и даты выпуска оборудования: сертификат соответствия или декларация, подтверждающие соответствие ТР ТС; сертификат соответствия требованиям национального законодательства о техническом регулировании; а соответствия на применяемое оборудование; разрешение на применение технического устройства/оборудования; заключение экспертизы промышленной безопасности) | наличие/ отсутствие | Наличие |
| 3.4. | Наличие на предприятии отдела/ службы/ специалиста технического контроля качества выполнения работ | Справка за подписью руководителя о наличии специалиста технического контроля качества выполнения работ | да/нет | Да |
| 3.5. | Наличие внутренних процедур (инструкции, регламенты, положения и т.п.) по безопасному ведению работ по данному типу сделки | Копии внутренних процедур (инструкции, регламенты, положения и т.п.) по безопасному ведению работ по данному типу сделки | да/нет | Да |
| 3.6. | Способность самостоятельно выполнить весь комплекс работ без технического содействия со стороны Заказчика и привлечения субподрядчиков. | Подтверждение справкой за подписью руководителя предприятия. Указать комплекс выполняемых работ. | да/нет | Да |
| 4 | Персонал |  |  |  |
| 4.1. | Штатная численность | Справка за подписью руководителя и начальника кадровой службы / Гарантийное письмо | чел. | более 10 |
| 4.2. | Количество ИТР/специалистов-технологов для выполнения работ | Справка за подписью руководителя и начальника кадровой службы / Гарантийное письмо | чел. | 4 и более |
| 4.3. | Наличие специалистов, обученных обращению с опасными отходами | Копии свидетельств и сертификатов, подтверждающих обучение | наличие/отсутствие | 5 и более |
| 5 | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность |  |  |  |
| 5.1 | Проверка знаний руководителей, специалистов по охране труда и пожарной безопасности | Копии протоколов проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности руководителей и рабочих (операторов, водителей) | Аттестованы / Неаттестованны | аттестованы |
| 5.2 | Гарантия соблюдения требований законодательства РФ, стандартов ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" при выполнении работ на объектах ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | да/нет | да |
| 5.3 | Обеспечение работников сертифицированными средствами защиты (спецодежда, спецобувь и другие СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, в том числе при работах в условиях Крайнего Севера. Приказ Минздрава России от 01.06.2009 № 290н "Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | да/нет | да |
| 5.4 | Проведение вводных инструктажей вновь принятым сотрудникам | Заверенная копия программы вводного инструктажа. | да/нет | да |
| 5.5. | Наличие сертификатов соответствия на применяемые оборудование и материалы, химические реагенты (в том числе паспорта безопасности химических веществ, санитарно-эпидемиологические заключения, разрешения на применение). | Заверенный первым руководителем контрагента перечень основного оборудования/устройств/ химических реагентов с указанием № сертификатов соответствия на основное оборудование/устройств при отсутствии которых, невозможен заявленный вид деятельности | Да / Не требуется / Нет | да / не требуется |
| 5.6. | Вы гарантируете разработку проекта предельно-допустимых выбросов, получения разрешения на выброс, лицензии на деятельность по утилизации отходов бурения, разработку проекта нормативов образования и лимитов на их размещения. Разработки проекта производства работ по утилизации отходов бурения на кустовых площадках Заказчика (через 6 месяца после заключения договора). | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да / Нет | да |
| 5.7. | Согласие с условиями договора заказчика | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да / Нет | да |
| 5.8. | Предоставьте письменное согласие с требованиями предмета закупки | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да / Нет | да |
| 5.9. | Укажите готовность, в случае получения подряда, соблюдать требования локальных нормативных документов Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, транспортной и пожарной безопасности, запрета алкоголя и наркотиков, антикоррупционной политики, являющихся неотъемлемой частью Договора заказчика | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да / Нет | да |
| 5.10. | Вы гарантируете устранение выявленных при проведении аудитов и проверок нарушений в согласованные сроки | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да / Нет | да |
| 6 | Организация и обеспечение экологической безопасности |  |  |  |
| 6.1 | Наличие штатного сотрудника по обеспечению экологической безопасности (если требуется) | Выписка из штатного расписания руководителя предприятия. | чел. | Более 2 человек |
| 6.2. | Наличие входного и выходного лабораторного экологического контроля отходов и перерабатываемого продукта (аккредитованная лаборатория/ договор с аккредитованной лабораторией) | Справка за подписью руководителя, копии действующих договоров с аккредитованной лабораторией/либо документы подтверждающие наличие своей лаборатории | Да / Нет | да |
| 7 | Организация и обеспечение транспортной безопасности |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение прохождения предрейсовых медицинских осмотров. | Гарантийное письмо о заключении договора на прохождение медицинских осмотров. Выписка из штатного расписания о наличии штатных медицинских сотрудников. | Да / Нет | да |

Приложение: ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ.

Директор департамента закупки услуг                                                                    И.Е. Левагин