Приложение 3.5

к ДОГОВОРУ №       от

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»), в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «КОМПАНИЯ», с одной стороны, и

, в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее Приложение № 3.5 о нижеследующем:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА ПО ОТЧЕТНОСТИ

- ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ

  - ПОДРЯДЧИК представляет подробный посуточный план МОБИЛИЗАЦИИ (в форме гистограммы и текста), в котором указывается порядок доставки БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (БУРОВЫХ УСТАНОВОК), ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА и КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ СПЕЦТЕХНИКИ.

  - ПОДРЯДЧИК выделяет все ключевые проблемы на маршруте МОБИЛИЗАЦИИ, которые необходимо решить для успешной МОБИЛИЗАЦИИ.

  - «СТОРОНЫ» за трое суток до начала МОБИЛИЗАЦИИ сформировывают ШТАБ под председательством представителя КОМПАНИИ для координации работ по МОБИЛИЗАЦИИ БУ и ОБОРУДОВАНИЯ.

- ПЛАН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

Перед любым переездом БУРОВОЙ УСТАНОВКИ с одной ПЛОЩАДКИ на другую ПОДРЯДЧИК согласовывает за пять суток с КОМПАНИЕЙ подробный (детализированный) план переезда.

- СУТОЧНЫЕ РАПОРТЫ

ПОДРЯДЧИК представляет СУТОЧНЫЕ РАПОРТЫ. Эти отчеты составляются ежедневно ПОДРЯДЧИКОМ и предоставляются СУПЕРВАЙЗЕРУ / ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ, для согласования. СУТОЧНЫЙ РАПОРТ подписывается Буровым Мастером ПОДРЯДЧИКА и СУПЕРВАЙЗЕРОМ КОМПАНИИ на ПЛОЩАДКЕ.

СУТОЧНЫЕ РАПОРТЫ предоставляются СУПЕРВАЙЗЕРУ не позднее 01:00 часов дня, следующего за отчетным.

- ПАРАМЕТРЫ БУРЕНИЯ

Основные параметры бурения (регистрируемые оборудованием ПОДРЯДЧИКА), т.е. осевая нагрузка на долото, давление нагнетания, производительность насоса, механическая скорость проходки, крутящий момент ротора/вертикальная скорость проходки, скорость вращения, фиксируются в СУТОЧНОМ РАПОРТЕ. В случае отказа устройства, регистрирующего параметры бурения, ПОДРЯДЧИК немедленно информирует об этом находящегося на ПЛОЩАДКЕ СУПЕРВАЙЗЕРА.

- ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ

Необходимые документы и информация о водозаборной скважине, пробуренной ПОДРЯДЧИКОМ на ПЛОЩАДКЕ, представляется КОМПАНИИ в установленные КОМПАНИЕЙ сроки по перечню, предоставленному КОМПАНИЕЙ.

- НАКЛАДНЫЕ НА ГРУЗ

ПОДРЯДЧИК готовит накладные на все изделия, которые транспортируются для КОМПАНИИ. Эти накладные согласовываются с ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ.

- ПРОВЕРКА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ – ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДРЯДЧИК проводит еженедельные проверки промышленной безопасности БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, жилого поселка и любого ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА по требованию КОМПАНИИ и представляет еженедельный отчет о промышленной безопасности объекта (в двух экземплярах) ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ. Формат отчета должен быть согласован между КОМПАНИЕЙ и ПОДРЯДЧИКОМ.

Проверка БУРОВОЙ УСТАНОВКИ также проводится по указанию ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ. После проведения проверки СУПЕРВАЙЗЕРОМ КОМПАНИИ и Буровым мастером ПОДРЯДЧИКА составляется акт о проведении проверки в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой СТОРОНЫ) и подписывается обеими СТОРОНАМИ.

- ОТЧЕТЫ О ПРОИСШЕСТВИЯХ

В случае любого происшествия (в соответствии с указанным ниже определением) ПОДРЯДЧИК немедленно информирует об этом ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ и в кратчайшие сроки представляет ему Отчет о происшествии на бланке, предоставленном КОМПАНИЕЙ.

Происшествием является любое случайное или неожиданное событие, которое стало причиной травмы (или смерти) людей или утраты или повреждения имущества, включая весь персонал или имущество КОМПАНИИ, вовлеченные в происшествие, в т.ч. разливы нефти и химических реагентов.

- ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛА СКВАЖИНЫ

СТОРОНАМИ совместно будет собрана необходимая информация для подготовки и представления ПОДРЯДЧИКОМ следующей обязательной документации:

- Акт о заложении скважины;

- Акт о начале монтажа БУ;

- Акт о начале бурения скважины;

- Программа на бурение скважины;

- Геолого-технический наряд;

- Справка о фактическом местоположении;

- Программа работ по цементированию;

- Ведомость меры длины колонны;

- Акт на спуск колонны;

- Результаты испытания проб тампонажного цемента;

- Учетная карточка по тампонажу;

- Ведомость замера удельного веса цементного раствора при цементировании колонн;

- Акт о выходе цементного раствора на устье;

- Акт на цементирование колонн;

- Акт опрессовки колонн на поверхности;

- Акт замера расстояния от стола ротора до муфты кондуктора;

- Акт на опрессовку колонн совместно с ПВО;

- Акт испытания на герметичность цементного кольца;

- Акт готовности к вскрытию продуктивного горизонта;

- План работ по спуску обсадных колонн;

- Акт готовности буровой к спуску обсадных колонн;

- План работ по отбору керна;

- Описание керна;

- Результаты данных инклинометрии;

- Результаты оперативной интерпретации комплекса ГИС в необсаженной скважине;

- Результаты интерпретации СГДТ эксплуатационной колонны;

- Акт опрессовки межколонного пространства;

- Акт на опрессовку выкидных линий;

- План работ на спуск и цементирование хвостовика;

- Акт об окончании скважины бурением;

- Фактическая конструкция скважины;

- Акт на испытание герметичности колонной головки и фонтанной арматуры (ФА);

- Акт передачи скважины в эксплуатацию формы КС-11, КС-14;

- Акт-накладная на передачу основных средств ОС-1;

- Акт на передачу скважины из бурения в обустройство (освоение);

- Акт на спуск НКТ;

- Ведомость спуска НКТ;

- Сертификат качества на НКТ;

- Акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

- Справка о выполненных работах и затратах (форма КС-3);

- Акт испытания на герметичность фонтанной арматуры до установки на устье;

- Акт гидравлических испытаний ПВО на стенде до установке на устье;

- Акт испытания на герметичность обратных клапанов;

- Акт испытания на герметичность шаровых кранов;

- Сертификат качества на цемент (предоставляется подрядчиком по цементированию);

- Паспорта на оснастку (предоставляется подрядчиком по цементированию);

- Паспорта на оснастку хвостовика;

- Паспорт на АФК, ОКК;

- Сертификат качества на обсадную колонну;

- Паспорт скважины;

- ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ

ПОДРЯДЧИК готовит ежемесячный обзор эффективности деятельности ПОДРЯДЧИКА в виде презентации «Ежемесячный обзор эффективности». Информация в презентации должна подаваться в виде графических диаграмм и комментариев к ним, в сравнении с предыдущими месяцами в текущем году и по нарастающей с начала года, по всем месторождениям и типам СКВАЖИН на которых ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ.

Все отчёты, упомянутые в настоящем Приложении, должны быть предоставлены в форматах, согласованных с КОМПАНИЕЙ.

| От КОМПАНИИ; От ПОДРЯДЧИКА. Ф.И.О: _______________; Ф.И.О: ________________. Должность: _______________ Подпись: _______________; Должность: _______________ Подпись: _______________. Дата: _________________; Дата: ________________. |  |
| --- | --- |