|  | Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| --- | --- |

Приложение №9

к договору №___от______

Регламент

приемки выполненных работ

Красноярск 2014 год

С целью соблюдения, принятых в соответствие с договором процедур, и соблюдения сроков формирования отчетной и финансовой документации необходимо:

1.	До 21 числа отчетного месяца, Подрядчик предоставляет информацию о прогнозируемых, к выставлению счетов – фактур, КС-2, КС-3, за отчетный период, подтверждённую следующими документами: актом оценки качества выполненных работ, балансом времени с разбивкой на производительное и непроизводительное время, актами, подтверждающими факт непроизводительного времени подписанными представителем Подрядчика (буровым мастером, координатором проекта) и представителем Заказчика (супервайзером).

Ответственные со стороны ООО «Славнефть -Красноярскнефтегаз» - руководитель службы супервайзинга, начальник проектно-сметного отдела.

2.	Специалистами Департамента Управления Сервисами и Производственного Департамента до 23 числа отчетного месяца производиться сверка предоставленных документов, по своим направлении. По итогам сверки в двух экземплярах составляется «Протокол совместного технического совещания по оценке качества и сроков выполнения работ» (Приложение №1), согласовывается комиссией и направляется на подписание в Управляющую компанию.

3.		После согласования с Управляющей компанией (начальник Департамента строительства скважин ОАО "НГК "Славнефть"; Менеджер по бурению Управления крупных проектов ОАО "НГК "Славнефть), до 27 числа отчетного месяца в Протокол вносятся корректировки или при отсутствии замечаний, Протокол утверждается.

Ответственные со стороны ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: Руководитель Службы управления сервисами, начальник ПТО.

4.	Протокол направляется на согласование Подрядчику.

До 01 числа Подрядчик представляет согласованный Протокол совместно с оригиналами счетов-фактур, актами выполненных работ и др. документами на все неоспоримые объемы работ.

Примечания:

- В случае если вышеозначенные даты являются выходными или праздничными днями документы предоставляются в первый рабочий день, следующий за ними.

- Даты смещаются на трое суток от дат, указанных в конкретных договорах с Подрядчиками Исполнителями)

До 21 числа отчетного месяца

Информация о прогнозируемых  к выставлению объемах.

Подрядчик

До 27 числа отчетного месяца

Протокол приемки выполненных работ.

Совместно

До 01 числа следующего за отчетным месяца

Подписание оригиналов финансовой документации

Проведение совещания. Внесение корректировок.

Совместно

Схема взаимодействия.

До 23 числа отчетного месяца

Сверка предоставленных документов.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Заказчик:                                                                                                                                                              Исполнитель:

Заместитель генерального директора

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

______________________ Ю.Л. Сидоров                                                                                                       ___________________