Приложение №9

к договору №____________

от _____________г.

КОЭФФИЦИЕНТЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ НЕКАЧЕСТВЕННО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (БУРЕНИИ) СКВАЖИН Буровой подрядчик № п.п.; Описание нарушений; Понижающий коэффициент. 1; Несоблюдение сроков ВМР; 0,98 (от сметной стоимости 1 этапа ВМР). 2; Не выполнение природоохранных мероприятий (размеры обваловок, амбаров и др.); 0,95 (от сметной стоимости 1 этапа ВМР). 4; Несоблюдение графика бурения; 0,95 (от сметной стоимости 1 этапа ВМР). 5; Несвоевременное предоставление сеток вибросит; 0,95 (от сметной стоимости этапа бурения скважины за каждый случай). 6; Не выполнение режима бурения (нагрузка на крюке, подача буровых насосов, обороты ротора, ВСП); 0,95 (от сметной стоимости этапа Бурения скважины за каждый случай). 7; Нарушение регламентированной скорости СПО при спуске КНБК; 0,98 (от сметной стоимости этапа Бурения скважины за каждый случай). 8; Отсутствие на объекте спецпланов, согласованных и утвержденных в установленном порядке, при выполнении работ по ликвидации осложнений и аварий; 0,98 (от сметной стоимости этапа Бурения скважины за каждый случай). 9; Нарушение регламентированной скорости спуска обсадной колонны; 0,95 (от сметной стоимости этапа бурения за каждый случай). 10; Не допуск колонны до забоя более 5м; 0,95 (от сметной стоимости этапа бурения за каждый случай). 11; Нарушение технологии бурения скважин; 0,98 (от сметной стоимости этапа бурения скважины за каждый случай). 12; Нарушение технологии подготовки ствола и спуска обсадных колонн (для каждой обсадной колонны); 0,98 (от сметной стоимости этапа бурения скважины за каждый случай). 13; Повторяющиеся нарушения правил ТБ, ПБ и требований экологии, повлекшие за собой нарушение технологического процесса (в случае остановки бригады); 0,98 (от сметной стоимости этапа бурения скважины за каждый случай). 14; Неудовлетворительное хранение и складирование ТМЦ на буровой; 30 тыс. руб. за каждый день до момента уборки. 15; Неисполнение письменных распоряжений супервайзера; 30 тыс. руб. за каждый случай. 16; Не своевременное предоставление суточного отчета; 10 тыс. руб. за каждый случай. 17; Неработоспособность одного из элементов системы очистки в течение более чем 10 часов; 0,99 от суточной ставки до момента устранения. 18; Неработоспособность ВСП в течение более чем 10 часов; 0,99 от суточной ставки до момента устранения. 19; Работа неполным составом вахты; 0,95 от суточной ставки. 20; Предоставление недостоверной информации Заказчику либо привлеченному подрядчику; 30 тыс. руб. за каждый случай. 21; Неисправность ПВО; 0,98 от суточной ставки до момента устранения. 22; Отсутствие бурильного инструмента, переводников необходимого типоразмера; 0,98 от суточной ставки до момента устранения.

Подрядчик по буровым растворам

| №№ п/п | Перечень отклонений от утвержденной программы на бурение | Коэф-т, К | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение параметров промывочной жидкости от требований ГТН |  | За каждый случай |
| 1.1 | При вскрытом проектном продуктивном пласте |  | Допустимые отклонения: |
| 1.2 | Водоотдача | 0,88 | 1. Водоотдача + 1 см3/30мин |
| 1.3 | Удельный вес | 0,92 | 2. Удельный вес +/- 0,02г/см2 |
| 1.4 | Вязкость | 0,94 | 3. Вязкость +/- 3с |
| 1.5 | Содержание песка | 0,95 | 4. Содержание песка + 0,1% |
| 1.6 | Значение МБТ, более 30 кг/м3 | 0,94 | 5. МБТ +3 кг/м3 |
| 1.7 | Содержание хлорид - ионов менее 15000мг/л | 0,94 |  |
| 1.8 | СНС | 0,94 | 6. СНС / - 1фунт/100фут2 |
| 2 | До вскрытия проектного продуктивного пласта |  |  |
| 2.1 | Водоотдача | 0,94 | 1. Водоотдача + 1 см3/30мин |
| 2.2 | Удельный вес | 0,92 | 2. Удельный вес +/- 0,02г/см2 |
| 2.3 | Вязкость | 0,92 | 3. Вязкость +/- 3с |
| 2.4 | Содержание песка | 0,92 | 4. Содержание песка + 0,1% |
| 2.5 | СНС | 0,94 | 5. СНС / - 1фунт/100фут2 |
| 3 | Необоснованный перерасход хим.реагентов |  | Перерасход хим.реагентов за счет Исполнителя |
| 4 | Не выполнение требований Заказчика (Супервайзера) на стадии разработки проектной документации, оказания услуг по скважине, подготовки отчетности об оказанных услугах | 0,98 | За каждый случай |
| 5 | Отсутствие на буровой какого-либо из хим.реагентов указанного в индивидуальной программе. | 0,96 | За каждый случай |
| 6 | Отсутствие или неисправность одной из ступеней очистки бурового раствора при четырёхступенчатой системе очистки. | 0,94 | За каждые сутки отсутствия или неисправности при бурении. |
| 7 | Отсутствие или неисправность насоса высокого давления (автомойка) для очистки сеток от затирания глиной. | 0,94 | За каждые сутки отсутствия или неисправности насоса. |
| 8 | Розливы тех. воды растворов и других жидкостей на отсыпку кустовой площадки. | 0,88 | За каждый случай при условии несвоевременной ликвидации последствий (сроки определяются записью Супервайзера в журнал трехступенчатого контроли или в виде акта-предписания) при разливе нефтесодержащих жидкостей или ГСМ - коэффициент применяется в пятикратном размере не зависимо от сроков устранения. |
| 9 | Остановка работы буровой бригады по вине Исполнителя (обработка бурового раствора, ожидание решения и т.д.) | 45 000 руб./час | Подтверждается актом. Но не более 20% от фактической стоимости выполненных работ по скважине |
| Окончательный понижающий процент качества по скважине не может быть выше 20% от общей стоимости оказанных услуг на данной скважине, включая все штрафные санкции по шкале качества. |  |  |  |

Подрядчик по долотам и ГЗД

| №№ п/п | Перечень отклонений от утвержденной программы на бурение | Коэф-т, К | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| «Сервис по отработке долот» |  |  |  |
| 1. | Механическое разрушение долота или элементов КНБК с оставлением элементов долота на забое. | 0,85 | Подрядчик компенсирует убытки Заказчика, но не более стоимости услуг на данной скважине. Аварийный инструмент предоставляется Подрядчиком (не применяется при ускорении от графика более 5 суток по каждой скважине) |
| 2. | Предоставление несвоевременно или недостоверной информации Заказчику | 0,99 | За каждый случай |
| 3. | Несвоевременное предоставление Программы по технологическому сопровождению отработки долот, а также отчетов с проведением анализов. | 0,98 | За каждый случай |
| 4. | Отсутствие на объекте в наличии перечня долот, утвержденного Программой на долотное сопровождение. | 0,98 | В случае простоя, связанного с отсутствием долот, Подрядчик компенсирует убытки Заказчика и привлеченных Подрядчиков, но не более стоимости услуг по данной скважине (не применяется при ускорении от графика более 10 суток по каждой скважине) |
| 5. | Нарушение представителями Подрядчика требований ТБ на объектах Заказчика | 0,97 | За каждый случай |
| 6. | СПО для смены долота при вскрытом продуктивном пласте по вине Подрядчика. | 0,97 | Виновная сторона определяется совместной комиссией. |
| 7. | Несвоевременное выполнение согласованных требований Заказчика в процессе бурения скважины. | 0,97 | За каждый случай |
| 8. | Невыполнение долотами требований долотной программы по проходке и часам бурения на каждое долото, предусмотренных программой | 0,97 | (не применяется при ускорении от графика более 10 суток по каждой скважине) |
| 8.1. | 75-100% от планируемой проходки и часов бурения | 0,90 | За каждый случай повлекший отставание от графика |
| 8.2. | 50-75% от планируемой проходки и часов бурения | 0,85 | За каждый случай повлекший отставание от графика |
| 8.3. | менее 50% от планируемой проходки и часов бурения | 0,70 | За каждый случай повлекший отставание от графика |
| 9. | Отсутствие инженера по долотному сопровождению на кустовой площадке, где идет бурение | 0,97 | За каждые сутки отсутствия(не применяется при ускорении от графика более 5 суток по каждой скважине и отсутствии аварий с долотом) |
| 10. | Отсутствие у Подрядчика оснастки для долот (переводников, насадок, досок отворота, шаблонов, инструмента для извлечения и замера насадок) | 0,95 | За каждый случай (не применяется при ускорении от графика более 10 суток по каждой скважине) |
| «Инженерно-технологическое сопровождение турбинной техники» |  |  |  |
| 1 | Отказ забойного двигателя повлекшее дополнительное СПО | 0,95 | за каждый случай при условии наработки ВЗД менее 180 часов |
| 2 | Отсутствие контроля за сборкой забойного двигателя | 0,97 | за каждый случай |
| 3 | Отсутствие испытания турбинной техники и замера люфтов перед спуском в скважину с занесением результатов испытания в вахтовый журнал. | 0,97 | за каждый случай |
| 4 | Отсутствие запасного комплекта оборудования | 0,97 | Повлекшее простой или отставание от графика |
| Окончательный понижающий процент качества по скважине не может быть выше 20% от общей стоимости выполненных работ на данной скважине, включая все штрафные санкции по шкале качества. |  |  |  |

Сервис по отбору керна

| №№ п/п | Перечень отклонений | Штрафные санкции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вынос керна менее 90% | Исполнитель оплачивает штрафные санкции в размере 5% от стоимости работ на скважине за каждый процент уменьшения выноса керна |

Сервис по телеметрии

| №№ п/п | Перечень отклонений от утвержденной программы на бурение | Коэф-т, К | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| «Инженерно-технологическое сопровождение наклонно-направленного бурения и телеметрического сопровождения» |  |  |  |
| 1. | Выход за проектный круг допуска | 0,70 | Сервисные услуги по ликвидации брака производятся подрядчиком за свой счет. Общая компенсация по ликвидации брака не может быть более стоимости услуг, выполненных на скважине. Перебуривание скважины за счет исполнителя по решению Заказчика при выходе более 20м |
| 2. | Превышение пространственной интенсивности кривизны скважин при наборе и корректировке параметров кривизны |  | Интенсивность рассчитывается по двум интервалам, т.е. на три соседние точки замера (официальном) |
| 2.1. | свыше 2,0 градусов на 10м | 0,97- 0,95 | Вопрос приема скважины согласовывается с Заказчиком, либо брак ликвидируется за счет Подрядчика (за исключением оговоренной с Заказчиком интенсивности). |
| 2.2. | В горизонтальных скважинах интенсивность искривления по зенитному углу ниже интервала установки погружного оборудования более 3.0 градусов на 10 метров | 0,97- 0,95 | Вопрос приема скважины согласовывается с Заказчиком, либо брак ликвидируется за счет Подрядчика (за исключением оговоренной с Заказчиком интенсивности). |
| 2.3. | Не соблюдение коридора при бурении скважины без мероприятий по предупреждению пересечений (R коридора =R круга допуска) |  |  |
|  | Выход до 5метров | 0,90 |  |
|  | Выход до 10метров | 0,85 |  |
| 2.3.1. | Не соблюдение коридора при бурении скважины с мероприятиями по предупреждению пересечений (R коридора 15 метров) |  |  |
|  | Выход до 5 метров | 0,85 |  |
|  | Выход до 10метров и свыше | 0,80 |  |
| 3. | Несоблюдение интервала стабилизации в месте установки погружного насосного оборудования | 0,95 | Интервал установки указан в наряд заказе |
| 4. | Отклонение от проектного азимута вовремя зарезки н/направленных и горизонтальных скважин |  |  |
|  | без мероприятий по пересечению свыше 10 градусов | 0,80 |  |
|  | с мероприятиями свыше 20 градусов | 0,75 |  |
| 5. | Несвоевременное выполнение согласованных требований Заказчика на стадии проектирования план-программы, бурения скважины и формирование отчетов после заканчивания скважины бурением | 0,98 | Игнорирование указаний специалистов службы супервайзинга. |
| 6. | Отказ Т/С повлекший дополнительное СПО | 0,95 | допускается один отказ, если он не привел к отставанию от графика строительства скважины |
| 7. | Отсутствие запасного комплекта телеметрического оборудования | 0,97 | за каждый случай повлекший простой или отставание от графика |
| 8. | Не набор проектных параметров кривизны в установленном интервале, повлекшее за собой дополнительную корректировку, не предусмотренную программой на проводку н/напр. и горизонтальных скважин. | 0,90 |  |
| 9 | Отсутствие контроля с применением LWD резистивиметра и гамма каротажа при бурении горизонтального участка | 0,88 | остановка бурения простой |
| 10 | выход горизонтального ствола за пределы коридора допуска (R=5м) | 0,90 | за каждый метр выхода горизонтальной части ствола за пределы коридора допуска, решение о приемке скважины принимается Заказчиком. При отрицательном результате по результатам освоения перебур горизонтальной части или всей скважины за счет исполнителя. |
| «Инженерно-технологическое сопровождение турбинной техники» |  |  |  |
| 1 | Отсутствие запасного комплекта оборудования | 0,97 | Повлекшее простой или отставание от графика |
| Окончательный понижающий процент качества по скважине не может быть выше 50% от общей стоимости выполненных работ на данной скважине, включая все штрафные санкции по шкале качества. |  |  |  |

Заказчик:						  	     	Исполнитель:

__________________                                    		  	   	  ______________

М.П.							 	  	  М.П.