Форма 7 «Проект договора»

ДОГОВОР №

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ по цементированию скважин

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕАМБУЛА

РАЗДЕЛ 1 – ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СТАТЬЯ 1 –	ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 2 –	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 3 – 	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 4 –	СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 5 –	ФОРМА ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ЯЗЫК

СТАТЬЯ 6 –	УВЕДОМЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 7 – 	ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

СТАТЬЯ 8 –	ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СТОРОН

СТАТЬЯ 9 – 	ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 10 – РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА

СТАТЬЯ 11 – ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 12 – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

12.1	Общие права и обязанности ПОДРЯДЧИКА

12.2	Обязанность ПОДРЯДЧИКА по ознакомлению с информацией по ДОГОВОРУ

12.3	Обязанности ПОДРЯДЧИКА по информированию ЗАКАЗЧИКА

СТАТЬЯ 13 – ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

СТАТЬЯ 14 – ВОЗМОЖНОСТЬ УСТУПКИ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

14.1	Уступка прав

14.2	Заключение ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

СТАТЬЯ 15 – ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 16 – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. 	Общие положения об ответственности

16.2	Ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение РАБОТ

16.3	Ответственность за НЕДОСТАТКИ, выявленные в течение ГАРАНТИЙНОГО 				ПЕРИОДА

16.4	Ответственность за несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям 			ДОГОВОРА

16.5	ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СТАТЬЯ 17 –	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

СТАТЬЯ 18 –	ПРИОСТАНОВКА РАБОТ

СТАТЬЯ 19 – ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

СТАТЬЯ 20 – СТРАХОВАНИЕ

СТАТЬЯ 21 – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

СТАТЬЯ 22 – РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 23 – ПРОВЕРКА ХОДА И КАЧЕСТВА РАБОТ, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТ ПОДРЯДЧИКУ

СТАТЬЯ 24 – ПРАВО УДЕРЖАНИЯ

СТАТЬЯ 25 – АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТАТЬЯ 26 – ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

СТАТЬЯ 27 – ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 28 – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

РАЗДЕЛ 3 – СОСТАВ РАБОТ

СТАТЬЯ 29 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 30 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ

СТАТЬЯ 31 – БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТАТЬЯ 32 – ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 33 – ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 34 – МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СТАТЬЯ 35 – МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТАТЬЯ 36 – АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОЦЕНКА СКВАЖИНЫ, СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

СТАТЬЯ 37 – МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИОНА

СТАТЬЯ 38 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

СТАТЬЯ 39 – РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

РАЗДЕЛ 4 – ОПЛАТА И ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ

СТАТЬЯ 40 – ВВЕДЕНИЕ

СТАТЬЯ 41 – ПРОЦЕДУРА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРВИЧНЫМ ДОКУМЕНТАМ

СТАТЬЯ 42 – НАЛОГИ

СТАТЬЯ 43 – КОМПЛЕКСНОСТЬ СТАВОК

СТАТЬЯ 44 – НЕИЗМЕННОСТЬ СТАВОК

СТАТЬЯ 45 – ПРИЕМКА РАБОТ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ

СТАТЬЯ 46 – ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

СТАТЬЯ 47 – СТАВКИ

СТАТЬЯ 48 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

РАЗДЕЛ 5 – УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 49 – ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТАТЬЯ 50 – ГРУППА ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОГОВОРОМ

СТАТЬЯ 51 – КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАЗДЕЛ 6 – ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

СТАТЬЯ 52 – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ПБОТОС

РАЗДЕЛ 7 – ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СТАТЬЯ 53 – ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

СТАТЬЯ 54 – РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор № . г. "____" ____________ 20___ Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующее в лице , действующего на основании , с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице , действующего на основании , с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно «СТОРОНЫ» и «СТОРОНА», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Все слова и словосочетания, приведенные в ДОГОВОРЕ заглавными буквами, имеют значения, присвоенные им в настоящей Статье или в тексте ДОГОВОРА.

”АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО” означает юридическое лицо, признаваемое таковым по ПРИМЕНИМОМУ ПРАВУ.

“ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД” означает период, в течение которого ПОДРЯДЧИК гарантирует, что результат РАБОТ соответствует ДОГОВОРУ и несет ответственность за исправление НЕДОСТАТКОВ в РАБОТАХ. Продолжительность ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания обеими СТОРОНАМИ Акта о приемке выполненных работ.

“ГРУБАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ“ означает непроявление обязанным лицом той минимальной степени заботливости и осмотрительности (с учетом его профессиональной деятельности), какую можно было ожидать от всякого участника имущественного оборота, окажись он на его месте, и непринятие обязанным лицом очевидных мер в целях надлежащего исполнения обязательств.

"ГРУППА ЗАКАЗЧИКА” означает ЗАКАЗЧИКА, его соответствующих АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ и их соответствующих директоров, должностных лиц и работников (включая агентов), но не включает каких-либо членов ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА.

"ГРУППА ПОДРЯДЧИКА" означает ПОДРЯДЧИКА, его СУБПОДРЯДЧИКОВ, его или их соответствующих АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, но не включает каких-либо членов ГРУППЫ ЗАКАЗЧИКА.

"ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРОМ" (ГУД) – группа, состоящая из назначенных представителей СТОРОН, предназначенная для оперативного разрешения инцидентов на СКВАЖИНЕ и контроля эффективности выполнения РАБОТ обеими СТОРОНАМИ.

"ДОГОВОР" означает настоящий договор, включая все приложения и дополнения к нему.

"ДОГОВОР СУБПОДРЯДА" означает любой договор между ПОДРЯДЧИКОМ и ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, на выполнение части РАБОТ.

“ЗАЯВКА” означает письменное распоряжение в форме, подготовленной ЗАКАЗЧИКОМ, направляемое ЗАКАЗЧИКОМ и получаемое ПОДРЯДЧИКОМ, где указываются РАБОТЫ, подлежащие выполнению ПОДРЯДЧИКОМ на конкретной СКВАЖИНЕ, а также сроки их выполнения, в рамках соответствующего НАРЯД-ЗАКАЗА.

“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА” означает все права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

“МАТЕРИАЛЫ” означают необходимые для выполнения РАБОТ материалы и предметы.

"МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" означает земли, воды и прочие места, на которых, под которыми, в которых или через которые должны производиться РАБОТЫ, в том числе здания и территории, по отношению к которым ЗАКАЗЧИК является собственником, арендатором или оператором, буровые и производственные площади, или места, где ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ получаются, хранятся или используются в соответствии с целями ДОГОВОРА.

"МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ" означает местонахождение любой СКВАЖИНЫ.

“НАДЛЕЖАЩИЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ” означает все указанные в настоящем ДОГОВОРЕ методы работы и технологии на рассматриваемый момент, общепринятые в международной нефтяной промышленности как надежные, безопасные, экономичные и эффективные для разведки, разработки, добычи, переработки и транспортировки углеводородов.

“НАРЯД-ЗАКАЗ” означает документ о выполнении любой части РАБОТ, подписываемый СТОРОНАМИ. В НАРЯД-ЗАКАЗЕ определяется объем, содержание РАБОТ, срок их выполнения, максимальная стоимость, а также требования, которым должны соответствовать РАБОТЫ.

“НЕДОСТАТКИ” или “ДЕФЕКТЫ” означает несоответствия выполняемых РАБОТ, МАТЕРИАЛОВ и/или ОБОРУДОВАНИЯ условиям ДОГОВОРА.

“ОБОРУДОВАНИЕ” означает оборудование, инструменты, запасные части, и т.д., не включая МАТЕРИАЛЫ, которые используются при выполнении РАБОТ.

“ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА” означает ОБОРУДОВАНИЕ, принадлежащее (на праве собственности или аренды) ГРУППЕ ПОДРЯДЧИКА, с использованием которого ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ по настоящему ДОГОВОРУ.

“ПБОТОС” означает промышленную безопасность, охрану труда и окружающей среды.

"ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ" означает производственную площадку, где группируются МАТЕРИАЛЫ и/или ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА для дальнейшей транспортировки на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ или площадку хранения на нефтепромысле.

“ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА” означает физических лиц, привлекаемых ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ, включая персонал СУБПОДРЯДЧИКОВ.

"ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА" означает лицо, указанное в Статье 11 РАЗДЕЛА 2.

"ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА" означает лицо, указанное в Статье 11 РАЗДЕЛА 2.

“ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО” означает действующее законодательство Российской Федерации.

“РАБОТЫ“ означает все выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему ДОГОВОРУ работы и услуги, описанные РАЗДЕЛЕ 3.

“РФ” означает Российская Федерация.

“СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" или "СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ ЗАКАЗЧИКА” означает любое юридическое лицо(а), кроме ПОДРЯДЧИКА, которое (-ые) заключило(-и) контракт(ы) с ЗАКАЗЧИКОМ и привлечен(ы) ЗАКАЗЧИКОМ для предоставления услуг или выполнения работ на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ или привлечены ЗАКАЗЧИКОМ для оказания услуг или выполнения работ в связи с РАБОТАМИ.

"СКВАЖИНА" означает: a) ствол, который пробурен или должен быть пробурен на заранее определённую проектную глубину; или b) скважину любого назначения (эксплуатационная, нагнетательная и т.д.), ранее построенную и принятую в эксплуатацию ЗАКАЗЧИКОМ, которая может относиться к действующему либо бездействующему фонду скважин.

“СТОРОНА” означает ЗАКАЗЧИКА или ПОДРЯДЧИКА, и термин “СТОРОНЫ” толкуется соответственно.

"СУБПОДРЯДЧИК" означает любое ТРЕТЬЕ ЛИЦО, с которым заключен ДОГОВОР СУБПОДРЯДА.

"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ" означает информацию, предоставленную ЗАКАЗЧИКОМ или по распоряжению ЗАКАЗЧИКА в соответствии с РАЗДЕЛОМ 3 ДОГОВОРА.

“ТРЕТЬЕ ЛИЦО” означает любое лицо, кроме ЗАКАЗЧИКА или ПОДРЯДЧИКА.

“УМЫШЛЕННОЕ НАРУШЕНИЕ“ означает, что ПОДРЯДЧИК осознавал, что его действия/бездействие нарушают условия ДОГОВОРА, предвидел возможность наступления негативных последствий своих действий/бездействия и сознательно допускал эти последствия.

Заголовки в данном ДОГОВОРЕ служат только для удобства и не принимаются во внимание при толковании структуры ДОГОВОРА.

Если не оговорено иное, все ссылки на дни означают календарные дни.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- По заданию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по цементированию скважин в соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА, в объеме и в сроки, определенные в Наряд-Заказах, составленных в соответствии с РазделОМ 3 настоящего ДОГОВОРА (далее «РАБОТЫ»), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять выполненные РАБОТЫ и оплатить их в соответствии с РАЗДЕЛОМ 4 настоящего ДОГОВОРА.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1 ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания обеими СТОРОНАМИ (далее – «ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ») распространяет своё действие на отношения возникшие с дд.мм.гггг и действует до ______________ указать дату (далее – «ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА»), но в любом случае до полного выполнения СТОРОНАМИ своих обязательств, возникших до указанной даты, в том числе до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

4.1 Общая стоимость ДОГОВОРА не превысит ( ) рублей без учета НДС (налога на добавленную стоимость).

4.2 Общая сумма НДС не превысит ( ) рублей по ставке 18%.

4.3 Общая стоимость ДОГОВОРА не превысит ( ) рублей с учетом НДС.

5. ФОРМА ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ЯЗЫК

- ДОГОВОР составлен в письменной форме, в 2 экземплярах (1 экземпляр для ЗАКАЗЧИКА, 1 экземпляр для ИСПОЛНИТЕЛЯ) на русском языке. В случае необходимости, с контрагентами-нерезидентами, возможно изложение настоящего договора на двух языках - русском и английском. В случае расхождения русского и английского текстов преимущественную силу имеет текст на русском языке.

6. УВЕДОМЛЕНИЯ

6.1. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем ДОГОВОРЕ, все уведомления или сообщения (далее УВЕДОМЛЕНИЯ) в связи с настоящим ДОГОВОРОМ осуществляются СТОРОНАМИ в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в РАЗДЕЛЕ 7 настоящего ДОГОВОРА.

6.2. УВЕДОМЛЕНИЯ могут направляться СТОРОНАМИ с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

6.3. В случае направления СТОРОНОЙ УВЕДОМЛЕНИЙ с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое УВЕДОМЛЕНИЕ будет считаться полученным другой СТОРОНОЙ с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

6.4. Любое УВЕДОМЛЕНИЕ, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

- Все изменения и дополнения к ДОГОВОРУ считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны СТОРОНАМИ. - Любая договоренность между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ, влекущая за собой новые обязательства, касающиеся предмета ДОГОВОРА, должна быть письменно подтверждена СТОРОНАМИ в форме дополнительного соглашения.

8. ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СТОРОН

8.1. Каждая СТОРОНА обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Все изменения банковских реквизитов согласовываются Сторонами в письменном виде путем оформления соответствующего дополнительного соглашения к договору.

8.2. В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания СТОРОНОЙ-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, СТОРОНА-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет СТОРОНЫ-плательщика, СТОРОНА-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства СТОРОНЕ-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму реального ущерба, понесенного в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА

- Настоящий ДОГОВОР представляет собой полную договоренность СТОРОН в отношении РАБОТ и заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности в отношении предмета ДОГОВОРА. Любые изменения и дополнения к ДОГОВОРУ, не совершенные в письменной форме и не подписанные СТОРОНАМИ, ничтожны. - Условия настоящего ДОГОВОРА действуют применительно к каждому отдельному НАРЯД-ЗАКАЗУ, подписанному СТОРОНАМИ. В случае расхождений между условиями ДОГОВОРА и НАРЯД-ЗАКАЗА приоритет имеют условия, согласованные в ДОГОВОРЕ. - Разделы настоящего ДОГОВОРА читаются и толкуются как единый документ. В случае противоречий, которые могут возникнуть между РАЗДЕЛАМИ настоящего ДОГОВОРА, РАЗДЕЛЫ превалируют в порядке, в котором они изложены. В случае разногласий между содержанием ДОГОВОРА и документами, на которые ссылается ДОГОВОР, превалируют условия ДОГОВОРА.

Конец РАЗДЕЛА 1. РАЗДЕЛ 2 начинается со следующей страницы.

- РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА

10.1 Все распоряжения, уведомления, соглашения, разрешения, утверждения и подтверждения должны быть оформлены в письменном виде. Вся такая документация вместе с перепиской и прочими документами должна быть выполнена на русском языке.

10.2. Тем не менее, если по какой-либо причине считается необходимым для ЗАКАЗЧИКА дать ПОДРЯДЧИКУ в первую очередь распоряжения телефонограммой/в устной форме, ПОДРЯДЧИК должен выполнять такие распоряжения. Любое такое распоряжение должно быть подтверждено письменно в течение 3 (трёх) дней в сложившихся обстоятельствах. Любые такие распоряжения не должны и не могут изменять условия ДОГОВОРА.

- ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА

11.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(a) ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА и ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОДРЯДЧИКА являются лица, названные в качестве таковых в настоящей Статье.

(b) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА имеет доступ в любое время к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

11.2 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА

(a) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА – лицо, уполномоченное ЗАКАЗЧИКОМ на совершение действий от имени ЗАКАЗЧИКА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА несет ответственность за передачу и получение от ЗАКАЗЧИКА любых уведомлений, информации, распоряжений и решений. Полномочия ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА подтверждаются доверенностью, выданной ЗАКАЗЧИКОМ.

(b) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА для конкретного МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ определяется в НАРЯД-ЗАКАЗЕ.

(c) ЗАКАЗЧИК вправе заменить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА в любое время и уведомить ПОДРЯДЧИКА о такой замене.

11.3 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА

(a) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА – уполномоченное ПОДРЯДЧИКОМ лицо, обладающее полномочиями действовать от имени ПОДРЯДЧИКА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА несет ответственность за передачу и получение от ЗАКАЗЧИКА любых уведомлений, информации, распоряжений и решений. Полномочия ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА подтверждаются доверенностью, выданной ПОДРЯДЧИКОМ.

(b) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА для конкретного МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ определяется в НАРЯД-ЗАКАЗЕ.

(c) ПОДРЯДЧИК вправе заменить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА в любое время предварительно уведомив ЗАКАЗЧИКА о такой замене.

12 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

12.1. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

12.1.1ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ в соответствии с требованиями ДОГОВОРА и как это определено в НАРЯД-ЗАКАЗЕ, выданном в соответствии с ДОГОВОРОМ, и выполняет все РАБОТЫ по ДОГОВОРУ с привлечением для выполнения РАБОТ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, с использованием ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и его МАТЕРИАЛОВ, или арендованного им ОБОРУДОВАНИЯ, а также прочего имущества (производственных сооружений, расходных МАТЕРИАЛОВ и всех прочих объектов как временного, так и постоянного характера), а также с привлечением СУБПОДРЯДЧИКОВ, всегда с учётом условий п. 14.2 настоящего РАЗДЕЛА 2.

12.1.2ПОДРЯДЧИК получает все лицензии, разрешения и допуски, в частности, лицензии на осуществление деятельности, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ, которые должны быть получены ПОДРЯДЧИКОМ на своё имя в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. По требованию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК предоставляет ему копии таких лицензий, разрешений и допусков.

12.1.3ПОДРЯДЧИК выполняет все свои обязательства по ДОГОВОРУ и РАБОТЫ с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией подрядчика, имеющего опыт выполнения РАБОТ, предусмотренных в ДОГОВОРЕ.

12.1.4За исключением случаев, когда это является незаконным или физически невозможным, либо может представлять собой риск в области ПБОТОС, ПОДРЯДЧИК выполняет распоряжения и указания ЗАКАЗЧИКА по всем вопросам, относящимся к РАБОТАМ. ЗАКАЗЧИК не вправе давать указания, не совместимые с обязательными для применения правилами ПБОТОС, относящимися к безопасности ПЕРСОНАЛА и ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА (в совокупности далее называемыми «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ»), а также требовать от ПОДРЯДЧИКА превышения предусмотренных производителем эксплуатационных характеристик ОБОРУДОВАНИЯ. ПОДРЯДЧИК имеет право, применяя ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, организовывать выполнение РАБОТ с использованием ОБОРУДОВАНИЯ наиболее безопасным образом.

12.1.5ЗАКАЗЧИК сохраняет за собой право заключать с любой СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ (СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ) договоры на выполнение работ или оказание услуг одновременно с РАБОТАМИ на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИИ (СЕРВИСНЫМ КОМПАНИЯМ) доступ и возможность выполнять их работу и сотрудничает с СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ. Взаимоотношения между ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ (СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ) регламентируются регламентом взаимоотношений, который согласовывается ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ (СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ).

12.1.6По завершению РАБОТ или любой части таковых, а также с учетом любых изменений, изложенных в РАЗДЕЛЕ 3, ПОДРЯДЧИК в течение 24 (двадцати четырёх) часов удаляет и убирает все ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ, принадлежащие ПОДРЯДЧИКУ или находящиеся на хранении или под контролем у ПОДРЯДЧИКА, в том числе отходы ПОДРЯДЧИКА (при их наличии) за свой счёт. В случае отсутствия дорог наземного сообщения с МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, вышеуказанный срок исчисляется с момента их появления.

12.1.7 ПОДРЯДЧИК выполняет иные обязанности, прямо предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ.

12.1.8 В случае необходимости, по договоренности СТОРОН, ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ или их соответствующую часть, используя МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ или иное имущество, предоставляемое ГРУППОЙ ЗАКАЗЧИКА. Прием-передача ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ и иного имущества ЗАКАЗЧИКА в пользование ПОДРЯДЧИКА осуществляется с оформлением двухстороннего первичного документа соответствующей формы, который подписывают представители СТОРОН. Все явные недостатки, выявленные визуально в ходе приема-передачи ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ и иного имущества ГРУППЫ ЗАКАЗЧИКА , отображаются в этом первичном документе. ПОДРЯДЧИК не отвечает за скрытые недостатки или иные недостатки, которые не могут быть обнаружены с учетом места и условий приема-передачи ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ и иного имущества ГРУППЫ ЗАКАЗЧИКА . ПОДРЯДЧИК имеет право отказаться от использования любого ОБОРУДОВАНИЯ, предоставленного ГРУППОЙ ЗАКАЗЧИКА , если оно не удовлетворяет обязательным требованиям к его техническому состоянию, а также требованиям к безопасности. После приема-передачи ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ и иного имущества ГРУППЫ ЗАКАЗЧИКА по акту ПОДРЯДЧИК предпринимает все необходимые меры для того, чтобы обеспечить их защиту и сохранность. 12.1.9 ПОДРЯДЧИК обеспечивает соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на ОБЪЕКТАХ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Приложение 21). 12.1.10 ПОДРЯДЧИК соблюдает требования, изложенные в Памятке по охране труда, промышленной и экологической безопасности – Приложение 13.

- ОБЯЗАННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ДОГОВОРУ

12.2.1 ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он ознакомился с объемом и характером РАБОТ, и подтверждает применение ставок, установленных в РАЗДЕЛЕ 4, как соответствующих выполняемым РАБОТАМ, общим и местным условиям, инфляционным ожиданиям и всем прочим вопросам, которые могут повлиять на ход или эффективность РАБОТ.

12.2.2 Тот факт, что ПОДРЯДЧИКОМ не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на РАБОТЫ, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от выполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ. Подрядчик не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, из которых СТОРОНЫ исходили при заключении настоящего ДОГОВОРА, как на основание для внесения изменений в ДОГОВОР или как на основание для расторжения ДОГОВОРА, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.

12.3 ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

12.3.1 ПОДРЯДЧИК проверяет ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ в соответствии с НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ и сообщает ЗАКАЗЧИКУ о любых обнаруженных ошибках и несоответствиях. ЗАКАЗЧИК устраняет эти ошибки и несоответствия в согласованные СТОРОНАМИ сроки, и ПОДРЯДЧИК вправе впоследствии полагаться на всю ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, предоставленную ЗАКАЗЧИКОМ (скорректированную ЗАКАЗЧИКОМ по необходимости). ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за нарушение сроков, осложнения, иные НЕДОСТАТКИ при производстве РАБОТ, допущенные исключительно в результате предоставления ЗАКАЗЧИКОМ неверной, искаженной информации, которую ПОДРЯДЧИК не имел возможности предварительно проверить. Невозможность проверки подтверждается решением технического совещания между СТОРОНАМИ. При выявлении ошибок или несоответствий в ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, которые должны были быть обнаружены ПОДРЯДЧИКОМ в рамках своих обязанностей по ДОГОВОРУ, и которые повлияли на результат РАБОТ, ответственность ПОДРЯДЧИКА за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ с ПОДРЯДЧИКА не снимается.

12.3.2 ПОДРЯДЧИК немедленно уведомляет ЗАКАЗЧИКА о любой предполагаемой или фактической остановке РАБОТ, трудовых спорах или других факторах, которые влияют или могут негативно повлиять на выполнение РАБОТ. По требованию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК также предоставляет ЗАКАЗЧИКУ информацию, связанную с выполнением РАБОТ по ДОГОВОРУ за исключением информации, которая является коммерческой тайной подрядчика..

13 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

13.1. ЗАКАЗЧИК не позднее 3 (трёх дней) до начала выполнения РАБОТ предоставляет ПОДРЯДЧИКУ информацию, влияющую на РАБОТЫ. Перечень такой информации содержится в РАЗДЕЛЕ 3 настоящего ДОГОВОРА.

13.2. ЗАКАЗЧИК обеспечит ПОДРЯДЧИКУ и его СУБПОДРЯДЧИКАМ право доступа и выезда с МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. ЗАКАЗЧИК примет все необходимые меры, чтобы уведомить ПОДРЯДЧИКА обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, а ПОДРЯДЧИК со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия.

13.3 ЗАКАЗЧИК обязуется принять надлежащим образом выполненные РАБОТЫ и оплатить их в соответствии с РАЗДЕЛОМ 4 настоящего ДОГОВОРА.

13.4 В случае невозможности доступа МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ с использованием наземного и/или водного транспорта по вине ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК предоставляет за свой счет транспорт для перевозки МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА от указанного ЗАКАЗЧИКОМ пункта сбора до МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ и обратно.

13.5 Вне зависимости от причины возникновения необходимости произвести указанные ниже действия ЗАКАЗЧИК осуществляет: - ликвидацию последствий радиационного заражения, в том числе очистку, удаление и утилизацию загрязняющих веществ; - глушение неуправляемой СКВАЖИНЫ или восстановление нормального режима ее работы; - перебуривание и восстановление СКВАЖИНЫ; - ликвидацию СКВАЖИНЫ, если такая необходимость возникла вследствие утери радиоактивного источника в СКВАЖИНЕ. При этом ответственность за расходы, понесенные на осуществление указанных действий, распределяются в соответствии с условиями статьи 16 РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА.

14 ВОЗМОЖНОСТЬ УСТУПКИ ПРАВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

14.1 УСТУПКА ПРАВ

(а) ЗАКАЗЧИК не имеет права уступать обязанности по настоящему ДОГОВОРУ без предварительного письменного согласия ПОДРЯДЧИКА за исключением уступки АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ ЗАКАЗЧИКА.

(b) ПОДРЯДЧИК не имеет права уступать права и обязанности по настоящему ДОГОВОРУ без предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА. СТОРОНЫ соглашаются, что только заключение дополнительного соглашения является письменным согласием и надлежащим уведомлением ЗАКАЗЧИКА о произошедшей замене кредитора в денежном обязательстве по договору. За нарушение данного условия ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА уплаты штрафа в размере переуступленного в ином порядке права требования.

14.2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

14.2.1 В случае необходимости привлечения СУБИСПОЛНИТЕЛЯ (СУБПОДРЯДЧИКА) для выполнения работ по Договору или Дополнительному соглашению ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ на имя Генерального директора запрос на разрешение о привлечении СУБИСПОЛНИТЕЛЯ (СУБПОДРЯДЧИКА). К запросу ПОДРЯДЧИК прикладывает заверенные копии следующих документов СУБИСПОЛНИТЕЛЯ (СУБПОДРЯДЧИКА): учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ; справка о выполненных и заключенных договорах за последние 3 года; справка о наличии кадровых ресурсов; справка о наличии производственных мощностей; справка о наличии юридически оформленных претензий со стороны Заказчиков; бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (за прошедший год и за последний отчетный период). Привлечение СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ (СУБПОДРЯДЧИКОМ) третьих лиц для выполнения работ по Договору или Дополнительному соглашению не допускается. - ЗАКАЗЧИК обязан рассмотреть запрос на привлечение СУБИСПОЛНИТЕЛЯ (СУБПОДРЯДЧКИКА) и выдать решение о согласовании/отказе в согласовании СУБИСПОЛНИТЕЛЯ (СУБПОДРЯЧИКА) в срок не более 10 рабочих дней со дня получения запроса. - В случае привлечения СУБИСПОЛНИТЕЛЯ (СУБПОДРЯДЧИКА) ПОДРЯДЧИК обязан включить в заключаемые с ними Договоры условия, предусмотренные настоящим Договором, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ (СУБПОДРЯДЧИКАМИ), в случае наличия у ЗАКАЗЧИКА замечаний, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений. - В случае установления факта привлечения ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения работ (оказания услуг) по Договору не согласованного ЗАКАЗЧИКОМ СУБИСПОЛНИТЕЛЯ (СУБПОДРЯДЧИКА), ПОДРЯДЧИК обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА уплатить штраф в размере 1% от стоимости работ по настоящему Договору, за каждого привлеченного СУБИСПОЛНИТЕЛЯ (СУБПОДРЯДЧИКА).

15 ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

15.1 ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечивать постоянное наличие количества ПЕРСОНАЛА, достаточного для выполнения и завершения РАБОТ в соответствии с положениями ДОГОВОРА.

15.2 Весь ПЕРСОНАЛ, с привлечением которого выполняются РАБОТЫ, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим ПЕРСОНАЛОМ РАБОТ в соответствии с требованиями настоящего ДОГОВОРА и НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ. ПОДРЯДЧИК проверяет наличие необходимой квалификации такого ПЕРСОНАЛА.

15.3 Ключевой ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА указан в РАЗДЕЛЕ 3. Он может быть заменен, о чем ПОДРЯДЧИК письменно уведомляет ЗАКАЗЧИКА. Вновь назначаемый работник должен быть квалифицированным и соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА.

15.4 Если ДОГОВОРОМ прямо не предусмотрено иное, ПОДРЯДЧИК несет единоличную ответственность за все затраты, связанные с трудоустройством и администрированием своего ПЕРСОНАЛА, включая (но не ограничиваясь) все экстренные и обычные медицинские услуги, предоставляемые ПЕРСОНАЛУ, и все прочие вопросы, относящиеся к ПЕРСОНАЛУ, включая организацию поездок (бронирование билетов, авиа и наземный транспорт, проживание, содержание и т.д.), получение всех необходимых паспортов и виз (и продление таковых). ПОДРЯДЧИК также обеспечивает соответствие своих РАБОТ требованиям ПРИМЕНИМОГО ПРАВА, в том числе за наличие, когда это требуется, у всего ПЕРСОНАЛА необходимых разрешений на работу и перемещение, действительных в течение всего срока действия ДОГОВОРА. По запросу ЗАКАЗЧИКА, сведения о таких разрешениях на работу должны быть представлены ЗАКАЗЧИКУ.

15.5 При исполнении своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.). В случае если ЗАКАЗЧИК будет привлечен к административной ответственности за нарушения установленных настоящим пунктом обязательств ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ уплаченные им суммы штрафов в течении 30 (тридцати) дней с момента получения счета ЗАКАЗЧИКА, с приложением выписки из решения соответствующего государственного органа о привлечении ЗАКАЗЧИКА к административной ответственности в отношении ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА. ЗАКАЗЧИК вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих ЗАКАЗЧИКА либо находящихся под контролем ЗАКАЗЧИКА, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ, если ЗАКАЗЧИКОМ будет выявлено, что использование ПОДРЯДЧИКОМ труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство. При этом указанный запрет не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ и не продлевает сроки исполнения обязательств ПОДРЯДЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ.

15.6 ПОДРЯДЧИК также несет единоличную ответственность за своевременную выплату заработной платы и пособий ПЕРСОНАЛУ, включая удержание налогов в соответствии с положениями ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

15.7 ПОДРЯДЧИК обеспечивает ПЕРСОНАЛ необходимой защитной одеждой и оборудованием, соответствующим рабочим условиям.

15.8 ЗАКАЗЧИК может дать ПОДРЯДЧИКУ письменные указания удалить/заменить любой ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, участвующий в выполнении РАБОТ, который:

- проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей; или - участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам ЗАКАЗЧИКА; или - не соблюдает соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и/или изложенные в РАЗДЕЛЕ 6.

ЗАКАЗЧИК указывает причину удаления в письменном указании, и ПОДРЯДЧИК немедленно отстраняет любого такого работника от выполнения РАБОТ и удаляет его из перечня ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК за свой счет заменяет удаленного работника в течении 3 (трех) дней или позднее по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.

Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ, или к каким-либо другим работам ЗАКАЗЧИКА, без предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА. В случае если ПОДРЯДЧИК сомневается в обоснованности требования о замене ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК имеет право инициировать и провести служебное расследование в течении 3 (трех) дней с даты получения письменного указания ЗАКАЗЧИКА (несмотря на это ПОДРЯДЧИК должен немедленно отстранить такого работника от выполнения РАБОТ вплоть до окончания служебного расследования). В случае если по итогам расследования ПОДРЯДЧИК предоставит достаточные доказательства отсутствия оснований для удаления/замены ПЕРСОНАЛА, ЗАКАЗЧИК отзывает указание об удалении/замене ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

15.9 ПОДРЯДЧИК принимает все необходимые меры предосторожности и делает все возможное для предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

16 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

16.1.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и положениями ДОГОВОРА. ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК примут все разумные меры для снижения размера любых убытков, возникших в результате любого нарушения настоящего ДОГОВОРА любой из СТОРОН.

16.1.2 За ущерб, причиненный имуществу ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИК несет ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и положениями ДОГОВОРА.

16.1.3 За ущерб, причиненный имуществу ГРУППЫ ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК несет ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и положениями ДОГОВОРА.

16.1.4 За причинение вреда здоровью и в случае смерти работников СТОРОН, СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и положениями ДОГОВОРА.

16.1.5 В случае, если ЗАКАЗЧИК понесёт расходы вследствие причинения ПОДРЯДЧИКОМ ущерба имуществу СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, ПОДРЯДЧИК компенсирует ЗАКАЗЧИКУ такие расходы.

16.1.6 В случае обнаружения фактов невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе НЕДОСТАТКОВ) и/или факта причинения ущерба имуществу ЗАКАЗЧИКА ЗАКАЗЧИК обязан направить соответствующее уведомление о таком факте ПОДРЯДЧИКУ в соответствии со Статьей 6 РАЗДЕЛА 1 ДОГОВОРА (далее УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ). Представитель ПОДРЯДЧИКА обязан принять участие в расследовании причин возникновения НЕДОСТАТКОВ и/или факта причинения ущерба и в составлении акта о выявленных недостатках/причиненном ущербе не позднее 5 (пяти) дней с даты получения УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ, если иной срок не согласован СТОРОНАМИ. В случае необходимости ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить участие в расследовании и составлении акта уполномоченных представителей СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ и заинтересованных ТРЕТЬИХ ЛИЦ. В случае неявки представителя ПОДРЯДЧИКА в срок, указанный выше, ЗАКАЗЧИК вправе составить Акт о выявленных недостатках/причиненном ущербе без участия ПОДРЯДЧИКА в одностороннем порядке. В Акте о выявленных недостатках/причиненном ущербе должны быть зафиксированы факты невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе НЕДОСТАТКОВ), и/или факты причинения ущерба, причины указанных фактов, а так же указано какая из СТОРОН несет ответственность за указанные факты в соответствии с условиями ДОГОВОРА. Согласованный в настоящем пункте порядок применяется во всех случаях выявления фактов невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе случаев выявления НЕДОСТАТКОВ) и/или фактов причинения ущерба имуществу ЗАКАЗЧИКА (в том числе в случае выявления НЕДОСТАТКОВ в течение ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА).

16.1.7 Размеры неустоек устанавливаются в Приложении 11 к настоящему ДОГОВОРУ.

16.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

16.2.1 Неисполнением или ненадлежащим выполнением РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ являются следующие факты/действия/бездействие ПОДРЯДЧИКА: - нарушение срока начала выполнения РАБОТ, установленного ДОГОВОРОМ и/или НАРЯД-ЗАКАЗОМ; - выполнение РАБОТ с нарушением сроков, установленных ДОГОВОРОМ; - выполнение РАБОТ не в соответствии с нормативами эффективности, предусмотренными в РАЗДЕЛЕ 5 настоящего ДОГОВОРА; - выполнение РАБОТ с НЕДОСТАТКАМИ. За исключением случаев, когда указанное произошло в результате действий/бездействий (вины) ЗАКАЗЧИКА и/или СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ.

16.2.2 В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ, ЗАКАЗЧИК имеет право применить любую или несколько из следующих мер:

- Потребовать от ПОДРЯДЧИКА устранения за свой счет НЕДОСТАТКОВ в установленный ЗАКАЗЧИКОМ разумный срок.

- на основании письменного требования ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК в разумный срок, установленный ЗАКАЗЧИКОМ, должен представить ЗАКАЗЧИКУ План корректирующих мероприятий по устранению НЕДОСТАТКОВ. - ЗАКАЗЧИК должен в течение 5 (пяти) дней с момента получения Плана корректирующих мероприятий сообщить ПОДРЯДЧИКУ о его одобрении или дать рекомендации по внесению в него изменений. - ПОДРЯДЧИК должен, за свой счет, в указанный в Плане корректирующих мероприятий срок исправить НЕДОСТАТКИ.

- поручить выполнение РАБОТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ либо выполнить их своими силами и потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения своих расходов на устранение НЕДОСТАТКОВ и других убытков в случае невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательства по устранению за свой счет НЕДОСТАТКОВ в соответствии с пп. 16.2.2 а)

- Соразмерно уменьшить стоимость выполненных РАБОТ на основании шкалы оценки качества, приведенной в Приложении 10 к ДОГОВОРУ;

- Уменьшить объемы РАБОТ по выданному НАРЯД-ЗАКАЗУ;

- Потребовать уплаты неустойки, определенной ДОГОВОРОМ (кроме случаев, когда за тот же самый факт неисполнения/ненадлежащего выполнения РАБОТ была соразмерно уменьшена стоимость РАБОТ на основании шкалы оценки качества в порядке, предусмотренном ДОГОВОРОМ);

- Приостановить РАБОТЫ вплоть до устранения НЕДОСТАТКОВ в соответствии со Статьей 18 «ПРИОСТАНОВКА РАБОТ» РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА.

- Досрочно расторгнуть ДОГОВОР и/или конкретный НАРЯД-ЗАКАЗ в порядке, предусмотренном Статьей 22 РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА;

16.3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА

16.3.1 В случаях обнаружения НЕДОСТАТКОВ во время ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА, ПОДРЯДЧИК после подписания Акта о выявленных НЕДОСТАТКАХ должен по своему выбору за свой счет a) устранить НЕДОСТАТКИ или b) выполнить РАБОТЫ заново в течение разумного срока, указанного ЗАКАЗЧИКОМ. В любом случае срок устранения НЕДОСТАТКОВ не может превышать срок, необходимый для повторного проведения РАБОТ на конкретной СКВАЖИНЕ.

16.3.2 Если НЕДОСТАТКИ, указанные в Акте о выявленных недостатках, не были устранены ПОДРЯДЧИКОМ в указанный выше срок, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь других подрядчиков для устранения НЕДОСТАТКОВ, и требовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения своих документально подтвержденных расходов на устранение НЕДОСТАТКОВ другими подрядчиками.

16.4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСООТВЕСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА ТРЕБОВАНИЯМ ДОГОВОРА

16.4.1 Несоответствием ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям ДОГОВОРА является: - некомплектность ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и/или; - невозможность ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА функционировать в соответствии с расчетными параметрами, указанными в ДОГОВОРЕ, а при их отсутствии соответствии с расчетными параметрами производителя для такого ОБОРУДОВАНИЯ и/или; - иное несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА ДОГОВОРУ. 16.4.2 В случае несоответствия ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК имеет право применить любую или несколько из следующих мер: (а) Приостановить РАБОТЫ вплоть до устранения НЕДОСТАТКОВ в соответствии со Статьей 18 РАЗДЕЛА 2. Никакие ставки за время приостановки РАБОТ по причинам, указанным в п. 16.4.1, ПОДРЯДЧИКУ не выплачиваются. (b) Осуществить иные права, предусмотренные п. 16.2.2 РАЗДЕЛА 2 настоящего ДОГОВОРА. 16.4.3 В случае если ПОДРЯДЧИК обоснует возможность безопасной эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ, не соответствующего условиям ДОГОВОРА, с производительностью, предусмотренной ДОГОВОРОМ, и, соответственно, возможность качественного выполнения РАБОТ в сроки, установленные ДОГОВОРОМ и НАРЯД-ЗАКАЗОМ, ЗАКАЗЧИК имеет право, но не обязательство, не рассматривать вышеуказанные обстоятельства как несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ, о чем СТОРОНЫ подпишут соответствующий акт.

16.5 ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

16.5.1 За исключением случаев а) износа и b) ненадлежащего выполнения РАБОТ ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИК освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности и гарантирует ему возмещение убытков в отношении утраты или порчи имущества, МАТЕРИАЛОВ или ОБОРУДОВАНИЯ (инструментов) или их составляющих (частей), принадлежащих ГРУППЕ ПОДРЯДЧИКА, случившихся по вине Заказчика в стволе СКВАЖИНЫ под столом ротора. Материальная ответственность ЗАКАЗЧИКА за вышеописанные утрату или порчу, с учетом условий нижеприведенных условий амортизации, равна стоимости ремонта или стоимости замены, в зависимости от того, что ниже, обоснованной ПОДРЯДЧИКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА. В случае если возможен ремонт, ЗАКАЗЧИК по своему усмотрению возместит ПОДРЯДЧИКУ стоимость вышеуказанного ремонта или стоимость замены. Возмещаемая ПОДРЯДЧИКУ стоимость замены, за которую ЗАКАЗЧИК несет материальную ответственность, подлежит амортизационным вычетам, которые применяются к порядке, указанном в Приложении 1 к настоящему ДОГОВОРУ.

16.5.2 ЗАКАЗЧИК освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности и гарантирует ему возмещение убытков в отношении утраты или порчи имущества, МАТЕРИАЛОВ или ОБОРУДОВАНИЯ (инструментов) или их составляющих (частей), принадлежащих ГРУППЕ ПОДРЯДЧИКА в момент их нахождения в распоряжении ЗАКАЗЧИКА или во время транспортировки, организованной или контролируемой ГРУППОЙ ЗАКАЗЧИКА, если их утрата или порча произошла по вине Заказчика.

16.5.3 Ответственность ЗАКАЗЧИКА за возмещение причинённых убытков по настоящему ДОГОВОРУ ограничивается возмещением реального ущерба.

16.5.4 В случае, если до сведения любой из СТОРОН дойдет информация о том, что в связи с каким-либо инцидентом вероятно возникновение претензии, попадающей под действие вышеуказанного освобождения от ответственности, она уведомит об этом другую СТОРОНУ, и будет проведено расследование при полном сотрудничестве обеих СТОРОН.

16.5.5 Несмотря на любые положения в ДОГОВОРЕ об обратном, ограничения ответственности и гарантии возмещения ущерба не применяются и не ожидаются СТОРОНОЙ, если претензии, убытки, ущерб, затраты или ответственность являются результатом ГРУБОЙ НЕОСТОРОЖНОСТИ или УМЫШЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ.

17 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1 СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, за исключением обязательств по оплате выполненных РАБОТ, если докажут, что такое неисполнение было вызвано ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой СТОРОНЫ, наступившими после заключения настоящего ДОГОВОРА, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ относятся, в частности: природные катаклизмы, забастовки (кроме забастовок работников СТОРОН), пожары/взрывы (возникшие не в результате действий/бездействий СТОРОН), наводнения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, опасности и случайности на море, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего ДОГОВОРА.

17.2 Время, которое требуется СТОРОНАМ для исполнения своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств. 17.3 В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 30 (тридцать) дней, настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут по письменному заявлению любой из СТОРОН. 17.4 Несмотря на наступление ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, перед расторжением настоящего ДОГОВОРА вследствие ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ СТОРОНЫ осуществляют окончательные взаиморасчеты. 17.5 СТОРОНА, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ по причине наступления ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, должна незамедлительно информировать другую СТОРОНУ в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течении 10 (десяти) дней предоставить другой СТОРОНЕ подтверждение ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченной организацией, расположенной по месту возникновения ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, а так же не предоставление или несвоевременное представление документа, подтверждающего факт возникновения ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, лишает СТОРОНУ, подвергшуюся действию ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, права ссылаться на наступления таких ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

17.6 В случае невозможности для ПОДРЯДЧИКА осуществлять производство РАБОТ в силу возникновения ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ПОДРЯДЧИК по согласованию СТОРОН может остаться на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, перейти на другое МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, указанное ему ЗАКАЗЧИКОМ, или демобилизоваться на весь срок действия ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ или на срок, необходимый для ЗАКАЗЧИКА, после чего сможет продолжить выполнение РАБОТ в соответствии с указаниями ЗАКАЗЧИКА. На весь срок действия ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ никакие ставки не выплачиваются, если иное не было согласовано СТОРОНАМИ в порядке, установленном в настоящем ДОГОВОРЕ.

18 ПРИОСТАНОВКА РАБОТ

18.1 ЗАКАЗЧИК имеет право, уведомив ПОДРЯДЧИКА, приостановить РАБОТЫ или любую их часть в объеме, указанном в уведомлении, по любой причине c предварительным уведомлением за 5 (пять) рабочих дней до даты приостановки РАБОТ. В случае приостановки РАБОТ по причине неисполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ и/или несоответствия ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям ДОГОВОРА указанный срок не применяется и ПОДРЯДЧИК обязан остановить выполнение РАБОТ немедленно после получения уведомления. В любом случае при получении уведомления о приостановке РАБОТ ПОДРЯДЧИК приостанавливает РАБОТЫ, не ранее момента, когда СКВАЖИНА может быть оставлена в безопасном состоянии, позволяющем продолжить безаварийную работу.

18.2 Если приостановка вызвана неисполнением обязательств со стороны ПОДРЯЧИКА, никакие оплаты не будут производиться ПОДРЯДЧИКУ за период приостановки РАБОТ.

18.3 Если приостановка не вызвана неисполнением обязательств со стороны ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИК по возможности сообщает ПОДРЯДЧИКУ ориентировочный срок приостановки и ПОДРЯДЧИКУ оплачивается ожидание по соответствующим ставкам, указанным в Приложении 9 к настоящему ДОГОВОРУ. Оплата ожидания не осуществляется, если РАБОТЫ были приостановлены и ПОДРЯДЧИК по указанию ЗАКАЗЧИКА покинул МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ на время приостановки.

18.4 ЗАКАЗЧИК вправе, посредством направления нового уведомления, дать ПОДРЯДЧИКУ указание возобновить РАБОТЫ в указанных объемах и в указанные ЗАКАЗЧИКОМ разумные сроки, а в случае, если ПОДРЯДЧИК на время приостановки выполнения РАБОТ находился вне МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ – в согласованные СТОРОНАМИ сроки.

18.5 В случае приостановки РАБОТ ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК встречаются не реже, чем один раз в 7 (семь) дней с целью согласования взаимоприемлемых действий на время приостановки РАБОТ. Приостановка РАБОТ не может продолжаться более 30 (тридцати) дней подряд. В случае если обстоятельства послужившие причиной приостановки РАБОТ не прекратились в течение вышеуказанного срока, стороны могут либо продлить приостановление РАБОТ по взаимному согласию, либо инициировать процедуру расторжения ДОГОВОРА/НАРЯД-ЗАКАЗА в порядке предусмотренном в Статье 22 РАЗДЕЛА 2 настоящего ДОГОВОРА.

19 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

19.1 ЗАКАЗЧИК сохраняет право собственности на предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ документы и информацию, в частности, ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

19.2 Если проектные документы, чертежи, отчеты, схемы и прочие документы и данные, которые должны быть предоставлены ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему ДОГОВОРУ, создаются и хранятся в электронном виде, ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ такие проектные документы, чертежи, отчеты, схемы и прочие документы и данные на дисках СD-ROM (минимум 2 копии) или других согласованных электронных носителях, совместимых с системами ЗАКАЗЧИКА, в сроки, указанные в РАЗДЕЛЕ 3, или если сроки не определены, в разумно обоснованные сроки, указанные ЗАКАЗЧИКОМ. По требованию ЗАКАЗЧИКА файлы предоставляются в оригинальном формате (т.е. Word, Excel, CAD и т.д.), а по взаимной договоренности относительно конкретных РАБОТ – в формате PDF. ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК согласовывают требования к совместимости систем, применимых к РАБОТАМ.

19.3 Право собственности на все данные, результаты испытаний, таблицы и отчеты любого характера в отношении СКВАЖИН ЗАКАЗЧИКА, включая информацию о стволах, добыче, пластах, геологии и залежах, собранную ПОДРЯДЧИКОМ в процессе выполнения РАБОТ, переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента создания такой информации. После освоения, консервации или ликвидации каждой СКВАЖИНЫ или, если таковое наступит раньше, по завершении РАБОТ ПОДРЯДЧИКА, связанных с такой СКВАЖИНОЙ, ПОДРЯДЧИК передает в распоряжение ЗАКАЗЧИКА всю такую документацию. При этом ПОДРЯДЧИК сохраняет интеллектуальные права на любые результаты интеллектуальной деятельности, которые были использованы ПОДРЯДЧИКОМ при выполнении РАБОТ или были созданы ПОДРЯДЧИКОМ (или его ПЕРСОНАЛОМ) при выполнении РАБОТ, если такие результаты интеллектуальной деятельности не были прямо предусмотрены настоящим ДОГОВОРОМ в качестве результата РАБОТ, передаваемого ЗАКАЗЧИКУ.

- СТРАХОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ

20.1 До начала выполнения работ на объектах ЗАКАЗЧИКА в рамках настоящего ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК обязуется заключить со страховой компанией, согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ, договор добровольного страхования работников от несчастных случаев, со страховой суммой не менее 400 000 (Четырёхсот тысяч) рублей, включая следующие риски: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. 20.2 ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить наличие договоров обязательного страхования, предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, сохранение их в силе на протяжении всего срока действия ДОГОВОРА. 20.3 До начала выполнения работ на объектах ЗАКАЗЧИКА в рамках настоящего ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК обязуется представить ЗАКАЗЧИКУ копию договора страхования со всеми, прилагаемыми к договору документами, включая копии страховых полисов. 20.4 Все такие договоры страхования заключаются со страховыми компаниями, надлежащим образом лицензированными, имеющими соответствующие рейтинги надежности и пользующимися хорошей репутацией на российском страховом рынке. 20.5 ПОДРЯДЧИК обязуется представлять ЗАКАЗЧИКУ доказательства наличия договоров страхования, указанных в п.20.1 и 20.2 ДОГОВОРА, по требованию ЗАКАЗЧИКУ в форме копий стандартных страховых свидетельств/полисов/договоров. ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ по требованию копию договора страхования или подробную информацию о таком страховании, а также доказательства того, что оно имеет силу, и обязан письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА о каком-либо изменении в страховых полисах, которое является существенным для ПОДРЯДЧИКА. - ПОДРЯДЧИК гарантирует наличие у СУБИСПОДРЯДЧИКОВ договоров обязательного страхования, предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

21 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

21.1 Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему ДОГОВОРУ, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 21.2 СТОРОНЫ обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации СТОРОН. СТОРОНЫ настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой СТОРОНЫ, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) СТОРОНА предварительно уведомит другую СТОРОНУ о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) СТОРОН раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. 21.3 Соответствующая СТОРОНА настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации. 21.4 Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой СТОРОНЫ, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей СТОРОНЫ, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. 21.5 Соответствующая СТОРОНА несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой СТОРОНЕ в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье. 21.6 Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами СТОРОН. 21.7 Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе СТОРОНЫ, запрещена.

22 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

22.1 ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть ДОГОВОР в целом или в любой его части (в том числе в части конкретного НАРЯД-ЗАКАЗА или его части) посредством направления Уведомления о расторжении, как это предусмотрено в настоящем ДОГОВОРЕ, по любой из нижеследующих причин или по всем этим причинам одновременно:

- в случае существенного и/или неоднократного неисполнения/ненадлежащего исполнения ДОГОВОРА, а так же в случае существенного и/или неоднократного простоя СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ по вине ПОДРЯДЧИКА, всегда с учетом положений Статьи 16 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» РАЗДЕЛА 2;

- в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении ПОДРЯДЧИКА или заключения ПОДРЯДЧИКОМ мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации ПОДРЯДЧИКА или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации ПОДРЯДЧИКА, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ;

- по иным причинам – на основании статьи 717 Гражданского Кодекса РФ.

22.2 ДОГОВОР считается расторгнутым с даты получения ПОДРЯДЧИКОМ Уведомления либо с более поздней даты, указанной в Уведомлении как дата расторжения ДОГОВОРА. Исключение составляет расторжение ДОГОВОРА в соответствии с п.22.1(с). В этом случае ЗАКАЗЧИК обязан уведомить ПОДРЯДЧИКА о расторжении ДОГОВОРА не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения. С даты расторжения ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК незамедлительно:

(a) прекращает РАБОТЫ и удаляет свое ОБОРУДОВАНИЕ с МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ как указано в таком Уведомлении о расторжении, но не ранее момента, когда СКВАЖИНА может быть оставлена в безопасном состоянии, позволяющем продолжить безаварийную работу;

(b) предоставляет ЗАКАЗЧИКУ или назначенному им лицу полное право доступа для приемки РАБОТ или соответствующей их части;

(c) по требованию ЗАКАЗЧИКА осуществляет в пользу ЗАКАЗЧИКА уступку прав и обязанностей по договорам СУБПОДРЯДА в связи с исполнением настоящего ДОГОВОРА, при наличии согласия СУБПОДРЯДЧИКОВ.

22.3 В случае расторжения настоящего ДОГОВОРА на основании пункта 22.1(c) РАЗДЕЛА 2 ПОДРЯДЧИК имеет право на оплату согласно условиям РАЗДЕЛА 4 за РАБОТЫ, выполненные и принятые до фактической даты расторжения ДОГОВОРА, наряду с другими платежами и сборами, указанными в РАЗДЕЛЕ 4, или такими обоснованными затратами, как это будет согласовано СТОРОНАМИ при расторжении ДОГОВОРА.

22.4 В случае расторжения ДОГОВОРА в соответствии с пунктами 22.1(a) и (b) РАЗДЕЛА 2 ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ денежные средства за РАБОТЫ, фактически выполненные и принятые до даты расторжения ДОГОВОРА, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего ДОГОВОРА.

23 ПРОВЕРКА ХОДА И КАЧЕСТВА РАБОТ, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТ ПОДРЯДЧИКУ

23.1 ЗАКАЗЧИК вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество РАБОТ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, сроки выполнения РАБОТ, качество МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ, квалификацию специалистов и т.п. При этом необнаружение в процессе проверки отступлений от условий ДОГОВОРА или иных НЕДОСТАТКОВ не освобождают ПОДРЯДЧИКА от каких-либо обязательств по ДОГОВОРУ и не лишают ЗАКАЗЧИКА права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных РАБОТ. В случае обнаружения ЗАКАЗЧИКОМ отступлений от условий настоящего ДОГОВОРА, которые могут ухудшить качество РАБОТ или иные НЕДОСТАТКИ, ЗАКАЗЧИК обязан заявить о выявленных НЕДОСТАТКАХ ПОДРЯДЧИКУ не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления.

23.2 ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей ЗАКАЗЧИКА ко всем объектам, на которых выполняются РАБОТЫ, а так же к местам хранения МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ, используемых для выполнения РАБОТ.

23.3 ПОДРЯДЧИК обязуется не позднее 2 (двух) дней с момента получения соответствующего запроса информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе выполнения РАБОТ, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных РАБОТ, а также объем и качество использованных МАТЕРИАЛОВ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ.

23.4 Настоящий порядок применяется в течение срока действия ДОГОВОРА, а также в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев после подписания Акта о приёмке выполненных работ. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий настоящего ДОГОВОРА, ненадлежащего выполнения РАБОТ, а также в случаях обнаружения ЗАКАЗЧИКОМ факта завышения ПОДРЯДЧИКОМ в предоставленных документах объемов выполненных РАБОТ и/или стоимости МАТЕРИАЛОВ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ (если такая стоимость подлежит возмещению ЗАКАЗЧИКОМ) ЗАКАЗЧИК может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой ЗАКАЗЧИК должен уведомить ПОДРЯДЧИКА в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (десять) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится Комиссией, сформированной ЗАКАЗЧИКОМ. ПОДРЯДЧИК имеет право представить своего представителя для участия в работе Комиссии. При этом непредоставление ПОДРЯДЧИКОМ своего представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией. Сроки выполнения обязательств ЗАКАЗЧИКА по подписанию Актов о приемке выполненных работ и/или оплаты выполненных РАБОТ в отношении РАБОТ, ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения ПОДРЯДЧИКОМ обнаруженных нарушений.

23.5 В случае выявления Комиссией и отражения в акте Комиссии указанных выше фактов ЗАКАЗЧИК имеет право осуществить следующие действия: - По непринятым РАБОТАМ - представить мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ; - потребовать устранения выявленных НЕДОСТАТКОВ; - потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных РАБОТ, стоимости МАТЕРИАЛОВ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии; - По принятым РАБОТАМ: - потребовать устранения НЕДОСТАТКОВ в выполненных РАБОТАХ; - потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных РАБОТ, стоимости МАТЕРИАЛОВ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со стороны ПОДРЯДЧИКА Акт о приемке выполненных РАБОТ, счет-фактуру и т.д.); - потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии. В случае получения от ЗАКАЗЧИКА указанных выше требований, ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить их разумные в сроки, установленные ЗАКАЗЧИКОМ.

23.6 В случае выявления фактов завышения ПОДРЯДЧИКОМ в представленных документах объемов выполненных РАБОТ и/или стоимости материалов, а также в случае выявления фактов ненадлежащего качества выполненных РАБОТ, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штрафы в размерах, установленных в Приложении 10 к настоящему ДОГОВОРУ. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных НЕДОСТАТКОВ. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в РАБОТЕ ПОДРЯДЧИКА могут быть предъявлены как до подписания Акта о приемке выполненных работ, так и после подписания Акта о приёмке работ. 23.7 В случае выявления ЗАКАЗЧИКОМ по результатам аудита формирования стоимости выполненных работ (оказанных услуг) и иных контрольных мероприятий, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ, фактов несоответствия объемов работ (услуг) указанных в рабочей документации и стоимости выполненных работ (оказанных услуг), принятых ЗАКАЗЧИКОМ, стоимость выполненных работ (оказанных услуг), отраженная в АКТАХ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, должна быть исправлена ПОДРЯДЧИКОМ путем составления корректировочного первичного документа (с указанием даты и периода за который производится корректировка), при этом излишне уплаченные средства ЗАКАЗЧИК вправе удержать из объемов выполненных работ (оказанных услуг) будущего периода, либо подлежат возмещению ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ.

24 ПРАВО УДЕРЖАНИЯ

24.1 СТОРОНЫ договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. ПОДРЯДЧИК ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ или ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА или иное имущество ЗАКАЗЧИКА. В случае привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ ПОДРЯДЧИК обязуется включить аналогичные условия в ДОГОВОРЫ СУБПОДРЯДА. Кроме того, в случае удержания СУБПОДРЯДЧИКОМ результата РАБОТ, МАТЕРИАЛОВ или ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА или иного имущества ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязуется незамедлительно проинформировать ЗАКАЗЧИКА о данных обстоятельствах путем направления в адрес ЗАКАЗЧИКА соответствующего уведомления и обязуется предпринять все необходимые действия для прекращения удержания.

25 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

25.1 При исполнении своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, СТОРОНЫ, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. - При исполнении своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, СТОРОНЫ, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего ДОГОВОРА законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. - Каждая из СТОРОН настоящего ДОГОВОРА отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой СТОРОНЫ, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его СТОРОНЫ. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его СТОРОНЫ, понимаются: - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; - предоставление каких-либо гарантий; - ускорение существующих процедур; - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между СТОРОНАМИ. - В случае возникновения у СТОРОНЫ подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая СТОРОНА обязуется уведомить другую СТОРОНУ в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая СТОРОНА имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. - В письменном уведомлении СТОРОНА обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. - СТОРОНЫ настоящего ДОГОВОРА признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом СТОРОНЫ прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом СТОРОНЫ обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения СТОРОН в коррупционную деятельность. - В целях проведения антикоррупционных проверок ПОДРЯДЧИК обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего ДОГОВОРА, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу ЗАКАЗЧИКА предоставить ЗАКАЗЧИКА информацию о цепочке собственников ПОДРЯДЧИКА, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению 20 к настоящему ДОГОВОРУ с приложением подтверждающих документов (далее – ИНФОРМАЦИЯ). В случае изменений в цепочке собственников ПОДРЯДЧИКА, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах ПОДРЯДЧИКА обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую ИНФОРМАЦИЮ ЗАКАЗЧИКА. ИНФОРМАЦИЯ предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес ЗАКАЗЧИКА путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления ИНФОРМАЦИИ является дата получения ЗАКАЗЧИКОМ почтового отправления. Дополнительно ИНФОРМАЦИЯ предоставляется на электронном носителе. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего ДОГОВОРА в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. - СТОРОНЫ признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего ДОГОВОРА могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего ДОГОВОРА. - СТОРОНЫ гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего ДОГОВОРА фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. - СТОРОНЫ гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего ДОГОВОРА, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся СТОРОНЫ в целом, так и для конкретных работников обращающейся СТОРОНЫ, сообщивших о факте нарушений. - В случае отказа ПОДРЯДЧИКА от предоставления Информации, согласно п. 25.7 настоящего ДОГОВОРА, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем ДОГОВОРЕ, или предоставления недостоверной Информации ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении ДОГОВОРА в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. - В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение 20 к настоящему ДОГОВОРУ) ЗАКАЗЧИК направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 25.7 настоящего ДОГОВОРА, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения ДОГОВОРА путем направления письменного уведомления о прекращении ДОГОВОРА в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

26.1 Действительность, толкование, интерпретация и исполнение ДОГОВОРА регулируются законодательством РФ (ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ). - При возникновении споров, требований и(или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим ДОГОВОРОМ или в связи с ним, СТОРОНЫ обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для СТОРОН. В случае если спор, требование и(или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии, любая из СТОРОН вправе обратиться в суд. - Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего ДОГОВОРА или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению: - Если ПОДРЯДЧИК – резидент: в арбитражном суде по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ; - Если ПОДРЯДЧИК – нерезидент: в Международном Коммерческом Арбитражном суде при Торгово-промышленной Палате Российской Федерации (МКАС) в соответствии с его Регламентом в составе трех арбитров. Решение МКАС будет являться окончательным и обязательным для обеих СТОРОН. Языком арбитражного разбирательства будет являться русский язык.

27 ГАРАНТИИ

27.1 ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что:

(a) он будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время производства РАБОТ в соответствии с требованиями настоящего ДОГОВОРА и принятыми в международном масштабе НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ и методами выполнения РАБОТ;

(b) он будет прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, включая информацию по испытаниям и прочую информацию (далее – «ДАННЫЕ»), появившуюся в результате выполнения РАБОТ;

(c) любое ОБОРУДОВАНИЕ, и/или соответственные его комплектующие части, используя которые ПОДРЯДЧИК или его СУБПОДРЯДЧИК выполняют РАБОТЫ по ДОГОВОРУ: (i) должны соответствовать спецификации, изложенной в ДОГОВОРЕ; или (ii) если ЗАКАЗЧИК не предоставляет подробную спецификацию, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА должны быть надлежащего качества и соответствовать своему назначению, если таковое указано в ДОГОВОРЕ, или их прямому назначению. В любом случае ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам;

(d) расходные МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА и/или продукты, используя которые ПОДРЯДЧИК или его СУБПОДРЯДЧИК выполняют РАБОТЫ по ДОГОВОРУ согласно условиям настоящего ДОГОВОРА, должны соответствовать подробной спецификации, как указано в РАЗДЕЛЕ 3, а если такая спецификация отсутствует, соответствовать (1) где применимо, признанным производственным стандартам или (2) категории стандарта и качеству продуктов в данном регионе. В любом случае расходные МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам;

(e) Никакие другие работы ПОДРЯДЧИКА не являются приоритетными в ущерб РАБОТАМ по настоящему ДОГОВОРУ.

27.2 ПОДРЯДЧИК должен убедиться в том, что аналогичные гарантийные обязательства включены в его договоры поставки с поставщиками и договоры, заключенные с СУБПОДРЯДЧИКАМИ и/или поставщиками, которые поставляют расходные МАТЕРИАЛЫ/продукты и/или ОБОРУДОВАНИЕ и запасные части для выполнения РАБОТ.

27.3 Если какое-либо ОБОРУДОВАНИЕ и/или запасные части к нему или расходные МАТЕРИАЛЫ, не соответствуют гарантиям, указанным в Статье 18 РАЗДЕЛА 2, ЗАКАЗЧИК обязан своевременно уведомить ПОДРЯДЧИКА о нарушении такой гарантии. По получении такого уведомления ПОДРЯДЧИК в разумные сроки указанные ЗАКАЗЧИКОМ, производит за свой счет ремонт или замену ОБОРУДОВАНИЯ и/или запасных частей к нему или расходных МАТЕРИАЛОВ.

28 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

28.1 ПОДРЯДЧИК несет ответственность, освобождает от ответственности, защищает, возмещает ущерб и обеспечивает непривлечение к ответственности ГРУППЫ ЗАКАЗЧИКА в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами (включая юридические затраты), расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ, возникающих в связи с выполнением РАБОТ ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА.

28.2 В случае если любой из СТОРОН станет известно о таком нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении, ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно уведомить вторую СТОРОНУ. В таком случае ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК получают право потребовать изменение/модификацию РАБОТ или хода выполнения РАБОТ, а ПОДРЯДЧИК обязан без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального. При этом ПОДРЯДЧИК должен обеспечить выполнение РАБОТ без ущерба качеству и срокам выполнения РАБОТ.

28.3 ПОДРЯДЧИК должен взаимодействовать только с такими СУБПОДРЯДЧИКАМИ и покупать МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ для включения в состав РАБОТ только у таких поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности ПОДРЯДЧИКА в связи с претензиями о предполагаемом нарушении ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ.

Конец РАЗДЕЛА 2. РАЗДЕЛ 3 начинается со следующей страницы.

29      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1 ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ по цементированию скважин и указанные ниже вспомогательные работы. Эти РАБОТЫ включают в себя обеспечение процесса выполнения РАБОТ соответствующим квалифицированным ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДЧИКА, с использованием ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА согласно Матрице распределения обязанности (Приложение 2 к настоящему ДОГОВОРУ).

29.2 ПОДРЯДЧИК несет единоличную ответственность за обеспечение, оказание и управление РАБОТАМИ согласно требованиям, установленным в настоящем ДОГОВОРЕ. Оказание каждой составляющей РАБОТ осуществляется в соответствии с конкретными техническими требованиями на выполнение РАБОТ, указанных в настоящем ДОГОВОРЕ.

  - ПОДРЯДЧИК осуществляет выполнение РАБОТ в сотрудничестве с ЗАКАЗЧИКОМ и СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ в соответствии с регламентом взаимоотношения с СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ (Приложение 5 к настоящему ДОГОВОРУ). ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ПОДРЯДЧИКА выполнения РАБОТ качественно и в срок, в строгом соответствии с ПРОГРАММОЙ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, утвержденной в соответствии со Статьей 32 РАЗДЕЛА 3 настоящего ДОГОВОРА.

  - ЗАКАЗЧИК осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых РАБОТ, соблюдением сроков их оказания и других обязательств ПОДРЯДЧИКА по настоящему ДОГОВОРУ.

  - ПОДРЯДЧИК выполняет все указания ЗАКАЗЧИКА по выполнению РАБОТ, отданные ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА в соответствии со Статьей 1 Раздела 1 и Статьей 10 РАЗДЕЛА 2.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ

30.1   РАБОТЫ включают в себя:

- инженерное сопровождение процесса цементирования;

- приготовление сухих смесей для цементирования;

- подготовка цементных и буферных растворов;

- лабораторные услуги;

- непосредственно цементирование СКВАЖИН как указано ниже.

  - В состав РАБОТ входят следующие виды цементирования и вспомогательных работ:

    - ПЕРВИЧНОЕ ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ – под этим понимается замещение бурового раствора в затрубном пространстве обсадной колонны или хвостовика МАТЕРИАЛОМ, который затвердевает и восстанавливает гидравлическую изоляцию пластов за обсадными трубами с целью предотвращения перемещение флюидов. Таким образом, должна предотвращаться передача давления между различными пластами, заколонные перетоки флюидов, а также выполняться поддержка и фиксация обсадной колонны.

    - РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННОЕ ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ — под этим понимается закачка тампонажных и специализированных МАТЕРИАЛОВ за обсадную колонну или в обсадную колонну с целью устранения брака при ПЕРВИЧНОМ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ. Под браком понимаются любые дефекты цементного кольца, обсадной колонны, герметизирующих и подвесных устройств, которые не позволяют предотвращать заколонное движение флюидов, передачу гидравлического давления по затрубному пространству, поддержку и фиксацию обсадной колонны.

    - УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ МОСТОВ — под этим понимается закачка тампонажных МАТЕРИАЛОВ в обсадную колонну или в интервалы открытого ствола СКВАЖИНЫ с целью формирования в стволе СКВАЖИНЫ или в приствольной зоне пласта цементного камня. Цементные мосты устанавливаются для решения различных технологических задач, таких как, изоляция зон поглощений, укрепления стенок СКВАЖИН в зонах осыпей и обвалов, отсечения части ствола СКВАЖИНЫ, создания опорной поверхности для установки технологического оборудования или выполнения работ по зарезке нового ствола.

    - ОПРЕССОВКА — под этим понимается процесс создания избыточного давления с целью определения герметичности скважины, труб, или технологического оборудования. Опрессовка проводится на заданное давление или, при отсутствии герметичности, проводится определение приемистости, заключающееся в построении зависимости расхода закачиваемого агента от давления его закачки.

    - ГЛУШЕНИЕ — под этим понимается процесс закачки в СКВАЖИНУ рабочих агентов в целях создания в них гидравлического давления, превышающего пластовое и предотвращающего поступление пластовых флюидов в ствол СКВАЖИНЫ.

    - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ – под этим понимается проведение лабораторных, аналитических и иных исследовательских работ в целях разработки технических средств и материалов для цементирования и технологии их применения.

- БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить:

  - Соответствие всего необходимого наземного ОБОРУДОВАНИЯ требованиям, указанным в Приложении 4 к настоящему ДОГОВОРУ.

  - Предоставление всего ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ в соответствии с матрицей распределения обязанностей (Приложение 2 к настоящему ДОГОВОРУ) и технической спецификацией, предъявляемой к ОБОРУДОВАНИЮ и МАТЕРИАЛАМ.

Способность ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА к упреждающему обучению на основе полученного опыта и непрерывному обновлению и разработке методик, технологий, МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, правил выполнения РАБОТ и т.д., с тем, чтобы обеспечить оказание более качественных и эффективных РАБОТ.

  - Предварительный подбор рецептуры цементных смесей по действующему стандарту ISO 10426 и в соответствии с условиями СКВАЖИНЫ, изложенными в ЗАЯВКЕ, и ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. А также осуществить пилотное и подтверждающее тестирование цементных смесей перед каждой РАБОТОЙ, с использованием образцов всех МАТЕРИАЛОВ, планируемых к применению при выполнении РАБОТ. Все лабораторные тесты должны быть завершены с рассылкой отчетов как минимум за 24 (двадцать четыре) часа до начала выполнения РАБОТ за исключением случаев, отдельно согласованных с ЗАКАЗЧИКОМ.

  - Приготовление сухих тампонажных смесей, в соответствии с требуемыми параметрами и точными объемами, по утвержденной ЗАКАЗЧИКОМ ПРОГРАММЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, в соответствии со Статьей 32 настоящего РАЗДЕЛА 3.

ПОДРЯДЧИК обязан:

  - Обеспечить бесперебойное выполнение РАБОТ в соответствии с НАРЯД-ЗАКАЗОМ, который ЗАКАЗЧИК обязан предоставить ПОДРЯДЧИКУ.

  - Начать исполнение запрашиваемой РАБОТЫ в соответствии с ЗАЯВКОЙ и согласованными СТОРОНАМИ сроками. Задержка в выполнении РАБОТ по каким-либо причинам считается нарушением существенных условий ДОГОВОРА.

До начала выполнения РАБОТ принять СКВАЖИНУ по Акту, где указываются параметры раствора, наличие (отсутствие) циркуляции, фактические глубины и интервалы установки элементов технологической оснастки.

  - Непосредственно перед началом выполнения РАБОТ произвести под роспись инструктаж по технике безопасности и порядку выполнения РАБОТ, в соответствии с ПРОГРАММОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, для представителей СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, участвующих в процессе цементирования СКВАЖИНЫ (буровой мастер, вахта буровой бригады, инженер по буровым растворам и т.д.).

  - Производить регистрацию и запись параметров цементирования, как минимум:

- давления закачки;

- мгновенный расход закачки;

- объемов закачки (поэтапно и кумулятивно);

- плотности закачиваемых жидкостей.

  - Информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе выполнения процесса цементирования, обеспечить полный и беспрепятственный доступ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА /СУПЕРВАЙЗЕРА к регистрируемым параметрам процесса цементирования.

  - По завершении выполнения РАБОТ на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, ПОДРЯДЧИК должен самостоятельно ликвидировать все россыпи/разливы материалов, оставшихся после выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА. ЗАКАЗЧИК указывает ПОДРЯДЧИКУ место на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ по соответствующей СКВАЖИНЕ (специально оборудованное для этого ЗАКАЗЧИКОМ хранилище отходов), куда ПОДРЯДЧИК помещает данные материалы.

  - Не позднее 48 (сорока восьми) часов после окончания выполнения РАБОТ на конкретной СКВАЖИНЕ, составить и передать ЗАКАЗЧИКУ подписанный ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОДРЯДЧИКА Технический акт выполненных работ.

  - Не позднее 48 (сорока восьми) часов после окончания выполнения РАБОТ на СКВАЖИНЕ предоставлять ЗАКАЗЧИКУ в графическом и электронном виде отчет контролируемых параметров процесса цементирования (давление закачки, мгновенный расход, закачанные объемы, плотность закачиваемых жидкостей).

  - Не позднее 48 (сорока восьми) часов после окончания выполнения РАБОТ на СКВАЖИНЕ после получения каротажных данных качества цементирования внести данную информацию в окончательный отчет по цементированию в соответствии со Статьей 36 настоящего РАЗДЕЛА 3.

  - Иметь комплект “Правил безопасного обращения с материалами” по каждому отдельному хим. реагенту, используемому ПОДРЯДЧИКОМ (добавкам в цемент, компонентам буферных и промывочных жидкостей), и предоставлять ЗАКАЗЧИКУ по запросу.

  - По запросу ЗАКАЗЧИКА предоставлять комплект технических условий (ТУ) с указанием эксплуатационных характеристик каждого отдельно взятого хим. реагента. ТУ для каждого продукта должно содержать следующее: назначение, условия применения, описание процедур контроля качества, сертификат соответствия ГОСТ, разрешение Ростехнадзора, Санэпиднадзора на применение.

  - В обязательном порядке согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ применение новых методов цементирования и ОБОРУДОВАНИЯ, повышающих эффективность выполнения РАБОТ, не предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.

- ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Не позднее 3 (трёх) дней до начала выполнения РАБОТ на конкретной СКВАЖИНЕ  ПОДРЯДЧИК представляет предложения по цементированию по каждой СКВАЖИНЕ (ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ). ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ должна основываться на конструкции СКВАЖИНЫ, ожидаемой литологии и данных по смещению и должна включать в себя:

- предлагаемые системы цементных растворов с указанием объемов и параметров;

- свойства, результаты лабораторных анализов и графики проведённых исследований;

- ожидаемый расход МАТЕРИАЛОВ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ;

- предложения по всем буферным жидкостям, включая объемы и параметры;

- режимы закачки и операции выполнения рАБОТ;

- рекомендации по цементированию обсадных колонн в зонах потенциального поглощения;

- рекомендации по установке цементировочных пробок и пакеров;

  - ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ должна включать в себя предварительную оценку давления циркуляции, забойного давления, забойной температуры, график циркуляционной температуры и т.д. по результатам расчета на специализированном программном обеспечении. ПОДРЯДЧИК должен использовать специализированное программное обеспечение для оптимизации параметров цементирования и центрации обсадной колонны поинтервально, и корректирует его в свете обстановки на СКВАЖИНЕ в процессе бурения.

  - ПОДРЯДЧИК должен использовать свои знания района СКВАЖИНЫ и опыт аналогичных работ для оптимизации ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ непрерывно анализируется в свете полученных в ходе бурения данных по мере реализации программы строительства СКВАЖИНЫ. Лабораторные испытания должны производиться по фактическим МАТЕРИАЛАМ, используемым в работе, своевременно и добросовестно.

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ должна быть еще раз проанализирована непосредственно перед началом выполнения РАБОТ (при подготовке к спуску обсадной колонны) и оптимизирована с пересмотром параметров исполнения.

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ утверждается ПОДРЯДЧИКОМ и должна быть согласована с ЗАКАЗЧИКОМ до начала выполнения РАБОТ на конкретной СКВАЖИНЕ путем подписания ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА и оформления в виде приложения к соответствующей ЗАЯВКЕ.

  - ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право:

    - вносить изменения в ПРОГРАММУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ до ее согласования и оформления в виде приложения к ЗАЯВКЕ;

    - получать от ПОДРЯДЧИКА всю информацию о ходе выполнения им своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ и требовать от ПОДРЯДЧИКА предоставления такой информации;

    - контролировать процесс выполнения РАБОТ на всех его этапах и, в случае допускаемых нарушений, требовать от ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРЯДЧИКА приведение его в соответствие с утвержденной ПРОГРАММОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - При обнаружении отступлений от условий ДОГОВОРА или проектной документации, которые могут привести к ухудшению качества РАБОТ или увеличению сроков строительства, ЗАКАЗЧИК вправе приостановить выполнение РАБОТ до устранения обнаруженных недостатков.

- ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА

  - ПОДРЯДЧИК должен в любой момент времени выполнять РАБОТЫ с использованием необходимого количества квалифицированного ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА для должного выполнения РАБОТ 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 365 дней в году.

  - ПОДРЯДЧИК обязан использовать полностью обученный компетентный ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, необходимый для выполнения РАБОТ в соответствии с составом РАБОТ. Требуемое количество ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, согласуемое ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ, диктуется производственными потребностями.

  - ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА должен быть аттестован согласно нормативным требованиям Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), по «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Охране труда», а также быть обученными в области контроя СКВАЖИН и ГНВП и иметь соответствующие сертификаты.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить технически-компетентный, опытный ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА для проведения исследований (включая лабораторные) в рамках выполнения работ.

  - ПОДРЯДЧИК назначает руководителя РАБОТ для работы с ЗАКАЗЧИКОМ на месте, кандидатура которого должна быть согласована ЗАКАЗЧИКОМ. Данный руководитель РАБОТ несет ответственность за следующее:

- координация всех необходимых сервисов, включая: ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА, МАТЕРИАЛЫ, транспорт, обеспечение и контроль качества, вопросы охраны труда, ПБ и окружающей среды, ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА и требования к отчетности;

- отслеживание реализации планов бурения ЗАКАЗЧИКА, поддержание взаимодействия с ЗАКАЗЧИКОМ и другими подрядчиками для обеспечения своевременного и должного выполнения РАБОТ;

- руководитель ПОДРЯДЧИКА должен быть способен читать и понимать указания ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА и доводить их до сведения ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, или же работать через переводчика без дополнительной оплаты для ЗАКАЗЧИКА.

  - В целях обеспечения бесперебойности процесса выполнения РАБОТ, ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, назначенный для выполнения конкретных операций, не подлежит замене до завершения выполнения РАБОТ, если иное не согласовано с ЗАКАЗЧИКОМ.

- МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он будет располагать всеми МАТЕРИАЛАМИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКОЙ и ОБОРУДОВАНИЕМ ПОДРЯДЧИКА в полностью рабочем состоянии, а также в объеме, необходимом для выполнения РАБОТ. В случаях ограниченного доступа к МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (сезонной доступности дорог наземного сообщения) ЗАКАЗЧИК согласовывает основные объёмы МАТЕРИАЛОВ, подлежащих мобилизации на МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ во время доступности дорог наземного сообщения. ЗАКАЗЧИК сохраняет за собой право определить дополнительные МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ.

ПОДРЯДЧИК обязан иметь в наличии на МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ достаточное количество всех МАТЕРИАЛОВ для обеспечения расчётного объёма РАБОТ с учетом запаса.

ПОДРЯДЧИК обязан проводить мониторинг наличия МАТЕРИАЛОВ на складе ПОДРЯДЧИКА, находящегося на МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, в случае их недостатка своевременно уведомлять ЗАКАЗЧИКА о потребности в мобилизации дополнительного количества МАТЕРИАЛОВ

ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за практическую реализацию технических процедур и применение МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ и обязан обеспечить полное соответствие РАБОТ в части применения МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ и ОБОРУДОВАНИЯ НАДЛЕЖАЩИМ СТАНДАРТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ.

  - Каждый узел ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИК, работающего под давлением должен всегда иметь маркировку с индивидуальным номером и соответствующую документацию, подтверждающую его пригодность к использованию. Текущая и регламентная опрессовка всего работающего под давлением ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИК должна выполняться в соответствии с графиками и регламентами, как минимум рекомендованными производителем ОБОРУДОВАНИЯ и ПОДРЯДЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно информировать ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ о случаях выхода из строя или работы любого узла ОБОРУДОВАНИЯ.

  - В случае неполной работоспособности какого-либо ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, приведение его в полностью работоспособное состояние должно быть первоочередной задачей. Если ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА утрачивает полную работоспособность на срок более 24 (двадцати четырёх) часов, ПОДРЯДЧИК обязан представить в письменном виде план устранения неисправности для утверждения ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. В плане указываются сведения о дате и времени ремонта, наличии необходимых запчастей и т.д.

  - ПОДРЯДЧИК обязан подтвердить пригодность для использования по назначению всех МАТЕРИАЛОВ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ путем соответствующей сертификации и/или лабораторных испытаний.

  - ПОДРЯДЧИК должен иметь лабораторию, способную выполнять необходимые испытания всех применяемых при цементировании МАТЕРИАЛОВ (цемент, добавки, цементный и буферный растворы, цементный камень) в соответствии с новейшими редакциями применимых стандартов ISO, т.е.:

- Стандарт ISO-10426.1 – Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 1. Технические условия.

- Стандарт ISO-10426.2 – Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 2. Испытания цементов.

- Стандарт ISO-10426.3 – Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 3. Испытание составов цемента для цементирования глубоководных скважин.

- Стандарт ISO-10426.4 – Промышленность нефтяная и газовая. Часть 4. Подготовка и испытания пеноцементных растворов при атмосферном давлении.

- Стандарт ISO-10426.5 – Промышленность нефтяная и газовая. Часть 5. Цементы и материалы для цементирования скважин. Определение усадки и расширения цемента определенных составов для цементирования скважин при атмосферном давлении.

- Стандарт ISO-10426.6 – Промышленность нефтяная и газовая. Часть 6. Методы определения предельного статического напряжения сдвига цементных составов.

- Изменение №1 к стандарту ISO-10426.2 – Определение способности к смачиванию водой

  - Минимальный перечень требуемого лабораторного оборудования _____;лаборатории для проведения лабораторных испытаний  по стандарту ISO 10426:

- термобарический консистометр – _____; шт;

- атмосферный консистометр – _____; шт.;

- ультразвуковой анализатор цемента для выполнения косвенных тестов на определение предела прочности при сжатии в скважинных условиях. Он должен соответствовать требованиям по автоклаву и автомату для испытания на предел прочности – _____; шт.

- герметичные весы для определения плотности цементного раствора под давлением - _____; шт;

- различные водяные бани, химическая посуда, весы, миксеры, устройства для калибровки, запасные части и прочее, необходимые для выполнения испытаний, как указано в стандарте ISO 10426.

- _____;;

- _____;;

- _____;;

- _____;;

- _____;

  - Все ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА должно быть откалибровано по соответствующим методикам, описанным в приведенных выше стандартах ISO. Данные калибровки регистрируются и хранятся для последующих проверок

  - Подтверждающие лабораторные испытания должны выполняться с использованием образцов всех МАТЕРИАЛОВ, применяемых при выполнении РАБОТ. Все лабораторные испытания должны быть завершены с рассылкой отчетов как минимум за 24 (двадцать четыре) часа до начала выполнения РАБОТ на скважине. Любые отклонения возможны по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

  - ПОДРЯДЧИК представляет на утверждение ЗАКАЗЧИКУ план обеспечения качества МАТЕРИАЛОВ. Запчасти, имущество для текущего техобслуживания и расходные МАТЕРИАЛЫ обеспечиваются ПОДРЯДЧИКОМ и считаются составной частью нормальной деятельности. Горюче-смазочные материалы для ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА предоставляются ПОДРЯДЧИКОМ, кроме отдельно рассматриваемых случаев.

- МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  - ПОДРЯДЧИК обязан производить мобилизацию и демобилизацию своего комплектного ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРАЛОВ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ в соответствии с конкретными требованиями каждой операции для каждого определенного участка СКВАЖИНЫ. ПОДРЯДЧИК обязан предусмотреть достаточное количество резервного ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ, запасных частей, инструментов и т.д., необходимое для обеспечения минимизации времени прерывания процесса выполнения РАБОТ из-за отказов ОБОРУДОВАНИЯ и т.д.

  - ПОДРЯДЧИК обязан иметь в наличии достаточное количество всех МАТЕРИАЛОВ ( добавки, оснастка) для обеспечения расчетного объема РАБОТ с учетом запаса.

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает транспортные средства, необходимые для доставки МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ и ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА со склада до МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан осуществлять активное управление запасом и отслеживание движения МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ и ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА. В документе, в котором отслеживаются материально-технические ресурсы, должны учитываться МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА и ОБОРУДОВАНИЕ, находящиеся непосредственно на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, на складе, в транзите, а также заказанные у производителя.

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает прогнозирование использования МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ и ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА помесячно с прогнозом на 12 (двенадцать) месяцев.

  - Не позднее, чем за       часа до начала выполнения РАБОТ на конкретной СКВАЖИНЕ ЗАКАЗЧИК дает ЗАЯВКУ о предстоящем цементировании. Не позднее, чем за 12 (двенадцать) часа ЗАКАЗЧИК подтверждает ЗАЯВКУ или вносит в нее корректировку.

  - Цемент для выполнения РАБОТ предоставляется ЗАКАЗЧИКОМ на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ по договору купли-продажи.

- АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОЦЕНКА СКВАЖИНЫ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

  - АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

36.1.1 В сроки не позднее 12 (двенадцать) часов после окончания выполнения РАБОТ на СКВАЖИНЕ ПОДРЯДЧИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ Окончательный отчет по цементированию, как в электронном виде, так и на бумажных носителях. Отчет должен включать следующее: количество использованных МАТЕРИАЛОВ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ, данные касательно основных параметров проведения РАБОТ (т.е. время проведения РАБОТ/этапов РАБОТ, объемы жидкостей, давления, плотности), графики закачки, описание нештатных ситуаций.

В течение      после получения каротажных данных качества цементирования ПОДРЯДЧИК вносит данную информацию в отчет по цементированию и предоставляет Окончательный отчет по цементированию с анализом выполненных РАБОТ. Кроме того, в Окончательном отчете по цементированию должен содержаться анализ главных причин по всем отказам, извлечённые уроки и рекомендации по выполнению РАБОТ на последующих СКВАЖИНАХ. Отчет должен быть максимально сжатым.

    - Анализ включает в себя подробную разбивку по времени, этапам РАБОТ, использованным при цементировании МАТЕРИАЛАМ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ.

  - СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

    - ПОДРЯДЧИК обязан создать и внедрить систему обеспечения и управления качеством в соответствии с требованиями признанного международного стандарта, например ISO 9001.

    - ЗАКАЗЧИК сохраняет за собой право на проверку/инспектирование представителями ЗАКАЗЧИКА или ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ за свой счет всей или части систем обеспечения и управления качеством и процессов ПОДРЯДЧИКА в этой области до и во время выполнения РАБОТ. Такая проверка/инспектирование включает полный доступ к выполняемым РАБОТАМ, соответствующему ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА, процедурам, подтверждающим документам и т.д. ЗАКАЗЧИК обязуется не привлекать в качестве ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ исполнителей, выполняющим аналогичные РАБОТЫ. ПОДРЯДЧИК имеет право исключить из объема проверки/инспекции информацию и данные, если таковые:

  - не имеют отношения к ОБОРУДОВАНИЮ ПОДРЯДЧИКА или РАБОТАМ ПОДРЯДЧИКА по ДОГОВОРУ;

  - являются объектами интеллектуальной собственности ПОДРЯДЧИКА;

ЗАКАЗЧИК уведомляет ПОДРЯДЧИКА о таких проверках/инспекциях.

    - В случаях, когда ЗАКАЗЧИК по итогам проверок и/или инспекций выявляет случаи несоблюдения требований настоящей Статьи, ПОДРЯДЧИК принимает запрошенные ЗАКАЗЧИКОМ меры для исправления ситуации в установленные и согласованные сроки.

    - Предпринятые ПОДРЯДЧИКОМ меры по устранению замечаний, выявленных по итогам проверки или инспекции качества, осуществляются исключительно за счет ПОДРЯДЧИКА.

- МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИОНА

  - ЗАКАЗЧИК  имеет право изменить объем РАБОТ, предусмотренный ежегодным НАРЯД-ЗАКАЗОМ, относительно ориентировочного объема РАБОТ, предусмотренного п. 2.1 Раздела 1 и Разделом 3 настоящего ДОГОВОРА, в пределах согласованного опциона ЗАКАЗЧИКА.

Опцион ЗАКАЗЧИКА в сторону увеличения объема РАБОТ + 50% от ориентировочного объема РАБОТ, согласованного в Разделе 3 настоящего ДОГОВОРА и в соответствующей НАРЯД-ЗАКАЗЕ относительно каждого года.

Опцион ЗАКАЗЧИКА в сторону уменьшения объема РАБОТ – 50% от ориентировочного объема РАБОТ, согласованного в Разделе 3 настоящего ДОГОВОРА  и в соответствующем НАРЯД-ЗАКАЗЕ относительно каждого года.

  - Под Опционом понимается право ЗАКАЗЧИКА уменьшить(-) или увеличить(+) годовой объем  РАБОТ, предусмотренный ежегодным НАРЯД-ЗАКАЗОМ без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения цен, согласованных в п. 4 Раздела 1 и  Разделе 4 настоящего ДОГОВОРА.

  - Данное условие об опционе ЗАКАЗЧИКА является безотзывной офертой ПОДРЯДЧИКА  в отношении уменьшения или увеличения объема РАБОТ. Данная оферта выдана на весь срок действия ДОГОВОРА и может быть акцептована неоднократно в порядке, описанном ниже.

  - Заявление ЗАКАЗЧИКА об использовании опциона является акцептом оферты ПОДРЯДЧИКА и осуществляется в следующем порядке:

  - При использовании опциона, ЗАКАЗЧИК обязан заблаговременно сообщить об этом ПОДРЯДЧИКУ, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за месяц до окончания срока действия текущего НАРЯД-ЗАКАЗА. Уведомление может быть направлено ЗАКАЗЧИКОМ в том числе в виде проекта нового НАРЯД-ЗАКАЗА на очередной период, учитывающего вышеуказанный опцион.

  - С момента получения уведомления ЗАКАЗЧИКА об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства ПОДРЯДЧИКА по выполнению  объема РАБОТ, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются.

  - ПОДРЯДЧИК, получивший заявку на использование опциона ЗАКАЗЧИКА в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем пункте опциона, при условии наличия и доступности соответствующего ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА гарантирует выполнение дополнительного объема РАБОТ  по ценам, определенным в п. 4 Раздела 1 и п. 46 Раздела 4 настоящего ДОГОВОРА.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

В дополнение к обязанностям ЗАКАЗЧИКА, описанным в Статье 13 РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА, ЗАКАЗЧИК обязан:

  - Обеспечить подготовку устья СКВАЖИНЫ и кустовой площадки для беспрепятственного проезда автомобильной техники ПОДРЯДЧИКА и ее расстановки на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ в соответствии с требованиями       и другими отраслевыми нормативными актами, действующими на предприятиях ЗАКАЗЧИКА. Здесь и далее термины “Доступность устья скважины и кустовой площадки” и “беспрепятственный проезд” означают наличие отсыпанных грунтовых подъездных дорог и кустовых площадок, обеспечивающих проезд автомобильного транспорта ПОДРЯДЧИКА.

ПОДРЯДЧИК освобождается от ответственности за задержку начала выполнения РАБОТ на МЕСТЕ проведения РАБОТ, если она вызвана транспортной недоступностью или невозможностью размещения ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

  - Обеспечить подготовку СКВАЖИНЫ к выполнению РАБОТ в соответствии с программой бурения СКВАЖИН и планом работ на спуск обсадных колонн.

38.3  За 5 дней до начала работ предоставить ПОДРЯДЧИКУ НАРЯД-ЗАКАЗ на выполнении РАБОТ, а также геолого-технические и другие исходные данные по СКВАЖИНЕ необходимые для качественного составления индивидуальных ПРОГРАММ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ и для качественного и безопасного выполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязанностей при цементировании, включая, помимо прочего, предоставление сведений о потерях циркуляции бурового раствора, данных кавернометрии (представляются в случае, если проведение кавернометрии предусмотрено геолого-техническим нарядом и по окончании обработки результатов ГИС), сведений о параметрах бурового раствора, планах и актах на спуск обсадных колонн, об установке центраторов и другого специального ОБОРУДОВАНИЯ на колонне и т.д. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение двух календарных дней с момента передачи ему указанной информации проверяет достаточность предоставленных исходных данных и при необходимости запрашивает дополнительные исходные данные. При отсутствии указанного запроса ИСПОЛНИТЕЛЬ в последствии не может ссылаться на недостаточность и/или неправильность исходных данных.

  - Своевременно обеспечить ПОДРЯДЧИКА технической водой, буровым раствором и электроэнергией в соответствии с ПРОГРАММОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ и Матрицей распределения обязанностей (Приложение 2 к настоящему ДОГОВОРУ).

- РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Взаимоотношения между СТОРОНАМИ, а также контроль производства РАБОТ, регламентируется документами:

- Политика ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по одновременному производству буровых работ освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Единые требования к средствам индивидуальной защиты для снижения воздействия вредных и опасных факторов производственных рисков на рабочих местах работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- Стандарт ОАО «НГК «Славнефть» «Порядок передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды», СтСН – 01 – 2012, Версия 5;

- Стандарт ОАО «НГК «Славнефть» «Транспортная безопасность», СтСН – 02 – 2011              Версия 2

- Стандарт ОАО «НГК «Славнефть» «Порядок расследования происшествий» СтСН – 04 – 2011 Версия 2;

- Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями», СтСН – 16 – 2011 Версия 1.

- Стандарт общества Порядок обеспечения выполнения требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

- Регламент по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз».

При подписании настоящего ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК обязуется передать, а ПОДРЯДЧИК обязуется получить от ЗАКАЗЧИКА 2 прошитых и пронумерованных экземпляра всех указанных в настоящем пункте применимых документов, требования которых подлежат выполнению ПОДРЯДЧИКОМ.

ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право передать ПОДРЯДЧИКУ вышеуказанные документы на CD-R диске с подписью ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА, а ПОДРЯДЧИК обязуется подписать Акт приема-передачи документов, требования которых подлежат выполнению ПОДРЯДЧИКОМ.

В Акте приема-передачи документов должен быть приведен полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия редакции), а также заводской идентификационный номер CD-R диска, отпечатанный на поверхности CD-R диска.

Конец РАЗДЕЛА 3.

РАЗДЕЛ 4 начинается со следующей страницы.

- ВВЕДЕНИЕ

  - Валютой ДОГОВОРА является Российский Рубль (РР).

- ПРОЦЕДУРА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРВИЧНЫМ ДОКУМЕНТАМ.

  - Платежи по настоящему ДОГОВОРУ будут осуществляться в РР банковским переводом на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

  - ЗАКАЗЧИК оплачивает выполненные РАБОТЫ в течение 90 (девяноста) дней, но не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня предъявления ЗАКАЗЧИКУ:

  - Оригиналов счета-фактуры, выставленных на основании подписанного СТОРОНАМИ Акта о приемке выполненных работ, и оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством,

  - Акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими СТОРОНАМИ (по форме КС-2);

  - Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);

  - Подписанной шкалы оценки качества (подготавливаемой ПОДРЯДЧИКОМ и утверждаемой ЗАКАЗЧИКОМ).

При этом необходимым условием оплаты является соответствие данных оригинала счета-фактуры данным первичных документов, подтверждающих приемку РАБОТ.

Счета-фактуры  и другие первичные документы должны содержать номер НАРЯД-ЗАКАЗА. При оформлении Актов о приемке выполненных работ и счетов-фактур, ПОДРЯДЧИК на данных документах указывает номер Заказа на закупку (документ, в котором указывается уникальный номер РАБОТ, выдаваемый ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ) или к документам прикладывает  копию Заказа на закупку.

ПОДРЯДЧИК предоставляет счета-фактуры не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным.

  - Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК обязуется направить ЗАКАЗЧИКУ надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ к настоящему ДОГОВОРУ, НАРЯД-ЗАКАЗЫ, Акты о приемке выполненных работ и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, ПОДРЯДЧИК обязуется незамедлительно сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

  - Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровку их подписей с указанием фамилий и инициалов.

  - Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

  - Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

  - При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

  - В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом (включая счета-фактуры на предоплату) сроки, ЗАКАЗЧИК, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

  - В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего ДОГОВОРА, СТОРОНА-получатель обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней проинформировать об этом СТОРОНУ-отправителя с указанием конкретных допущенных нарушений.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

  - В случае, если в любое время СТОРОНА понесёт расходы (далее «СТОРОНА ИСТЕЦ»), которые СТОРОНА ИСТЕЦ имеет право компенсировать за счёт другой СТОРОНЫ (далее «СТОРОНА ОТВЕТЧИК») по условиям настоящего ДОГОВОРА (за исключением убытков, указанных в п. 16.2 РАЗДЕЛА 2), то в течение 90 (девяноста) дней, но не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней после подготовки счета-фактуры СТОРОНА ОТВЕТЧИК выплатит вышеуказанные расходы или же СТОРОНЫ проведут взаимозачёт в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ (взаимозачёт не осуществляется при оформлении паспорта сделки).

  - Комиссионные, взимаемые банком СТОРОНЫ, являются ответственностью и оплачиваются такой СТОРОНОЙ.

  - ПОДРЯДЧИК предоставляет Акты сверки расчетов в следующем порядке:

ПОДРЯДЧИК не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес ЗАКАЗЧИКА оформленный со своей стороны Акт сверки расчетов. ЗАКАЗЧИК в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Акта сверки производит сличение данных расчетов между СТОРОНАМИ, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает ПОДРЯДЧИКУ 1 (один) экземпляр надлежаще оформленного Акта сверки. ЗАКАЗЧИК вправе задержать оплату до получения Акта сверки от ПОДРЯДЧИКА.

  - Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, должны содержать обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете».

  - В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из обязательных реквизитов, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ (ред. от 28.12.2013г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.14г.), любая из СТОРОН вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

  - СТОРОНЫ договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

- НАЛОГИ

  - ЗАКАЗЧИК не выплачивает и не компенсирует ПОДРЯДЧИКУ, его сотрудникам и СУБПОДРЯДЧИКАМ, а также не несет ответственности за исчисление и уплату ПОДРЯДЧИКОМ, его сотрудниками и СУБПОДРЯЧИКАМИ любых налогов, которые ПОДРЯДЧИК, его сотрудники и СУБПОДРЯДЧИКИ обязаны или могут быть обязаны выплачивать в соответствии с законодательством страны своего нахождения или учреждения, а также от осуществления деятельности в Российской Федерации.

  - Если реализация РАБОТ приобретаемых ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему ДОГОВОРУ, подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (НДС) в РФ, то применяются следующие положения:

- в предъявляемых документах на оплату сумма НДС выделяется отдельной строкой;

- если на дату платежа ПОДРЯДЧИК предоставит ЗАКАЗЧИКУ нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет в РФ (оформленную не ранее чем в предшествующем календарном году), то ЗАКАЗЧИК не удерживает при перечислении платежа НДС;

- если на дату платежа ПОДРЯДЧИК не предоставит ЗАКАЗЧИКУ вышеуказанные документы, то ЗАКАЗЧИК удерживает и перечисляет в бюджет НДС из суммы, подлежащей оплате ПОДРЯДЧИКУ.

  - Если доход, получаемый ПОДРЯДЧИКОМ, подлежит обложению налогом с доходов от источников в РФ:

- если на дату платежа ПОДРЯДЧИК предоставит ЗАКАЗЧИКУ нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет в РФ (оформленную не ранее чем в предшествующем календарном году), то ЗАКАЗЧИК не удерживает при перечислении платежа налог с доходов от источников в РФ;

- если на дату платежа ПОДРЯДЧИК не состоит на налоговом учете в РФ и не предоставит оригинал или нотариально заверенную копию Сертификата о подтверждении налогового резидентства (далее – «Сертификат», который должен быть датирован не ранее 1 января года, в котором осуществляется выплата дохода и заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства с проставлением апостиля), то ЗАКАЗЧИК из суммы платежа после удержания НДС (если применимо) удерживает и перечисляет в бюджет налог с доходов от источников в РФ по ставке, предусмотренной Налоговым Кодексом РФ; если на дату платежа ПОДРЯДЧИК не состоит на налоговом учете в РФ, но предоставит оригинал или нотариально заверенную копию Сертификата о подтверждении налогового резидентства (далее – «Сертификат», который должен быть датирован не ранее 1 января года, в котором осуществляется выплата дохода и заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства с проставлением апостиля), то ЗАКАЗЧИК из суммы платежа после удержания  НДС (если применимо) удерживает и перечисляет в бюджет налог с доходов от источников в РФ по ставке, предусмотренной международным соглашением об избежании двойного налогообложения.

- КОМПЛЕКСНОСТЬ СТАВОК

  - Ставки в настоящем РАЗДЕЛЕ 4, включая Приложения к ДОГОВОРУ, включают вознаграждение и все затраты и накладные расходы ПОДРЯДЧИКА, возникающие в связи с РАБОТАМИ, за исключением тех, ставки на которые поименованы в настоящем РАЗДЕЛЕ.

  - Все ставки в ДОГОВОРЕ указаны без учёта НДС.

- НЕИЗМЕННОСТЬ СТАВОК

  - Ставки в настоящем ДОГОВОРЕ являются фиксированными и неизменными на протяжении срока действия ДОГОВОРА.

  - ПОДРЯДЧИК не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, из которых СТОРОНЫ исходили при заключении настоящего ДОГОВОРА, как на основание для внесения изменений в ДОГОВОР или как на основание для расторжения ДОГОВОРА, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.

  - Если какие-либо изменения ПРИМЕНИМОГО ПРАВА в области налогов, введенные после ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ, приводят к существенному увеличению или уменьшению расходов ПОДРЯДЧИКА на выполнение РАБОТ, то СТОРОНЫ могут согласовать соответствующие необходимые изменения ставок.

- ПРИЕМКА РАБОТ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКОЙ

  - ПРИЕМКА РАБОТ

Отчетный период для сдачи-приемки – месяц с 26 по 25 (далее – отчетный период).

    - Для ПОДРЯДЧИКА, являющегося налоговым резидентом РФ (российская организация), применяется следующий порядок сдачи-приемки:

ПОДРЯДЧИК в течение 3 (трёх) рабочих дней после завершения каждого отчётного периода, предоставляет ЗАКАЗЧИКУ отчет о выполненных работах и подписанные уполномоченным представителем ПОДРЯДЧИКА и заверенные печатью ПОДРЯДЧИКА 2 (два) оригинала надлежащим образом оформленного Акта о приемке ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по форме КС-2 (далее – АКТ), к которому должна прилагаться СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ по форме КС-3. Вместе с АКТОМ и СПРАВКОЙ в обязательном порядке должны предоставляться подписанные обеими СТОРОНАМИ первичные полевые акты, ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА по форме Приложения №10.

ЗАКАЗЧИК имеет право при подписании АКТА снизить стоимость на основании ШКАЛЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА. Указанные нарушения и отклонения подтверждаются соответствующими актами, подписанными СТОРОНАМИ, сводкой, суточными рапортами, данными станций ГТИ. Случаи нарушения рассматриваются на техническом совещании под председательством представителя ЗАКАЗЧИКА.

Основанием для снижения стоимости работ является ПРОТОКОЛ ПРИЕМКИ РАБОТ (Приложение №1 к Регламенту приемки выполненных работ - Приложению №3). В случае разногласий в вопросе применения ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА решение принимается представителем ЗАКАЗЧИКА.

В протоколе должны быть указаны нарушения, коэффициент снижения стоимости и расчёт стоимости выполненных работ с учётом коэффициента снижения стоимости.

В случае принятия решения о применении ШКАЛЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА, на основании указанного протокола документы, указанные в п.45.1.1, оформляются с учетом снижения и/или увеличения стоимости работ за счет надбавки за эффективность.

Вместе с оригиналами ПОДРЯДЧИК предоставляет в указанные сроки сканированные копии всех вышеуказанных документов в формате pdf в разрешении не менее 300 точек на дюйм на электронном носителе или по электронной почте.

В Акте наименование и стоимость РАБОТ должна быть выделена отдельно по каждой СКВАЖИНЕ и виду РАБОТ.

ЗАКАЗЧИК в течение 2 рабочих дней с момента получения отчета и оригиналов Акта обязан рассмотреть их и направить ПОДРЯДЧИКУ подписанный Акт, либо мотивированный отказ от его подписания с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения НЕДОСТАТКОВ выполненных РАБОТ. В случае направления ЗАКАЗЧИКОМ в адрес ПОДРЯДЧИКА мотивированного отказа от подписания Акта, ПОДРЯДЧИК обязан осуществить все доработки в указанный ЗАКАЗЧИКОМ срок и направить ЗАКАЗЧИКУ новый Акт. ЗАКАЗЧИК обязан при получении от ПОДРЯДЧИКА нового Акта рассмотреть его, при отсутствии замечаний подписать его и вернуть один экземпляр Акта ПОДРЯДЧИКУ в течение 2 рабочих дней с даты получения.

РАБОТЫ считаются надлежащим образом выполненными и принятыми заказчиком с момента подписания Акта СТОРОНАМИ.

    - Для ПОДРЯДЧИКА, не являющегося налоговым резидентом РФ (иностранная организация), применяется следующий порядок сдачи-приемки:

ПОДРЯДЧИК обязуется не позднее следующего дня после завершения каждого отчётного периода направить ЗАКАЗЧИКУ отчет об оказанных УСЛУГАХ и 2 (два) оригинала надлежащим образом оформленных, подписанных со своей стороны и заверенных печатью Акта о приемке ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по форме КС-2 (далее – АКТ), к которому должна прилагаться СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ по форме КС-3. Вместе с АКТОМ и СПРАВКОЙ в обязательном порядке должны предоставляться подписанные обеими СТОРОНАМИ первичные полевые акты, ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА по форме Приложения №10.

ЗАКАЗЧИК имеет право при подписании АКТА снизить стоимость на основании ШКАЛЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА. Указанные нарушения и отклонения подтверждаются соответствующими актами, подписанными СТОРОНАМИ, сводкой, суточными рапортами, данными станций ГТИ. Случаи нарушения рассматриваются на техническом совещании под председательством представителя ЗАКАЗЧИКА.

Основанием для снижения стоимости работ является ПРОТОКОЛ ПРИЕМКИ РАБОТ (Приложение №1 к Регламенту приемки выполненных работ - Приложению №3). В случае разногласий в вопросе применения ШКАЛЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА решение принимается представителем ЗАКАЗЧИКА.

В протоколе должны быть указаны нарушения, коэффициент снижения стоимости и расчёт стоимости выполненных работ с учётом коэффициента снижения стоимости.

В случае принятия решения о применении ШКАЛЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА, на основании указанного протокола документы, указанные в п.45.1.2, оформляются с учетом снижения и/или увеличения стоимости работ за счет надбавки за эффективность.

Вместе с оригиналами ПОДРЯДЧИК предоставляет в указанные сроки сканированные копии всех вышеуказанных документов в формате pdf в разрешении не менее 300 точек на дюйм на электронном носителе или по электронной почте.

Акт должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ к составлению первичных учетных документов и указанными в пункте 41.15 РАЗДЕЛА 4 к ДОГОВОРУ.

В Акте наименование и стоимость РАБОТ должна быть выделена отдельно по каждой СКВАЖИНЕ и виду РАБОТ.

ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить получение Акта ЗАКАЗЧИКОМ  в течение 1 (одного) дня(ей) с момента его оформления ПОДРЯДЧИКОМ.

При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний к результату выполненных РАБОТ, которые отражены в Акте,  ЗАКАЗЧИК обязан не позднее 2 рабочих дней с момента получения указанного Акта, направить в адрес ПОДРЯДЧИКА обоснованные замечания о необходимых доработках и сроках их исправления. ПОДРЯДЧИК обязан осуществить доработки в указанный ЗАКАЗЧИКОМ срок и направить ЗАКАЗЧИКУ новый Акт. ЗАКАЗЧИК обязан при получении от ПОДРЯДЧИКА нового Акта рассмотреть его,  при отсутствии замечаний подписать его и вернуть один экземпляр Акта ПОДРЯДЧИКУ в течение 1 (одного) дня(ей) с даты получения.

При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний технического характера к оформлению Акта, ЗАКАЗЧИК обязан в срок не позднее 2 рабочих дней с момента получения указанного Акта направить в адрес ПОДРЯДЧИКА указанные замечания в письменной форме. ПОДРЯДЧИК обязан в 5-тидневный срок с момента получения письменных замечаний осуществить исправление Акта и в указанный срок возвратить ЗАКАЗЧИКУ исправленный Акт.  ЗАКАЗЧИК обязана при получении от ПОДРЯДЧИКА исправленного Акта рассмотреть его,  при отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр Акта ПОДРЯДЧИКУ в течение 1 (одного) дня(ей) с даты получения.

Датой, с которой РАБОТЫ считаются выполненными ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме и с надлежащим качеством, является дата  подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта.

45.1.3. ЗАКАЗЧИК имеет право зарезервировать у себя денежную сумму в размере 15% от стоимости оказания услуг за месяц до подписания представителями ЗАКАЗЧИКА акта об уборке территории, предоставляемой ИСПОЛНИТЕЛЮ на ОБЪЕКТЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

45.1.4 ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ осуществляется в соответствии с требованиями и условиями, установленными Регламентом приемки выполненных работ  (Приложение 3).

  - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКОЙ.

ПОДРЯДЧИК обеспечивает МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ используемыми ПОДРЯДЧИКОМ в ходе выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ, при этом МАТЕРИАЛЫ, которыми обеспечил и использовал ПОДРЯДЧИК в ходе выполнения РАБОТ, должны быть сертифицированы. ПОДРЯДЧИК обязуется не менее чем за 10 (десять) дней до осуществления доставки письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА о сроках и местах доставки для осуществления ЗАКАЗЧИКА входного контроля МАТЕРИАЛОВ.

- ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

  - Все ставки применимы к работе 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю.

  - Стоимость выполнения РАБОТ складывается из:

Фиксированных ставок:

- СТАВКИ МОБИЛИЗАЦИИ;

- СТАВКИ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ;

- Сервисных ставок за РАБОТЫ, состоящих из:

- Суточных ставок за оборудование ПОДРЯДЧИКА;

- Суточных ставок за персонал ПОДРЯДЧИКА;

- Ставок за МАТЕРИАЛЫ, которые складываются из стоимости закачанных в ходе выполнения РАБОТ объемов (м3) буферных жидкостей и цементных растворов с параметрами, соответствующими приведенным в Приложении 7 «Параметры буферных жидкостей и цементных растворов» к ДОГОВОРУ, и стоимости ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ, спущенной в скважину.

- Стоимости дополнительных расходов (если применимо), как определено в Статье 48 настоящего РАЗДЕЛА 4.

- Скидки (если применимо).

Окончательная стоимость работ рассчитывается с учетом понижающих коэффициентов (без учета стоимости дополнительных расходов), определенных в Приложении 10 к ДОГОВОРУ, а также с учётом бонусов, указанных в Приложении 12 к ДОГОВОРУ.

- СТАВКИ ЗА РАБОТЫ

  - ФИКСИРОВАННЫЕ СТАВКИ

    - СТАВКА МОБИЛИЗАЦИИ - единовременно выплачиваемая ставка за мобилизацию ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ, МАТЕРИАЛОВ и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА из их пунктов местонахождения (происхождения) до указанного МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. СТАВКА МОБИЛИЗАЦИИ указана в п. 1.1 Таблицы 1 Приложения 9 ДОГОВОРА.

СТАВКА МОБИЛИЗАЦИИ указывается в первом Акте о приемке выполненных работ по ДОГОВОРУ.

    - СТАВКА ДЕМОБИЛИЗАЦИИ - единовременно выплачиваемая ставка за демобилизацию ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА с МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ до базы ПОДРЯДЧИКА. СТАВКА ДЕМОБИЛИЗАЦИИ указана в п. 1.2 Таблицы 1 Приложения 9 ДОГОВОРА.

СТАВКА ДЕМОБИЛИЗАЦИИ не выплачивается в случае, если ДОГОВОР расторгается на основании п. 22.1a) и 22.1b) раздела 2 ДОГОВОРА.

СТАВКА ДЕМОБИЛИЗАЦИИ указывается в последнем Акте о приеме выполненных работ по ДОГОВОРУ.

- Временем прибытия на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДЧИКА считается прибытие на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ последней единицы ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, полной бригады ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА и/или груза МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА (в зависимости от того, что наступит раньше).

- Временем начала выполнения РАБОТ считается начало расстановки ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА. Готовность к началу выполнения РАБОТ отражается в «Акте о готовности скважины к цементированию»

  - СЕРВИСНЫЕ СТАВКИ

    - СТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА – это суточная ставка, выплачиваемая за нахождение на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ стандартного комплекта ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА. Ставка применяется с учётом находящегося в исправном состоянии в МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ количества единиц ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА в соответствии с детализацией, указанной в Таблице 2 Приложения 9 к ДОГОВОРУ.

СТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА сокращается пропорционально времени, затраченному ПОДРЯДЧИКОМ на устранение НЕДОСТАТКОВ в РАБОТАХ, выполненных  ПОДРЯДЧИКОМ, возникших не по вине ЗАКАЗЧИКА и/или СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ.

    - СТАВКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА – это суточная ставка, выплачиваемая за нахождение ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. Ставка применяется к каждому члену бригады ПОДРЯДЧИКА в соответствии с детализацией, указанной в Таблице 3 Приложения 9 к ДОГОВОРУ.

СТАВКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА корректируется в соответствии с количеством ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, мобилизованного на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

  - СТАВКИ ЗА МАТЕРИАЛЫ

    - СТАВКА ЗА МАТЕРИАЛЫ (цемент, буфер) – это ставка за единицу объема (1м3) буферной жидкости или цементного раствора, приготовленных из МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА и фактически закачанных в скважину в ходе работ, указанные в Таблице 5 Приложения 9 к ДОГОВОРУ.

    - СТАВКА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНАСТКУ – это ставка за единицу измерения ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ (штука), указанная в Таблице 4 Приложения 9 к ДОГОВОРУ.

Стоимость демобилизации МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА, не использованных в ходе выполнения РАБОТ, с МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ не оплачивается.

    - Для расчета итоговой ставки МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ (СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ) применяется следующая формула: СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ = СТАВКА ЗА МАТЕРИАЛЫ (буфер) × объем буферной жидкости + СТАВКА ЗА МАТЕРИАЛЫ (цемент) × объем цементного раствора + СТАВКА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНАСТКУ × количество ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

48.1 ЗАКАЗЧИК оплачивает следующие обоснованные, согласованные, документально подтвержденные расходы, понесенные ПОДРЯДЧИКОМ в ходе выполнения РАБОТ:

Если применимо, то заполнить статью.

а. затраты по приобретению разрешений (пропусков) на перевозку опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, пропусков (разрешений)на проезд транспортных средств  в период ограничения проезда (паводковый период)

b. Расходы ПОДРЯДЧИКА, понесенные в связи с экстренной эвакуацией ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА при отсутствии дорог наземного сообщения с использованием авиатранспорта, если транспорт не предоставлен ЗАКАЗЧИКОМ. Такая эвакуация должна быть заранее согласована СТОРОНАМИ

Стоимость дополнительных расходов подлежит включению в акт оказания работ (услуг) Подрядчиком по договору, стоимость дополнительных расходов подлежит налогообложению НДС по установленной ставке.

Перерасчет суммы дополнительных расходов, понесенных в валюте отличной от валюты ДОГОВОРА, осуществляется по официальному курсу ЦБ РФ на день составления Акта о приемке выполненных работ по ДОГОВОРУ.

В сроки, указанные в п. 45.1 РАЗДЕЛА 4 ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ отчет о дополнительных расходах, к которому должны быть приложены первичные документы, подтверждающие факт несения расхода. Отчет о дополнительных расходах должен содержать сумму дополнительных расходов, дату несения расходов, пересчет в валюту ДОГОВОРА и указания вида понесенных расходов.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного  источника  «Platt's Crude Oil Marketwire», СТОРОНЫ согласовывают уменьшение стоимости Работ (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ, объемов  выполненных работ, графика выполнения работ, срока действия Договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.

Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 ГК РФ в случае не получения ЗАКАЗЧИКОМ акцепта ИСПОЛНИТЕЛЯ по истечении 10-ти календарных дней с даты направления ЗАКАЗЧИКОМ оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости Работ и/или изменения иных условий) ИСПОЛНИТЕЛЮ. Убытки, подлежащие возмещению ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с расторжением настоящего Договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все Работы по Договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные Работы.

Конец РАЗДЕЛА 4. РАЗДЕЛ 5 начинается со следующей страницы.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

49.1 ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК договорились, что в процессе исполнения договорных обязательств в соответствии с требованиями настоящего РАЗДЕЛА будет применяться система ключевых показателей эффективности (КПЭ), как определено ниже.

  - В течение срока действия настоящего ДОГОВОРА ежеквартально ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять отчёт по выполнению КПЭ.

  - В течение срока действия настоящего ДОГОВОРА в каждый конкретный период времени (квартал, полугодие или год) ЗАКАЗЧИК будет отслеживать выполнение ПОДРЯДЧИКОМ определенных КПЭ.

  - Невыполнение КПЭ считается нарушением существенных условий ДОГОВОРА.

  - ЗАКАЗЧИК оставляет за собой эксклюзивное право, но не обязательство, пересмотреть КПЭ в сторону уменьшения обязательств ПОДРЯДЧИКА, в случае обоснованного систематического невыполнения КПЭ ПОДРЯДЧИКОМ.

  - ЗАКАЗЧИК вправе учесть результаты оценки эффективности деятельности ПОДРЯДЧИКА при принятии решения об увеличении/уменьшении объемов РАБОТ.

- ГРУППА ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОГОВОРОМ

50.1 СТОРОНЫ обязались в течение 10 (десяти) дней с даты подписания ДОГОВОРА сформировать ГУД, состоящую из сотрудников ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА, которая управляет эффективностью деятельности ПОДРЯДЧИКА.

  - Совещания по Управлению Эффективностью Деятельности Подрядчиков (УЭДП) проводятся каждые 3 месяца. ГУД проводит совещания, на которых рассматриваются и разбираются результаты выполнения РАБОТ за предыдущий период, выявляются производственные недоработки и определяются планы мероприятий по улучшению производственных показателей. В ходе плановых УЭДП проводится оценка эффективности ПОДРЯДЧИКА на основании представленных отчётов о выполнении КПЭ и обсуждаются и согласуются между СТОРОНАМИ изменения в КПЭ, если таковые потребуются (включая добавление/удаление/коррекцию КПЭ).

  - Производственные показатели за предыдущий квартал официально утверждаются на таком совещании и используются для целей ссылок на УЭДП последующих периодов. По результатам УЭДП СТОРОНЫ составляют и подписывают  План действий по улучшению производственных показателей (далее – Мероприятия), обязательные к исполнению ПОДРЯДЧИКОМ в согласованные СТОРОНАМИ сроки в полном объеме. Статус реализации Мероприятия отражается в Протоколе аудита, который ведется ЗАКАЗЧИКОМ.  При невыполнении Мероприятий, ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право применить меры, предусмотренные в п. 22.1. (а) РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА.

- КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

  - ПОДРЯДЧИК обязан обеспечивать выполнение следующих КПЭ:

| Наименование показателя | Предельно допустимое значение | Ед. измерения | Вес КПЭ в % | Фактическое выполнение за отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во скв. | кол-во нарушений | кол-во баллов КПЭ |
| Непроизводительное время общее по всем скважинно-операциям за отчетный период | 0 баллов - 10% и более | % НПВ от общего времени выполнения работ | 20% |  |  |  |
|  | 0,5 балла - от 5% до 10% |  |  |  |  |  |
|  | 0,75 балла до 5% |  |  |  |  |  |
|  | 1 балл - 0% |  |  |  |  |  |
| Нарушения ПБ, ОТ и ОС, количество случаев по всем скважинно-операциям за отчетный период | 0,25 баллов - 3 и более | Количество нарушений за отчетный период (в случае несчастного случая со смертельным исходом - 0 баллов) | 15% |  |  |  |
|  | 0,5 балла - 2 |  |  |  |  |  |
|  | 0,75 балла - 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 балл - 0 |  |  |  |  |  |
| Сцепление цементного камня с колонной, Отклонение от плановой высоты подъема цементного раствора и герметичность обсадных колонн и межколонных пространств. | 0 баллов - ≤ 0,5 | Среднее по всем скважинно-операциям за отчетный период | 35% |  |  |  |
|  | 0,5 балла - >0,5 и ≤ 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | 0,75 балла - >0,75 и ≤ 0,95 |  |  |  |  |  |
|  | 1 балл - >0,95 |  |  |  |  |  |
| Выполнение цементирования в полном соответствии с программой работ | 0 баллов - ≤ 0,85 | Кол-во скважинно-операций за отчетный период, проведенных в полном соответствии с программой, к общему кол-ву скважинно-операций | 15% |  |  |  |
|  | 0,5 балла - >0,85 и ≤ 0,95 |  |  |  |  |  |
|  | 0,75 балла - >0,95 и ˂ 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 балл - = 1 |  |  |  |  |  |
| Выявление осложнений в скважине вследствие некачественного выполнения работ Подрядчиком, в том числе в течении ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА | 0 баллов - ≥ 1,2 | Оотношение кол-ва выявленных осложнений (переток, газопроявления и т.п.) повлекшие необходимость проведения дополнительных ремонтных работ, к общему количеству скважинно-операций за отчетный период. (Некачественный результат работы, повлекший необходимость в перебурке секции скважины/всей скважины и/или зарезки второго ствола - 0 баллов) | 15% |  |  |  |
|  | 0,5 балла - >1 и ˂ 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | 0,75 балла - = 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 балл - ˂ 1 |  |  |  |  |  |
| Средняя оценка подрядчика* |  |  | 100% |  |  | 0 |

| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информация предоставляется по скважинам, законченным бурением и принятым к оплате в отчетный период. Оценка подрядчика по бурящимся скважинам производится в последующем месяц, после завершения бурения. Все показатели берутся исключительно по пробуренным и принятым скважинам. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Фактический показатель проставляется по результатам работы Подрядчика за отчетный период по всем скважинно-операциям. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Форма расчета: Кол-во баллов = N баллов * Вес КПЭ; Средняя оценка = сумма кол-ва баллов. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Средняя оценка 0,76 - 1 - подрядчик соблюдает договорные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| Средняя оценка 0,5 - 0,75 - необходимо проведение корректирующих мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Средняя оценка 0 - 0,49 - нарушение договорных обязательств, необходимо принять решение о продолжении работ данной организации на объектах заказчика. |  |  |  |  |  |  |

| Лист оценки эффективности деятельности Тип сделки/Группа материала Оказание услуг по цементированию обсадных колонн при буровых работах (при строительстве скважин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п-п | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) |  | Начисление баллов КПЭ |  |  |  |  |  |  |  | Вес КПЭ | Фактическое значение(%) | Расчёт балла КПЭ | Итоговый балл КПЭ |  | Комментарии/Методология расчёта |
|  |  |  | Балы КПЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0,25 |  | 0,50 |  | 0,75 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КПЭ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | КПЭ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | КПЭ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 4 | КПЭ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | КПЭ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Уровень ЭД Контрагента |  | Процент КПЭ/Процент уровня ЭД Контрагента |  |  | Индикатор КПЭ |  | Баллы КПЭ |  |  | Рекомендуемая модель взаимодействия с Контрагентом |  |  |  |  |  |  |
| Низкий |  | 0% -24% |  |  | Ниже порога |  | 0 |  |  | 1. Проведение технического аудита. 2. Применение ПКМ; 3. Применение штрафных санкций, в том числе прекращение действия договора (если предусмотрено условиями договора). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25%-49% |  |  | Порог |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний |  | 50-75% |  |  | Цель |  | 0,5 |  |  | 1. Приложение усилий по стимулированию Контрагента к переходу на более высокий уровень эффективности посредством консультаций и применения ПКМ. 2. Разработка совместных программ по стимулированию инновационной деятельности; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокий |  | 76%-100% |  |  | Максимум |  | 1 |  |  | 1. Возможно присвоение статуса «Постоянный партнер»; 2. Приоритет при осуществлении выбора Контрагента (при отсутствии противоречий со стратегией контрактования); 3. Выплата бонусных вознаграждений предусмотренных условиями договора (см. Раздел 9 настоящей инструкции) |  |  |  |  |  |  |

*Примечание: Если по вине заказчика, контрагент выполнил свои обязательства по договору на низком уровне, то по решению Технической комиссии проводится нормализация КПЭ контрагента до целевого уровня.

Конец РАЗДЕЛА 5. РАЗДЕЛ 6 начинается со следующей страницы.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ПБОТОС

52.1 В ходе выполнения работ по Договору ПОДРЯДЧИК обязуется: соблюдать «Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию», изложенные в Приложении 18 к ДОГОВОРУ. Соблюдение данных требований СТОРОНЫ признают существенным условием ДОГОВОРА, и в случае их неоднократного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от исполнения ДОГОВОРА.

| 53 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |
| --- | --- |
| Приложение 1 Стоимость ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА. Приложение 2 Матрица распределения обязанностей. Приложение 3 Регламент приемки выполненных работ. Приложение 4 Спецификация ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ. Приложение 5 Регламент распределения обязанностей. Приложение 6 ФОРМА: ЗАЯВКА (Исходные данные по скважине). Приложение 7 Параметры буферных жидкостей и цементных растворов. Приложение 8 Регламент по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Приложение 9 Ставки. Приложение 10 Шкала оценки качества. Приложение 11 Штрафы. Приложение 12 Схема мотивации. Приложение 13 Памятка по охране труда, промышленной и экологической безопасности. Приложение 14 Расчет ориентировочной максимальной стоимости работ. Приложение 15 ФОРМА: НАРЯД-ЗАКАЗ. Приложение 16 ФОРМА: Акт о приемке выполненных работ. Приложение 17 ФОРМА: Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Приложение 18 Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию. Приложение 19 Акт о состоянии работника, отстраненного от работы. Приложение 20 Общая форма представления информации о цепочке собственников. Приложение 21 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на ОБЪЕКТАХ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |
| 54 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  |
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| Юридический (почтовый) адрес: 660012 г. Красноярск, ул. Гладкова, 2а ИНН 2464036561 КПП 246401001 ОГРН 1022402296465 от 24.09.02г р/с 40702810200005474190, ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» г. Москва к/с 30101810900000000204 БИК 044525204 ОКПО 57308189 ОКВЭД 74.20.2; 45.12; 45.25.2 Тел: (391) 266-69-49; 266-69-93; 266-69-94; 236-04-53; 236-04-54; Факс: (391) 266-69-46 | Зарегистрированный адрес: _______________ Почтовый адрес: _______________ ИНН: _______________ КПП: _______________ Банковские реквизиты: _______________ Расчетный счет: _______________ Банк: _______________ Кор. счет: _______________ БИК: _______________ ОКПО: _______________ ОКАТО _______________ |

| От ЗАКАЗЧИКА | От ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- |
| Ф.И.О: _______________ | Ф.И.О: ________________ |
| Должность: _______________ | Должность: _______________ |
| Дата: _________________ | Дата: ________________ |